Smlouva o poskytnutí služeb

(dále jen „Smlouva“)

uzavřená v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Objednatel	Královéhradecký kraj

se sídlem		Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO			708 89 546

DIČ			CZ 708 89 546

zástupce 		Mgr. Martin Červíček, hejtman

bankovní spojení	Komerční banka, a. s.

č. účtu			27-2031110287/0100

dále též jako „objednatel“ 			a

Poskytovatel	[bude doplněno před podpisem]

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [bude doplněno před podpisem] pod spisovou značkou [bude doplněno před podpisem]

se sídlem		[bude doplněno před podpisem]

IČO			[bude doplněno před podpisem]

DIČ			[bude doplněno před podpisem]

zastoupený		[bude doplněno před podpisem]

bankovní spojení	[bude doplněno před podpisem]

číslo účtu		[bude doplněno před podpisem]

dále též jako „poskytovatel“

objednatel a poskytovatel jednotlivě také jako „smluvní strana“, společně jako „smluvní strany“

I.

## Základní ustanovení

- Objednatel požaduje, aby poskytovatel provedl dílo:

„Pilotní projekt pasportizace s využitím metody BIM – areál Střední průmyslové školy, Odborné školy a Základní školy, Československé armády 376, 549 01 Nové Město nad Metují“

(dále jen Dílo nebo Zakázka) v určené kvalitě, současně přijímá nabídku poskytovatele na provedení a dokončení těchto služeb za následujících podmínek:

Nabídková cena:

a. Nabídková cena celkem bez DPH		[bude doplněno před podpisem]

b. DPH (21 %)					[bude doplněno před podpisem]

c. Nabídková cena celkem vč. DPH (a + b)	[bude doplněno před podpisem]

Nabídková částka bude uhrazena způsobem stanoveným v čl. III Základní údaje.

| Milníky předání informací |
| --- |
| Milník | Název | Termín | Popis |
| Milník 1 | Předání mračna bodů | 5. týden od začátku prací | Předání mračna bodů kompletního areálu (objekty A-F) k odsouhlasení do 5 týdnů od výzvy objednatele (výzva musí být objednatelem učiněna písemnou formou, za písemnou formu se považuje i e-mail) |
| Milník 2 | Předání DiMS objektu C+F | 12. týden od začátku prací | Předání DiMS objektu C+F |
| Milník 3 | DiMS objektu A+B | 16. týden od začátku prací | Předání DiMS milníku 2 doplněn o objekty A+B |
| Milník 4 | DiMS objektu D+E; Sdružený digitální model stavby | 25. týden od začátku prací | Předání DiMS milníku 3 doplněn o objekty D+E; Předání Sdruženého digitálního modelu stavby |
| Milník 5 | Projektová dokumentace DSPS | 33. týden od začátku prací | Předání projektová dokumentace – Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) |

2.	Poskytovatel se zavazuje provést a dokončit řádně a včas Dílo bez vad za cenu uvedenou výše a specifikovanou v příloze smlouvy, a to v souladu s podmínkami obsaženými v dokumentech uvedených v článku II. této Smlouvy včetně odstranění případných vad Díla.

- Objednatel se zavazuje zaplatit poskytovateli za provedení všech činností, které jsou předmětem smlouvy, cenu podle nabídky poskytovatele, nebo jinou cenu, na kterou bude mít poskytovatel nárok podle podmínek smlouvy, v termínech a způsobem podle smlouvy.

- Nabídková cena se považuje za nejvýše přípustnou dle nabídky poskytovatele a může se měnit jen dle podmínek daných ve smlouvě.

- Slova a výrazy používané v této smlouvě mají ten význam, který jim je určen ve Všeobecných smluvních podmínkách, na které se dále odkazuje.

II.

## Obsah Smlouvy o dílo

- Níže uvedený souhrn dokumentů tvoří nedílnou součást obsahu Smlouvy. Pojmy a definice uvedené v této Smlouvě a především v tomto článku II. mají stejný význam, jaký jim je přiřazen v Obecných smluvních podmínkách nebo Zvláštních smluvních podmínkách na zhotovení Díla.

Jedná se o následující dokumenty, které jsou nedílnou součástí Smlouvy:

- P01_Souhrnné prohlášení;

- P02_část A_ Obecné smluvní podmínky;

- P02_část B_ Zvláštní smluvní podmínky

B.1_ BIM protokol

B.2_příloha BIM protokolu_ Datový standard objednatele

- P02_část C_ Zadání služeb

- P02_část D_ Rozpočet

- P02_část E_ Licenční podmínky

- P02_část F_ Orientační dokumentace objektu

h) P03_Šablona Plánu realizace BIM (BEP)

Na jednotlivé dokumenty tvořící Smlouvu je nutné nahlížet jako na vzájemně se doplňující
součásti Smlouvy. V případě výkladu Smlouvy mají jednotlivé dokumenty a jejich části
následující pořadí závaznosti:

I/	Základní údaje (článek III.);

II/	Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytnutí služeb;

III/	Přílohy Zvláštních smluvních podmínek

B.1_ BIM protokol

B.2_příloha BIM protokolu_ Datový standard objednatele

IV/       Část B_ Zvláštní smluvní podmínky;

V/	      Část A_ Obecné smluvní	 podmínky;

VI/	      Část C_ Zadání služeb;

VII/     Část D_ Rozpočet;

VIII/    Část E_ Licenční podmínky

IX/       Část F_ Orientační dokumentace objektu  (uložena mimo smlouvu)

X/        Šablona Plánu realizace BIM (BEP)

- Smluvní strany prohlašují, že obsah veškerých dokumentů uvedených v čl. II. je jim znám.

III.

Základní údaje

Údaje uvedené v tomto článku (dále jen „Základní údaje“) specifikují jednotlivá ustanovení Části A_ Obecné smluvní podmínky a Části B_ Zvláštní smluvní podmínky tam, kde tato ustanovení předpokládají doplnění nebo podrobnější specifikaci:

| Název ustanovení | Číslo ustanovení | Údaje |
| --- | --- | --- |
| Postupné milníky (výstupy) | 1.1 | Milník 1: Předání mračna bodů - 5. týden od začátku prací Milník 2: Předání DiMS objektu C+F -12. týden od začátku prací Milník 3: DiMS objektu A+B -16. týden od začátku prací Milník 4: DiMS objektu D+E; Sdružený digitální model stavby - 25. týden od začátku prací Milník 5: Projektová dokumentace DSPS - 33. týden od začátku prací |
| Projekt | 1.1 | „Pilotní projekt pasportizace s využitím metody BIM – areál Střední průmyslové školy, Odborné školy a Základní školy, Československé armády 376, 549 01 Nové Město nad Metují“ |
| Režie | 1.1 | Nepoužije se. |
| Základní datum | 1.1 | [bude doplněno před podpisem smlouvy] |
| Zisk | 1.1 | Nepoužije se. |
| Další formy komunikace | 1.3 | CDE - komunikace bude probíhat přes Společné datové prostředí. |
| Omezení odpovědnosti | 1.8 | Celková odpovědnost Poskytovatele Objednateli nepřekročí Nabídkovou částku. |
| Kontrola údajů a dokumentů | 2.2 | Nepoužije se. |
| Povolení konat | 3.1 | Nepoužije se. |
| Zástupce objednatele | 3.1 | Nepoužije se. |
| Zástupce poskytovatele | 4.1 | [bude doplněno před podpisem smlouvy] |
| Claim na dodatečnou platbu | 7.3 | Konkrétní postup není uveden. |
| Sleva | 7.3.1 | Nepoužije se. |
| Finanční záruka za splnění smlouvy | 9.1 | Nepoužije se. |
| Finanční záruka za odstranění vad | 9.2 | Nepoužije se. |
| Smluvní pokuta včetně maximální celkové výše smluvních pokut | 9.3 | Poskytovatel nedodrží Dobu pro dokončení, ve výši 0,05 % z Nabídkové částky (bez DPH)/den prodlení; Poskytovatel nedodrží termín odstranění vady v dohodnutém termínu ve výši 0,05 % z Nabídkové částky (bez DPH)/den prodlení; Pro případ prodlení úhrady poskytovatelem řádné vystavené faktury ve lhůtě splatnosti vzniká poskytovateli právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení objednatele. Smluvní pokuty v souhrnu nepřesáhnou 30 % z Nabídkové částky v Kč bez DPH. |
| Den zahájení | 10.2 | Den doručení výzvy Poskytovateli. |
| Doba pro dokončení | 10.3 | 33 týdnů dnů ode Dne zahájení. |
| Harmonogram plateb | 12.2 | milník 1 - 5 (výstup) 100 % Nabídkové částky bude poskytovateli zaplaceno po Předání projektová dokumentace – Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) po odstranění všech vad a nedodělků. |
| Cenová soustava | 13.2 | Nepoužije se. |
| Záruční doby | 14.1 | 60 měsíců. |
| Subjekt jmenující adjudikátora | 16.2 | Nepoužije se. |
| Soud | 16.3 | Obecný soud. |

IV.

Ostatní a závěrečná ujednání

- Tato Smlouva, jejíž součástí jsou dokumenty uvedené v odst. 1 – (a) až (h) článku II., nabude platnosti dnem podpisu smluvních stran. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

- Poskytovatel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

- Obsah této Smlouvy je možné změnit pouze písemným číslovaným dodatkem, odsouhlaseným a podepsaným oběma smluvními stranami.

- V otázkách, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy smluvních stran ustanoveními občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky v platném znění.

- Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

- Je-li některé ustanovení této Smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti ustanovení ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně zahájit jednání za účelem nové úpravy vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr Smlouvy.

- Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace vzájemně poskytnuté a vztahující se ke Smlouvě se považují za důvěrné. Kterákoli smluvní strana nesmí bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany poskytnout nebo zpřístupnit třetím osobám jakékoli informace nebo dokumenty, které se vztahují ke Smlouvě, které jí již byly nebo budou druhou smluvní stranou předány nebo jinak zpřístupněny. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na případy, kdy:

a)	mají smluvní strany opačnou povinnost stanovenou zákonem,

b)	takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost mlčenlivosti

c)	se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než porušením povinností vyplývajících z tohoto odstavce,

d)	je poskytnutí takových informací v souladu se Smlouvou a jejím účelem.

- Pokud je smlouva vyhotovena v listinné podobě, tak bude vyhotovena v pěti stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Poskytovatel obdrží jedno vyhotovení.

- Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, plně porozuměly jejímu obsahu a s jejím zněním souhlasí. Dále prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto prohlášení připojují své vlastnoruční podpisy.

- Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním textu Smlouvy v Registru smluv, ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zároveň dohodly, že povinnost uveřejnit Smlouvu ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, má Objednatel.

- O uzavření této smlouvy rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení č. RK/6/345/2023.

V Hradci Králové                  				V [bude doplněno před podpisem]

| Objednatel |  | Poskytovatel |
| --- | --- | --- |
| Mgr. Martin Červíček Hejtman |  | [bude doplněno před podpisem] |