Část B

Zvláštní smluvní podmínky

„Pilotní projekt pasportizace s využitím metody BIM – areál Střední průmyslové školy, Odborné školy a Základní školy, Československé armády 376, 549 01 Nové Město nad Metují“

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Obsah

ČÁST B - ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY	3

ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY	4

1	OBECNÁ USTANOVENÍ	4

1.1	Definice pojmů	4

1.5	Průběžné záznamy	4

4	POSKYTOVATEL	4

4.3	Zpráva o činnosti	4

7	KOMPENZAČNÍ NÁROKY (CLAIMY)	4

8	KONTROLA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB	4

8.1	Kontrola	4

8.3 Systém řízení kvality	5

9	ZAJIŠTĚNÍ A SANKCE	5

9.1	Finanční záruka za splnění smlouvy	5

9.1	Finanční záruka za odstranění vad	5

10	DOBA PRO DOKONČENÍ	5

10.2	Zahájení poskytování služeb	5

10.5	Harmonogram	5

12	CENA	5

12.2	Vyúčtování	5

12.3	Průběžné platby	5

13	ZMĚNY	6

13.2	Ocenění variací služeb	6

15	UKONČENÍ SMLOUVY	6

15.1	Způsoby ukončení smlouvy	6

15.6	Dohoda stran	6

16	SPOLUPRÁCE, PREVENCE A ŘEŠENÍ SPORŮ	6

16.2	Adjudikace	6

16.3	Soud	6

17	VOLITELNÁ USTANOVENÍ	7

17.2	Realizační tým	7

17.3	Společenská odpovědnost	7

17.4	Pojištění	8

PŘÍLOHA ZVLÁŠTNÍCH SMLUVNÍCH PODMÍNEK	8

# ČÁST B - ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY

Část B - Zvláštní smluvní podmínky upravuje a doplňuje jednotlivá práva a povinnosti Stran stanovená v Části A. Úpravy a doplnění jednotlivých práv a povinností v Části B mají přednost před úpravou v Části A. Úprava Části A ve znění Části B je v této Smlouvě označována také jako „Smluvní podmínky“.

# ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY

## 1	OBECNÁ USTANOVENÍ

### 1.1	Definice pojmů

V článku 1.1 se odstraňuje slovní spojení „Metodika QMS (Quality Management System)“ a jeho definovaný význam bez náhrady.

V článku 1.1 se odstraňuje slovní spojení „Počáteční harmonogram“ a jeho definovaný význam bez náhrady.

V článku 1.1 slovní spojení Postupný milník.

Pro spojení „Postupný milník“ bude používán také výraz „Milník“.

### 1.5	Průběžné záznamy

Článek 1.5 se odstraňuje bez náhrady.

## 4	POSKYTOVATEL

#### 4.2	Poskytování služeb

V článku 4.2 se v posledním odstavci odstraňuje bez náhrady konec věty „a na slevu ze Smluvní ceny“.

### 4.3	Zpráva o činnosti

V článku 4.3 se odstraňuje věta „ii/ souhrn průběžných záznamů podle článku 1.5“.

## 7	KOMPENZAČNÍ NÁROKY (CLAIMY)

##### 7.3.1 Sleva

Článek 7.3.1 se odstraňuje bez náhrady.

## 8	KONTROLA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

### 8.1	Kontrola

V článku 8.1 se odstraňuje poslední odstavec a nahrazuje se následujícím zněním:

„Poskytovatel musí do 15 dnů ode Dne zahájení provést vstupní poradu s Objednatelem. Následující kontrolní dny budou probíhat v intervalu 14 dnů.

Poskytovatel musí ze vstupní porady a z každého kontrolního dnu pořídit zápis, který do 2 pracovních dnů od jejich konání vloží do Společného datového prostředí. Pokud má Objednatel proti zápisu námitky, musí je uplatnit do 2 pracovních dnů po jeho vložení.

Každé osobní setkání mezi Stranami musí proběhnout v sídle Objednatele, pokud není Stranami dohodnuto jinak.“

### 8.3 Systém řízení kvality

Článek 8.3 se odstraňuje bez náhrady.

## 9	ZAJIŠTĚNÍ A SANKCE

### 9.1	Finanční záruka za splnění smlouvy

Článek 9.1 se odstraňuje bez náhrady.

### 9.1	Finanční záruka za odstranění vad

Článek 9.2 se odstraňuje bez náhrady.

## 10	DOBA PRO DOKONČENÍ

### 10.2	Zahájení poskytování služeb

Článek 10.2 se odstraňuje a nahrazuje následujícím zněním:

„Poskytovatel musí začít poskytovat Služby neprodleně po Dni zahájení (Dnem zahájení je den stanovený v Základních údajích; není-li zde stanoveno jinak, rozumí se Dnem zahájení den doručení výzvy Poskytovateli).“

### 10.5	Harmonogram

Čl. 10.5 se odstraňuje bez náhrady.

## 12	CENA

### 12.2	Vyúčtování

Článek 12.2 se odstraňuje a nahrazuje následujícím zněním:

„Není-li stanoveno jinak, je Poskytovatel oprávněn k zaplacení Smluvní ceny, při zohlednění jakýchkoli přípočtů nebo odpočtů, které mohou být splatné, formou jednorázové úhrady ve výši smluvní hodnoty poskytnutých Služeb, a to po řádném a včasném poskytnutí a předání Objednateli jednotlivých Výstupů poskytovatele definovaných v Části C Zadání služeb a v Části D Rozpočet na základě faktury vystavené Poskytovatelem.“

### 12.3	Průběžné platby

Na konec článku 12.3 se přidávají ustanovení v následujícím znění:

„Lhůta splatnosti faktur je 30 dnů ode dne doručení Objednateli (tj. zapsání faktury do poštovní evidence Objednatele).

Úhrada za poskytnuté Služby bude realizována bezhotovostním převodem na bankovní účet Poskytovatele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Pokud se po dobu účinnosti Smlouvy Poskytovatel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení §106a zákona o DPH, Objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části Smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované Poskytovatelem.

Kromě povinných náležitostí musí Poskytovatel uvádět ve fakturách příslušný název akce.

Objednatel neposkytuje zálohy.“

## 13	ZMĚNY

### 13.2	Ocenění variací služeb

V článku 13.2 se odstraňuje písmeno c/ bez náhrady.

V článku 13.2 se odstraňuje písmeno d/, přejmenovává se na písmeno c/ a nahrazuje se následujícím zněním:

„c/ musí být určena Zástupcem objednatele na základě návrhu kalkulace přiměřených přímých nákladů položky předložené Zástupcem poskytovatele.“

## 15	UKONČENÍ SMLOUVY

### 15.1	Způsoby ukončení smlouvy

Článek 15.1 se odstraňuje a nahrazuje následujícím zněním:

„Smlouvu je možné ukončit výpovědí Objednatele, odstoupením jedné ze stran nebo dohodou stran.“

Přidává se nový článek 15.6 následujícího znění:

### 15.6	Dohoda stran

„Objednatel a Poskytovatel se můžou dohodnout na ukončení Smlouvy. Tato dohoda má písemnou formu a obsahuje vzájemné vypořádání práv a povinnosti vzniklých na základě Smlouvy.“

## 16	SPOLUPRÁCE, PREVENCE A ŘEŠENÍ SPORŮ

### 16.2	Adjudikace

Článek 16.2 se odstraňuje bez náhrady včetně veškerých výskytů a odkazů na Adjudikaci v textu Obecných smluvních podmínek.

### 16.3	Soud

Článek 16.3 se odstraňuje a nahrazuje následujícím zněním:

„Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Jakákoli ze Stran může odkázat spor k obecnému soudu.“

## 17	VOLITELNÁ USTANOVENÍ

Přidává se nový článek 17.2 Společenská odpovědnost v následujícím znění:

### 17.2	Společenská odpovědnost

Poskytovatel zajistí po celou dobu plnění díla:

a/ plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění díla podílejí,

b/ sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku,

c/ řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany zadavatele za konkrétní plnění.

Přidává se nový článek 17.3 Pojištění v následujícím znění:

### 17.3	Pojištění

Poskytovatel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu pro případ vzniku pojistné události související s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu:

a/ pojištění odpovědnosti za škody způsobenou poskytováním odborných služeb (tzv. pojištění profesní odpovědnosti), a to na limit pojistného plnění minimálně 1 000 000 Kč (slovy jeden milion korun českých) za jednu pojistnou událost. Pojištění se současně musí vztahovat na případy vyplývající z chyby nebo opomenutí v projektové dokumentaci, která z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům smlouvy, a to na limit pojistného plnění minimálně 1 000 000 Kč (slovy jeden milion korun českých).

b/ pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností (tzv. pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám), a to na limit pojistného plnění minimálně 1 000 000 Kč (slovy jeden milion korun českých) za jednu pojistnou událost.

Poskytovatel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle tohoto článku nejpozději do 14 kalendářních dní po podpisu smlouvy. Poskytovatel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí po celou dobu trvání smlouvy. Poskytovatel předloží doklad o trvání požadovaného pojištění objednateli kdykoliv za trvání této smlouvy do 7 kalendářních dnů od výzvy objednatele. Poskytovatel se zavazuje pokračovat v pojištění (nebo sjednat tzv. udržovací pojištění) dle výše uvedeného rozsahu také minimálně 3 roky po ukončení realizace plnění této smlouvy.

# PŘÍLOHA ZVLÁŠTNÍCH SMLUVNÍCH PODMÍNEK

B.1_BIM protokol

B.2_příloha BIM protokolu_ Datový standard objednatele