F O R M U L Á Ř

k Předběžným tržním konzultacím korespondenčním_ DOPLNĚNÍ

ve vztahu k plnění veřejné zakázky: II/502 Jičín – ulice Poděbradova a Ruská a uveřejněné prezentaci a záznamu z představení zakázky ze dne 31. 1. 2024

Jsou pro Vás takto navržené požadavky akceptovatelné?

| Na předmětné stavbě (v intravilánu) lze predikovat, že budou (rozsáhlé) archeologické nálezy. Záchranný arch. výzkum (ZAV) nebude prováděn před realizací vlastní stavby, ale v jejím průběhu, pokud možno tak, aby i částečně mohly být prováděny stavební práce na stavbě. Jaký je dle Vašeho názoru optimální postup s ohledem na výše popsanou situaci? - Ve vztahu k samotnému provádění stavebních prací a - Ve vztahu k vyhrazené změně závazku dle ust. § 100 ZZVZ: - finanční za ZAV např. stanovení max. jednorázové částky? - finanční za stavební práce dodavatele pro ZAV např. přímo položka v rozpočtu nebo položka „nejpodobnější“ st. pracem pro ZAV – ruční a mechanické výkopové práce? - časové – nastavení mechanismu počítání „prodlevy“ | Komentář |
| --- | --- |
| Dle Vašeho názoru – existují položky rozpočtu, u kterých nelze ve fázi zadávacího řízení s přesností určit jejich rozsah? Prosíme popište, popř. i číselně vyjádřete z důvodu event. nastavení vyhrazené změny závazku dle ust. § 100 ZZVZ. | Komentář |
| Ostatní námitky, připomínky, požadavky… |  |

Osoba zodpovědná za vyplněný formulář (kontakt): …………………………………...........................................................................

Po vyplnění, zašlete formulář do 28. 2. 2024 do 12:00 hod., vyberte si pro Vás nejvhodnější způsob odeslání:

- emailem: hollerova@mujicin.cz nebo

- do datové schránky města Jičína nebo

- vložit „nabídku“ přes el. nástroj města Jičína https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/f0e3a11e-e918-4e79-a7bf-6a5e0d3fb260

V případě dotazů kontaktuje vedoucí oddělení veřejných zakázek města Jičína: L. Hollerová, DiS. hollerova@mujicin.cz, +420 493 545 184.