Smlouva o dílo

Smluvní strany :

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška

se sídlem: v Dobrušce

zastoupený: Ing. Milanem Maršíkem

IČ: 60884746

Č.účtu : Komerční banka  č.ú. 19-2152770257/0100

na straně jedné (dále jako „objednatel“),

a

Název

se sídlem:

zastoupen:

IČ:

DIČ:

Č.účtu :

na straně druhé (dále jako „zhotovitel“),

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník),

tuto

smlouvu o dílo :

I.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo: „Výměna oken - přístavba školy – č. akce SM/15/320“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle podmínek této smlouvy.

Akce zahrnuje dodávku –  výměnu oken, včetně souvisejících  prací.

- doprava oken na staveniště

- demontáž stávajících oken

- likvidace demontovaných oken

- montáž a dodávka nových oken  (do stávajících  otvorů )

- montáž a dodávka vnitřních laminovaných parapetů

- montáž a dodávka vnitřních žaluzií

- montáž a dodávka vnějších  parapetů

- zednické začištění a opravy vnějšího ostění oken ( fasády)

- malování stěny s okenním otvorem, zakrytí

- radiátorů, úklid

Dodávky oken budou probíhat v celé přístavbě školy. Montáž oken spočívá v řádném ukotvení rámů oken do stavebních otvorů a zapěnění montážní spáry. U  stavebních odchylek vzniklých při zachování svislosti oken bude provedeno zednické začištění.

Dřevěná eurookna budou vyrobena z profilu 68,dvojsklo 1,1, meziskelní prostor bude vyplněn argonem. Celoobvodové kování bude umožňovat u otvíravě-sklopného křídla větrání pomocí tzv. čtvrté polohy kliky.

II.

Doba a místo plnění

- Na základě rozhodnutí Královéhradeckého kraje bude akce realizována ve dvou etapách.

- Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo na svůj náklad a  nebezpečí v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy, a to v době plnění  I. etapa od 01.07.2015 do 31.08.2015

II.  etapa od 01.07.2016 do 31.09.2016

( definována odkládací podmínka viz oddíl X. odstavec 1 Smlouvy)

- Dílo podle této smlouvy bude provedeno v sídle objednatele.

- Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. IV. této smlouvy.

III.

# Provádění díla

1.   Objednatel předá zhotoviteli staveniště k provedení sjednaných prací nejpozději dva dny před zahájením prací. Nesplnění tohoto bodu je důvodem k prodloužení termínu dokončení díla. Při předání staveniště bude sepsán zápis, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran s prohlášením zhotovitele, že staveniště za podmínek v zápise uvedených přejímá.

2. Objednatel umožní po dohodě zhotoviteli užívání části plochy dvora, případně dalších prostor pro potřeby zařízení  staveniště zhotovitele. Objednatel se zavazuje  zajistit stavební připravenost, která spočívá  především:

- v zajištění místa na bezpečné uskladnění dřevěných eurooken, montážního nářadí a materiálu v uzamykatelné místnosti a určení místa pro uskladnění vybouraných oken a suti

- zajištění přístupové cesty k místu montáže

- zajištění  přístupu do jednotlivých  místností a zajištění montážního prostoru uvnitř místností 1-2 m od obvodového zdiva a příček

- zajištění zdroje elektrické energie pro ruční nářadí

- zajištění  zdroje pitné vody  pro přípravu maltové směsi.

Zhotovitel  zajistí přikrytí  podlahové krytiny v místech průchodu  místnostmi a pod okny, po ukončení  prací provede hrubý úklid.

IV.

Cena díla a způsob úhrady

- Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla je Kč…….. (slovy: ) + DPH.

- Objednatel  se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu díla blíže specifikovanou v odst. 1 tohoto článku  na základě daňových dokladů bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Podkladem pro vystavení daňových dokladů bude předávací protokol potvrzený oběma stranami.

- Lhůta splatnosti faktury je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli.  V případě pochybností o doručení faktury objednateli se faktura považuje za doručenou třetím dnem následujícím po jejím prokazatelném odeslání.

- Objednatel splní svou platební povinnost v den, v němž bude příslušná částka připsána na bankovní účet zhotovitele.

- V případě, že faktura nebude obsahovat zákonem či touto smlouvou požadované náležitosti je objednatel oprávněn takto vystavenou fakturu s uvedením důvodu do uplynutí lhůty splatnosti faktury vrátit zpět zhotoviteli.

- Zhotovitel dle charakteru nedostatků fakturu opraví nebo vystaví novou. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti, která běží znovu ode dne vyhotovení opravené nové faktury.

# V.

Práva a povinnosti smluvních stran

- Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. veškeré práce a dodávky kompletně, v patřičné kvalitě a v termínech sjednaných v této smlouvě. Požadovaná výborná kvalita je vymezena obecně platnými právními předpisy, včetně norem a podzákonných právních předpisů. Pokud porušením  těchto předpisů vznikne škoda objednateli nebo třetím osobám, nese ji pouze zhotovitel.

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo  osobně  a samostatně .

- Zhotovitel je povinen  informovat objednatele o stavu prováděného díla a na vyžádání objednatele provedené v souladu s touto smlouvou prokázat objednateli skutečný stav prováděného díla.

- Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost k provedení díla, a to ve lhůtě již mu zhotovitel určí.

- Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li že zhotovitel porušuje svou povinnost provádět dílo řádným způsobem, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem, k čemuž mu poskytne přiměřenou lhůtu.  V případě, že tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené době, může objednatel od smlouvy odstoupit.

- Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu podle této smlouvy.

VI.

Předání a převzetí díla

- Dílo se zavazuje zhotovitel předat spolu s předávacím protokolem v sídle objednatele nejpozději do I. etapa od 01.07.2015 do 31.08.2015

II. etapa od 01.07.2016 do 31.09.2016

- Dílo vymezené v článku I. této smlouvy bude splněno řádným a včasným provedením díla stvrzené protokolárním předáním objednateli.

- Objednatel je povinen dílo převzít pouze v případě, že na něm nebudou v době převzetí zjištěny žádné viditelné ani podstatné vady a nedodělky či jiné nedostatky bránící řádnému využívání díla. Tyto definované vady a nedodělky budou uvedeny v předávacím protokolu s dohodnutými termíny jejich odstranění. Náklady na odstranění vad nese zhotovitel.

- Současně s dílem je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem či jeho provedením.

- Zhotovitel nese do předání předmětu smlouvy objednateli veškerou odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení, jiných věcech určených k uskutečnění díla zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám.

- Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu díla jeho převzetím podle této smlouvy. Stejným okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na věci, která je předmětem díla.

.

VII.

Záruka za dílo

- Zhotovitel poskytne na dílo podle této smlouvy záruku minimálně v délce …… měsíců ode dne převzetí díla podle této smlouvy.

Pozáruční servis – zhotovitel nastoupí na odstranění závad nejpozději do ……… hodin od nahlášení.

- Práva a povinnosti při uplatňování vad díla se řídí příslušnými ustanoveními  zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

- Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá podmínkám této smlouvy, vyzve písemně zhotovitele k jejich odstranění . Zhotovitel je povinen písemně se vyjádřit k reklamaci do 7 pracovních dnů od jejího obdržení a do dalších 30 pracovních dnů od tohoto vyjádření zahájit odstranění vad. V případě, že charakter a závažnost vady neumožní zhotoviteli dodržet shora uvedenou lhůtu, dohodnou si strany písemně lhůtu delší. V případě opodstatněné neuznané vady provede zhotovitel její odstranění za úplatu. Zhotovitel se zavazuje nést veškeré náklady s dostavením se na místo a odborným posouzením všech reklamovaných vad. Oprávněné reklamované vady je zhotovitel povinen odstranit na své náklady.

- Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 31 pracovních dnů od jejího nahlášení, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu a náklady s tím spojené půjdou k tíži zhotovitele, s čímž zhotovitel vyjadřuje svůj souhlas. V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli zároveň smluvní pokutu ve výši fakturované částky třetí osobou odstraňující vzniklou vadu za každý takový jednotlivý případ. Zhotovitel je povinen tyto náklady a smluvní pokutu uhradit do 30 dnů poté, co jejich vyúčtování obdržel od objednatele .

VIII.

Smluvní pokuty

- Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu dokončení a předání díla 1000,- Kč za každý den prodlení, minimálně však 12 000 Kč celkem.

- Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý den prodlení s odstraněním reklamované vady.

- V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok  z prodlení ve výši 0,05 % za každý den prodlení, zvýšený o 8 procentních bodů.

Splatnost smluvních pokut je 30 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou straně povinné.

- Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody a odstoupení od smlouvy.

IX.

Odstoupení od smlouvy

- Ohrozí-li nebo zmaří-li zhotovitel realizaci dohodnutého díla, nebo podstatným způsobem poruší tuto smlouvu, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.

- Mezi důvody, pro něž lze od smlouvy odstoupit patří zejména:

- Prodlení zhotovitele delší než 20 dnů s předáním díla.

- Objednatel  je oprávněn odstoupit od smlouvy i v případě, že zhotovitel vstoupí do likvidace nebo bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek prodávajícího.

- Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neprováděl dílo řádným způsobem  dle čl. III. smlouvy.

- Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků, vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než 20 dnů.

- Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu s uvedením důvodu, přičemž písemný projev vůle odstoupit od této smlouvy musí být druhé smluvní straně doručen doporučeným dopisem na adresu sídla uvedenou v záhlaví této smlouvy.

- Účinky odstoupení od smlouvy nastávající okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy ani nároku na zaplacení smluvních pokut.

X.

Závěrečná ujednání

- Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany se však dohodly na odkládací podmínce, podle které tato smlouva pro zhotovení díla v další etapě nabývá účinnosti dnem, kdy bude objednatelem doručena zhotoviteli výzva k provedení díla.  Tyto výzvy budou přitom učiněny, pokud bude objednatelem závazně schváleno poskytnutí finančních prostředků na krytí ceny té které části díla. Doručení výzvy k provedení díla v dalších etapách zhotoviteli bude provedeno ve lhůtě maximálně 2 let od nabytí platnosti této Smlouvy.

- Závazkový právní vztah založený touto smlouvou se v otázkách jí výslovně neupravených řídí příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

- Jakékoli změny či dodatky ke smlouvě musí být vyhotoveny v písemné formě a podepsány oběma smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

- Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech  Stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou paré.

- Všechny přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy.

V Dobrušce dne …………………………                             V Dobrušce dne ……………

………………………………........                          	………………………………………..

Ing. Milan Maršík

za zhotovitele                                          	    za objednatele

.