č.j.:  MUCS/396/2025/MAJ/Vit

PID: DXUX3OP4FRJW

SMLOUVA O DÍLO

II/304 Česká Skalice, ulice Zelená - křižovatka s I/33
 – chodníky

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném znění

- Objednatel: 		Město Česká Skalice

sídlo: 				třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice
IČ: 				00272591
DIČ:				CZ00272591
jednající:			Ing. Zuzana Jungwirthová, starostka
telefon: 			491 490 011
e-mail:				urad@ceskaskalice.cz
osoba oprávněná jednat 
ve věcech technických: 		vedoucí odboru investic a správy majetku, investiční technik

telefon: 			606 681 915
email:				investice@ceskaskalice.cz, majetek@ceskaskalice.cz

dále jen „Objednatel“

2. Zhotovitel			xxxxxxxxxxx
sídlo: 				xxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 				xxxxxxxxxxxxxxxxxx
DIČ:				xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zápis v OR:			xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních: 		xxxxxxxxxxxxx
telefon:				xxxxxxxxxxxxxx
email: 				xxxxxxxxxxxxxx 
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
telefon: 			xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
email:				xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zhotovitel je plátcem DPH.
dále jen „Zhotovitel“

společně také „smluvní strany“

- I.

Úvodní ustanovení

- Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle této Smlouvy, a to s ohledem na předmět plnění, jak je vymezen níže.

- Zhotovitel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy není plněním nemožným a uzavírá tuto smlouvu po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

- II.

Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje za podmínek uvedených v této smlouvě provést na svůj náklad 
a nebezpečí pro Objednatele stavební dílo – „II/304 Česká Skalice, ulice Zelená - křižovatka s I/33 – chodníky“ v České Skalici (dále jen „dílo“) včetně všech souvisejících plnění a prací a řádně dokončené dílo předat Objednateli v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací 
a Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu díla.

- Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce chodníků a přilehlých ploch a návrh veřejného osvětlení v ul. Zelená v České Skalici. Tato projektová dokumentace je koordinována s plánovanou rekonstrukcí NN (investorem ČEZ Distribuce, a.s.), možné vedení optické sítě (soukromí investoři), rekonstrukcí vodovodních a splaškových kanalizačních vedení (investorem ČSV s.r.o.) a dále s rekonstrukcí průtahu silnice II/304 a III/28517, rekonstrukcí dešťové kanalizace a vybudování retenční nádrže v rámci PD: “II/304 Česká Skalice, ulice Zelená - křižovatka s I/33“ (investorem Královéhradecký kraj).

- Kompletní popis stavebního díla je obsažen v projektové dokumentaci „II/304 Česká Skalice, ulice Zelená - křižovatka s I/33 - chodníky“ zhotovené VDI Projekt s.r.o., IČ: 28860080, sídlem K Botiči 1453/6, 101 00, Praha 10, zak.č. 55/19.1, jež je přílohou zadávací dokumentace této veřejné zakázky, a pro Zhotovitele závazná.

- Všechny podmínky uvedené ve výběrovém řízení (zadávací dokumentace včetně všech příloh) této veřejné zakázky jakož i údaje v nabídce Zhotovitele jsou platné pro plnění zakázky, i když nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě.

- Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s kompletní projektovou dokumentací díla, se skutečným stavem místa plnění, vzal v úvahu veškerá rizika, souvislosti i omezení s místem plnění spojená, která by mohla mít vliv na rozsah nutných prací a cenu díla, je tedy plně seznámen s podmínkami provádění díla.

- III.

Doba a místo plnění

- Zhotovitel započne s prováděním díla neprodleně po podpisu smlouvy a poté, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště. Předpokládané datum zahájení prací je 5.5.2025.

- Provedením díla se rozumí jeho dokončení a protokolární předání Objednateli po provedení stavby díla, včetně zajištění a předání veškerých dokladů (záručních listů, atestů na použité materiály, certifikátů atp.), úklidu staveniště a likvidaci odpadů.

- Doba realizace díla je 24 + 6 týdnů dle podmínek Zadávací dokumentace.

- Místem zhotovení díla je Česká Skalice, ulice Zelená. Konkrétní výpis pozemků je uveden v projektové dokumentaci.

- IV.

Cena díla

- Cena díla byla určena na základě vítězné cenové nabídky dodané Zhotovitelem ve výběrovém řízení, a to v celkové výši: xxxxxxxxxxx Kč bez DPH, xxxxxxxxxxxx Kč DPH, xxxxxxxxxxx Kč včetně DPH.

- Cenová nabídka díla je přílohou č. 1 této smlouvy.

- Objednatel prohlašuje, že se s cenovou nabídkou důkladně seznámil.

- Cenová nabídka je ve smyslu ustanovení § 2620 a § 2621 občanského zákoníku úplná a závazná.

- Cenovou nabídkou se pro účely této smlouvy rozumí oceněný soupis prací předložený Zhotovitelem v rámci výběrového řízení.

- V.
Platební podmínky

- Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce.

- Veškeré platby budou probíhat výhradně v Kč.

- Veškeré finanční údaje budou uváděny v Kč.

- Zhotovitel předloží Objednateli a technickému dozoru vždy nejpozději do třetího pracovního dne následujícího kalendářního měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným v této smlouvě. Objednatel a technický dozor jsou povinni se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne jeho obdržení, a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel dílčí měsíční fakturu a tuto předá do 10. kalendářního dne na finanční odbor Objednatele. Přílohou faktury bude odsouhlasený soupis prací a dodávek včetně přehledu fakturace. Při odsouhlasování objemu prací a dodávek budou pro Objednatele vodítkem položky oceněného Položkového rozpočtu zpracovaného Zhotovitelem jako součást cenové nabídky.

- Platební doklad (faktura) bude obsahovat tyto náležitosti:

−	označení faktury „II/304 Česká Skalice, ulice Zelená - křižovatka s I/33 - chodníky“

−	jméno nebo název a sídlo Zhotovitele a Objednatele, jejich identifikační čísla, daňová identifikační čísla, údaj o zápisu v obchodním rejstříku (nebo jiné evidenci), včetně spisové značky,

−	předmět plnění, číslo smlouvy a den předání díla,

−	celková cena díla

−	částka k úhradě a splatnost

- Další náležitosti platebního dokladu se řídí příslušnými právními předpisy (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

- Objednatel se zavazuje zaplatit fakturu do 30 dnů po jejím doručení Objednateli.

- Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v tomto ustanovení nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury sdělí Objednatel Zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je Zhotovitel povinen fakturu včetně jejích příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení Objednateli opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi.

- V případě vystavení elektronické faktury bude tato zaslána na e-mail faktury@ceskaskalice.cz 
a v kopii na financni@ceskaskalice.cz.

- Nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti.

- Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s veřejnou zakázkou po dobu 10 let. Účetní doklady bude uchován způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

- VI.

- Vlastnické právo a nebezpečí škody na věci

- Vlastnické právo k zhotovované věci – dílu a nebezpečí škody na věci přechází na Objednatele okamžikem převzetí věci (díla) Objednatelem.

- VII.
Podmínky provádění díla

- Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou znalostí a péčí ve smyslu ustanovení § 5 občanského zákoníku. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.

- Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady Objednavatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů veřejné správy.

- Zhotovitel prostřednictvím pověřeného pracovníka xxxxxxxxx povede stavební deník a u tohoto pracovníka bude také uložen. Jmenovaný pracovník bude do stavebního deníku zapisovat údaje, důležité pro řádné provádění díla. Za Objednatele je oprávněn do deníku zapisovat technický dozor investora, Ing. Jana Kuřátková a Ing. Lukáš Vlček.

- Je zakázáno zápisy v deníku přepisovat, škrtat a nelze též z něj vytrhávat jednotlivé stránky. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby (díla).

- Smluvní strany se dohodly, že pokud by v průběhu provádění díla došlo k prodlení s plněním díla, a to z důvodu vyšší moci, prokazatelně nevhodných klimatických podmínek, nebo jiných neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění Zhotovitele a ten je nemohl předpokládat ani s vynaložením veškeré odborné péče, dohodnou se strany na prodloužení termínu plnění úměrně k trvání okolností majících vliv na dodržení původního termínu. Na prodloužení termínu plnění se strany dohodnou ve formě písemného dodatku k této smlouvě.

- Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen Objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout Objednateli při kontrole součinnost. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny, kterých se budou účastnit osoby určené Zhotovitelem a Objednatelem. Závěr kontrolního dne bude zapsán do zápisu a do stavebního deníku a bude pro obě strany závazný.

- Na nedostatky zjištěné Objednatelem či osobou vykonávající technický dozor v rámci kontroly, bude Zhotovitel písemně upozorněn, a to zápisem dle předchozího článku. Zhotovitel se zavazuje odstranit zjištěné nedostatky nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne jejich zjištění, případně ve sjednaném termínu, který bude uveden ve stavebním deníku.

- Bezpečnost práce a požární ochrana se řídí platnými bezpečnostními předpisy a ustanoveními této smlouvy.

- Zhotovitel prohlašuje, že má sjednané platné pojištění odpovědnosti, jehož předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě minimálně ve výši nabídkové ceny, tj. xxxxxxxxxxxxxxxx Kč bez DPH, přičemž toto pojištění je Zhotovitel povinen udržovat po celou dobu provádění díla.

- Pokud se při realizaci díla vyskytne potřeba dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb, které v původních zadávacích podmínkách nebo v době sjednání smlouvy nebyly známy, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb, Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, i s vynaložením veškeré odborné péče a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla, oznámí Zhotovitel jejich potřebu písemně Objednateli. Smluvní strany začnou bez zbytečného odkladu jednat 
o způsobu, jakým bude vzniklá potřeba dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb realizována.

- Při změně ceny díla z důvodů víceprací uvedených v odst. 10 provede Zhotovitel ocenění soupisu prací, které mají být provedeny navíc oproti původnímu rozpočtu. Tento oceněný soupis prací předloží Zhotovitel Objednateli ke schválení.

- Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze písemně schválené (vyžádané) vícepráce Objednatelem. Jestliže Zhotovitel provede některé z těchto víceprací bez písemného schválení Objednatelem, má Objednatel právo odmítnout jejich úhradu; veškeré náklady spojené s těmito pracemi a doplňky nese Zhotovitel.

- Pokud dojde k realizaci víceprací dle odst. 10 a 11 tohoto článku, musí být dohoda ohledně rozsahu prací a jejich ceně uzavřena písemně, a to dodatkem ke smlouvě, v němž bude určen zejména předmět a rozsah nutných víceprací, jejich důvod, čas plnění, předpokládaný dopad na termín provedení celé stavby a cena těchto prací.

- Zhotovitel se zavazuje čistit veškeré příjezdové komunikace, nebo jiná veřejná prostranství na svůj náklad, způsobí-li jejich znečištění v souvislosti s prováděním díla.

- Zhotovitel je povinen provést fotografickou dokumentaci veškerých zakrývaných částí díla ve stavu před a po provedení stavby.

- VIII.

Povinnosti smluvních stran

- Zhotovitel je povinen provést dílo v ujednané kvalitě a době.

- Objednatel je povinen v ujednané době dokončené dílo bez vad převzít v místě provádění díla, a to buď s výhradami, nebo bez výhrad, a potvrdit podpisem předávacího protokolu převzetí díla.

- Objednatel souhlasí s převzetím dokončeného díla i před uplynutím dohodnutého termínu plnění.

- Zhotovitel se zavazuje sdělit Objednateli veškeré skutečnosti, které by mohly ovlivnit či změnit pokyny či zájmy Objednatele, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozvěděl.

- Zhotovitel bere na vědomí, že v místě realizace stavebního díla se mohou vyskytovat sítě provozovatelů inženýrské infrastruktury. Zhotovitel je povinen umožnit přístup provozovatelům inženýrské infrastruktury po dobu 21 dnů, pokud nebude domluveno jinak.

- Zhotovitel je povinen zajistit v rámci plnění smlouvy legální zaměstnávání osob. Zhotovitel je dále povinen pracovníkům provádějícím práce na díle zajistit férové a důstojné pracovní podmínky. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto ustanovení se považuje za podstatné porušení smlouvy.

- Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá Zhotoviteli k provedení díla, a to vždy nejpozději do 30 dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění (pokud již splatnost poddodavatelem vystavené faktury nenastala dříve). Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách poddodavatelům a smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a poddodavatelem.

- Zhotovitel je povinen minimalizovat negativní dopady na životní prostředí a minimalizovat dopady veškerých prováděných prací na okolí, zejména hluk, vibrace, prach a další negativní vlivy.

- IX. 
Předání a převzetí díla

- Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat Objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů před termínem přejímacího řízení (termínem předání díla). K termínu přejímacího řízení předloží Zhotovitel písemné doklady dle čl. IX. odst. 8 této Smlouvy. Zhotovitel a Objednatel se zavazují sepsat o předání a převzetí předmětu díla protokolární zápis, a to ve dvou stejnopisech, který musí obsahovat alespoň:

  - popis předávaného díla,

  - zhodnocení kvality předávaného díla,

  - soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje,

  - způsob odstranění případných vad a nedodělků (případně jiný způsob narovnání),

  - lhůta k odstranění případných vad a nedodělků,

  - výsledek přejímacího řízení,

  - podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.

Zhotovitel a Objednatel se zavazují sepsat zápis o předání a převzetí předmětu díla i v případě dřívějšího dokončení díla.

- Dílo Objednatel převezme bez vad a nedodělků vyjma případů předpokládaných 
v ustanovení § 2628 občanského zákoníku.

- Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky bránící jeho řádnému 
a bezpečnému užívání.

- Za drobné vady díla ve smyslu ustanovení § 2628 občanského zákoníku se pro účely této smlouvy nepovažují jakékoliv vady, které by mohly ovlivnit (ohrozit) samostatně či ve vzájemném působení bezpečné a řádné užívání díla.

- Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, technickými normami a obvyklými zvyklostmi ve stavebnictví. Nedodělkem se rozumějí nedokončené práce oproti projektové dokumentaci.

- Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky je Zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od přejímacího řízení.

- Po odstranění vad a nedodělků bude zpracován nový zápis o předání a převzetí díla. Sjednání tohoto nového termínu předání a převzetí díla nemá vliv na právo Objednatele uplatnit sankce sjednané pro případ nedodržení termínu dokončení díla a předání díla.

- Při přejímacím řízení předá Zhotovitel Objednateli nezbytné doklady, zejména:

  - doklady dle podmínek stavebního povolení a projektové dokumentace o předepsaných zkouškách podmiňující převzetí díla

  - tři tištěná vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením veškerých změn podle skutečného stavu provedených prací a jednu digitální verzi na dohodnutém datovém nosiči, a také ve formátu *dwg.

  - geodetické zaměření díla v tištěné a elektronické podobě ve formátu *dwg.,

  - písemná stanoviska správců a provozovatelů sítí dotčených stavbou včetně jejich vyjádření před zakrytím sítí,

  - fotodokumentaci o průběhu stavebních prací na elektronickém nosiči,

  - atesty, prohlášení o shodě,

  - doklady jakosti na materiály, používané v průběhu stavby a zabudované do stavby,

  - doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,

  - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a kvalitě použitých materiálů, konstrukcí zakrytých v průběhu stavby,

  - stavební deník,

  - soubor zápisů o dílčích přejímkách, pokud byly uskutečněny.

- Objednatel je povinen i po převzetí stavby umožnit Zhotoviteli přístup na stavbu z důvodů odstranění případných vad a nedodělků, které budou uvedeny v zápise o předání a převzetí díla.

X.

Smluvní pokuty

- Zhotovitel se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu plnění dle čl. III této smlouvy zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.

- Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením daňového dokladu (faktury) zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

- Zhotovitel se zavazuje v případě nedodržení dohodnutého termínu splnění povinnosti dle čl. VII. odst. 7 zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každé jednotlivé porušení smluvní povinnosti dle citovaného odstavce, které nebylo odstraněno ve lhůtě dvou pracovních dnů, případně ve sjednaném termínu zapsaném do stavebním deníku.

- Zhotovitel se zavazuje v případě nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků ve smyslu čl. IX zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.

- V případě porušení povinnosti zajistit legální zaměstnávání a férové a důstojné pracovní podmínky dle čl. VIII, odst. 6 se Zhotovitel zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každé porušení.

- V případě porušení povinnosti řádného a včasného plnění finančních závazků poddodavatelům Zhotovitele dle čl. VIII, odst. 7 se Zhotovitel zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každé porušení.

- V případě porušení povinnosti dle čl. VIII, odst. 8 se Zhotovitel zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každé porušení.

- Dohodnuté smluvní pokuty zaplatí smluvní strana vedle škody, která druhé smluvní straně vznikne porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta a bude stranou poškozenou řádně prokázána.

- Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo (věřitele) na náhradu vzniklé škody v plné výši.

- XI.

Záruka za jakost a práva z vad

- Zhotovitel se zavazuje, že veškeré části díla budou mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, podmínkami výzvy a zadávací dokumentace a všemi právními normami platnými a účinnými v době jejího předání, které se vztahují k tomuto dílu, jinak vlastnosti obvyklé a dále že bude předmět díla použitelný ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.

- Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost. Záruční doba na stavební práce činí 60 měsíců, na ostatní výrobky se vztahuje záruční doba stanovená výrobcem. Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků na základě předávacího protokolu.

- Objednatel je povinen vytknout Zhotoviteli zjištěné vady díla písemně bez zbytečného odkladu. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je Zhotovitel povinen odstranit vady ve lhůtě 30 dnů od jejich vytčení.

- V případě, že Objednatel bude požadovat odstranění vad a Zhotovitel tyto vady ve výše uvedené lhůtě neodstraní, je Objednatel oprávněn tyto vady odstranit sám, nebo prostřednictvím třetích

Osob, a to na náklady Zhotovitele.

- Práva z vad dle občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.

XII.

Právo odstoupit od smlouvy

- Obě smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit v následujících případech:

  - Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud Zhotovitel opakovaně poruší podmínky smlouvy, tj. nedodrží smluvený termín pro dokončení prací, bude plnit v rozporu s výše uvedenou projektovou dokumentací, touto smlouvou, či zadávací dokumentací bez souhlasu Objednatele, nebude řádně a včas odstraňovat zjištěné závady či nedodělky a nezjedná nápravu ani na základě písemné výzvy. Tímto není dotčena povinnost Zhotovitele zaplatit smluvenou sankci.

  - Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu o úpadku Zhotovitele.

  - Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že Objednatel nedodrží termín splatnosti účetních dokladů o více než 60 dnů, čímž není dotčena povinnost Objednatele zaplatit smluvenou sankci.

- Odstoupení od smlouvy musí být doručeno druhé smluvní straně v písemné formě. Smlouva zaniká uplynutím 15denní lhůty, která počíná běžet dnem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. Během této doby provedou obě smluvní strany vzájemné vypořádání. Přitom není dotčena povinnost Zhotovitele plnit dle této smlouvy o dílo až do doby skončení platnosti smlouvy.

- XIII.

Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva bude uzavřena v elektronické nebo listinné podobě, v závislosti na možnostech a dohodě smluvních stran. V případě uzavření v listinné podobě bude vyhotovena ve 3 výtiscích, z nichž 2 výtisky obdrží objednatel a 1 výtisk zhotovitel. V případě uzavření v elektronické podobě bude uzavřena připojením uznávaných elektronických podpisů obou smluvních stran, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

- Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku otevřeného nadlimitního řízení na stavební práce.

- Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.

- Ostatní práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem a dalšími dotčenými právními předpisy ČR.

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

- Uzavření této smlouvy bylo projednáno na xx. schůzi Rady Města Česká Skalice dne xxxxxx 
a schváleno usnesením č. RM/xxxxxxxxxx.

- Za náležitosti této smlouvy odpovídá její zpracovatel Monika Ševeček Vitáková, euromanažer (odbor investic a správy majetku). Zpracovatel dále odpovídá za to, že znění smlouvy předkládané k podpisu plně odpovídá textu schválenému RM vyjma částí, které byly označeny zástupnými znaky.

Bezpečnostní identifikátor: ________________________

- V České Skalici dne __________________		V _______________ dne ________________

………….…………………				…………………………………

Za Objednatele					Za Zhotovitele

Ing. Zuzana Jungwirthová				xxxxxxxxxxxxxxx

starostka města

Přílohy:

- č.1 – cenová nabídka Zhotovitele