SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany:

Objednatel		Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

se sídlem: 		Hradecká 1250/2, 500 03 Hradec Králové

IČO:				00412821

zapsaná:	v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 1100

zastoupená:			Mgr. Danielou Ridlovou, ředitelkou

bankovní spojení:			Komerční banka, a. s.

č. účtu:			35338511/0100

e-mail:			………………….

na straně jedné (dále jako „Objednatel“)

a

Zhotovitel		[doplní zhotovitel]

se sídlem:			[doplní zhotovitel]

IČO:				[doplní zhotovitel]

zapsaná:			[doplní zhotovitel]

zastoupená: 		[doplní zhotovitel]

e-mail:			[doplní zhotovitel]

na straně druhé (dále jako „Dodavatel“)

(Objednatel a Dodavatel společně dále také jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 124 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), a ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“), tuto

smlouvu o dílo

„Instalace a montáž zařízení na hašení požárů“

(dále jen „Smlouva“)

- Preambule

  - Objednatel v postavení zadavatele vyhlásil veřejnou zakázku s názvem: „Změna systému hašení v serverovně SVKHK“ (dále jen „Veřejná zakázka“), jejímž se stal Dodavatel vítězným účastníkem.

  - Dodavatel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem zakázkou požadovaných stavebních prací a služeb a s kompletní zadávací dokumentací Veřejné zakázky, která je přílohou č.1 této Smlouvy a je schopen splnit její předmět v plném rozsahu a za podmínek vyžadovaných Objednatelem.

  - Dodavatel bere na vědomí, že je plnění této Smlouvy financováno / spolufinancováno z……………………………...  a že řádné a včasné splnění předmětu této Smlouvy je pro Zadavatele podstatnou podmínkou pro plnění této Smlouvy.

  - V návaznosti na tyto skutečnosti se Smluvní strany dohodly na uzavření této Smlouvy.

- Předmět Smlouvy

  - Předmětem této Smlouvy je závazek Dodavatele provést pro Objednatele dílo uvedené v čl. III. této Smlouvy řádně, v dohodnutém termínu a kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků, nebránícím užívání díla. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a Dodavateli řádně provedené dílo zaplatit, a to za podmínek a v termínech sjednaných touto Smlouvou.

- Předmět plnění

  - Předmětem plnění je provedení Instalace a montáže zařízení na hašení požáru dle požadavků Objednatele stanovených dále v této Smlouvě a vyplývajících ze zadávací dokumentace na Veřejnou zakázku, která je připojená v příloze č. 1 této Smlouvy (včetně projektové zprávy) a v souladu s Výkazem výměr uvedeným v příloze č. 2 této Smlouvy.

  - Realizací předmětu Smlouvy se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech montážních a instalačních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností uvedených v příloze č. 2 – Výkaz výměr, která je nedílnou součástí této Smlouvy, a jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

  - Součástí Veřejné zakázky jsou rovněž i činnosti, které nejsou výše uvedené, ani nejsou uvedené v zadání, popisu realizace, ani ve Výkazu výměr připojeném v příloze č. 2, ale o kterých Dodavatel ví, nebo podle svých odborných zkušeností vědět má, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla třeba.

  - Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací (dále také „PD“), která je součástí zadávací dokumentace a kterou je Dodavatel povinen dodržovat při realizaci předmětu zakázky.

  - Dodavatel je povinen řádně provést instalaci a montáž zařízení v dostatečném počtu kvalifikovaných pracovníků.

  - Předmět díla dále tvoří provedení následujících souvisejících činností, prací a dodávek, které jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla:

    - zpracování dokumentace skutečného provedení

    - doprava materiálu na místo stavby

    - dodávka a montáž plynového SHZ v prostoru

    - dodávka a montáž plynového SHZ v prostoru serverovny - hasivo je uloženo v serverovně, dále vlastní potrubní rozvod- vysokotlaké potrubí ukončené tryskami

    - dodávka a montáž elektrické části - ústředna s aku bateriemi + kabeláž

    - zhotovení prostupů pro kabely a potrubní rozvody

    - provedení funkčních zkoušek včetně DOOR FAN TESTU

    - uvedení systému do provozu

    - zaškolení obsluhy uživatele

  - Součástí předmětu plnění (díla) není:

    - náklady na přenos signálů z ústředny do např. objektové ústředny elektrické požární signalizace (dále také „EPS“)

    - náklady na vzduchotechniku (dále také „VZT“), klapek, BRANO na dveřích

    - náklady na případnou přejímku komisařem pojišťovny

    - utěsnění prostoru - nutno zajistit udržení koncentrace hasiva v prostoru min. po dobu 10 minut

    - náklady na odvětrání hašeného prostoru po případném požáru (cca 5-ti násobná výměna vzduchu)

    - náklady na přívod napájení ústředny SHZ (230V/50Hz/10A) a hlavní ochrannou svorku (dále také „HOP“)

    - protipožární utěsnění prostupů

    - bezplatné poskytnutí médií (montážní proud atd.) pro vlastní montáž

Tyto práce a činnosti provede Dodavatel na žádost Objednatele, a to na základě samostatné písemné dohody či písemného dodatku k této Smlouvě.

  - Dílo bude provedeno v kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla. Veškerý použitý materiál a dodané zařízení musí být nové a nepoužité.

  - Všechny povrchy, konstrukce, zařízení apod. poškozené v důsledku činnosti Dodavatele budou po provedení prací uvedeny Dodavatelem do původního stavu, v případě zničení budou Dodavatelem nahrazeny novými na náklady Dodavatele.

  - Dodavatel se zavazuje k udržování pořádku v místě plnění.

  - Dodavatel je povinen zajistit, aby veškeré označení, popisy pro ovládání apod. veškerých dodaných zařízení byly na zařízeních uvedeny v českém jazyce.

- Doba a místo plnění

  - Dodavatel se zavazuje dílo uvedené v čl. III. této Smlouvy řádně provést v níže uvedeném termínu. Dodavatel je povinen převzít místnost serverovny od Objednatele do [doplní zhotovitel] dní od podpisu této Smlouvy a zahájit provádění instalace a montáže zařízení v termínech uvedených v této Smlouvě.

  - Termíny plnění díla jsou stanoveny následovně:

    - Zpracování dokumentace skutečného provedení nejpozději do [doplní zhotovitel]

    - Dodávka materiálu na místo plnění a následná montáž nejpozději do [doplní zhotovitel]

    - Zhotovení prostupů pro kabely a potrubní rozvody nejpozději do [doplní zhotovitel]

    - Provedení funkčních zkoušek nejpozději do [doplní zhotovitel]

    - Uvedení systému do provozu nejpozději do [doplní zhotovitel]

    - Zaškolení obsluhy uživatele nejpozději do [doplní zhotovitel]

  - Nejpozději do [doplní zhotovitel] dojde ke konečnému převzetí díla, přičemž podmínkou předání a převzetí díla je mj. řádná realizace závěrečné kontrolní prohlídky.

  - Místem plnění je Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, ul. Hradecká 1250, 500 03 Hradec Králové, konkrétně místnost serverovny.

  - Objednatel není povinen Dodavatele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy vč. jejích příloh upomínat. Nedodržením těchto termínů a lhůt dochází k prodlení Dodavatele se všemi důsledky podle této Smlouvy a Občanského zákoníku.

- Předání a převzetí díla

  - Dodavatel je povinen písemně oznámit Objednateli s dostatečným předstihem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí.

  - O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (dále jen „Protokol o předání“), kde mj. uvede i zápis a výsledek závěrečné kontrolní prohlídky dle ust. 4.3. této Smlouvy.

  - Dodavatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení seznam zařízení, které jsou součástí díla, jejich záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce.

  - V případě, že dílo bude mít při jeho předání vady, uvede se přesný popis vad a lhůta k jejich odstranění, jakož i způsob odstranění.

  - Pokud se při předávacím a přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu schopném předání a převzetí, Objednatel dílo nepřevezme a v zápise uvede důvody odmítnutí převzetí díla. Po odstranění nedostatků, pro které dílo nebylo převzato, Dodavatel vyzve Objednatele k opakovanému předávacímu a přejímacímu řízení, přičemž je povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení.

  - Dodavatel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním Objednateli v místě plnění díla bez vad.

- Cena díla

  - Cena za celé provedené a předané dílo a všechny činnosti Dodavatele sjednané v této Smlouvě a jejích přílohách je stanovena jako cena pevná a neměnná a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této Smlouvě. Dodavatel zaručuje úplnost rozpočtu uvedeného ve Výkazu výměr.

  - Dohodnutá cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených ve Výkazu výměr v příloze č. 2 k této Smlouvě, kterou zaplatí Objednatel Dodavateli za provedení díla, je cenou smluvní stanovenou na základě nabídky Dodavatele a činí:

Cena bez DPH: [doplní zhotovitel] Kč

DPH 21%: [doplní zhotovitel] Kč

Cena celkem vč. DPH: [doplní zhotovitel] Kč

  - Pokud se v rámci realizace díla vyskytnou práce, které Dodavatel nemohl s náležitou péčí předvídat nebo práce, jejichž potřeba provedení vznikla až v průběhu jeho realizace anebo i jiné práce, které nemění celkovou povahu díla (tzv. vícepráce), přičemž realizace těchto víceprací je nezbytně nutná pro provedení díla, bude cena těchto víceprací vypočtena na základě jednotkových cen, uvedených ve Výkazu výměr v příloze č. 2 této Smlouvy. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude cena stanovená dohodou Smluvních stran. V případě sporu Smluvních stran o výši ceny se bude vycházet z cen v místě a čase obvyklých, zjištěných cenovým průzkumem Objednatele. Jakékoliv vícepráce lze realizovat jen po předchozím písemném souhlasu Objednatele. Pokud Dodavatel provede vícepráce bez tohoto souhlasu, zaniká mu nárok na úhradu ceny takto provedených víceprací a není oprávněn požadovat po Objednateli ani náhradu za bezdůvodné obohacení.

  - Pokud nastane skutečnost uvedená v ustanovení 6.3. této Smlouvy, je Dodavatel povinen připravit neprodleně dodatek sestávající ze schválené změny rozsahu a ceny díla či jeho součástí Objednatelem a dále obsahující oceněný položkový rozpočet těchto změn, časový dopad na harmonogram plnění předmětu této Smlouvy a zdůvodnění změny.

  - Pokud vícepráce nepřesáhnou 15 % z ceny díla, zůstává termín dokončení díla dle čl. IV. této Smlouvy nezměněn.

  - Pokud se Smluvní strany po dobu více jak 14 dnů ode dne zjištění potřeby vícepráce neshodnou na ceně za vícepráci, je Dodavatel i tak povinen vícepráce v případě požadavku Objednatele provést s tím, že následně bude otázka cenového vyrovnání dojednána postupem ustanovení 6.3. této Smlouvy.

- Způsob úhrady a platební podmínky

  - Smluvní strany se dohodly, že Dodavateli vznikne nárok na úhradu celkové ceny za splnění Předmětu smlouvy až po úplném a řádném dokončení předmětu plnění bez jakýchkoliv vad a nedodělků, jehož splnění bude potvrzeno v Protokolu o předání dle ustanovení 5.2. této Smlouvy. Dodavatel nemá nárok na žádné zálohové ani dílčí platby ceny.

  - Platba za provedení díla bude uhrazena na základě daňového dokladu vystaveného Dodavatelem (dále jen „Faktura“).

  - Faktura vystavená Dodavatelem po řádném dokončení předmětu Smlouvy musí obsahovat všechny náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen jako „Zákon o DPH“).  Faktura vystavená Dodavatelem musí obsahovat jako přílohu soupis skutečně provedených prací oceněných jednotkovými cenami a pořadovými čísly položek uvedených v příloze č. 2 této Smlouvy – Výkazu výměr. Bez odsouhlaseného soupisu provedených prací je Faktura neplatná. Fakturu doručí Dodavatel na e-mailovou adresu Objednatele uvedenou v záhlaví této Smlouvy.

  - Splatnost faktury je stanovena na 30 dnů od jejího řádného doručení Objednateli. Faktura je považována za uhrazenou dnem, kdy bude odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu Dodavatele. Faktura bude uhrazena ze strany Objednatele bezhotovostní formou.

  - Jestliže Faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení 7.3. této Smlouvy (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude přiložen soupis provedených prací, je Objednatel oprávněn takovou Fakturu doporučeně či osobně (prostřednictvím zaměstnance Objednatele) vrátit Dodavateli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je Dodavatel povinen vystavit novou Fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová Faktura s novou lhůtou splatnosti, není Objednatel v prodlení s placením Faktury. Splatnost nově vystavené Faktury je rovněž 30 dní od jejího doručení Objednateli.

  - Stane-li se Dodavatel nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a Zákona o DPH, je povinen neprodleně o této skutečnosti informovat Objednatele.

  - Bude-li Dodavatel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu ustanovení § 106a Zákona o DPH či v případě režimu přenesení daňové povinnosti, je Objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ustanovením § 109a resp. § 92a a § 92e Zákona o DPH. O tuto část bude ponížena cena Předmětu smlouvy a Dodavatel obdrží pouze cenu Předmětu smlouvy bez DPH.

  - Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných předpisů v době zdanitelného plnění. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění je považován den předání a převzetí Předmětu smlouvy Objednatelem, tj. den podpisu Protokolu o předání dle ustanovení 5.2. této Smlouvy.

- Práva a povinnosti Smluvních stran

  - Kontaktní osobou Dodavatele pro realizaci této Smlouvy je:

[doplní zhotovitel], tel.: [doplní zhotovitel], e-mail: [doplní zhotovitel]

Kontaktní osobou Objednatele pro realizaci této Smlouvy je:

………………………., tel.: ……………………, e-mail:………..

  - Komunikace mezi Smluvními stranami musí být provedena písemně, kde to stanoví tato Smlouva či Občanský zákoník. Pokud jednotlivá ustanovení této Smlouvy nevymezují prostředky komunikace jinak, může být písemná komunikace zaslána druhé Smluvní straně doporučeně poštou, kurýrem, předána osobně či zaslána elektronicky. Písemnost se považuje za doručenou uplynutím 3 pracovních dnů od jejího prokazatelného předání poskytovateli poštovních služeb k přepravě doporučenou poštou. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze Smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní její doručení.

  - Dodavatel bude při provádění díla udržovat čistotu a pořádek v místě plnění. Dodavatel se dále zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy nutné pro bezchybný chod prováděných prací, dodávek a služeb.

  - Dodavatel je povinen na vlastní náklady odstranit vzniklé škody na majetku způsobené v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy třetím osobám i Objednateli.

  - Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že plnění je prováděno zřejmě nekvalitně, uplatní požadavky na zjednání nápravy u Dodavatele. Dodavatel se zavazuje takový požadavek akceptovat na vlastní náklady. Neodstraní-li Dodavatel vadu neprodleně nebo v dohodnuté lhůtě, je Objednatel oprávněn stanovit konečnou lhůtu k odstranění vady.

  - Dodavatel se zavazuje provést dílo dle této Smlouvy vlastním jménem, samostatně, dle zadávací dokumentace a jím podané nabídky, a dle pokynů Objednatele. V případě, že pověří provedením jeho části jinou osobu, má Dodavatel odpovědnost, jako by plnění provedl sám. Dodavatel je oprávněn pověřit provedením části plnění pouze poddodavatele uvedené v Seznamu poddodavatelů připojeného v příloze č. 3 této Smlouvy (součást nabídky Dodavatele do Veřejné zakázky). Dodavatel je oprávněn požádat Objednatele o změnu v Seznamu poddodavatelů. V případě, že Dodavatel o změnu v Seznamu poddodavatelů požádá, je právem Objednatele rozhodnout o tom, zda žádost o změnu v Seznamu poddodavatelů akceptuje nebo odmítne, přičemž odmítnutí nesmí být bezdůvodné.

  - Odlišně od předchozího odstavce se sjednává, že Dodavatel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen v nutných a závažných případech (zejména zahájení insolvenčního řízení proti poddodavateli, poddodavatel přerušil či ukončil svou činnost, poddodavatel přestal splňovat kvalifikaci, jejímž prostřednictvím prokazoval Dodavatel část kvalifikace ve Veřejné zakázce) s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový poddodavatel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní poddodavatel prokazoval za Dodavatele coby účastníka v rámci Veřejné zakázky. V případě zjištění skutečností, které odůvodňují potřebu změny poddodavatele, pomocí kterého Dodavatel prokazoval část kvalifikace ve Veřejné zakázce, je Dodavatel povinen tuto skutečnost Objednateli písemně oznámit do 5 dnů po jejich zjištění. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený poddodavatel prokázat Objednateli v téže lhůtě.

  - Objednatel je oprávněn požadovat vyloučení jakéhokoliv poddodavatele, který neprovádí sjednané plnění v souladu s právními předpisy a touto Smlouvou. Dodavatel je povinen v takovém případě na výzvu Objednatele s takovým poddodavatelem neprodleně ukončit spolupráci a zajistit, aby vyloučený poddodavatel neprodleně opustil místo plnění. Náhrada takového poddodavatele bude probíhat postupem dle ustanovení 8.6. nebo 8.7. této Smlouvy (tj. podle toho, zda se jednalo o tzv. kvalifikačního poddodavatele či nikoliv).

  - Dodavatel je povinen při provádění díla spolupracovat a průběžně konzultovat postup prací s Objednatelem. Při plnění této Smlouvy je Dodavatel povinen upozorňovat Objednatele na nevhodnost pokynů, které by mohly mít za následek újmu na právech Objednatele nebo vznik škody. Pokud Objednatel přes upozornění na splnění svých pokynů trvá, neodpovídá Dodavatel za případnou škodu tím vzniklou.

  - Dodavatel se zavazuje mít uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu jím způsobenou Objednateli a třetím osobám, u které garantuje její platnost po celou dobu realizace díla, a to minimálně ve výši [doplní zhotovitel] Kč (dále jen „Pojistná smlouva“). Dodavatel garantuje platnost obdobné smlouvy i u svých poddodavatelů. Dodavatel doloží Objednateli doklad o uzavření nebo platnosti takové Pojistné smlouvy do 10 pracovních dnů ode dne doručení Objednatelovy výzvy.

  - Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat průběh poskytovaných služeb Dodavatelem, zejména, zda Dodavatel řádně plní své povinnosti stanovené touto Dohodou. Dodavatel se zavazuje umožnit Objednateli (příp. Objednatelem zmocněným osobám) tuto kontrolu provádět. Za tímto účelem je Dodavatel povinen předložit Objednateli veškerou dokumentaci související s prováděním díla vyžádanou Objednatelem, a to nejpozději do tří dnů od vyžádání Objednatelem.

  - Dodavatel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

  - Dodavatel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci k Veřejné zakázce a dokumentaci týkající se plnění této Smlouvy nejméně po dobu 10 let od provedení díla dle Smlouvy a spolupracovat v rámci dalších možných kontrol oprávněných orgánů. Pokud české právní předpisy stanoví delší lhůtu pro uchování konkrétní dokumentace, bude aplikována a dodržena tato delší lhůta.

  - Dodavatel je povinen průběžně kontrolovat jakost materiálu zařízení; a prověřovat doklady o dodávkách materiálu, zařízení.

  - Dodavatel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru místa plnění.

  - Dodavatel není oprávněn umožnit bez předchozího souhlasu Objednatele přístup třetím osobám do místa plnění. To se netýká třetích osob, jejichž vstup je potřebný pro realizaci díla.

  - Dodavatel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovníci po celou dobu provádění díla v místě plnění nekouřili a nepožívali alkoholické nápoje či jiné omamné a psychotropní látky.

- Vlastnické právo a nebezpečí škody na věci

  - K předmětu díla zhotovovanému dle této Smlouvy má vlastnické právo od počátku Objednatel.

  - Nebezpečí škody na realizovaném díle nese Dodavatel v plném rozsahu až do okamžiku úplného předání a převzetí díla. Řádným předáním a převzetím díla dle této Smlouvy přechází na Objednatele nebezpečí škody na předmětu díla (resp. na jeho části).

  - Dodavatel je dále povinen nahradit v plné výši škodu, která vznikne v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností (vč. prevenčních) a závazků Dodavatele (resp. jeho poddodavatelů, za které plně odpovídá) dle této Smlouvy, a která není řešena podle ustanovení 9.2. této Smlouvy.

- Odpovědnost za vady a záruka za jakost

  - Dodavatel poskytuje Objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy přejímá závazek, že dílo bude v průběhu záruční doby, uvedené níže, odpovídat výsledku určenému v této Smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou dokumentací. Záruční doba za jakost zařízení, za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení a dodržení správných technologických postupů, které zaručují správnou funkci a výkon dodaného díla, začíná běžet ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí kompletního díla dle čl. V. této Smlouvy.

  - Dodavatel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 24 měsíců.

  - Záruka se nevztahuje na vady způsobené výlučně Objednatelem v důsledku nesprávné manipulace či nesprávné údržby v rozporu s předanými návody k údržbě a v rozporu s pokyny získanými při zaškolení obsluhy. Záruka se rovněž nevztahuje na běžné opotřebení zařízení.

  - Vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní Objednatel u Dodavatele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat dle své volby odstranění vady opravou, nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

  - Vada se považuje za odstraněnou až při písemném potvrzení odstranění ze strany Objednatele, který bezdůvodně podpis neodepře. Potvrdit odstranění vady lze i v případě, že vada byla odstraněna s drobnými výhradami; způsob a termín jejich odstranění se uvede v potvrzení.

  - Objednatel nejprve oznámí bezodkladně vady telefonicky a následně do 3 pracovních dnů tak učiní i písemně. Dodavatel je povinen reagovat na písemné uplatnění vad neprodleně, nejdéle do 3 pracovních dnů je povinen kontaktovat Objednatele (vždy písemně, případně navíc i telefonicky) a dohodnout s ním konkrétní postup při odstranění vady (možnost přístupu do místa plnění, přesný termín a čas nástupu na práce vedoucí k odstranění vad, plánovaný termín odstranění vady). Vady musí být odstraněny bez zbytečného odkladu po jejich prvním písemném nahlášení, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení písemného oznámení Dodavateli, pokud se strany nedohodnou jinak.

  - V případě, že Objednatel reklamuje vadu, u které je dle písemného prohlášení Dodavatele sporné, zda je reklamace oprávněná, je Dodavatel povinen tuto vadu odstranit ve sjednaných lhůtách bez ohledu na tuto skutečnost. Po odstranění vady má Dodavatel právo vydat prohlášení o neoprávněné reklamaci. Dále má právo požadovat uhrazení skutečně a účelně vynaložených a prokázaných nákladů na odstranění vady, prokáže-li, že reklamace byla neoprávněná. V případě sporu o oprávněnosti reklamace rozhodne znalecký posudek vypracovaný znalcem zvoleným oběma Smluvními stranami. Náklady na posudek hradí strana, v jejíž je neprospěch.

  - Jestliže Dodavatel neodstraní oprávněně reklamované vady ve lhůtě uvedené v ustanovení 10.6. této Smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny nebo provést tyto opravy sám nebo jejich provedením pověřit jinou (třetí) osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla ve srovnatelných technických a cenových parametrech pokud je to z hlediska nabídky trhu možné, jinak po projednání s Dodavatelem v technických a cenových parametrech i vyšších, kterých je potřeba k účelnému odstranění vad. Takto vzniklé náklady je Dodavatel povinen uhradit Objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu znějícího na náklady vynaložené při odstraňování vad. Tímto se Dodavatel nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva Objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.

- Smluvní pokuty

  - Dodavatel bere na vědomí, že dodržení sjednaných termínů pro ukončení díla ze strany Dodavatele je pro Objednatele zásadní, zejména pak termín konečného předání díla. Smluvní strany dohodly, že pro případ prodlení Dodavatele oproti konečnému termínu předání a převzetí díla (tj. do [doplní zhotovitel]) uvedenému v ustanovení 4.3. této Smlouvy, je Dodavatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení se splněním zajišťované povinnosti.

  - Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu ani jejím zaplacením není dotčen nárok na náhradu škody v plném rozsahu, tj. nad rámec smluvní pokuty.

  - Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou Smluvní stranou Smluvní straně povinné.

- Odstoupení od Smlouvy

  - Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit za podmínek upravených Občanským zákoníkem.

  - Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že by mu byla zkrácena či odebrána dotace na financování ceny díla či její část, resp. v případě, že obdrží informaci o tom, že mu dotace nebude vyplácena.

  - Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno v písemné formě a nabývá účinnosti dnem doručení druhé Smluvní straně.

  - V případě odstoupení od Smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování podle jednotkových cen provedených částí díla a zakoupených materiálů a zařízení pro hašení požárů dle Výkazu výměr připojeného v příloze č. 2 této Smlouvy. Dodavatel je povinen opustit a vyklidit místo plnění (serverovnu), nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy. Neučiní-li tak Dodavatel je Objednatel oprávněn místo plnění na náklady Dodavatele vyklidit a náklady na vyklizení mu přefakturovat.

  - Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této Smlouvy týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky a záruční doby podle čl. X  této Smlouvy, pokud dokončení díla třetím subjektem nemělo a nemohlo mít vliv na kvalitu a provedení části díla, kterou již Dodavatel do odstoupení od Smlouvy provedl a dále ustanovení o vlastnictví předmětu díla, náhradě škody dle čl. IX. této Smlouvy a cenová ujednání obsažené v této Smlouvě a jejich přílohách.

  - Dodavatel se zavazuje předat dosud provedené dílo i nedokončenou část díla do 5 kalendářních dnů ode dne ukončení inventury dle ustanovení 12.5. O předání a převzetí díla bude pořízen oběma Smluvními stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění (dále jen „Zápis“). Objednatel má v případě odstoupení od Smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, místo jejich odstranění. Nepředání místa plnění ani nepřevzetí díla dle tohoto ustanovení Smlouvy nemá vliv na vlastnictví předmětu díla Objednatelem či právo Objednatele zadat dokončení díla jinému dodavateli.

- Závěrečná ustanovení

  - Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného/neúčinného.

  - K řešení sporů, vyplývajících z této Smlouvy, které nebudou urovnány dohodou obou Smluvních stran, je místně příslušný soud podle místa sídla Objednatele.

  - Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text Smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Možnost měnit Smlouvu jinou formou Smluvní strany vylučují.

  - Dodavatel tímto výslovně prohlašuje, že disponuje příslušným podnikatelským oprávněním ve vztahu k předmětu této Smlouvy a toto bude mít k dispozici po celou dobu trvání této Smlouvy.

  - Dodavatel dále výslovně prohlašuje, že v okamžiku uzavření této Smlouvy proti němu není zahájeno ani vedeno správní či jiné řízení, jehož předmětem by bylo omezení či zrušení oprávnění k výkonu podnikatelské činnosti nezbytné k realizaci předmětu této Smlouvy.

  - Dodavatel bere na vědomí a souhlasí se zveřejněním této Smlouvy včetně všech jejích příloh a případných dodatků na profilu zadavatele Objednatele a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a dokumentace týkající se Předmětu smlouvy, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem Objednateli písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této Smlouvě.

  - Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou Smluvních stran.

  - Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu Smlouvy) uvedené v záhlaví Smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné Smluvní strany podepsat bez dalšího tuto Smlouvu.

  - Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom.

  - Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena na základě vážné a svobodné vůle obou Smluvních stran, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, že smlouvě porozuměly a chápou její význam, což stvrzují svými podpisy.

V………………dne ………..					V [doplní zhotovitel] dne……….

……………………………….					……………………………….

za Objednatele							za Dodavatele

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové 			[doplní zhotovitel]

Mgr. Daniela Ridlová, ředitelka					[doplní zhotovitel]

Přílohy:  	Příloha č. 1 – Zadávací dokumentace

Příloha č. 2 – Výkaz výměr

Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo „Instalace a montáž zařízení na hašení požárů“ – Zadávací

dokumentace

Příloha č. 2 ke smlouvě o dílo „Instalace a montáž zařízení na hašení požárů“  – Výkaz výměr

Příloha č. 3 ke smlouvě o dílo „Instalace a montáž zařízení na hašení požárů“ – Seznam poddodavatelů