SMLOUVA

o výkonu technického dozoru investora

- Zadavatel

Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Zastoupená: Mgr. Leou Vojtěchovou, ředitelkou školy

Se sídlem: Pod Koželuhy 100, 506 41 Jičín

IČO: 60 11 68 20

DIČ: CZ 60 11 68 20

Tel: 702 221 275

(dále jen, “objednatel”)

a

- Zhotovitel

Název: [doplní dodavatel]

Zastoupená: [doplní dodavatel]

Adresa: [doplní dodavatel]

Tel: [doplní dodavatel]

e-mail: [doplní dodavatel]

Bankovní spojení: [doplní dodavatel]

IČ: [doplní dodavatel]

(dále jen, “dozor”)

Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 1746 odst. 2, občan. Zákoníku č. 89/2012 (dále jen “občanský zákoník”)

tuto

Smlouvu o výkonu technického dozoru investora

- Předmět smlouvy

Dozor se zavazuje v rozsahu této smlouvy a za podmínek v ní uvedených pro objednavatele vykonávat činnost technického dozoru na akci „Rekonstrukce dílen – svařovna – zajištění TDS“ při realizaci, předání a převzetí stavby.

- Povinnosti dozoru

- Výkon technického dozoru investora při realizaci, předání a převzetí stavby zejména zahrnuje

- Seznámení se s obsahem smluv na zhotovení díla

- Účast při projednávání Smluv o dílo – jejich dodatků s firmou realizující vlastní výstavbu (dále jen, zhotovitelem), poddodavateli nebo třetími osobami, včetně připomínek k technické a finanční části projektu

- Odevzdání a převzetí staveniště a zabezpečení zápisů do stavebního deníku

- Dozor a kontrola zajištění souladu výstavby s podmínkami smlouvy o dílo, dodržení podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace výstavby a rekonstrukce

- Dohled na dodržení kvality veškerých prováděných prací

- Neprodlené informování objednavatele o všech závažných okolnostech stavby

- Spolupráce a podpora objednatele při rozporných jednáních

- Kontrola a spolupráce při event. úpravách věcného a časového harmonogramu stavby

- Projednávání dodatků a změn dokumentace, které nezvyšují náklady, neprodlužují lhůty výstavby a nezhoršují parametry díla

- Průběžné informování objednatele o všech závažných okolnostech

- Kontrolu věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňování podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách před jejich úhradou objednatelem

- Kontrolu těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, zapsání kontroly do stavebního deníku

- Sledování a kontrola předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a zařízení prováděných zhotovitelem stavby, jejich výsledkům, sledování kvality prováděných dodávek a prací (certifikáty, atesty, protokoly apod.)

- Sledování vedení stavebních a montážních deníků

- Kontrola postupu prací dle časového plánu stavby a ustanoveními příslušných norem

- Kontrola řádného uskladnění materiálů, strojů a konstrukcí

- Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejich částí, účast na přijímacím řízení stavby v rámci konečného předání (soustředění všech listinných dokladů, sestavení protokolu o předání a převzetí dokončené stavby, soupis veškerých vad a nedodělků, soupis provedených změn stavby a jejich zdůvodnění, návrh na odstranění vad a nedodělků)

- Kontrola dokumentace skutečného provedení stavby

- Koordinuje spolupráci zhotovitelů

- Spolupráce při tvorbě harmonogramu jednotlivých prací

- Sleduje provádění jednotlivých činností na staveništi

- Upozorňuje na zjištěné nedostatky, požaduje zjednání nápravy

- Organizuje kontrolní dny k dodržování plánu za účasti zhotovitelů, provádí zápisy z kontrolních dnů o zjištěných nedostatcích

- Navrhuje opatření vedoucí k odstranění nedostatků a informuje všechny zhotovitele

- Výkon technického dozoru investora po předání stavby a při jejím uvedení do užívání zejména zahrnuje

- Kontrola souladu projektové dokumentace pro provedení stavby a souvisejícího či navazujícího projektu interiéru, koordinace postupu při řešení případných změn na stavbě

- Kontrola odstraňování vad a nedodělků

- Kontrola vyklízení staveniště zhotovitelem stavby

- Spolupráce a přípravě podkladů pro závěrečné vyhodnocení stavby

- Dozor se dále zavazuje, že na stavbu bude docházet za účelem výkonu činností dle této smlouvy minimálně jednou týdně v rozsahu min. 5 hod/ týdně, což potvrdí zápisem ve stavebním deníku. Při plnění předmětu smlouvy se bude řídit výše uvedenými výchozími podklady objednatele, jeho pokyny a vyjádřeními příslušných veřejnoprávních orgánů a organizací. Od pokynů objednatele se může dozor odchýlit, jen je-li naléhavě nezbytné v zájmu objednatele a dozor nemůže včas obdržet jeho souhlas.

Je povinen zejména:

- Postupovat při zařizování záležitosti s odbornou péči dle pokynů objednatele a v souladu s jeho zájmy, které jsou zejména: provést předmět plnění v souladu s předanou projektovou dokumentací v termínech a za ceny dle výsledků výběrových řízení. V případě neplnění objemového nebo finančního harmonogramu stavby navrhovat opatření k nápravě.

- Oznamovat objednateli všechny okolnosti, které zjistil při zařizování záležitosti a jež mohou mít vliv na pokyny objednatele.

- Upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynů; v případě, že objednatel i přes upozornění dozoru na splnění pokynů trvá, se dozor v odpovídajícím poměru zprošťuje odpovědnost i za úspěch zařízení záležitosti a za vady jím poskytované služby objednateli.

- Zařizovat záležitosti osobně, popř. informovat objednatele o svém zastupování.

- Dozor bude provádět technický dozor osobně. V případě dovolené (maximálně 14 kalendářních dnů) či v případě, kdy dozor nemůže vykonávat činnost osobně ze zdravotních důvodů (pracovní neschopnost) či zásahem třetí osoby je dozor oprávněn za sebe určit náhradu (dále jen „Zástupce dozoru“)

- Povinnosti objednavatele

- Objednatel se zavazuje dozoru průběžně a včas (před požadovaným výkonem příslušných úkonů) předávat protokolárně zejména tyto podklady:

Kopie smluvních dokumentů na zpracování projektové dokumentace

Projektovou dokumentaci příslušných stupňů

Uzavřenou smlouvu o dílo mezi objednatel a zhotovitelem stavby včetně oceněného výkazu výměr z nabídky zhotovitele

Případně další podklady nezbytné pro zabezpečení požadovaných výkonů dozoru.

- Objednatel dále předá dozoru případné další smlouvy o dílo, které se budou týkat předmětu plnění, a to neprodleně do jejich podpisu

- Objednatel je dále povinen na výzvu dozoru se zúčastnit důležitých jednání, poskytovat dozoru nezbytnou součinnost, potřebnou pro řádné vyřízení záležitostí dle této smlouvy.

- Trvání smlouvy, místo plnění

- Tato smlouva se uzavírá na dobu do úplného splnění předmětu smlouvy, to je do odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání stavby.

- Místem plnění je: budova svařovny na Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Komenského náměstí 45, Jičín.

- Plnění výkonů dle čl. II bod 1. zahájí dozor okamžitě po podpisu této smlouvy. Předpokládaný termín zahájení prací je červen 2025, předpokládaný termín ukončení a vyhodnocení je polovina září 2025. Dozor má právo fakturovat a požadovat úhradu provedených úkonů vždy po ukončení akce.

- Objednatel může písemně vypovědět smlouvu pro závažné porušení povinností dozoru a koordinátora BOZP.

Za závažné porušení povinností dozoru se považuje:

- Neprovedení kontroly zadávací dokumentace

- Neprovedení kontroly zápisů ve stavebním deníku po dobu delší než jeden týden

- Nepřítomnost na stavbě dle podmínek smlouvy po dobu delší než jeden týden

- Neupozornění objednatele na nekvalitní práci zhotovitele bezprostředně po jejím zjištění

- Neprovedení kontroly faktur zhotovitele a jejich podkladů ve lhůtě do jednoho týdne od předání objednatelem

- Neprovedení kontroly dodávek a prací, které byly následně zakryty

- Neprovedení kontroly dokumentace skutečného provedení stavby

- Odměna dozoru za plnění předmětu smlouvy

- Za činnosti související s vyřizováním záležitosti uvedené v č. I. A II. Této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit dodavateli pevně sjednanou a nejvýše přípustnou odměnu v následující výši ………,- Kč+ 21 % DPH, tj. celkem      - Kč vč. DPH.

- Platební podmínky, sankce

- Odměna bude dozoru proplacena na základě daňového dokladu – faktury vystavěné dozorem a odsouhlasených oprávněných zástupcem objednavatelem po závěrečném předání a vyhodnocení akce.

- Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti účetního a daňového dokladu dle platných zákonů. V případě, že předložená faktura neobsahuje předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn ji ve lhůtě splatnosti vrátit dozoru k doplnění; po obdržení opravené faktury mu běží nová lhůta k jejímu proplacení.

- Splatnost faktury je 14 dnů ode dne jejího doručení objednateli, zálohy objednatel neposkytuje.

- Zjistí-li objednatel v průběhu plnění této smlouvy její porušení, které je možno považovat jo méně závažné (viz bod IV. Odst.4) ze strany dozoru nebo jiné nedostatky v jeho činnosti, je po předchozím projednání těchto nedostatků s dozorem oprávněn přiměřeně snížit jeho odměnu s ohledem na následky vzniklé neodpovídajícím plněním této smlouvy (min. o 10 % z fakturované částky za poslední fakturované období), nebude – li dohodnuto jinak. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, která mu případně vznikem postupem dozoru.

- V případě prodlení objednatele s úhradou faktury sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

- V případě odstoupení od smlouvy, kteroukoliv stranou má dozor právo vystavit objednateli fakturu za provedené výkony, a to ve výši dle poměru vykonaného dozoru oproti rozsahu dozoru dohodnutého. Ukončení prací, zhodnocení dosavadního rozsahu práce a úprava výše ceny bude v takovém případě zaznamenána formou zápisu mezi objednatelem a dodavatelem

- Závěrečná ustanovení

- Pokud v průběhu výkonu dozoru nastanou skutečnosti, které budou mít vliv na cenu a termín plnění, lze je uplatnit pouze na základě vzájemné dohody a dodatkem k této smlouvě.

- Rovněž veškeré další změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemným a pořadovým číslem označeným dodatkem k této smlouvě.

- Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jednu dozor a nabývá platností a účinností podpisem smluvních stran.

- Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy vychází z jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz, čeho připojují své podpisy.

- Záležitosti touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

- Strany se dohodly řešit spory vzniklé při plnění této smlouvy přednostně smírnou cestou. Tam, kde vzájemné jednání nebude úspěšné, bude postupováno v souladu s platným českým právním řádem.

V Jičíně, dne ….….………………	V                   , dne

Za objednatele:	Za dozor:

…………………………	……………………..…………

VOŠ a SPŠ, Jičín

Mgr. Lea Vojtěchová

ředitelka