SMLOUVA O DÍLO

(dále jen „smlouva“)

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel	Oblastní nemocnice Náchod a.s.

se sídlem:		Purkyňova 446, 547 01 Náchod

IČO			26000202

DIČ			CZ260000202

zástupce 		RNDr. Bc. Jan Mach, předseda správní rady

bankovní spojení:	Komerční banka a.s.

č. účtu:			78-8883900227/0100

ID datové schránky:	dn9ff92

dále též jako „objednatel“ nebo „ONN a.s.“ a

Zhotovitel	[doplní dodavatel]

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [doplní dodavatel] pod spisovou značkou [doplní dodavatel]

se sídlem		[doplní dodavatel]

IČO			[doplní dodavatel]

DIČ			[doplní dodavatel]

zastoupený		[doplní dodavatel]

bankovní spojení	[doplní dodavatel]

číslo účtu		[doplní dodavatel]

dále též jako „zhotovitel“ nebo „dodavatel“

objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Preambule

# Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Instalace obtoku na hlavním přívodu vody do pavilonů J a K v ONN a. s.“ (dále též jen „veřejná zakázka“).

Článek 1

Zmocněné osoby

- Objednatel zmocňuje následující osoby k jednání:

- zástupce objednatele ve věcech technických a plnění:

Ing. Patrik Werner, tel: +420 775 676 997, email: werner.patrik@nemocnicenachod.cz

zástupce objednatele ve věcech provozních: [bude doplněno objednatelem před podpisem smlouvy]

- Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání:

- zástupce zhotovitele ve věcech smluvních: [doplní dodavatel]

- zástupce zhotovitele ve věcech technických: [doplní dodavatel]

- Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně. Smluvní strana bude informovat druhou smluvní stranu o takové změně bezodkladně.

Článek 2

Podklady pro uzavření smlouvy

- Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne [bude doplněno objednatelem před podpisem smlouvy] v rámci zadávacího řízení uvedené veřejné zakázky.

- Předmět plnění je mimo jiné vymezen následující dokumentací, která tvoří přílohy této smlouvy:

- Zakreslení rozsahu úprav v pavilonech J a K

- Harmonogram plnění prací

- Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické a smluvní podmínky byly před podpisem smlouvy na základě jeho žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky, na základě jejíhož výsledku je uzavřena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabídky.

- Zhotovitel dále prohlašuje, že realizaci předmětu smlouvy provede v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení či změn a doplnění provedených zadavatelem.

- Zhotovitel dále prohlašuje, že před podpisem této smlouvy zhotovitel jednal s odbornou péčí.

- Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky smluvních dokumentů, resp. jejich obsahu. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků smluvní dokumentace, resp. jejího obsahu, včetně návrhů na jejich odstranění zhotovitel předá objednateli bez zbytečného odkladu po provedení kontroly.

- Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému zhotovení díla. Pokud některé práce na sjednaném díle zajistí prostřednictvím třetích osob, odpovídá za kvalitu prací a dodávky, jako by dílo prováděl sám.

- Zhotovitel prohlašuje, že není předlužen a není mu známo, že by bylo vůči němu zahájeno insolvenční řízení. Dále prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, či rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem soudní exekuce na majetek zhotovitele a že takové řízení nebylo vůči němu zahájeno.

Článek 3

Předmět smlouvy

1.    Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo uvedené v článku 4 této smlouvy

řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků, včetně       všech objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí. Objednatel se zavazuje při provádění díla

řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo, včetně objednatelem objednaných změn zaplatit,

a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

Článek 4

Předmět díla

1.  Předmětem veřejné zakázky je řádné zhotovení díla „Instalace obtoku na hlavním přívodu vody do pavilonů J a K v ONN a. s.“ v rozsahu nezbytném pro realizaci díla/stavby. Jedná se o zhotovení bypassů na hlavních přívodech pitné vody do pavilonů J a K Oblastní nemocnice Náchod a. s., které budou plně funkční, technicky totožné a představovat identickou náhradu stávajícího řešení, včetně všech nezbytných součástí (zejména šoupat, filtrů, uzávěrů a dalších armatur).

- Popis prací:

- dodávka a montáž přírubových tvarovek (T-kusy, kolena, trouby, křížové kusy dle DN 80 a DN 100),

- osazení nových přírubových armatur (šoupata, filtry, ruční kola),

- dodávka a instalace kotevního a podpěrného systému (nerezové kotvy, konzole, objímky),

- osazení renovačních filtračních sad JPF DN80 a DN100,

- provedení potrubní izolace kaučukovou izolací v potřebném rozsahu,

- kompletní montážní práce včetně tlakové zkoušky, uvedení do původního stavu a odzkoušení funkčnosti,

- zajištění dopravy, manipulace a potřebného montážního materiálu.

# Požadavky na plnění díla:

- Dílo bude prováděno v souladu s bezpečnostními, ekologickými, požárními, hygienickými předpisy, normami ČSN a veškerými platnými předpisy a zákony ČR.

- Při předání díla bude předáno prohlášení o shodě na všechny výrobky, které byly použity na realizaci této zakázky, veškeré protokoly a zkoušky, které byly v průběhu stavby provedeny, návody na použití všech technologií, které vyžadují údržbu a servis.

- V průběhu prací musí být dodržován zákon č. 309/2006 Sb. o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

- Zhotovitel zajistí odborné vedení realizace díla a všechny práce budou prováděny pouze osobami odborně způsobilými a řádně poučenými.

- Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a to zejména:

- zajištění zařízení pracoviště, včetně provozu tohoto pracoviště, podle potřeby zhotovitele pro řádné provedení díla včetně likvidace zařízení pracoviště;

- ekologická likvidace odpadů vznikajících při provádění díla a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu; podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění;

- uvedení objektů či zařízení dotčených prováděním díla do původního stavu, úklid prostor dotčených při provádění díla a současně s dokončením díla;

- Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály (nové, nikoliv použité či repasované).

- Zhotovitel poskytne záruky na celé dílo v délce 24 měsíců a zároveň v této době poskytne i bezplatný servis a odstranění vad.

- Všechny povrchy, konstrukce, plochy apod., poškozené v důsledku provádění prací, budou po provedení díla uvedeny do původního stavu, v případě zničení nebo nenávratného poškození budou vybraným dodavatelem na jeho náklad nahrazeny novými.

- Pokud zhotovitel k provedení díla používá zaměstnance nebo třetí osoby, je povinen zajistit proškolení těchto osob (nebo jejich zaměstnanců) v rozsahu povinností vyplývajících z právních předpisů, a to zejména v oblasti bezpečnosti práce, na úseku požární ochrany, nakládání s nebezpečnými látkami, jakož i v oblasti opatření k ochraně životního prostředí. Rovněž je povinen zajistit, aby tyto osoby plnily výše uvedené povinnosti a zejména, aby při provádění díla důsledně používaly ochranné prostředky a pomůcky.

- Veškeré práce mohou být prováděny kdykoliv během dne, například přípravné a montážní činnosti (sestavování armatur apod.) již od ranních hodin. Samotná odstávka pitné vody a vlastní připojení však musí proběhnout v nočních hodinách, tj. v čase od cca 22:00 do 5:00, a to ideálně o víkendu (pátek až neděle) z důvodu minimalizace omezení provozu.

# Předmět veřejné zakázky dále tvoří mimo jiné provedení následujících souvisejících činností, prací a dodávek, které je zhotovitel povinen do své cenové nabídky zahrnout:

- vybudování zařízení pracoviště;

- provádění a řízení prací;

- obstarání zařízení a materiálu, dopravy, dodávek, proclení, zdanění, skladování, pojištění;

- vzorkování materiálů a výrobků před zabudováním do díla předkládané na výzvu zadavatele v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení;

- zaškolení pracovníků uživatele;

- poskytnutí záruk na celé dílo 24 měsíců;

- servis a odstraňování vad v záruční době.

- Dodavatel se zavazuje k udržování pořádku v místě plnění. Dodavatel se dále zavazuje dodržovat úplný zákaz kouření v místě provádění díla a v celém objektu, vyjma míst k tomu účelu určených. Dodržování tohoto zákazu se zavazuje u svých pracovníků kontrolovat.

- Předmět díla vymezený v tomto článku dále tvoří zejména:

      - vybudování a odstranění zařízení pracoviště včetně zřízení rozvodů, spotřeby a provoz přípojek médií a energií během provádění stavby;

      - provádění a řízení prací;

      - obstarání zařízení a materiálu, dopravy, dodávek, proclení, zdanění, skladování, pojištění;

      - provádění denního úklidu pracoviště;

      - vzorkování materiálů a výrobků před zabudováním do díla předkládané na výzvu zadavatele v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení;

      - zaškolení pracovníků uživatele;

      - poskytnutí záruk na celé dílo;

      - odstraňování vad v záruční době, tj. 24 měsíců;

      - zkušební provoz – provedení všech předepsaných a funkčních zkoušek, včetně vystavění dokladů a jejich provedení.

- Technická kritéria pro dodávku:

      - zhotovitel musí splnit standardy provedení podle obecně závazných norem, které se k předmětu díla vztahují,

      - napojení na stávající inženýrské sítě musí splňovat kritéria správců sítí (zhotovitel zajistí jejich převzetí),

  - Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými a účinnými v době provádění díla.

  - Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, který je dále upřesněn projektem, který zhotovitel vypracuje, včetně soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazů výměr, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.

  - Práce budou zhotovitelem zabezpečeny v celém rozsahu zadávací dokumentace a v souladu s příslušnými platnými ČSN souvisejícími s plněním předmětu zakázky.

Článek 5

Termíny plnění

- Zhotovitel zahájí plnění díla dle této smlouvy na základě výzvy objednatele, pokud smlouva nestanoví jinak. Výzva ve smyslu tohoto ustanovení může být učiněna osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických a věcech plnění a musí být učiněna písemnou formou. Za písemnou formu se považuje i e-mail.

- Termíny plnění díla jsou stanoveny následovně:

Plnění bude zahájeno na základě písemné výzvy objednatele.

Celková lhůta pro provádění díla je 6 týdnů, z toho:

- maximálně 5 týdnů je určeno pro zajištění materiálu a přípravné práce,

- vlastní realizace bude probíhat max 1 týden

Předání dokončeného díla - do 6 týdnů od výzvy objednatele.

- Zhotovitel v rámci své nabídky předložil harmonogram plnění prací, který bude tvořit přílohu č. 4 této smlouvy.

- Místo plnění: 	Oblastní nemocnice Náchod a.s., pavilony J a K, Purkyňova 446, 547 01 Náchod.

- Objednatel má právo písemně oznámit zhotoviteli pozastavení prací. Zhotovitel je povinen na změnu termínu prací přistoupit. Termíny plnění dle odst. 2 a 3 tohoto článku se v takovém případě stavějí a počínají běžet dnem doručení žádosti objednatele o opětovné zahájení prací.

Článek 6

Cena díla

- Cena za celé provedené a předané dílo bez DPH je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení pracoviště, řízení a administrativu, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.

- Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v Krycím listu nabídky, činí:

celkem [doplní dodavatel] Kč bez DPH (slovy: [doplní dodavatel] korun českých bez DPH)

- Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných předpisů v době zdanitelného plnění. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná v tomto případě o tzv. přenesenou daňovou povinnost („PDP“), bude daň odváděna přímo objednatelem.

- Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (jako náhradu škody) veškeré sankce, pokuty a penále účtované třetími osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovováním díla jednáním zhotovitele (či jeho poddodavatelů) vznikly.

Článek 7

Způsob úhrady ceny a platební podmínky

- Objednatel nebude poskytovat na dílo zhotoviteli zálohy ani závdavek.

- Cenu díla uhradí objednatel na základě faktur zhotovitele vystavených následujícím způsobem:

- Provedené práce na vlastní stavbě budou zhotovitelem objednateli účtovány daňovým dokladem (dále jen „faktura“). Podkladem pro vystavení faktury je soupis provedených prací, a to nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu soupisu provedených prací. Dnem uskutečnění celkového zdanitelného plnění je den podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla. Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí celého díla objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů od uskutečnění celkového zdanitelného plnění vystavit daňový doklad (dále jen „konečná faktura“).

Veškeré cenové údaje budou uvedeny v Kč a platba bude probíhat výhradně v Kč (CZK).

- Úhrada ceny díla bude provedena po uplynutí 1 kalendářního měsíce na základě daňového dokladu –faktury. Přílohou faktury bude odsouhlasený originál soupisu provedených prací za dané období. Návrh soupisu provedených prací odevzdá zhotovitel ke kontrole po splnění díla. V případě jeho neodsouhlasení vrátí objednatel s uvedením důvodu nejpozději do 30 pracovních dnů předložený návrh zhotoviteli zpět nebo k přepracování. Důvodem pro neodsouhlasení soupisu provedených prací je např. skutečnost, že práce nebyly provedeny řádně.

- Splatnost oprávněně a v souladu se smlouvou vyfakturovaných částek bude 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury – daňového dokladu na emailovou adresu objednatele:

fakturace@nemocnicenachod.cz

- Faktura bude hrazena v plné výši a tímto způsobem bude uhrazena cena díla až do výše 100 % z celkové sjednané ceny.

- Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu pouze do výše 100 % ze sjednané ceny.

- Daňové doklady budou opatřené názvem díla a budou adresovány na objednatele a budou mít náležitosti podle příslušných předpisů (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je objednavatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti.

- Při předání části díla bude sepsán protokol o předání a převzetí, který bude podepsán zástupci obou smluvních stran, umožňuje-li to charakter plnění zhotovitele.

- Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a jejich splatnost bude stanovena na 30 dnů od doručení objednateli. Faktury dále musí obsahovat název zakázky.  V případě, že faktury nebudou obsahovat náležitosti daňového dokladu nebo další stanovené náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit je zhotoviteli na doplnění. V takovém případě lhůta splatnosti začne běžet nejdříve až po doručení řádně opravené faktury objednateli. Faktury budou obsahovat v příloze oboustranně podepsané dílčí předávací protokoly.

- Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním (způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění) po dobu nejméně 10 -ti let ode dne poslední platby za provedené práce a zároveň umožnit osobám oprávněným ke kontrole projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů.

- Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm lze rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění.

Článek 8.

Práva a povinnosti zhotovitele

- Zhotovitel se při zhotovení díla dle této smlouvy zavazuje dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární, hygienické a ostatní právní předpisy, či jiné normy, jakož i podmínky související s bezpečnostní ostrahou objednatele v areálu sídla objednatele.

- Zhotovitel je povinen postupovat při plnění této smlouvy řádně, poctivě a s odbornou péčí.

- Zhotovitel odpovídá za odborné provedení díla.

  - Zhotovitel je povinen počínat si při plnění této smlouvy tak, aby provoz objednatele byl dotčen a omezen pouze v co nejmenší možné míře.

  - Zhotovitel je povinen předcházet škodám, ke kterým by mohlo dojít při plnění této smlouvy, a učinit veškerá potřebná opatření, aby nedošlo ke vzniku škod.

  - Zhotovitel je povinen při plnění této smlouvy dodat objednateli díly nové, nepoužité, nerepasované a bez vad. Veškeré náhradní díly musí být originální.

  - Zhotovitel se zavazuje, že je řádně pojištěn pro případ vzniku škody způsobené svojí provozní činností, tj. pro případ škody způsobené při provádění díla, včetně škody způsobené zhotovitelem dodanými náhradními díly. Přičemž limit pojistného plnění musí být po celou dobu trvání této smlouvy minimálně ve výši 1.000.000 Kč. Při škodách, za které odpovídá, poskytne zhotovitel ze svého pojištění náhrady na odškodnění poškozených osob a/nebo opravu či zhotovení poškozených věcí. Jiné nároky, zvláště v souvislosti s přerušením provozu a ušlým ziskem jsou vyloučeny. Potvrzení o pojištění v rozsahu dle tohoto odstavce předkládá zhotovitel před podpisem smlouvy a po dobu jeho trvání do 5 kalendářních dní na výzvu objednatele.

  - Zhotovitel odpovídá za plnění svých poddodavatelů v plném rozsahu, jakoby se jednalo o jeho vlastní plnění.

  - Na kvalitu provedeného díla poskytuje zhotovitel při splnění záručních podmínek záruku po dobu 24 měsíců. Záruka se neposkytuje v případě vandalismu, zásahu třetí osoby a vyšší moci. Zhotovitel nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku skrytých vad díla (montáže či materiálu) 3. osoby, které při řádném provádění sjednaných prací nemohl zjistit či odstranit.

  - Záruční doba počíná běžet ode dne následujícího po předání a převzetí výsledku díla zhotovitele.

Článek 9

Práva a povinnosti objednatele

- Objednatel se zavazuje umožnit zhotovitel volný přístup k dílu, nezasahovat a nenechat ani třetí osobu zasahovat do díla bez předchozího pověření zhotovitele.

- Objednatel poskytuje zhotoviteli pouze provozní součinnost, přičemž v žádném případě nesmí taková součinnost vyvolat žádné dodatečné náklady na straně objednatele.

- Objednatel má právo uplatnit odůvodněné námitky proti provádění díla a zhotovitele je povinen takové námitky zohlednit.

- Objednatel je povinen převzít řádně provedené dílo v souladu s čl. 4 této smlouvy.

- Objednatel je oprávněn pověřit osoby, aby dohlížely na plnění dle této smlouvy a kontrolovaly, zda zhotovitel řádně a včas plní své povinnosti dle této smlouvy. Osoba pověřená ve smyslu tohoto ustanovení této smlouvy je oprávněna být přítomna v místě plnění během plnění této smlouvy zhotovitelem.

- V případě nejasností či rozporů při plnění této smlouvy je objednatel oprávněn udělovat zhotoviteli pokyny týkající se plnění této smlouvy. Přičemž tyto pokyny musejí být v souladu s účelem smlouvy. Zhotovitel je povinen takové pokyny respektovat.

- Objednatel má v případě vadného splnění díla dle své volby právo na odstranění vady bez zbytečného odkladu dodáním nového náhradního dílu za vadný náhradní díl, resp. provedení nové servisní činnosti, dodáním chybějících náhradních dílů, požadovat přiměřenou slevu z ceny za dílo nebo odstoupit od této smlouvy jako celku nebo právo na uplatnění jiného nároku vyplývajícího z obecně závazného právního předpisu.

- Zvolí-li objednatel právo na odstranění vady, zavazuje se zhotovitel veškeré vady odstranit do 2 pracovních dnů od jejich oznámení zhotoviteli.

- Práva z vady jsou řádně a včas uplatněna objednatelem, pokud je objednatel oznámí zhotoviteli do konce záruční doby, písemně na adresu zhotovitele.

- Nedohodnou-li se smluvní strany bez zbytečného odkladu na slevě z ceny, má objednatel právo odstoupit od této smlouvy jako celku.

Článek 10

Předání a převzetí předmětu smlouvy

- Zhotovitel po řádném provedení díla je povinen předat objednateli výsledek své činnosti a vystavit o tomto předání objednateli písemné potvrzení a objednatel je povinen řádně provedené dílo zhotovitele převzít. Zhotovitel je povinen zároveň před předáním díla provést přezkoušení. Provedením přezkoušení se zhotovitel nemůže dovolávat existence zjevných vad, ledaže prokáže, že zjevná vada musela být objednateli při provedení tohoto přezkoušení známa.

- Předpokladem předání převzetí výsledku díla zhotovitele je prokázání, že dílo je způsobilé plnit své funkce a mají předepsané, jinak obvyklé vlastnosti.

- Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí výsledku díla zhotovitele zejména v případě, že výsledek bude vykazovat jakoukoliv vadu.

- Zhotovitel na svůj náklad zajistí před předáním výsledku jeho díla, bude-li k provedení díla zapotřebí, souhlas orgánů veřejné moci či splnění jiné obdobné podmínky nebo provedení jiného úkonu.

- K náhradním dílům, které zhotovitel použil, přechází na objednatele vlastnické právo k okamžiku, kdy se stanou po zapracování součástí díla.

Článek 11

Sankce

- Pro případ, že zhotovitel nedodrží termíny sjednané dle čl. 5 této smlouvy, je povinen objednavateli uhradit smluvní pokutu, která činí 1.000 Kč (tisíc korun českých) za každý den prodlení a každé jednotlivé porušení.

- Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčeno právo objednatele na náhradu škody ani její výše.

- Smluvní pokuta je splatná nejpozději do sedmi dnů poté, co zhotovitel poruší smluvní povinnost, jejíž splnění je zajištěno smluvní pokutou. Bez ohledu na ujednání předchozí věty je smluvní pokuta vždy splatná nejpozději do sedmi dnů poté, co objednatel požádá zhotovitele o zaplacení smluvní pokuty. Smluvní pokuta může být uhrazena formou zápočtu vůči pohledávce zhotovitele za objednatelem.

- Pro případ prodlení s peněžitým plněním se sjednává smluvní úrok z prodlení namísto zákonného ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

Článek 12

Ochrana informací

- Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděly v souvislosti s touto smlouvou, pokud není stanoveno jinak. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na ty skutečnosti, které jsou nebo se stanou obecně známými, aniž by se tak stalo v důsledku porušení této smlouvy. Smluvní strany jsou zejména též povinny zachovávat výrobní a obchodní tajemství druhé smluvní strany jakož i mlčenlivost o veškerých skutečnostech, které by mohly negativně ovlivnit konkurenceschopnost druhé smluvní strany.

- Smluvní strana, která získala skutečnost chráněnou dle tohoto článku smlouvy od druhé smluvní strany, se zavazuje zajistit, aby tuto skutečnost uchoval v tajnosti a nezneužil ji žádný z jejich pracovníků, orgánů nebo členů jejich orgánů bez ohledu na jeho zařazení, který se dostane nebo by se mohl dostat do styku s touto skutečností.

- Omezení stanovená v tomto článku se nevztahují na poskytování informací spolupracujícím osobám nebo konzultantů obou smluvních stran v potřebném rozsahu, pokud tyto spolupracující osoby a/nebo konzultanti budou zavázáni k ochraně informací nejméně ve stejném rozsahu jako smluvní strany.

- Smluvní strany jsou však oprávněny podávat potřebná vysvětlení a údaje příslušným oprávněným státním a veřejným úřadům a institucím v České republice a/nebo oprávněným veřejným úřadům a institucím Evropské unie, pokud jsou k tomu povinny podle příslušných obecně závazných právních předpisů.

- Získá-li některá smluvní strana od druhé smluvní strany dokumenty, které obsahují skutečnosti chráněné dle tohoto článku smlouvy, bez ohledu na jejich formu, která může být listinná či elektronická, je tato smluvní strana povinna zajistit bezpečné uložení těchto dokumentů tak, aby nemohlo dojít k prozrazení či zneužití chráněných skutečností. Smluvní strany jsou povinny si bez zbytečného odkladu po ukončení této smlouvy vrátit veškeré dokumenty, které obsahují skutečnosti chráněné dle tohoto článku smlouvy, a to bez ohledu na jejich formu, která může být listinná či elektronická, pokud z této smlouvy nebo jejího účelu nevyplývá jinak.

- Smluvní strany se zavazují dodržovat povinnosti uvedené v tomto článku smlouvy po celou dobu trvání smlouvy i po úplném splnění závazků podle této smlouvy.

- Zhotovitel se výslovně zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech osobních údajích a/nebo jiných údajích chráněných zvláštními právními předpisy, se kterými se případně dostane do styku při plnění této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje po ukončení této smlouvy odstranit veškeré údaje a data uložená ve své výpočetní technice a/nebo na paměťových mediích nebo uložená v listinné podobě tak, aby tyto údaje a data nebylo možno žádným způsobem zneužít, obnovit a/nebo s nimi dále jakkoli nakládat.

- Při nakládání s osobními údaji a/nebo jinými údaji chráněnými zvláštními právními předpisy, se kterými se případně zhotovitel l dostane do styku při plnění této smlouvy, je vždy rozhodujícím hlediskem ochrana práv a zájmů objednatele.

Článek 13

Obchodní tajemství /Účastník zvolí jednu variantu/

Varianta A

- Podepsáním této dohody smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text této kupní smlouvy a veškeré skutečnosti v ní uvedené zveřejněny, a to včetně výše ceny, způsobu, místa a času plnění předmětu kupní smlouvy.

Varianta B

- Smluvní strany tedy prohlašují, že žádná část kupní smlouvy naplňuje/ nenaplňuje (pokud naplňuje - účastník barevně označí ustanovení, která naplňují znaky obchodního tajemství) znaky obchodního tajemství (ust. § 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Článek 14

Kybernetická bezpečnost

# Akceptací a plněním předmětu této objednávky/smlouvy se zavazujete k i plnění podmínek uvedených v Zákoně č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) a Vyhlášce č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti) a Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2555 ze dne 14. prosince 2022 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v Unii a o změně nařízení (EU) č. 910/2014 a směrnice (EU) 2018/1972 a o zrušení směrnice (EU) 2016/1148 (směrnice NIS 2) neboť Oblastní nemocnice Náchod a. s. je osobou povinnou podle §3, odst. g)  zákona o kybernetické bezpečnosti.

# Dále se zavazujete k plnění podmínek Varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost ze dne 9. července 2025, spisová značka: 350-544/2025-E, číslo jednací: 4417/2025-NÚKIB-E/350 a ze dne 3. září 2025, spisová značka: 350-647/2025-E, číslo jednací: 6159/2025 – NÚKIB-E/350. Varování je uveřejněno na úřední desce zde: Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost - Úřední deska a to včetně Metodiky k varování.

Článek č. 15

Závěrečná ustanovení

# Smluvní strany prohlašují, že jejich smluvní vztah založený touto smlouvou, včetně otázek v této smlouvě výslovně neupravených, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

- Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude v souladu s platnou právní úpravou uveřejněna v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra, když smluvní strany se zveřejněním této smlouvy výslovně souhlasí. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje jeho obchodní tajemství a není tak oprávněn uplatnit výjimku z povinnosti zveřejnit celé znění smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv se zavazuje zajistit objednatel, a to bez zbytečného odkladu po jejím podpisu oběma smluvními stranami.

## Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran za podmínek stanovených § 222 ZZVZ. Smluvní strany sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn., že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 	Ekologický předpis

Příloha č. 2	Cenová nabídka

Příloha č. 3	Zakreslení rozsahu úprav v pavilonech J a K

Příloha č. 4 	Harmonogram plnění prací /vytvoří účastník/

- Zhotovitel není oprávněn převést práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího souhlasu objednatele. Zhotovitel dále není oprávněn postoupit či zastavit jakoukoli svoji pohledávku za objednatelem. Zhotovitel rovněž není oprávněn započíst jakoukoli svoji pohledávku za objednatelem, a to ani částečně.

## Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 občanského zákoníku, a nebude se domáhat obnovení jednání o smlouvě, ani pokud by došlo ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění.

## Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv.

## Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli a že tato byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

- Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž prodávajícímu náleží jedno vyhotovení a kupujícímu náleží dvě vyhotovení. Podepsanou Smlouvu v listinné podobě zašle smluvní strana podepisující jako druhá v pořadí na adresu sídla svého smluvního partnera bez zbytečného odkladu po podpisu Smlouvy. V případě Smlouvy vyhotovené v elektronické podobě, s elektronickým uznávaným podpisem, vyhotovuje se pouze jedna elektronická verze, kterou zašle smluvní strana podepisující jako druhá v pořadí do datové schránky smluvního partnera.

Objednatel:							Zhotovitel:

V Náchodě, dne ……………..					V …………….. dne …………….

……………………………………………				………………………………………….

RNDr. Bc. Jan Mach						Jméno a příjmení

Předseda správní rady						Funkce

Oblastní nemocnice Náchod a.s.				Společnost