Zadávací dokumentace a pokyny ke splnění kvalifikace

k veřejné zakázce podle § 18, odst. 5, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

v platném znění (dále jen „ZVZ“) a Směrnice č. 3 Rady Královéhradeckého kraje

Č.j.: OUAZS/90/2016

Zadavatel:

Odborné učiliště a Základní škola Sluneční, Hostinné,

Mládežnická 329

543 71  Hostinné

Název zakázky:

- „Reko části DM - č. akce SM/13/333"- dokončení rozestavěné stavby

ÚNOR 2016

Obsah zadávací dokumentace

1.	Identifikační údaje zadavatele …………………………………………………...	3

2.	Charakteristika veřejné zakázky …………………………………………………	3

3.	Technické podmínky veřejné zakázky …………………………………………..	3

4.	Termíny plnění zakázky …………………………………………………………	3

5.	Místo plnění veřejné zakázky ……………………………………………………	4

6.	Další požadavky v rámci zadání veřejné zakázky ……………………………….	4

7.	Předpokládaná hodnota veřejné zakázky ………………………………………...	4

8.	Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeče …………………4-5

9.	Obchodní podmínky ……………………………………………………………..	6

10.	Subdodavatelé	 ……………………………………………………………………	7

11.	Nabídková cena ………………………………………………………………….	7

12.	Zadávací podklady a zadávací lhůta …………………………………………….	7

13.	Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky ……………………………. 7

14.	Způsob a kritéria hodnocení nabídek …………………………………………….	8

15.	Místo a doba pro podání nabídek ………………………………………………...	8

16.	Změna podmínek zadávací dokumentace ………………………………………..	9

17.	Ostatní podmínky ………………………………………………………………..	9

1. Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:			Odborné učiliště a Základní škola Sluneční, Hostinné

Sídlo zadavatele:			Mládežnická 329, 543 71 Hostinné

Zastoupený:				Mgr. Zbyňkem Rekem

IČ:					60154021

Osoba oprávněná jednat:		Mgr. Zbyněk Rek

E-mail:				rek.zbynek@ouhostinne.cz

Telefon:				499524139

2. Charakteristika veřejné zakázky

2.1. Název veřejné zakázky

„Reko části DM - č. akce SM/13/333""- dokončení rozestavěné stavby

2.2. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

Předmětem této zakázky jsou stavební práce na akci „Reko části DM - č. akce SM/13/333" stavební úpravy internátu odborného učiliště pro účely základní školy a související stavební úpravy a úpravy na technických zařízeních budovy. Práce budou realizovány dle projektové dokumentace, vypracované Ing. Jiřím Hindrákem, Bulharská 62, 541 01 Trutnov, IČ: 11606924, zpracované v červnu 2014.  Projektová dokumentace je nedílnou součástí zadávací dokumentace, včetně  výkazu výměr požadovaných prací. Jedná se o dokončení rozestavěné stavby po odstoupení od smlouvy o dílo s původním dodavatelem.

3. Technické podmínky veřejné zakázky

Technickými podmínkami se rozumí souhrn všech technických a administrativních popisů, které vymezují požadované technické charakteristiky a požadavky na provedení administrativních úkonů v souladu s platnou legislativou způsobem vyjadřujícím účel použití zamýšlený zadavatelem.

Projektovou dokumentaci obdrží oslovení uchazeči v elektronické podobě včetně výkazu výměr požadovaných prací zároveň se zadávací dokumentací. Ostatní pak na základě vyžádání u kontaktní osoby.

4. Termíny plnění veřejné zakázky

Požadovaný termín dokončení zakázky je 30.4.2016.

5. Místo plnění zakázky

Internát odborného učiliště Mládežnícká 229, Hostinné. Prohlídka místa plnění veřejné zakázky je možná na základě žádosti uchazeče.

6. Další požadavky v rámci zadání veřejné zakázky

Realizace prací bude konzultována a časově řešena plně v souladu s potřebami Odborného učiliště a Základní školy Sluneční, Hostinné. Provoz domova mládeže ve 2.N.P. a 3.N.P. nebude v průběhu realizace stavebních prací přerušen. Případné dotazy pro přípravu nabídky zodpoví na uvedených kontaktech:

Mgr. Zbyněk Rek 	ředitel školy	e-mail: rek.zbynek@ouhostinne.cz

telefon:  499524139

7. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná maximální hodnota veřejné zakázky bez DPH 21 % činí 1.300.000 až 1.650.000,- Kč .

Předpokládaná hodnota je zároveň maximální přípustnou nabídkovou cenou. Uchazeč nesmí ve své nabídce překročit uvedenou maximální přípustnou nabídkovou cenu. Nabídka nesplňující tuto podmínku bude vyřazena a uchazeč, který takovouto nabídku podal, bude ze zadávacího řízení vyloučen.

8. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeče

8.1. 	Rozsah splnění kvalifikace

Zadavatel požaduje, aby uchazeč prokázal splnění kvalifikace v rozsahu :

Základní kvalifikační předpoklady   dle § 53 ZVZ

Profesní kvalifikační předpoklady  dle § 54 ZVZ

Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 ZVZ

Ekonomická a finanční způsobilost §50 ZVZ

Prokazování kvalifikace v rámci výběrového  řízení

V souladu se zákonem prokazují uchazeči ve výběrovém řízení ve svých nabídkách splnění všech požadovaných kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel veškeré kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje – jiné doklady se nevyžadují. Uchazeči proto pro potřeby zpracování nabídky vyplní a podepíší čestné prohlášení dle přiloženého vzoru (příloha č. 3 zadávací dokumentace)

Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle §82 ZVZ (resp. vítězný uchazeč), je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli uvedené originály, nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazující splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti ze strany vítězného uchazeče se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4 ZVZ a smlouvu by s tímto uchazečem nebylo možné uzavřít.

V případech, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení uchazeče, musí takové prohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

8.2. Základní kvalifikační předpoklady § 53 odst. 1 ZVZ:

V rámci nabídky všichni uchazeči prokazují splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením podepsaného čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů ve výběrovém řízení dle vzoru v příloze č. 3 zadávací dokumentace.

Zadavatel požaduje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dodavatele dle § 53 odst.1 písm. a) až l) ZVZ předložením čestného prohlášení podle § 62 odst. 3 ZVZ, z jehož obsahu musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované veřejným zadavatelem. Čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Vzor čestného prohlášení je uveden v Příloze č. 3 zadávací dokumentace

Zadavatel výslovně upozorňuje na skutečnost, že uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle §82 ZVZ (resp. vítězný uchazeč), je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli uvedené originály, nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazující splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4 ZVZ.

Vítězný uchazeč prokáže před podpisem smlouvy o dílo splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením následujících dokladů (v originále či úředně ověřené kopii), které nesmí být starší než 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky.

- Výpis z evidence Rejstříku trestů /pro písm. a) a b)/, jde li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán, nebo každý člen statutárního orgánu a rovněž právnická osoba samostatná,

- Potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani formou čestného prohlášení /pro písm. f)/

- Potvrzení příslušného orgánu či instituce /pro písm. h)/

- Čestného prohlášení /pro písm. c) až e) a g), i) až l)/.

Za bezdlužnost uchazeče dle výše uvedených bodů není považován stav, kdy má uchazeč se správcem daně, nebo s příslušnou OSSZ na jakoukoli dlužnou částku dohodnuto posečkání s platbou (tj. např. splátkový kalendář).

8.2. Profesní kvalifikační předpoklady

Profesní kvalifikační předpoklady prokáže uchazeč, který předloží v nabídce čestné prohlášení (viz příloha č. 3 této zadávací dokumentace), kterým potvrdí, že níže požadovanými doklady disponuje ve lhůtě k podání nabídek:

- Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, v kopii ne starší 90 dnů (ust. § 54 písm. a) ZVZ).

- Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, a to v prosté kopii (ust. § 54 písm. a) ZVZ).

8.3. Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku

Uchazeč do nabídky vloží čestné prohlášení – (viz příloha č. 3 této zadávací dokumentace) o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 50 odst. 1 písm. c) ZVZ.

8.4. Čestné prohlášení o technické kvalifikační způsobilosti dle § 56 ZVZ

Uchazeč do nabídky vloží čestné prohlášení – (viz příloha č. 3 této zadávací dokumentace) o plnění minimálně 3 referenčních obdobných zakázek s požadovaným objemem a potvrzení objednatelů.

9. Obchodní podmínky

9.1.	Obchodní a platební podmínky jsou blíže specifikovány v návrhu smlouvy o dílo (Příloha č. 2 této zadávací dokumentace).

Návrh této smlouvy bude doplněný údaji na vyznačených místech a podepsaný uchazečem, resp. osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Zásahy do této smlouvy jsou nepřípustné.

Uchazeč k návrhu smlouvy do nabídky přiloží jim oceněný soupis prací – nabídkový rozpočet, příloha č. 2 Smlouvy o dílo.

9.2.	Přílohou smlouvy o dílo č. 4 je i „souhlas s uveřejněním smlouvy na profilu zadavatele“, která bude rovněž oprávněnou osobou podepsána. Zájemce (dodavatel) je povinen v nabídce označit části návrhu smlouvy vč. příloh, jejichž uveřejněním by došlo k porušení ochrany obchodního tajemství, osobních údajů apod. v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Tyto pak nesmí být na profilu zadavatele zveřejněny.  Zájemce (dodavatel) je povinen uvést konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí.

Za neveřejný nelze považovat text návrhu smlouvy uveřejněný jako příloha Zadávací dokumentace ani údaje o nabídkové ceně.

9.3.	Pojištění odpovědnosti za škodu uchazeč prokáže předložením dále uvedeného požadovaného dokladu:

-	před podpisem smlouvy o dílo je uchazeč povinen předložit doklad o pojištění, za který zadavatel považuje výhradně pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení pojišťovny o existenci pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetí osobě.

Zadavatel přitom stanoví, že ke splnění zadávacích podmínek je nutné, aby pojistná částka předmětného pojištění činila minimálně 5 mil. Kč.

10. Subdodavatelé

Uchazeč ve své nabídce specifikuje seznam subdodavatelů, s jejichž pomocí dodavatel předpokládá realizaci veřejné zakázky v souladu s § 44 odst. 6 ZVZ. Tuto specifikaci předloží formou seznamu subdodavatelů (viz Příloha č. 7 této zadávací dokumentace). Pokud uchazeč nemá v úmyslu zadat části veřejné zakázky jednomu či více subdodavatelů, předloží čestné prohlášení o tom, že jich nebude užívat.

11. Nabídková cena

11.1.	Nabídková cena bude uchazečem stanovena jako pevná a maximální a musí obsahovat veškeré náklady dodavatele na realizaci předmětu zakázky v rozsahu stanoveným zadavatelem.

11.2.	Za účelem zpracování nabídkové ceny je dodavatel povinen použít Rekapitulaci a položkový rozpočet (soupis prací), které jsou blíže specifikovány v příloze č. 5 této zadávací dokumentace a provést ocenění jednotlivých požadovaných položek.

11.3.	Nabídkovou cenu lze měnit pouze v případě změn právních předpisů upravujících výši sazby DPH.

12. Zadávací podklady a zadávací lhůta

12.1.	Podkladem pro vypracování nabídky je tato zadávací dokumentace a její přílohy.

12.2.	Zadávací lhůta, tj. lhůta po kterou jsou oslovení uchazeči svými nabídkami vázáni, činí 180 kalendářních dnů a začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.

13. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky

13.1.	Nabídka bude předložena a zpracována v následující struktuře:

a)	krycí list nabídky – viz příloha č. 1

b)	obsah nabídky s uvedením čísel stran a názvů nabídky

c)	čestné prohlášení o splnění kvalifikace – příloha č. 3 zadávací dokumentace

d)	cenová nabídka viz rekapitulace rozpočtu a položkový rozpočet prací (Příloha č. 5 této zadávací dokumentace) a to v elektronické podobě ve formátu .xls nebo .xlsx.

e)	vyplněný návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče – příloha č. 2 zadávací dokumentace a doklad o oprávnění osoby, která podepsala návrh smlouvy, jednat za uchazeče (např. plná moc / výpis z OR)

f)	seznam subdodavatelů pro realizaci veřejné zakázky nebo čestné prohlášení, že jich nebude užívat (příloha č. 7 zadávací dokumentace).

g)	souhlas s uveřejněním smlouvy na profilu zadavatele (příloha č. 4 zadávací dokumentace), včetně harmonogramu plnění zakázky.

13.2.	Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné podobě, podepsaná osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

13.3.	Nabídka bude podána v listinné podobě, jednotlivé listy  budou očíslována vzestupnou číselnou řadou, v pevně spojené podobě tak, aby nebylo možné jednotlivé listy vyjmout či jinak s nabídkou manipulovat. Veškeré části nabídky budou tvořit jeden celek. Takto spojená nabídka bude opatřena přelepkou s razítkem.

13.5.	Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly Zadavatele uvést v omyl, případně by způsobily nejednoznačnost a nesrozumitelnost obsahu nabídky.

14. Způsob a kritéria hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek bude provedeno dne hodnotícího kritéria:

Nejnižší nabídková cena bez DPH

15. Místo a doba pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 29. 2. 2016 v 9,00 hod.

Všechny nabídky musejí být doručeny zadavateli do skončení lhůty pro podání nabídky.

Nabídky se podávají na doručovací adrese zadavatele Odborné učiliště a Základní škola Sluneční, Hostinné, se sídlem Mládežnická 329, 543 71 Hostinné v podatelně školy.

Nabídky lze podávat písemně prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně v pracovní dny od 8,00 do 14,00 hod. v podatelně školy.

Nabídky budou doručeny v řádně uzavřené obálce, na přelepu opatřené razítkem uchazeče.

Na obálce bude uvedeno velkými písmeny:

„NEOTVÍRAT – „Reko části DM - č. akce SM/13/333"- dokončení rozestavěné stavby

Nabídky doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou hodnoceny. Opožděně podané nabídky zadavatel nevrací a ponechává je přiložené k dokumentaci o zadání veřejné zakázky.

16. Změna podmínek zadávací dokumentace

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v zadání, a to buď na základě žádostí zájemců o vyjasnění zadání  nebo z vlastního podnětu. Změnu obsahu zadání zadavatel oznámí všem osloveným dodavatelům. Změna bude oznámena písemně eventuálně elektronicky spolu s oznámením prodloužení lhůty na podání příslušně přepracovaných nabídek. Zadavatel je oprávněn omezit rozsah zadávané zakázky na objektu "Oprava fasády" a to v návaznosti na přidělení finančních prostředků. Uchazečům v takovém případě nenáleží žádná úhrada takto vzniklých nákladů.

17. Ostatní podmínky

17.1.	Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace o uchazeči z veřejně dostupných zdrojů.

17.2.	Nesplnění podmínek zadávacího řízení má za následek vyřazení nabídky dodavatele z hodnocení.

17.3.	Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení bez uvedení důvodu.

17.4.	Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Pokud podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími zájemci, zadavatel všechny nabídky podané tímto uchazečem samostatně nebo společně s jinými zájemci, vyřadí.

17.5.	Zadavatel nepřipouští variantní řešení, které navrhne uchazeč. V případě, že je v některé části projektové dokumentace uvedeno obchodní jméno konkrétního výrobku, případně název jeho výrobce, jedná se pouze o stanovení referenčního výrobku, případně referenčního dodavatele. Tento výrobek může být nahrazen jiným výrobkem o stejných nebo lepších technických a užitných parametrech.

17.6.	Součástí zadávací dokumentace a její nedílnou součástí jsou tyto přílohy:

Příloha:

1.	Krycí list nabídky

2.	Návrh smlouvy o dílo

3.	Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů

4.	Souhlas s uveřejněním smlouvy na profilu zadavatele

5.	Výkaz výměr požadovaných prací v elektronické podobě na CD

6.	Projektová dokumentace dle článku 2.2. této zadávací dokumentace v          elektronické podobě na CD

7.        Seznam subdodavatelů

V Hostinném dne 19. 2. 2016

Mgr. Zbyněk Rek

ředitel školy