Výzva k podání nabídek

| Název zakázky: | VÝMĚNA VÝTAHU V OBJEKTU DOMOVA MLÁDEŽE STŘEDNÍ ŠKOLY ŘEMESLNÉ V JAROMĚŘI |
| --- | --- |
| Předmět zakázky: | Předmětem zakázky je kompletní výměna výtahu v objektu domova mládeže Střední školy řemeslné, Jaroměř, Studničkova 260 |
| Datum vyhlášení zakázky: | 25.11.2016 |
| Název zadavatele: | Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260 |
| Sídlo zadavatele: | Studničkova 260, Jaroměř 551 01 |
| Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, vč. kontaktních údajů (telefon a emailová adresa) | Mgr. Jitka Kočišová Telefon: +420 736 784 736 Email: kocisova@ssrjaromer.cz |
| IČ zadavatele: | 000 87 815 |
| DIČ zadavatele: | CZ00087815 |
| Kontaktní osoba zadavatele, vč. kontaktních údajů (telefon a emailová adresa): | Mgr. Pavla Marková, MBA Telefon: +420 724 144 895 Email: pavla.mark@gmail.com |
| Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč. času) | Datum ukončení příjmu nabídek je dne 8.12.2016 v 10 hodin. Nejpozději v této lhůtě musí být nabídky doručeny do sídla zadavatele. |
| Popis předmětu zakázky: | Předmětem zakázky je kompletní výměna výtahu v objektu domova mládeže Střední školy řemeslné, Jaroměř, Studničkova 260. - Demontáž stávajícího zařízení a montáž nového výtahu (včetně revizních zpráv a provedení zkoušky autorizovanou osobou) - Bourací, stavební a malířské práce související s danou akcí - Výtah bude vybaven všemi bezpečnostními zařízením dle příslušných směrnic pro výtahy a musí splňovat všechny zákonné podmínky a ČSN pro daný typ zařízení a budovu Současná situace Jedná se o stávající objekt, který byl postaven v roce 1985 s betonovo-zděnou šachtou a strojovnou nad šachtou. V objektu jsou dva výtahy. Jeden o nosnosti 500 kg a druhý o nosnosti 250 kg. Původní výtah, který bude vyměněn je o nosnosti 500 kg s manuálními dveřmi a bude nahrazen novým osobním výtahem s vypočtenou nosností. - rozměry šachty: šíře 1800 x hloubka 2400 mm - osvětlení šachty: ne - protiváha: betonová na levé straně ze strany nástupiště - počet stanic: 9 - nosnost: 500 kg - trakční pohon S4: 5 kW (bude ponecháno stávající elektrické vedení pro přívod nového výtahu) - rychlost: 0,7 m x s-1 - Dveře šachetní: manuální - Osvětlení strojovny: nevyhovující – je třeba zvýšit na předepsanou úroveň P O Ž A D A V K Y N A N O V Ý V Ý T A H STROJOVNA VÝTAHU Bude využita současná výtahová strojovna, ve které bude umístěn výtahový pohon a řídící rozvaděč, popř. další potřebné komponenty. - mikroprocesorový rozvaděč řízení, který splňuje beze zbytku platné ČSN EN - bezpřevodový pohon frekvenčně řízený a řádně odrušený splňující požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu - odkláněcí kladky kovové s kuličkovými ložisky zapouzdřené proti prachu, ne z plastu - rychlost 0,6 m x s-1 - ruční nouzový pohon pro 1 osobu - výtahový pohon pro počet jízd 240 za hodinu se zatěžovatelem 40% - dimenzovat výtahový pohon s vinutím pro teplotu okolního prostředí do teploty 70 C - nosné orgány - ocelová drátěná lana s duší z vláken NÁSTUPIŠTĚ A ZAŘÍZENÍ ŠACHTY - šachetní dveře automatické - přivolávače v antivandalním provedení s potvrzením volby a s požadavky pro imobilní občany - číslicový zobrazovač v každé jednotlivé stanici - osvětlení šachty zářivkové nebo LED dle ČSN EN KABINA VÝTAHU - kabinové dveře automatické - celoplošná infrasíť po celé výšce kabiny - antivandalní tlačítková ovládací skříň s parametry a požadavky pro imobilní občany (s autorizovaným zařízením pro personál) - na podlaze krytina s tvrdým a stejně barevným jádrem - osvětlení LED - vlečné kabely pro vlhké, nebo mokré prostředí - povrchová úprava komaxit, nebo obložení, které splňuje beze zbytku předpisy a normy pro výtahy, legislativu pro požární odolnost a hygienu OSTATNÍ POŽADAVKY ZADAVATELE Zadavatel požaduje záruku na celé dílo jako komplet a dále vyspecifikovat technickou životnost kompletního výtahu, tj. hlavních konstrukčních celků a podstatných částí (pohon, rozvaděč, nosné orgány, vlečné kabely, výtahové dveře) Výtah musí splňovat tyto normy: ČSN EN 81.1+A3 Výtah musí vyhovovat těmto nařízením vlády: • 122/2016 Sb. – o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent • 117/2016 Sb. – o posuzování shody výrobků z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility • 176/2008 Sb. – kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení • 163/2002 Sb. – kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky • Uchazeč musí splňovat zákon 137/2006 Sb. § 62 |
| Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: | Celková předpokládaná hodnota zakázky je 950.000,00 Kč bez DPH. Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není možné překročit nebo změnit, pokud to výslovně neupravuje tato ZD. Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady uchazeče (dodavatele) nutné k realizaci díla vymezeného v této ZD a jejích přílohách. Nabídková cena může být změněna pouze z důvodu změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, v takovém případě bude cena včetně DPH částečně či úplně snížena nebo zvýšena přesně podle účinnosti příslušné změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. |
| Typ zakázky: | Zakázka je zadávána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen "zákon"), jako zakázka malého rozsahu ve smyslu § 31 a souvisejících ustanovení zákona. Současně je zakázka zadávána v souladu se Směrnicí Rady Královéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ze dne 1. 10. 2016. Směrnice je ke stažení zde: http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?id=25162 |
| Lhůta a místo dodání (zpracování zakázky) | Harmonogram: - Lhůta pro podání nabídek končí dne 8. 12. 2016 v 10:00 hodin. - Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 8. 12. 2016 v 10:15 hodin v zasedací místnosti Střední školy řemeslné, Jaroměř, Studničkova č.p. 260, 551 01 Jaroměř. - Prohlídka místa plnění proběhne dne 30. 11. 2016 od 9:00 hodin - Smlouva bude podepsána zadavatelem do 5 dnů ode dne výběru dodavatele |
| Časový harmonogram plnění | Místem plnění zakázky je adresa zadavatele: Střední školy řemeslné, Jaroměř, Studničkova 260 Studničkova 260 551 01 Jaroměř Předpokládané termíny: Zadavatel předpokládá zahájení plnění zakázky: od 01/03/2017 Zadavatel předpokládá dokončení plnění zakázky:do 30/06/2017 Zadavatel si vyhrazuje právo posunout termín zahájení a dokončení plnění zakázky, pokud si to vyžádají neočekávané události na straně zadavatele, resp. pokud z jakýchkoli důvodů na straně zadavatele nebude možné dodržet termín zahájení doby plnění. Posouvá se tak i termín doby plnění a doba plnění zůstává nezměněna. Zadavatel si také vyhrazuje právo posunout termín ukončení plnění zakázky v případě, že v průběhu plnění zakázky nastanou okolnosti, pro které bude nucen plnění zakázky přerušit či pozastavit, případně dojde k nepředvídatelnému prodloužení lhůt pro vydání potřebných stanovisek a vyjádření dotčených subjektů a orgánů státní správy. V takovém případě se doba pro ukončení plnění zakázky posune poměrně o stejný počet dnů, po které bylo plnění zakázky přerušeno či pozastaveno. |
| Prohlídka místa plnění - místa realizace díla: | Zadavatel umožní dodavatelům prohlídku místa plnění, resp. místa realizace díla, a to ve středu dne 30.11.2016. Z organizačních důvodů jsou zájemci o prohlídku místa plnění povinni oznámit zadavateli předem svůj zájem zúčastnit se prohlídky místa plnění, a to nejpozději 1 den před stanoveným termínem prohlídky místa plnění. Prohlídku místa plnění zajišťuje kontaktní osoba zadavatele, Mgr. Bc. Petr Kadlec, tel: 704 019 839, e-mail: kadlec.petr7@gmail.com Zájemci o prohlídku místa plnění jsou povinni dostavit se na prohlídku místa plnění nejpozději 5 minut předem. Sraz zájemců bude před hlavní budovou sídla zadavatele na adrese Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260, Jaroměř 551 01. |
| Místa dodání/převzetí nabídky: | Místem plnění zakázky je adresa zadavatele: Střední školy řemeslné, Jaroměř, Studničkova 260 Studničkova 260 551 01 Jaroměř |
| Hodnotící kritéria: | Hodnocení probíhá dle následujících kritérií. Celkově je v součtu za všechna kritéria možné získat maximální počet 100 bodů. Jako vítěznou bude vybrána nabídka, která získá nejvíce bodů. - Kritérium „Technická životnost výtahu“ – max. 35 bodů Technickou životností výtahu se rozumí technická životnost všech konstrukčních celků a komponent výtahu. Tedy uvedenou životnost musí splňovat VŠECHNY konstrukční celky a komponenty výtahu. Minimální požadovaná životnost je 10 let. Dodavatel obdrží počet bodů dle následující tabulky: Technická životnost výtahu (v letech); Počet bodů. 10 let; 0 bodů. 11 let; 7 bodů. 12 let; 14 bodů. 13 let; 21 bodů. 14 let; 28 bodů. 15 a více let; 35 bodů. - Kritérium „Dostupnost náhradních dílů“ – max. 30 bodů Dostupností náhradních dílů se rozumí doba, po kterou dodavatel garantuje dodání odpovídajících náhradních dílů k výtahu (ke všem konstrukčním celkům a komponentám výtahu). Minimální požadovaná dostupnost je 10 let. Dodavatel obdrží počet bodů dle následující tabulky Dostupnost náhradních dílů (v letech); Počet bodů. 10 let; 0 bodů. 11 let; 6 bodů. 12 let; 12 bodů. 13 let; 18 bodů. 14 let; 24 bodů. 15 a více let; 30 bodů. - Kritérium „Cena“ – max. 35 bodů Hodnotí se výše nabídkové ceny bez DPH v Kč. Nejvýhodnější nabídkou je nejnižší nabídková cena. Dodavatel který nabídne nejnižší cenu získává 35 bodů. Ostatní dodavatelé získávají počet bodů dle vzorce (počet bodů = 35 * nejnižší_nabídka / nabídka_uchazeče) |
| Požadavky na prokázání splnění základní a profesní kvalifikace dodavatele: | Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů tím, že v rámci své nabídky předloží čestné prohlášení (viz závazný vzor – Příloha č. 2). Toto čestné prohlášení musí být podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění základních kvalifikačních předpokladů. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy. Profesní kvalifikační předpoklady dodavatele splní dodavatel který: a) předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Tento výpis nebude starší 60 dnů k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek. b) předloží všechna potřebná živnostenská oprávnění a případně jiná osvědčení a licence, která jsou nezbytná pro provedení předmětu veřejné zakázky, dle všech právních norem platných v době podání výzvy k předložení nabídek Způsob prokázání splnění kvalifikačního předpokladu: dodavatel prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení (viz závazný vzor – příloha č. 2) a prosté kopie požadovaných dokladů, a to již v nabídce. Toto čestné prohlášení musí být podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění profesních kvalifikačních předpokladů. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy. |
| Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče: | Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu, a to vyplněním údajů o kontaktní osobě do Krycího listu nabídky, který tvoří Přílohu č. 1 této výzvy. |
| Požadavek na písemnou formu nabídky: | Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě v českém jazyce. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem nebo za dodavatele. Nabídka musí být dodána v neporušené obálce s adresou zadavatele a dodavatele, názvem projektu, registračním číslem, označením dílčí části a nápisem „NEOTVÍRAT – ZAKÁZKA - Výměna výtahu v objektu domova mládeže Střední školy řemeslné v Jaroměři“, a to ve lhůtě pro podání nabídek na adresu sídla zadavatele: Nabídky lze podávat osobně, poštou nebo kurýrní službou každý pracovní den, a to od pondělí do čtvrtka v době od 8:00 do 12:00 hodin, dále od 13:00 do 14:00 hodin, v pátek od 8:00 do 12:00 hodin (poslední den lhůty do 10:00 hodin) výhradně na adresu: Střední škola řemeslná, Jaroměř Studničkova 260 Jaroměř 551 01 (kancelář ředitelky školy, 1. patro) Za čas podání nabídky odpovídá dodavatel Zadavatel neuznává zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem nabídky. Za čas podání nabídky se přitom považuje čas uvedený na dokladu o předání nabídky. |
| Požadavek na zpracování nabídky a způsob zpracování nabídkové ceny | Všechny listy nabídky kromě návrhu smlouvy musí být pevně svázány v jednom celku. Dodavatel dodá dvě vyhotovení smlouvy (včetně přílohy) – každé z vyhotovení bude pevně svázáno v jednom samostatném celku. Kompletní nabídku včetně příloh je dodavatel povinen dále předložit v elektronické podobě na nosiči CD nebo DVD dokumentaci ve formátu .doc, .docx., .rtf, .xls nebo .xlsx a naskenovanou kompletní finální dokumentaci s podpisy a razítky ve formátu .pdf či jpg/jpeg. Zadavatel nepřipouští varianty nabídky. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce, a to v následujícím pořadí: a) Obsah nabídky s uvedením čísel stran kapitol nabídky, včetně seznamu příloh, prohlášením o počtu číslovaných listů a o celkovém počtu listů; b) Krycí list nabídky (viz závazný vzor Příloha č. 1 – Krycí list) c) Čestné prohlášení prokazující splnění kvalifikačních předpokladů dodavatele (viz závazný vzor Příloha č. 2 - Čestného prohlášení) e) Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů (kopie výpisu z obchodního rejstříku, kopie živnostenského oprávnění, doklady o odborné způsobilosti) f) Závazný návrh smlouvy o dílo s doplněním vyznačených údajů a všemi přílohami (viz závazný vzor Příloha č. 3) – dodána ve dvou vyhotoveních včetně doplněné Specifikace předmětu plnění (Příloha č. 6) g) Seznam významných dodávek (viz závazný vzor Příloha č. 4) h) Seznam subdodavatelů (viz závazný vzor Příloha č. 5) i) Specifikace předmětu plnění (viz závazný vzor Příloha č. 6) – včetně kopií certifikátů jednotlivých komponent v tištěné podobě a na CD; a kopií pojistné smlouvy o pojištění za způsobenou škodu v tištěné podobě a na CD |
| Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu: | Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu je specifikována v Příloze č. 3 Smlouva o dílo |
| Další podmínky pro plnění zakázky: | Zadavatel si vyhrazuje práva: - výběrové řízení v jeho průběhu kdykoliv zrušit i bez udání důvodu dodavatelům, - v průběhu výběrového řízení změnit, upřesnit nebo doplnit zadávací podmínky, - ověřit, popřípadě požadovat na uchazečích upřesnění informací deklarovaných v jejich nabídkách, včetně ověřit si údaje o dodavatelích a jimi realizovaných zakázkách a ověřit si údaje deklarované uchazeči k prokázání jejich kvalifikace, - z důvodu archivace dokumentace o průběhu výběrového řízení nevracet dodavatelům jejich nabídky s přiloženými dokumenty prokazujícími kvalifikaci, - odstoupit od již uzavřené smlouvy, pokud bude prokázáno, že dodavatel uvedl do nabídky nepravdivé údaje mající vliv na výběr nejvhodnější nabídky. - Dodavatel není oprávněn provádět změny v Návrhu smlouvy o dílo. Jakékoliv změny mají za následek vyloučení dodavatele z dalšího hodnocení. - Dodavatelé mohou zasílat případné písemné dotazy k této výzvě tak, aby byly doručeny nejpozději do doby tří dnů před skončením lhůty pro podání nabídek kontaktní osobě za zadavatele, Mgr. Pavla Marková, MBA, tel.: +420 724 144 895 nebo elektronicky na e-mailovou adresu: pavla.mark@gmail.com. - Zadavatel neposkytuje náhradu nákladů, které dodavatel vynaložil v souvislosti s jeho účastí ve veřejné zakázce. |
| Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace | Zadávací dokumentace jako samostatný dokument neexistuje. Tato výzva plní i funkci zadávací dokumentace. Výzva obsahuje tyto přílohy: - Příloha č. 1 – Krycí list - Příloha č. 2 – Čestné prohlášení - splnění požadavků základní a profesní kvalifikace dodavatele - Příloha č. 3 – Návrh smlouvy o dílo v elektronické podobě - Příloha č. 4 - Seznamu významných dodávek - Příloha č. 5 – Seznam subdodavatelů - Příloha č. 6 – Specifikace předmětu plnění Výzva je zveřejněna na stránkách Centrálního nákupu Královéhradeckého kraje: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html |

…………………………………….

Podpis statutárního zástupce