Obsah

1	identifikační údaje	2

1.1	označení stavby	2

1.2	objednatel projektové dokumentace	2

1.3	zhotovitel projektové dokumentace	2

2	ZÁKLADNÍ ÚDAJE	3

2.1	Stručný popis	3

2.2	Předpokládaný průběh	3

2.3	SKLÁDKA materiálů	3

# identifikační údaje

## označení stavby

Název: 		Návrh na zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na odstranění skládky vzniklé v rámci stavební akce „I/14 Vrchlabí, Nerudova-Nádražní“

Kraj: 	Královéhradecký

Katastrální území: 	Vrchlabí (786306)

Obec: 	Vrchlabí (579858)

Obecní úřad: 	Vrchlabí

## objednatel dokumentace

Název: 		Královéhradecký kraj

Sídlo: 		Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 		70889546

DIČ:		CZ70889546

Zastoupený: 	PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman Královehradeckého kraje

## zhotovitel dokumentace

Název: 	AF-CITYPLAN s.r.o.

Sídlo: 	Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

IČ: 	4730 7218

Zastoupený: 	Ing. Petr Košan, zástupce ředitele a jednatel

HIP: 	Ing. Jakub Vyhnálek

- ZÁKLADNÍ ÚDAJE

  - Stručný popis

Předmětem této dokumentace je dokončení realizace stavby „Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih, regionální infrastruktura – I/14 Vrchlabí, Nerudova – Nádražní“, která nebyla dokončena původním zhotovitelem stavby firmou SDS EXMOST spol. s r.o. Důvodem nedokončení stavby firmou SDS EXMOST spol. s r.o. bylo podání insolvence na tuto firmu, která již během provádění prací neproplácela provedené práce a dodané materiály subdodavatelům. Jedná se tedy odstranění skládky vzniklé v rámci stavební akce „I/14 Vrchlabí, Nerudova – Nádražní“.

  - Předpokládaný průběh

- Předpoklad zahájení stavby: 06/2017

- Předpoklad dokončení stavby: 08/2017

  - Skládka materiálů

Bude provedeno odstranění skládky materiálů v objektu společnosti Labit a.s. ve Vrchlabí, ulice Kpt. Jaroše. Na této skládce je v několika hromadách umístěno předpokládané množství:

- Zemina tříděná	  300 m3

- Zemina netříděná	2640 m3

- Betony a labáky	1670 m3

- Asfalty		  100 m3

- Pařezy		    10 ks

Způsob provedení odstranění skládky není předepsán. Bude záležet na zhotoviteli, jakým způsobem uvedené materiály odstraní. Materiály musí být odstraněny způsobem neodporujícím příslušným předpisům a o likvidaci odpadů budou zhotovitelem doloženy příslušné doklady. Doklady budou předloženy ke kolaudačnímu řízení stavby jako doklady o naložení s odpadem vzniklým na stavbě: „Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih, regionální infrastruktura – I/14 Vrchlabí, Nerudova – Nádražní“.

V Praze, 12. 12. 2016	Ing. Jakub Vyhnálek