Orientační harmonogram prací

(Harmonogram je možno měnit na základě prosté dohody stran, vyjma zvýrazněných bodů, které je možno měnit pouze formou dodatku ke smlouvě)

| Zpracování implementačního projektu | Do 30 dní ode dne nabytí účinnosti smlouvy |
| --- | --- |
| Předání díla do zkušebního provozu | V týdnu od 14. do 21. srpna 2017 |
| Import dat (historie) ze stávající aplikace | 4. 9. – 11. 9. 2017 |
| Proškolení zaměstnanců objednatele | 2. – 20. 10. 2017 |
| Začátek ostrého paralelního provozu | 23. – 27. 10. 2017 |
| Úpravy na základě podnětů uživatelů | do podpisu předávacího protokolu |
| Protokolární předání řádně dokončeného díla | 8. 12. – 13. 12. 2017 |