Příloha č. 3

Smlouva o dílo

Uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,

občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Smluvní strany:

Oblastní nemocnice Jičín a.s.

sídlo:	Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín

IČ:					26001551

DIČ: 					CZ 26001551

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2328

jednající:				Ing. Tomášem Slámou, MSc., předsedou představenstva

na straně jedné

(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma/jméno a příjmení:	............................

Sídlo/Místo podnikání: 			............................

IČ: 					............................

DIČ: .					...........................

jednající: 				............................

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném .............................., oddíl ............, vložka ………

bankovní spojení, vč. čísla účtu: 	 ...........................

na straně druhé

(dále jen „zhotovitel“)

na základě výsledku zadávacího řízení v rámci nadlimitní veřejné zakázky s názvem: „Výměna zdroje ionizujícího záření v kobaltovém ozařovači“, dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „veřejné zakázka“).

- Předmět smlouvy

- Zhotovitel se tímto zavazuje, že na vlastní náklad a vlastní nebezpečí provede pro objednatele dílo: Výměnu zdroje ionizujícího záření v kobaltovém ozařovači, jehož výrobce, konkrétní typ a parametry jsou uvedeny v níže citovaných přílohách této smlouvy. Rozsah díla a podmínky plnění jsou dány Přílohou č. 1 této smlouvy - Technické specifikace, vypracované zhotovitelem, z nabídky na veřejnou zakázku a Přílohou č. 2 této smlouvy - Technické podmínky, vyplněné zhotovitelem, z nabídky na veřejnou zakázku, a dále touto smlouvou.

- Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost při provádění díla, dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za ně sjednanou cenu.

- Rozsah a parametry díla

- Rozsah díla a jeho parametry jsou podrobněji určeny:

- Přílohou č. 1 této smlouvy - Technické specifikace, vypracované zhotovitelem, z nabídky na veřejnou zakázku;

- Přílohou č. 2 této smlouvy - Technické podmínky, vyplněné zhotovitelem, z nabídky na veřejnou zakázku;

- touto smlouvou.

- Jako součást díla se zdroji ionizujícího záření dodá zhotovitel i  příslušnou dokumentaci dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon (dále jen „atomový zákon").

- Místo plnění

Místem plnění dle této smlouvy je oddělení radiační a klinické onkologie Oblastní nemocnice Jičín a.s.

- Doba plnění

Zhotovitel předá dílo nejpozději do 90 dnů ode dne podpisu této smlouvy.

- Cena díla a platební podmínky

- Smluvní strany se dohodly na ceně díla v částce ____________,- Kč bez DPH, DPH v sazbě _____% činí částku ve výši _________________,- Kč, celkem včetně DPH _________________,- Kč, (slovy: _________________ korun českých).

- Cena je cenou nevýše přípustnou, kterou není možné překročit. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že uvedená částka zahrnuje celý rozsah díla, jak je vymezen touto smlouvou, a jejími přílohami. V nabídkové ceně jsou započtené veškeré případné náklady, rizika, zisky a finanční vlivy (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky v souladu s touto smlouvou a jejími přílohami. Cena obsahuje předpokládaný vývoj cen v oboru až do zániku závazků, vyplývajících z této smlouvy. Cena obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do zániku závazků, vyplývajících z této smlouvy.

- Cenu je možné změnit pouze v případě, že dojde v průběhu realizace díla ke změnám daňových přepisů, upravujících výši sazby DPH; v tomto případě jsou smluvní strany povinny uzavřít písemný dodatek ke smlouvě.

- Smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí cenu díla jednorázově po podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez výhrad, potvrzeného oprávněným zástupcem objednatele.

- Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH. Úhrada ceny proběhne bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přistup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Úhrada bude provedena na základě řádné faktury vystavené zhotovitelem, jejíž přílohou bude protokol o předání a převzetí díla bez výhrad, potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Lhůta splatnosti faktury činí 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli.

- Pokud faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu, případně nebude obsahovat přílohu dle předchozího odstavce, je objednatel oprávněn ji zhotoviteli bez zbytečného odkladu vrátit s uvedením zjištěných nedostatků. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené faktury objednateli.

- Pokud se po dobu platnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

- Předání díla

- Podmínkou předání, resp. převzetí díla, je úspěšné provedení funkční zkoušky. Poté smluvní strany sepíší zápis (protokol) o předání díla a obě smluvní strany jej potvrdí podpisem. Tím se považuje dílo za předané.

- Případné nedostatky, které jednotlivě ani ve svém souhrnu nebrání bezpečnému provozu přístroje, budou specifikovány v protokolu a bude dohodnuta lhůta pro jejich odstranění, která nepřekročí 60 kalendářních dnů.

- Dojde-li před předáním či v průběhu předání díla objednateli ke zjištění rozporu s touto smlouvou nebo takové vady, která brání bezpečnému užívání přístroje, odstraní zhotovitel případné závady na vlastní náklady do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy se o nich dozvěděl, a zopakuje funkční zkoušku.

- Při předání díla obdrží objednatel od zhotovitele veškeré podklady a kompletní dokumentaci vztahující se k předmětu veřejné zakázky s ohledem na požadavky a doporučení výrobce a platné předpisy (tj. minimálně předávací protokol, záruční list, dodací listy, dokumentaci dle atomového zákona, protokol o provedeném školení obsluhy, protokoly o zkouškách a měřeních).

- Vlastnické právo k předmětu díla přechází na objednatele dnem předání díla dle odst. 1 tohoto článku.

- Odpovědnost zhotovitele za vady, záruční servis

- Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení díla v souladu se smlouvou a všemi jejími součástmi. Odpovědnost za vady se řídí ustanoveními občanského zákoníku o smlouvě o dílo, pokud tato smlouva výslovně nestavoví jinak.

- Zhotovitel je povinen k náhradě veškeré újmy způsobené svojí činností v rámci plnění této smlouvy, a to včetně případné újmy na zdraví, životě či majetku osob.

- Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce 24 měsíců ode dne řádného předání díla a jeho převzetí objednatelem. Záruční doba začíná plynout dnem následujícím po dni podepsání protokolu o úplném předání dokončeného díla bez výhrad oběma smluvními stranami.

- Objednatel v záruční lhůtě uplatní vadu pro maximální urychlení nejprve telefonicky. Pro tyto účely je sjednán následující kontakt – kontaktní osoba _________, tel: _________. Během tří dnů od telefonického nahlášení závady dále uplatní vadu u zhotovitele v písemné formě na email: _________________, nebo na adresu sídla zhotovitele.

- Smluvní strany se dohodly, že maximální doba pro nástup servisního technika je 12 pracovních hodin od telefonického nahlášení závady. Pracovními hodinami se rozumí doba od 8:00 do 17:00 ve dnech pondělí až pátek.

- Maximální doba pro opravu závady bez potřeby náhradních dílů je 2 pracovní dny od nástupu servisního technika. Maximální doba pro opravu závady s použitím náhradních dílů je 5 pracovních dnů od nástupu servisního technika.

- Pokud nemůže být přístroj v důsledku závady v záruční době užíván více než dva pracovní dny, prodlužuje se záruční doba uvedená v odst. 3 tohoto článku automaticky o počet dnů, po které nemohl být systém používán z důvodu neodstraněné závady.

- Zhotovitel má právo v záruční době rozhodnout, zda provede opravu nebo výměnu části přístroje, kde se vyskytla závada. Vlastnické právo k vyměněným vadným součástem přístroje přechází bezplatně na zhotovitele okamžikem výměny.

- Záruční servis je zhotovitelem poskytován bez nároku na další úplatu nad rámec sjednané ceny díla dle č. V odst. 1 této smlouvy.

- Smluvní pokuty a náhrada škody

- Při nedodržení smluveného termínu předání díla podle čl. IV této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla včetně DPH za každý den prodlení.

- Při prodlení se zaplacením ceny díla je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli smluvní úrok z prodlení (namísto zákonného) ve výši 0,02 % z celkové dlužné částky za každý den prodlení.

- Při prodlení s odstraněním závady, tj. při nedodržení termínů stanovených v čl. VI odst. 2 a v čl. VII odst. 5 a odst. 6, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý, byť i jen započatý den a za každý jednotlivý případ, kdy je zhotovitel v prodlení s odstraněním vady.

- Ujednáním této smlouvy o smluvních pokutách není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody, způsobené jí porušením kterékoliv smluvní povinnosti druhou smluvní stranou, a to na náhradu škody v plné výši. Smluvní strany vylučují aplikaci § 2050 občanského zákoníku na náhradu škody, utvrzenou smluvní pokutou.

- Ostatní ustanovení

- Zhotovitel prohlašuje, že je přímo či prostřednictvím svých poddodavatelů držitelem všech potřebných oprávnění a povolení k realizaci díla a že disponuje vybavením, zkušenostmi a schopnostmi potřebnými k včasné a řádné realizaci předmětu této smlouvy.

- Zhotovitel dále prohlašuje, že před podáním nabídky na plnění veřejné zakázky realizované touto smlouvou prověřil, že předložené podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie, a že dílo je tak možno zhotovit za jím nabídnutou smluvní cenu uvedenou v článku V. této smlouvy

- Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by plnil sám. Zhotovitel je oprávněn použít jen ty poddodavatele, které uvedl ve své nabídce na plnění veřejné zakázky realizované touto smlouvou, nedojde-li k jejich změně v souladu s tímto odstavcem smlouvy. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval svou kvalifikaci k plnění veřejné zakázky realizované touto smlouvou, je možná pouze ve výjimečných případech (nemůže-li poddodavatel v důsledku objektivně daných okolností plnit veřejnou zakázku v rozsahu, ve kterém se k jejímu plnění ve smlouvě se zhotovitelem zavázal), a to se souhlasem objednatele. Podmínkou souhlasu objednatele se změnou tohoto poddodavatele je prokázání splnění příslušné části kvalifikace novým poddodavatelem. Změna ostatních poddodavatelů uvedených v nabídce zhotovitele je možná se souhlasem objednatele, přičemž objednatel není oprávněn souhlas se změnou těchto poddodavatelů bez závažného důvodu odepřít.

- Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou svojí činností objednateli nebo třetím osobám s pojistnou částkou minimálně ve výši ceny díla včetně DPH, uvedené výše v této smlouvě v článku V odst. 1 na jednu pojistnou událost a zavazuje se, že bude takto pojištěn po celou dobu trvání této smlouvy.

- Odstoupení od smlouvy

- Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v následujících případech:

- zhotovitel je v prodlení s předáním díla po dobu delší než 30 kalendářních dnů;

- nedostatky ve smyslu čl. VI odst. 2, sepsané při předání díla, nebyly odstraněny ani během 60 kalendářních dnů od předání díla;

- provedené dílo vykazuje podstatnou vadu, pro niž nelze zařízení řádně a bezpečně užívat, jeho způsobilost neslouží svému účelu a  zhotovitel takovou vadu neodstranil do 14 kalendářních dnů ode dne písemného uplatnění.

- O odstoupení od smlouvy uvědomí objednatel zhotovitele písemně, přičemž uvede důvod odstoupení. Odstoupení je účinné dnem doručení druhé smluvní straně.

- Zástupci smluvních stran

- Zástupci smluvních stran ve věcech technických a realizace díla dle této smlouvy, včetně předávání a převzetí díla, jsou:

    - na straně Objednatele:

______________

mobil:	______________

tel.:	______________

e-mail: 	______________.

/Objednatel doplní tuto osobu před podpisem smlouvy se Zhotovitelem/

Objednatel je oprávněn svého zástupce ve věcech technických a realizace díla kdykoli jednostranně změnit písemným oznámením doručeným Zhotoviteli spolu s uvedením jména nového zástupce ve věcech technických a realizace díla a jeho kontaktních údajů. Zástupce Objednatele ve věcech technických a realizace díla není oprávněn smlouvu měnit či ukončit.

    - na straně Zhotovitele:

jméno, příjmení: 	______________

mobil: 			______________

tel.:	 		______________

## e-mail: 			______________

- Závěrečná ujednání

- Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostředním jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

- Zhotovitel bere na vědomí, že úplný text smlouvy včetně ujednání o ceně bude v souladu se zákonem o veřejných zakázkách zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, a vyslovuje s tím svůj souhlas.

- Obsah této smlouvy je možno měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

- Práva o povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními platných a účinných právních předpisů České republiky, zejména občanským zákoníkem.

- Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

- Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem ke zveřejnění soukromoprávních smluv v registru smluv.  Zhotovitel barevně označil v textu této smlouvy pasáže, obsahující obchodní tajemství nebo jiné informace ve smyslu ust. § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, které budou pro účely zveřejnění znečitelněny. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv se zavazuje zajistit objednatel, když tuto smlouvu se zavazuje uveřejnit bez zbytečného odkladu po jejím podpisu.

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1 – Technické specifikace, vypracované zhotovitelem, z nabídky na veřejnou zakázku;

- Příloha č. 2 – Technické podmínky, vyplněné zhotovitelem, z nabídky na veřejnou zakázku.

V   Jičíně dne __________ 					V  ____________ dne ________

Za objednatele:							Za zhotovitele:

Oblastní nemocnice Jičín a.s.					_____________________________

Ing. Tomáš Sláma, MSc.,

předseda představenstva

__________________________				_____________________________