Příloha č. 5 zadávací dokumentace

Smlouva o dílo č……

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Purkyňova 446

547 01 Náchod

IČ: 26000202

DIČ: CZ699004900

Jednající Ing. Ivanou Urešovou, MBA – předsedkyní představenstva

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Náchod

číslo účtu: 78-8883900227/0100

Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2333

Na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

Název společnosti:…………………………...

Sídlo:…………………………………………….

IČ: ………………………………………….…….

DIČ: ………………………………………………

Bankovní spojení: ………………………………

č.ú.: ……………………………………..………..

Jednající: …………………………………………

Společnost je zapsána:………………………..

Na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

(pro účely této smlouvy společně též jako „smluvní strany“ a jednotlivě rovněž jako „smluvní strana“)

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva)

Článek I.

Úvodní ustanovení

1.1.	Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k provedení prací tvořících předmět této smlouvy o dílo.

1.2.	Pověřenou osobou objednatele je: Vladimír Kapucián email: kapucian.vladimir@nemocnicenachod.cz, tel: +420 725 060 495.

1.3.	Pověřenou osobou zhotovitele je . . . . . . . . . . . . . ., tel. . . . . . . . . . . . . . .,email: . . . . . . . . . . . . . .

1.4.        Každá smluvní strana oznámí bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně jakékoliv změny

svých pověřených osob a jakoukoliv změnu své doručovací adresy, jakož i sídla, a to formou

doporučeného dopisu podepsaného osobou oprávněnou zastupovat příslušnou stranu.

Řádným doručením tohoto oznámení dojde ke změně uvedených údajů bez nutnosti uzavření písemného dodatku k této Smlouvě.

Článek II.

Předmět smlouvy – určení díla:

  - Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele toto dílo:  Oprava podzemního kolektoru ON Náchod, a.s. zahrnující:

    - Dodání 7 ks hasících přístrojů 6 kg – práškových

    - Očištění, obroušení podest a žebříků a jejich následný nátěr

    - Nátěr ostatních konstrukcí, zábradlí – dle technické zprávy + statického posudku

    - Výměna zákrytových plechů kanálků v rozsahu dle technické zprávy + statického posudku

    - Výměna konstrukcí, podest a žebříků v rozsahu dle technické zprávy + statického posudku

Článek III.

Doba plnění:

3.1.	Smluvní strany se dohodly na provedení díla v následujících termínech:

- Zahájení termínu plnění: ihned po podpisu této smlouvy;

- Předání díla: do 30 ti dnů od data podpisu smlouvy o dílo

Zhotovitel se zavazuje dohodnout s Objednatelem přesný čas provedení díla a konkrétní

místo plnění nejpozději 3 pracovní dny před tímto provedením.

3.2.	Zhotovitel je dílo oprávněn provést před termínem sjednaným v odst. 3.1. tohoto článku smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že pokud vyšší moc neumožní provedení díla v termínu uvedeného v čl. III. odst. 3.1 písm. b) smlouvy, sjednají přiměřené prodloužení uvedené doby.

Článek IV.

Cena díla a platební podmínky

4.1.		Účastníci mezi sebou sjednali pevnou cenu předmětu smlouvy na základě zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, činí částku v českých korunách:

4.2.	Celková cena díla činí bez DPH:							     ………….,- Kč

DPH, v sazbě platné v den uskutečněného

zdanitelného plnění, kterým je den podpisu smlouvy, tj. ….. %, činí: 	                            …..,- Kč

Celková cena díla činí včetně DPH 						     …………,- Kč

(slovy: …………………………….)

a zahrnuje cenu za všechna plnění uvedená v čl. II této smlouvy.

4.3.		Zhotovitel – jestliže je plátce daně z přidané hodnoty – přičte k dohodnuté ceně daň z přidané hodnoty v zákonné výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

4.4.	Cena za dílo stanovená v čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy je konečná a nepřekročitelná. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a jeho předáním objednateli (tj. zejména veškeré práce včetně instalace a proškolení objednatele, dopravu do místa plnění a další náklady, poplatky potřebné k řádnému splnění díla).

4.5.	Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy.

4.6.		Pokud dojde k rozšíření rozsahu předmětu díla na základě požadavku objednatele nebo na základě předchozí dohody s ním, bude to předmětem písemného dodatku k této smlouvě s úpravou dohodnuté ceny. Jakékoliv vícepráce musí být předem písemně odsouhlaseny 
a oceněny. Rozšíření rozsahu předmětu díla nelze provést, jestliže by to odporovalo právním předpisům. Jakékoliv vícepráce musí být předem písemně odsouhlaseny a oceněny.

4.7.		Účastníci smlouvy se dohodli, že fakturace za bod 2.1.1 – 2.1.5 proběhne po protokolárním předání díla a uvedení do provozu bez vad a nedodělků na základě faktury vystavené zhotovitelem se splatností 30 dní a podepsáním předávacích protokolů pověřenou osobou k převzetí díla.  Přílohou a součástí faktury musí být objednatelem potvrzený předávací protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

4.8.	Faktura bude objednateli doručena v elektronické podobě ve formátu pdf na adresu: fakturace@nemocnicenachod.cz.

4.9.		Faktura musí obsahovat všechny náležitosti dle této smlouvy a dle příslušných právních předpisů,

jinak je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.

4.10       Za den úhrady se považuje den,  kdy byla fakturovaná částka odepsána z účtu Objednatele.

4.11.	Nárok na zaplacení ceny díla či na sjednané smluvní pokuty není zhotovitel a ve vztahu ke smluvním pokutám ani objednatel oprávněn postoupit třetí osobě s tím, že takové případné postoupení by odporovalo dohodě účastníků a bylo neplatné.

- 4.12.	Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106

- zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a není veden v registru nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, přičemž oznámením se rozumí den, kdy objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel. V případě porušení některé z těchto povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Uhrazení smluvní pokuty se nikterak nedotýká nároku na náhradu škody způsobené porušením této povinnosti.

- 4.13.	Zhotovitel dále souhlasí s tím, aby objednatel provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného finančního úřadu, jestliže zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců DPH.

- 4.14     Smluvní strany se dohodly, že pokud dojde v průběhu plnění této Smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této Smlouvy, bude tato sazba promítnuta do všech cen uvedených v této Smlouvě s DPH  a Zhotovitel je od okamžiku nabytí účinnosti  změny zákonné sazby DPH povinen účtovat platnou sazbu DPH. O této změně není nutné uzavírat dodatek k této Smlouvě.

Článek V.

Odpovědnost za vady, odpovědnost za škodu a záruka za jakost

5.1.	Zhotovitel odpovídá za úplné a kvalitní provedení předmětu díla bez vad a nedodělků, jakož i za kvalitu výrobků a materiálů použitých k jeho zhotovení.

5.2.	Zhotovitel je povinen odstranit bez prodlení a bezplatně zjištěné vady svých prací nebo dodávek.

5.3.	Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při realizaci díla nebo v souvislosti s ním objednateli

nebo třetím osobám podle obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel se zavazuje učinit potřebná účinná opatření k zamezení vzniku škod či k její případné náhradě.

5.4.		Smluvní strany si sjednávající záruční dobu pro zhotovené dílo v délce 6 měsíců. Tato lhůta počíná běžet předáním bezvadného díla, tj. okamžikem podpisu předávacího protokolu bezvadného díla.

5.5.	Záruční doba na reklamovanou část díla neběží po dobu počínající dnem uplatnění reklamace 
a končící dnem vyřízení reklamace. Za odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka dle této smlouvy, se považuje stav, kdy reklamované dílo (jeho část) je bez reklamovaných vad předána objednateli a způsobilá k užívání ke sjednanému účelu.

5.6.     Zhotovitel se zavazuje přijímat písemná oznámení o vadách, na které se vztahuje záruka dle této smlouvy, přičemž za písemná oznámení o vadách bude považováno též oznámení odeslané na e-mail zhotovitele uvedený v člI.1.3. smlouvy. Oznámení o vadách odeslané objednatelem poslední den záruční doby se považuje za včas odeslané.

5.7. 	V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 7 kalendářních dní od prokazatelného doručení písemného oznámení vad a práce provést ve lhůtě stanovené objednatelem. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 10-ti dnů.

5.8	Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 48 hodin po jejím obdržení (tato lhůta neběží během dnů pracovního volna, klidu a státem uznaných svátků). Nesplní-li tuto povinnost, má se za to, že reklamovanou vadu a nárok z této vady uplatněný objednatelem uznává.

5.9	Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, popřípadě v 10-ti denní lhůtě není-li lhůta stanovena, má objednatel právo odstranit vady prostřednictvím jiné právnické nebo fyzické osoby na náklady zhotovitele.

5.10 	Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.

5.11.  	O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila využívání díla k účelu, ke kterému bylo určeno.

5.12. 	Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady potřebné k dalšímu využití díla.

5.13.	Na reklamovanou vadu se hledí jako na vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud zhotovitel neprokáže opak.

Článek VI.

Zhotovení díla, předání a převzetí díla

6.1.		Vlastnické právo ke zhotovenému dílu v celém rozsahu svědčí zhotoviteli až od  protokolárního předání díla objednateli. Až do předání díla nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle zhotovitel. Toto nebezpečí nese zhotovitel počínaje dnem podpisu smlouvy až do dne protokolárního předání díla objednateli.

6.2.		Objednatel a zhotovitel se zavazují vzájemně si poskytovat nezbytnou součinnost při plnění smluvních povinností a při provádění díla.

Článek VII. 
Práva a povinnosti zhotovitele

7.1.	      Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy, s potřebnou odbornou péčí, na své nebezpečí  a ve sjednané době. Za prováděné dílo nese odpovědnost až do jeho řádného ukončení a protokolárního předání objednateli.

7.2.	      Zhotovitel se zavazuje při zhotovení díla postupovat podle průběžných pokynů objednatele, nedodržení se považuje za podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.

7.3.	      Zhotovitel je povinen předat řádně dokončené dílo (jeho jednotlivé části) v termínu uvedeném v této smlouvě, a to na základě písemného předávacího protokolu podepsaného zástupci obou smluvních stran.

7.5.	      Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy zachovávat mlčenlivost 
o všech dalších skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy.

Článek VIII. 
Práva a povinnosti objednatele

- 8.1.	Objednatel se zavazuje ve lhůtě sjednané pro provedení díla řádně dokončené dílo protokolárně převzít a ve sjednané výši a sjednaným způsobem zaplatit cenu za dílo.

- 8.2.		Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit začátek provádění díla s ohledem 
a v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování díla nebo s ohledem na průběh zadávacího řízení. Objednatel je oprávněn z důvodu nedostatku finančních prostředků zmenšit rozsah díla nebo provádění díla přerušit nebo zcela ukončit před dokončením díla a od smlouvy odstoupit. V případě, že objednatel bude nucen z důvodu nedostatku finančních prostředků tato práva uplatnit, nemá zhotovitel žádné právo finančního postihu vůči objednateli z důvodu posunutí, zmenšení rozsahu, přerušení nebo předčasného ukončení díla.

- 8.3.		Objednatel je za stejných podmínek jako v čl. VIII. odst. 8.2. této smlouvy oprávněn termíny realizace díla prodloužit, případně práce přerušit, v takovém případě je povinen zaplatit zhotoviteli veškeré skutečně odvedené práce a dodaný materiál. V případě, že objednatel bude nucen z důvodu nedostatku finančních prostředků tato práva uplatnit, nemá zhotovitel žádné právo finančního postihu vůči objednateli z důvodu posunutí, zmenšení rozsahu, přerušení nebo předčasného ukončení díla.

Článek IX.

Obchodní tajemství (ZHOTOVITEL ZVOLÍ JEDNU VARIANTU)

Varianta A (zvolí zhotovitel):

9.1.	Podepsáním této smlouvy smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text této smlouvy a veškeré skutečnosti v ní uvedené zveřejněny, a to včetně výše ceny, způsobu, místa a času plnění předmětu smlouvy.

Smluvní strany tedy prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (ust. § 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

nebo

Varianta B (zvolí zhotovitel):

9.1.	Smluvní strany prohlašují, že část smlouvy naplňuje znaky obchodního tajemství (ust. § 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění). Zhotovitel je povinen výslovně ve své nabídce označit (vyjmenovat) ty části nabídky, které považuje za předmět obchodního tajemství.

Článek X.

Smluvní pokuty

10.1.	Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

10.2.	Při prodlení s odstraněním vad a nedodělků v přiměřeném dohodnutém termínu zaplatí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 500 Kč za každou vadu či nedodělek za každý den prodlení počínaje dnem, který následuje po dni, na který bylo odstranění vady či nedodělku  dohodnuto, a to až do doby úplného odstranění vady či nedodělku.

10.3.	Za pozdní úhradu faktury může být zhotovitelem uplatněn po objednateli zákonný úrok z prodlení dle obecně závazných právních předpisů.

10.4.	Smluvní pokuty jsou splatné do 15-ti dnů od odeslání písemného vyúčtování druhé smluvní straně doporučeným dopisem. Ve vztahu  k náhradě škody vzniklé porušením smluvní povinnosti platí, že právo na její náhradu není zaplacením smluvní pokuty dotčeno. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok na zaplacení smluvní pokuty ani nároky na náhradu škody.

10.5.	Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a jiných neodvratitelných událostí mimořádné povahy, které mají bezprostředně vliv na plnění předmětu smlouvy a které nebylo možné předvídat a jakkoliv jejich vliv na plnění předmětu smlouvy odvrátit.

Článek XI.

Odstoupení od smlouvy

11.1.	Odstoupení  od smlouvy je možné za podmínek stanovených právními předpisy či touto smlouvou. Odstoupení od smlouvy je platné a účinné okamžikem doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

11.2.	Objednatel je od smlouvy kromě jiných ve smlouvě sjednaných důvodů oprávněn odstoupit při podstatném porušení smlouvy zhotovitelem, a to zejména při:

- prodlení s prováděním díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. a).b) smlouvy o dobu delší než 30 dní.

- zjištění závažných nedostatků či chyb významně snižující kvalitu nebo hodnotu díla, jakož i jiná závažná porušení smlouvy, v důsledku kterých bude nebo může být zhotovení díla co do termínů 
i kvality zásadně ohroženo.

- nedodržení ujednání o poskytnuté záruce dle čl. V. 5.4 smlouvy.

- zhotovitel opakovaně (dva a vícekrát) porušil některou povinnost vyplývající z této smlouvy i přes předchozí písemné upozornění ze strany objednatele s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě

11.3.	Zhotovitel má právo od smlouvy odstoupit v případě, že překážky na straně objednatele mu dlouhodobě znemožňují řádné provádění díla.

11.4.	Objednatel je smlouvu oprávněn vypovědět i bez udání důvodu, přičemž výpovědní doba činí 1 měsíc a začíná běžet dnem následujícím po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

11.5. 	V případě odstoupení od této Smlouvy provedou smluvní strany vzájemné vypořádání, a to nejpozději do 30 pracovních dnů ode dne účinku odstoupení.

Článek XII.

Ustanovení přechodná a závěrečná

12.1.	Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, každý s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

12.2.	Vzájemné závazky a vztahy neupravené touto smlouvou se občanským zákoníkem.

12.3.	Smlouvu je možno měnit či doplňovat výhradně písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, obsaženými na jedné listině. Platnost takových dodatků nastává, pokud se strany nedohodnou jinak, podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.

12.4.	Strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že tato smlouva tak, jak byla sepsána, odpovídá jejich pravé vůli, kterou si vzájemně projevily vážně, srozumitelně a zcela svobodně, a na důkaz toho připojují své podpisy.

12.5.	Tato smlouva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv (ISRS) včetně uvedení metadat provede Oblastní nemocnice Náchod, a.s., která současně zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byly zaslány druhé smluvní straně, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

12.6.	Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

V Náchodě dne:							V …………… dne:  ………….

……………………………………..                     	        	 	 	………………………………………..

Ing. Ivana Urešová, MBA

předsedkyně představenstva ONN, a.s.

za objednatele			           	       		za zhotovitele

Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou následující přílohy:

1	cenová nabídka zhotovitele