Orientační harmonogram prací

(Harmonogram je možno měnit na základě prosté dohody stran, vyjma zvýrazněných bodů, které je možno měnit pouze formou dodatku ke smlouvě)

| Zpracování implementačního projektu | Do 30 dní ode dne nabytí účinnosti smlouvy |
| --- | --- |
| Předání díla do zkušebního provozu | Do konce 8. týdne ode dne nabytí účinnosti smlouvy |
| Import dat (historie) ze stávající aplikace | Do konce 11. týdne ode dne nabytí účinnosti smlouvy |
| Komunikace s hlasovacím zařízením | Do konce 14. týdne ode dne nabytí účinnosti smlouvy |
| Proškolení zaměstnanců objednatele | 15. – 19. týden ode dne nabytí účinnosti smlouvy |
| Začátek ostrého paralelního provozu | Do konce 21. týdne ode dne nabytí účinnosti smlouvy |
| Úpravy na základě podnětů uživatelů | do podpisu předávacího protokolu |
| Protokolární předání řádně dokončeného díla | Po dokončení paralelního ostrého provozu a odstranění všech vad a nedodělků |