Příloha č. 4

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a za podmínek dále uvedených mezi

I.

Smluvní strany

- Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303

                - příspěvková organizace Královéhradeckého kraje

Se sídlem: 	Procházkova 303, 541 01 Trutnov

Zastoupena:	Mgr. Bc. Romanem Háskem – ředitelem školy

e-mail:	hasek@szstrutnov.cz

tel.:	499840092

IČ:	13582968

DIČ	------------

Bankovní spojení: 	KB Trutnov

Číslo účtu: 	25137-601/ 0100

Datová schránka:	4vxxkn7

Osoba odpovědná za věci technické : Balhar Vit – vedoucí technického úseku

e-mail:	balhar@szstrutnov.cz

tel.:	499840092 (subjekt vykonávající technický dozor stavebníka na základě uzavřené mandátní smlouvy na zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti (iniciály budou doplněny objednatelem před podpisem této smlouvy)

(dále jen „objednatel“)

- Obchodní firma	…………………………………….

Se sídlem:	…………………………………….

Zastoupena:	…………………………………….

IČ:	…………………………………….

DIČ:	…………………………………….

Bankovní spojení:	…………………………………….

Číslo účtu:	…………………………………….

Datová schránka:	…………………………………….

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:

…………………………………….

tel.:  ……………………………….

mail: ………………………………

(dále jen „dodavatel“) POZN.:  údaje na řádcích 1-4 se vyplní dle výpisu z obchodního rejstříku. Pokud je zhotovitelem fyzická osoba – podnikatel nezapsaný v obchodním rejstříku, je třeba 
místo „sídla“ uvést „místo podnikání“ ,  vypustit řádek „zastoupena:“ a místo řádku „zapsána v obchodním rejstříku………“ uvést údaj o zápisu do jiné evidence, ve které je daná osoba zapsána

II.

Základní ustanovení

- Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu dodavatele je dodavatel povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu je nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

- V době podpisu smlouvy je známa skutečnost, že od 1. 7. 2018 dochází ke změně obchodního názvu objednatele na Vyšší odborná škola zdravotnická, Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Trutnov. Ostatní identifikační údaje zůstávají v platnosti.

- Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

- Dodavatel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

- Dodavatel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávací dokumentaci (dále jen ZD), projektovou dokumentací (dále jen PD), položkovým soupisem dodávek a prací a výkazem výměr.

- Účelem smlouvy je provedení díla „Výměna oken Bulharská“ (dále jen dílo). Dílo bude realizováno pro  Vyšší odbornou školu zdravotnickou a Střední zdravotnickou školu, Procházkova 303, 541 01 Trutnov, příspěvkovou organizaci Královéhradeckého kraje.

III.

Předmět smlouvy

- Dodavatel se zavazuje provést pro objednatele dílo uvedené v článku II. odst. 5. smlouvy v rozsahu PD „PASPORTIZACE OKEN BUDOVY DOMOVA MLÁDEŽE v ulici Bulharská 52, Trutnov, Vyšší odborná škola zdravotnická a střední zdravotnická škola Trutnov“, zpracované firmou PROJEKTIS spol. s r.o. Dvůr králové, číslo zakázky 2430 / 2018.

- Součástí díla je také:

- zajištění dopravy materiálu a montáž v místě plnění zakázky,

- předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení trvalého užívání, zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro užívání.

- Objednatel se zavazuje dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání převzít a zaplatit za ně dodavateli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V. této smlouvy.

- Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Dodavatel prohlašuje, že dílo může být dodáno v termínech stanovenými touto smlouvou.

IV.

Doba a místo plnění

- Doba  plnění  veřejné zakázky  je  podmíněna  řádným  ukončením  výběrového  řízení a podepsáním  příslušné  smlouvy.

- Doba plnění počíná běžet dnem podpisu smlouvy a bude rozdělena do několika etap dle finančních možností objednatele. O rozsahu předmětu plnění bude sepsán dodatek ke smlouvě.

- etapa - červen – srpen 2018 (nebo do vyčerpání finančních prostředků pro rok 2018)

- Zhotovitel bude v realizaci díla pokračovat s ohledem na finanční možnosti objednatele s tím, že o další etapě bude sepsán dodatek o smlouvě.

- Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že v době podpisu smlouvy je garantováno přidělení finančních prostředků na realizaci díla pro rok 2018 ve výši 700 tis. Kč včetně DPH. Předpokládané další finanční prostředky podléhají schválení v orgánech Královéhradeckého kraje.

- Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby v roce 2018 byly realizovány práce a dodávky ve finančním rozsahu 700 tis. Kč včetně DPH jenž má objednatel k dispozici.

- Zhotovitel je povinen ukončit I. etapu díla v místě plnění do 27. 8. 2018. Tento datum je podmíněn pouze pro montážní a stavební práce, ne pro výrobu.

- Definitivní termín dokončení bude dodatečně stanoven dodatkem k této smlouvě a to vzájemnou   dohodou   obou  smluvních  stran  v  závislosti   na   finančních   možnostech

objednatele v budoucích letech.

- Ukončení doby plnění veřejné zakázky je možné kdykoliv před termínem uvedeným v bodu 2. tohoto článku.

- Místem plnění předmětu smlouvy je budova DM Bulharská 52, Trutnov při Vyšší odborné škole zdravotnické a Střední zdravotnické škole, Trutnov, Procházkova 303.

V.

Cena díla

- Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. III. odst. 1 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí

cena bez DPH	………….. Kč

DPH 21%	………….. Kč

cena celkem včetně DPH 	…………. Kč

- Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady dodavatele nutné pro provedení díla a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné užívání díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v zadávací dokumentaci nebo smlouvě uvedeny nejsou a dodavatel jakožto odborník o nich vědět měl nebo je mohl předpokládat.

- Cena za dílo uvedená v odst. 1. tohoto článku je cenou maximální. Pokud se sníží množství odvedené práce nebo dodaného materiálu oproti zadanému objemu prací a dodávek, sníží se cena díla o cenu prací, jenž nebyly provedeny, nebo o cenu materiálu, který nebyl dodán. Snížení ceny díla bude oceněno jednotkovými nabídkovými cenami.

- Plnění provedená nad rámec předmětu díla uvedené ve čl. III budou smluvními stranami posuzována jako vícepráce. Tato plnění, zaznamenaná a oběma smluvními stranami předem odsouhlasená na samostatné příloze, budou následně oceněna jednotkovými nabídkovými cenami, v případě, že nebudou uvedena v jednotkových nabídkových cenách, budou oceňována souhrnnými cenami stavebních prací příslušných stavebních objektů, a to na základě „Katalogů směrných cen stavebních prací“ aktualizovaných na základě cenových zpráv souhrnnými propočtovými indexy /příloha B cenových zpráv/ platnými v době jejich realizace. Výše uvedené katalogy, jejich aktualizace /cenové zprávy/ vydává ÚRS Praha, a.s., Praha 10, Pražská 18.

- Veškeré vícepráce, méně práce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou realizovány v souladu s touto smlouvou s ustanovením této smlouvy musí být vždy před realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. Takto oceněné vícepráce budou fakturovány po uzavření příslušného dodatku.

- Na vícepráce resp. méně práce bude uzavřen dodatek smlouvy o dílo.

- Dodavatel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

VI.

Platební podmínky

  - Zálohy na platby nejsou sjednány.

  - Obě smluvní strany se dohodly, že cena za zhotovení předmětu plnění veřejné zakázky v rozsahu čl. III.  této smlouvy byla dohodnuta v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/90 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů na základě  výsledku výběrového řízení  a nelze ji jednostranně měnit ani doplňovat.

  - Objednavatel se zavazuje uhradit touto smlouvou sjednanou cenu po předání předmětu plnění dle čl. III. a to na základě doručeného daňového dokladu, který bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu v souladu s ust. § 11 z. č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve změně pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů vystavené dodavatelem.

  - Objednatel uhradí daňový doklad dodavatele nejdříve po 30 dnech po jeho doručení. V pochybnostech se má za to, že daňový doklad byl  doručen tři dny po jejím odeslání. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Závazek objednatele úhrady daňového dokladu je splněn teprve tehdy, když je příslušná částka připsána na účet dodavatele.

  - Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude dodavatel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:

    - IČ objednatele,

    - označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 1, je dodavatel povinen o této skutečnosti informovat objednatele),

    - lhůtu splatnosti faktury,

    - označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

  - Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:

- nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,

- bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Dodavatel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu dodavateli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

  - Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že dodavatel bezdůvodně přeruší provádění díla.

  - Zástupcem objednatele zmocněným pro věci technické je odpovědná osoba : pan Balhar Vít, vedoucí technického úseku, pro oprávněnost faktur : paní Kubešová Veronika, účetní.

  - Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou daňového dokladu dle této smlouvy, zavazuje se uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01 %  z dlužné částky /s DPH/ za každý den prodlení. Pokud prodlení se zaplacením přesáhne 20 kalendářních dnů, jedná se o podstatné porušení smlouvy.

VII.

Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody

- Dílo je splněné dnem převzetí objednatelem bez vad a nedodělků na základě předávacího protokolu.

- Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu.

- Nebezpečí škody na věci, která je předmětem díla, nese dodavatel. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí předmětu plnění objednatelem bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání.

VIII.

Jakost díla

- Smluvní strany se dohodly na I. jakosti předmětu plnění.

- Předmět plnění smlouvy bude proveden s náležitou odbornou péčí v rozsahu stanoveném touto smlouvou. Zhotovitel je povinen dodržovat příslušné technické a technologické normy a předpisy vztahující se k prováděnému dílu. Dílo musí být provedeno tak, aby nemělo nedostatky, které by snižovaly jeho funkčnost nebo bránily v užívání díla k účelu, k němuž je dílo určeno.

IX.

Podmínky provedení díla

      - Dodavatel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

      - Dodavatel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru v místě plnění a v trasách přepravy, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů.

      - Dodavatel se zavazuje udržovat v místě plnění pořádek a čistotu, na svůj náklad   odstraňovat   odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.

      - Pokud při činnosti zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečných odkladů tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím nese zhotovitel.

      - Při provádění díla je zhotovitel povinen místo plnění předmětu smlouvy zabezpečit tak, aby nevznikly škody na majetku způsobené povětrnostními vlivy, tj. vichřice, déšť atd. V případě vzniklé škody zhotovitel odstraní vzniklé škody na svůj náklad.

      - Provozní, sociální, popřípadě výrobní zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel. Náklady na vybudování, likvidaci a vyklizení staveniště jsou součástí smluvní ceny uvedené v čl. V. této smlouvy.

      - Zhotovitel ručí za to, že dílo bude mít v době převzetí smluvně dohodnuté vlastnosti, odpovídající platným technickým normám a předpisům a nebude mít vady, které by rušily nebo snižovaly hodnotu  nebo schopnost užívání k obvyklým nebo smluvně předpokládaným účelům.

X.

Provádění díla

- Dodavatel je povinen na žádost objednatele:

  - dodržovat při plnění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,

  - seznámit pověřeného pracovníka objednatele s obsahem díla,

  - provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,

  - účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla v sídle objednatele,

  - na základě výzvy dodavatele doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů, a to nejpozději před zahájením výroby či případným objednáním.

    - Dodavatel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo dodavatel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou objednateli zaslány elektronickou poštou osobám uvedeným v čl. I. a následně i písemně na adresu objednatele.

    - Dodavatel je povinen informovat objednatele zejména:

- zjistí-li v průběhu díla skryté překážky bránící řádnému plnění smlouvy, dodavatel je povinen navrhnout objednateli další postup,

- o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,

    - Dodavatel je povinen při dodávkách, instalaci a montáži dbát pokynů pracovníků objednatele.

## XI.

## Předání předmětu smlouvy

- Objednatel se zavazuje  převzít předmět plnění uvedený v čl. III. této smlouvy v případě, že bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání. O předání a převzetí sepíše dodavatel předávací protokol, který bude obsahovat:

    - označení názvu díla,

    - označení objednatele a dodavatele,

    - datum ukončení záruky na jednotlivé položky,

    - seznam převzaté dokumentace,

    - prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),

    - datum a místo sepsání předávacího protokolu,

    - seznam případných vad nebránících řádnému užívání, s nimiž bylo dílo převzato,

    - jména a podpisy zástupců objednatele dodavatele

- Pokud objednatel část nebo celé dílo nepřevezme, protože obsahuje vady nebo nedodělky bránící jeho řádnému užívání, je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat.

- Byl-li předmět plnění veřejné zakázky převzat s vadami nebránícími řádnému užívání, bude o odstranění těchto vad a nedodělků smluvními stranami sepsán zápis, který podepíší oprávnění zástupci smluvních stran.

XII.

Záruční podmínky a vady

- Dodavatel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady na předmětu díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.

- Dodavatel poskytuje na celý předmět smlouvy záruku za jakost v délce 60 měsíců.

- Záruční doba běží ode dne převzetí (tj. bez vad a nedodělků) objednatelem.

- Veškeré vady je objednatel povinen uplatnit u dodavatele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil. Jakmile objednatel odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.

Dodavatel započne s odstraněním vady nejpozději do 2 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Nezapočne-li dodavatel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady dodavatele u jiné odborné osoby. Vady budou odstraněny nejpozději do 5 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

- Provedenou opravu vady dodavatel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne dodavatel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce 3 a 4 tohoto článku smlouvy.

XIII.

Odpovědnost za škodu

- Nebezpečí škody na předmětu smlouvy nese v plném rozsahu dodavatel až do dne převzetí díla objednatelem.

- Dodavatel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání předmětu smlouvy v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků dodavatele dle této smlouvy.

XIV.

Sankční ujednání

- Dodavatel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč z ceny včetně DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků.

- Pro případ prodlení se zaplacením ceny za provedené práce v době jejich splatnosti, zaplatí objednatel úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

- V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady nebo termínu pro započetí s odstraněním vady je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení.

- Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

- Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.

- Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

- Veškeré smluvní pokuty jsou splatné měsíčně vždy k 10. dni následujícího měsíce.

XV.

Zánik smlouvy

- Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

- Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

- neplnění dodávek v době plnění dle čl. IV. této smlouvy,

- nedodržení pokynů objednatele a právních předpisů,

- nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,

- neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě dodavatele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.

# XVI.

# Obchodní tajemství 
(ÚČASTNÍK ZVOLÍ JEDNU VARIANTU)

Varianta A (zvolí účastník):

Podepsáním této smlouvy smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text této smlouvy a veškeré skutečnosti v ní uvedené zveřejněny, a to včetně výše ceny, způsobu, místa a času plnění předmětu smlouvy.

Smluvní strany tedy prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (ust. § 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

nebo

Varianta B (zvolí účastník):

Smluvní strany prohlašují, že část smlouvy naplňuje znaky obchodního tajemství (ust. § 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění). Účastník je povinen výslovně ve své nabídce označit (vyjmenovat) ty části nabídky, které považuje za předmět obchodního tajemství.

XVII.
Registr smluv

Tato smlouva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv (ISRS) včetně uvedení metadat provede kupující, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byly zaslány druhé smluvní straně, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

XVIII.

# Závěrečná ujednání

- Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

- Objednatel si vyhrazuje právo zrušit předmět veřejné zakázky, či jeho části. Tuto skutečnost oznámí písemně dodavateli.

- Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

- Dodavatel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

| V …………………. dne ………………. |  | V …………………. dne ………………. |
| --- | --- | --- |

………….…………………………………         ………………………………………………

Za objednatele Mgr. Bc. Roman Hásek,		                                  za dodavatele

ředitel školy