**DOPIS NABÍDKY**

**NÁZEV DÍLA: „III/5672 Horní Kostelec“**

**PRO: Město Červený Kostelec**

**T. G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec**

Prozkoumali jsme zadávací podmínky veřejné zakázky včetně jejich vysvětlení, změny nebo doplnění, zejména včetně Smluvních podmínek, Technické specifikace, Výkresů, Výkazu výměr (Soupisu prací) včetně preambule, dalších souvisejících dokumentů a připojenou Přílohu k nabídce pro realizaci výše uvedené stavby. Tímto nabízíme provedení a dokončení stavby a odstranění veškerých vad v souladu s touto nabídkou, jejíž součástí jsou všechny uvedené dokumenty, za částku ve výši (v měně platby)

cena bez DPH \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ korun českých

DPH (21%) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ korun českých

cena celkem \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ korun českých

nebo za částku, která bude stanovena v souladu se Smlouvou.

Prohlašujeme, že jsme vázáni celým obsahem této nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty, tj. do **31. 8. 2019**. Uznáváme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Bude-li naše nabídka přijata, poskytneme požadované Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní záruky, začneme s realizací Díla, co nejdříve to bude možné po datu zahájení prací, a dokončíme Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty ve lhůtě pro její dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva o Dílo, nebude tato nabídka, spolu s jejím písemným přijetím z Vaší strany, představovat závaznou Smlouvu o Dílo mezi námi.

Dále prohlašujeme, že minimálně následující části zakázky budeme realizovat vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím podzhotovitele: Pokládka asfaltobetonových vrstev.

Uznáváme, že nejste povinni přijmout nejnižší nebo jakoukoli nabídku, kterou obdržíte.

Zhotovitel: (název a sídlo)

**PŘÍLOHA K NABÍDCE**

**NÁZEV DÍLA: „III/5672 Horní Kostelec“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název Pod-článku** | **Číslo Pod-článku** | **Příslušné údaje** |
| Název a adresa Objednatele | **1.1.2.2, 1.3** | Město Červený Kostelec  T.G.Masaryka 120  549 41 Červený Kostelec |
| Název a adresa Zhotovitele | **1.1.2.3, 1.3** | ……………………… |
| Hlavní stavbyvedoucí | ……………………… |
| Stavbyvedoucí  Geodet | ………………………  ……………………… |
| Jméno a adresa Správce stavby | **1.1.2.4, 1.3** | Město Červený Kostelec  T.G.Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec  IČO 002 72 566  Ing. Pavel Matyska, tel. 491 467 537, 731 449 582, e-mail: [pavel.matyska@mestock.cz](mailto:pavel.matyska@mestock.cz) |
| Datum zahájení prací | **1.1.3.2**  **1.1.3.3** | V termínu určeném zadavatelem |
| Doba pro dokončení Stavby (= prací) (bez zimní přestávky) Celkem pro I. a II. sekci | … týdnů (I. sekce) + 6 týdnů (po dokončení I. sekce) + … týdnů (II. sekce) od termínu určeného zadavatelem |
| Doba pro dokončení Díla  (6 týdnů po termínu dokončení Stavby) bez zimní přestávky  Celkem pro I. a II. sekci | … týdnů (I. sekce) + 6 týdnů (po dokončení I. sekce) + … týdnů (II. sekce) + 6 týdnů (po dokončení II. sekce) od termínu určeného zadavatelem |
| Doba realizace Díla | … týdnů (tj. součet doby realizace prací v týdnech za I. a II. sekci) + 6 + 6 týdnů (bez zimní přestávky) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Záruční doba | **1.1.3.7** | 60 měsíců |
| Sekce | **1.1.5.6** | **I. sekce = I. etapa (rok 2019)**  Tato etapa řeší rekonstrukci úseku od KÚ v km 2,700 (křižovatka se silnicí první třídy I/14) po konec výstavby vodovodu v km 2,000.  V této etapě budou realizovány následující objekty:   |  |  | | --- | --- | | SO 101 | Chodník | | SO 102 | Sjezdy | | SO 103 | Nástupiště - 1 zastávka | | SO 301 | Vodovod - řad B, řad C | | SO 302 | Splašková kanalizace - stoka B, stoka C | | SO 303 | Přípojky vodovodu - č. 3 – č. 40 | | SO 304 | Přípojky splašková kanalizace - č. 38 – č. 65 | | SO 305 | Přípojky dešťová kanalizace č. 74 – č. 100 | | SO 401 | Veřejné osvětlení | | SO 402 | Sdělovací vedení |   **II. sekce = II. etapa (rok 2020)**  Tato etapa řeší rekonstrukci úseku od konce výstavby vodovodu (km 2,000) po začátek úseku v křižovatce se silnicí II/567 (km 0,000).  V této etapě budou realizovány následující objekty:   |  |  | | --- | --- | | SO 101 | Chodník | | SO 102 | Sjezdy | | SO 103 | Nástupiště - 3 zastávky | | SO 301 | Vodovod - řad A | | SO 302 | Splašková kanalizace - stoka A | | SO 303 | Přípojky vodovodu - č. 1 – č. 2 | | SO 304 | Přípojky splašková kanalizace - č. 1 – č. 37 | | SO 305 | Přípojky dešťová kanalizace - č. 1 – č. 73 | | SO 401 | Veřejné osvětlení | | SO 402 | Sdělovací vedení | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum zahájení prací | **1.1.3.3** |  |
| I. sekce | V termínu určeném zadavatelem |
| II. sekce | V termínu zahájení prací po zimní přestávce |
| Doba pro dokončení Stavby (= prací) |  |
| I. sekce | ……… týdnů od termínu určeného zadavatelem |
| II. sekce | ……… týdnů od termínu zahájení prací po zimní přestávce |
| Doba pro dokončení Díla  (6 týdnů po termínu dokončení Stavby) |  |
| I. sekce | 6 týdnů po termínu dokončení Stavby |
| II. sekce | 6 týdnů po termínu dokončení Stavby |
| Doba realizace Díla |  |
| I. sekce | …………… týdnů + 6 týdnů |
| II. sekce | …………… týdnů + 6 týdnů |
| Použité právo | **1.4** | právo České republiky |
| Jazyk pro komunikaci | **1.4** | čeština |
| Doba pro přístup na staveniště | **2.1** | od Data zahájení prací |
| Výše bankovní záruky za Zajištění splnění smlouvy | **4.2** | 5 % přijaté smluvní částky bez DPH |
| Smluvní pokuta za prodlení s předáním Objednateli bankovní záruky za zajištění splnění smlouvy | **4.2** | 0,3 % z požadované výše bankovní záruky za každý započatý den prodlení s předáním bankovní záruky za zajištění splnění smlouvy splňující požadavky Smlouvy |
| Výše bankovní záruky za odstranění vad | **4.25** | 3 % smluvní ceny bez DPH |
| Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele | **4.28** |  |
|  | **4.28 a)** | 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení |
|  | **4.28 b)** | 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení |
|  | **4.28 c)** | 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení |
|  | **4.28 d)** | 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení |
|  | **4.28 e)** | Nepoužije se |
|  | **4.28 f)** | 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení |
|  | **4.28 g)** | 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení |
|  | **4.28 h)** | 0,2 % z hodnoty vadného plnění nebo poškození bez DPH za každý započatý den prodlení Zhotovitele s odstraněním vady nebo poškození |
|  | **4.28 i)** | 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení |
|  | **4.28 j)** | 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení |
| Maximální celková výše smluvních pokut | **4.28** | 30% přijaté smluvní částky bez DPH |
| Postupné závazné milníky | **4.29** | Nepoužije se |
| Pracovní doba | **6.5** | Bez omezení |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Smluvní pokuta za zpoždění  Za nedodržení Doby pro dokončení Stavby  Za nedodržení Doby pro dokončení Díla | **8.7** | 0,2 % přijaté smluvní částky bez DPH za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením |
| Smluvní pokuta za zpoždění  Za nedodržení Doby pro dokončení Stavby  Za nedodržení Doby pro dokončení Díla | **8.7** | 0,2 % přijaté smluvní částky bez DPH příslušné sekce (I., II. sekce) za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením |
| Měny plateb | **14.15** | Koruna česká |
| Výše pojistného plnění | **18.2** | výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku plnění Smlouvy dosahovat alespoň souhrnné ceny do té doby provedených prací bez DPH |
| Minimální částka pojistného krytí | **18.3** | 50 mil. Kč |

Poznámka: s výjimkou položek vyplněných zadavatelem doplní dodavatel informace před tím, než podá nabídku