Podrobná specifikace prací a grafický zákres

| Název veřejné zakázky | Přírodní památka Na Plachtě 3 |
| --- | --- |
| Zadavatel | Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546 |
| Druh řízení | Veřejná zakázka malého rozsahu na služby |

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je závazek zhotovitele spočívající v realizaci managementových opatření na úzení přírodní památky Na Plachtě 3 (dále jen „přírodní památka“) na dílčích plochách č. 1, 2, 8 a 9 v rozsahu dle podrobné specifikace prací dílčích plnění. Přesná specifikace rozsahu a způsobu provedení prací a služeb včetně výměr pozemků, termínu provedení prací a přiloženého mapového grafického zákresu je popsána u jednotlivých dílčích plnění.

Podrobná specifikace prací dílčích plnění

Dílčí plnění – dílčí plocha č. 1

Část pozemku p. č. 942/142 v k. ú. Nový Hradec Králové viz grafický zákres.

- Kosení travního porostu lehkou mechanizací a křovinořezem s ohledem na výskyt modrásků rodu Maculinea. Pokosená travní hmota bude z území přírodní památky odklizena v souladu s platnou legislativou.

Celková výměra kosené plochy je 0,3 ha.

Termín provedení prací je stanoven od 16. 09. 2019 nejpozději do 15. 10. 2019

Dílčí plnění – dílčí plocha č. 2

Pozemky p. č. 942/219, 942/218, 942/41 a 942/117 v k. ú. Nový Hradec Králové viz grafický zákres

- Odstranění náletových dřevin (akátových výmladků), vyřezané dřeviny budou z území přírodní památky odklizeny v souladu s platnou legislativou.

V termínu od 01. 06. 2019 nejpozději do 30. 06. 2019 bude proveden první výřez.

V termínu od 15. 08. 2019 nejpozději do 15. 09. 2019 bude proveden druhý výřez s následným zátěrem pařezů vhodným přípravkem (např. Roundup nebo Garlon) nejpozději do 6 h po odříznutí dřevin.

- Kosení travního porostu lehkou mechanizací a křovinořezem. Pokosená travní hmota bude z území přírodní památky odklizena v souladu s platnou legislativou.

Celková výměra kosené plochy je 0,1 ha.

Termín provedení prací je stanoven od 01. 06. 2019 nejpozději do 31. 07. 2019

Dílčí plnění – dílčí plocha č. 8

Pozemky p. č. 897/8, 897/4, 897/6 a 897/11 v k. ú. Nový Hradec Králové viz grafický zákres.

- Mechanické narušování půdního povrchu (bránování), vzniklou biomasu je nezbytné z území přírodní památky odstranit v souladu s platnou legislativou.

Termín provedení prací je stanoven od 15. 10. 2019 nejpozději do 30. 11. 2019

- Odstranění náletových dřevin (akátů). Vyřezané dřeviny budou z území přírodní památky odklizeny v souladu s platnou legislativou.

V jižní části plochy u cesty budou odstraněny akáty na ploše cca 1 000 m2 s následným zátěrem pařezů vhodným přípravkem (např. Roundup nebo Garlon) nejpozději do 6 h po odříznutí dřevin. Akáty budou seříznuty na vysoký pařez (tj. ve výšce 130 cm nad zemí).

Termín provedení prací je stanoven od 01. 06. 2019 nejpozději do 31. 08. 2019.

Dílčí plnění – dílčí plocha č. 9

Pozemek p. č. 897/11 v k. ú. Nový Hradec Králové viz grafický zákres.

- Mechanické narušování půdního povrchu (bránování), vzniklou biomasu je nezbytné z území přírodní památky odstranit v souladu s platnou legislativou.

Termín provedení prací je stanoven od 15. 10. 2019 nejpozději do 30. 11. 2019.

Zadavatel upozorňuje na vytyčení pevných bodů Geodézií Východní Čechy spol. s.r.o. na dílčích plochách č. 8 a 9.

Schematický grafický zákres

Obr. Schematické znázornění zájmových ploch (žlutě a sv. modře)