# Smlouva o dílo

k č. j. objednatele:

uzavřená mezi

OBJEDNATEL:

Regionální muzeum a galerie v Jičíně

Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín

IČ: 084549

DIČ: CZ00084549

a

ZHOTOVITEL: vyplní uchazeč

I.

Předmětem smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele terénní práce v rámci záchranného archeologického výzkumu, tj.: dokumentace svislého řezu v délce 185 m dlouhé sondy, řízení skrývek nadložních vrstev v ploše komunikace, manuální začištění plochy staveniště po skrývce a identifikace nemovitých a movitých archeologikých nálezů. Dále výkopové a preparátorské práce archeologických situací, včetně průběžné písemné, kresebné, fotografické a geodetické dokumentace archeologických situací a evidence archeologických nálezů (dále jen „Terénní práce“). To vše jako součást záchranného archeologického výzkumu vyvolaného stavbou „I/32 Kopidlno, ul. Jičínská, oprava silnice“.

II.

### Způsob realizace díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré Terénní práce, které jsou předmětem smlouvy dle článku I., provede svými pracovníky, případně subdodavateli, a to podle pokynů Mgr. Radka Nováka (vedoucí archeologického výzkumu) nebo jím pověřených pracovníků.

2. Objednatel bude vést po celou dobu plnění předmětu díla podle této smlouvy pracovní  deník, ve kterém bude průběžně uváděno zejména:

- jmenný seznam pracovníků, kteří se daný den účastnili prováděných prací, pracovní zařazení a rozsah jimi odpracované doby,

- počasí

- postup prací

Pracovní deník bude po celou dobu provádění prací dostupný u hlavního technika a budou do něj zapisovány veškeré rozhodné skutečnosti pro jejich provádění, jako stanoviska stavebníka a pokyny ke koordinaci s pracemi stavby. Pracovní deník bude k dispozici ke kontrole také ze strany investora stavby.

3. Zhotovitel se zavazuje koordinovat postup prováděných Terénních prací s dodavatelem stavby.

4. Archeologické movité nálezy budou předány objednateli nejpozději desátý den po ukončení Terénních prací. Archeologické nálezy budou zabaleny v nepřeplněných a zdvojených papírových sáčcích s příslušným popisem (úplným kontextem) a uloženy v tzv. banánových krabicích. Současně zhotovitel předá objednateli autentický seznam archeologických nálezů a jeho digitalizovanou verzi (exelová tabulka), včetně seznamu zjištěných nemovitých památek (zahloubených objektů, konstrukcí, vrstev apod.) a jejich geodetické zaměření (hodnoty zaměřených bodů v elektronické podobě).

5. Zhotovitel je povinen dodržovat platné normy i obecně závazné legislativní normy a předpisy pro provádění terénních prací, definovanými Pravidly archeologického výzkumu http://www.arup.cas.cz/?p=8153#more-8153) a zodpovídá za dodržování zásad bezpečnosti práce v prostoru plnění předmětu smlouvy všemi svými zaměstnanci i ostatními pracovníky, kteří se s jeho vědomím zdržují v daném prostoru.

III.

Doba plnění

Strany se dohodly, že zhotovitel zahájí práce do 3. dne od výzvy objednatele v průběhu měsíců červen nebo červenec, a to v koordinaci se zhotovitelem stavby. Konkrétní datum zahájení prací bude předmětem ústní dohody se zástupcem objednatele. Doba realizace je stanovena na maximálně 25 pracovních dní (vyjmada doby, kdy je stanovena překážka v práci). Objednatel si vyhrazuje právo terénní práce ukončit v kterékoli fázi realizace Terénních prací.

Zhotovitel do 10 dnů od ukončení terénních prací předá objednavateli archeologické nálezy, autentický seznam nálezů, autentickou terénní dokumentci a geodetická data, včetně plánů s vynesenou polohou nemovitých nálezů.

IV.

Cena a platební podmínky

1. Cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy nepřekročí částku 1 000 000,- Kč bez DPH.

2. Fakturace bude provedena po dokončení Terénních prací a po předání nálezů a terénní dokumentace, a to podle výpočtu na základě přehledu skutečně odpracovaných hodin a hodinových sazeb dle rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Přehled bude předložen Objednateli do 2 pracovního dne od ukončení prací. Faktura bude vystavena po odsouhlasení přehledu, ale nejpozději do deseti pracovních dnů od konce prací.

3. Platebním dokladem je faktura s veškerými zákonem stanovenými náležitostmi. Termín splatnosti je 30 dní ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí obecně závaznými předpisy České republiky a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.

2. Obě strany se zavazují, že v průběhu platnosti smlouvy budou spolupracovat při realizaci jejího předmětu plnění.

3. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.

4. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

5. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.

V Jičíně dne						V

Za objednatele			       		Za zhotovitele

………………………………..		………………………………..

PhDr.  Michal Babík, ředitel

RMaG Jičín