|  |
| --- |
| Název akce:  Obchvat obce Častolovice (odklonění silnice II/318, napojení na komunikaci v k.ú. Libel) |

|  |  |
| --- | --- |
| Datum a čas jednání:  9. 11. 2018, 11:00 | Místo konání:  Krajský úřad Královéhradeckého kraje |

|  |
| --- |
| Přítomni:  Dle prezenční listiny  Přílohy záznamu:  Prezenční listina. |

Důvody a cíle jednání

Projednání konceptu technické studie

Průběh a závěry jednání

1. Odsouhlasení technické studie

| Č. | Závěry a průběh jednání |
| --- | --- |
| 1 | Přítomní byli seznámeni s průběhem prací na zakázce. Byl představen koncept dokumentace a rozsah řešené stavby.  Záměr začíná turbo-okružní křižovatkou stávající silnice I/11 mezi Častolovicemi a Kostelcem. Přeložka silnice I/11 dále pokračuje směrem na severo-východ ke křižovatce se silnicí II/318. Zde je navržena okružní křižovatka s průměrem 45 m bez bypassů. Na silnici II/318 následuje mostní estakáda, která kříží železniční trať 548 00. Dále je navržena styková křižovatka se stávající silnicí II/318. Jsou navržené odbočovací pruhy (pravý a levý) ve směru na stávající silnici II/318 na Synkov. Poslední je křižovatka se stávající silnicí II/321, zde je navržena okružní křižovatka rovněž s průměrem 45 m. Všechny okružní křižovatky byly prověřeny na průjezd vozidla typu „Gigaliner“. Předložený koncept dokumentace byl přítomnými odsouhlasen bez připomínek. |
| 2 | Průchod pěších z Kostelce směrem do zámeckého parku Častolovice.  Byl odsouhlasen návrh mostního objektu na výtok Q100 z rybníka na Štědrém potoku. Tento objekt bude oficiálně plnit pouze funkci hydrologickou. Lávka pro pěší pro spojení parku a Kostelce nebude navrhována. Na železniční trati nebude zřizován přechod ani přejezd. |
| 3 | Turbo-okružní křižovatka (TOK) – křížení stávající I/11 a výhledové přeložky. Roky výstavby.  Zpracovatel byl informován, že stavební náklady TOK budou součástí záměru připravovaného zpracovatelem. Roky výstavby budou uvažovány 2020+2021, uvedení do provozu v roce 2022. |

1. Dopravní model a ekonomické hodnocení

| Č. | Závěry a průběh jednání |
| --- | --- |
| 1 | Dopravní model  Probíhá koordinace dopravního modelu zpracovávaného pro obchvat Častolovic a Kostelce. O průběhu bude investor informován. |
| 2 | Ekonomické hodnocení  Přítomní byli seznámení se stavem rozpracovanosti ekonomického hodnocení. Je zpracována ovlivněná dopravní síť a čeká se na koordinační schůzku, kde bude upřesněn dopravní model, který bude sloužit jako vstup do ekonomického hodnocení. |

Zapsal: Prokop Nedbal