|  |
| --- |
| Název akce:  Obchvat obce Častolovice (odklonění silnice II/318, napojení na komunikaci v k.ú. Libel) |

|  |  |
| --- | --- |
| Datum a čas jednání:  16. 01. 2019, 13:00 | Místo konání:  Krajský úřad Královéhradeckého kraje |

|  |
| --- |
| Přítomni:  Dle prezenční listiny  Přílohy záznamu:  Prezenční listina. |

Důvody a cíle jednání

Projednání zpracování hodnocení efektivnosti (Cost-Benefit Analýza) a záměru projektu.

Průběh a závěry jednání

1. Hodnocení a záměr projektu

| Č. | Závěry a průběh jednání |
| --- | --- |
| 1 | V rámci projednání byl přestaven koncept zpracování záměru projektu, včetně struktury a výše investičních nákladů. Dále byla projednávána rozpracovanost efektivnosti projektu (dále jen CBA), které je součástí záměru projektu.  V rámci projednání byly diskutovány následující body:   * Dopravní model je stabilizován a byl použit jako podklad ke zpracování CBA. Zpracování CBA bylo diskutováno v pracovní verzi, s ohledem na rozpracovanost není dokladováno. Koncept zprávy a výpočtu bude zaslán ke kontrole a konzultaci na ŘSD ČR, a to s ohledem na to, že se jedná o sdruženou investici kraj/ŘSD. * Výše investičních nákladů – projektant/zpracovatel prověří, zda jsou v nákladech obsaženy i náklady na provedení IGP (inženýrsko-geologického průzkumu dle TP 76), pokud ne, bude upravena cena. * Bude upravena tabulka investičních nákladů tak, aby pojmenování bylo jednotné u všech položek. * Předpokládaná inflace je součástí záměru projektu, kde je dokladována, pro účely CBA není součástí tabulky investičních nákladů. * Harmonogram stavby, který bude součástí záměru projektu, zůstane beze změny a je součástí tohoto záznamu z jednání jako příloha. * Rozpis nákladů v kapitole 11) záměru projektu a ve vzorech 83 bude rozdělen dle jednotlivých investorů. * Mostní objekty jsou v technické části směrově i výškově stabilizovány a jejich tvar by se tedy neměl vzhledem k území zásadně měnit. |
| 2 | Na jednání bylo dohodnuto, že po odsouhlasení CBA bude záměr projektu zaslán k předběžné kontrole investorovi. |

1. Další postupy

| Č. | Závěry a průběh jednání |
| --- | --- |
| 1 | 31.1.2019 bude dílo předáno v elektronické podobě jako koncept a v tištěné verzi (1x). Následně dle dohody všech přítomných bude domluveno, na které instituce bude celá verze zaslána k připomínkám tak, aby bylo možné dokončit čistopis díla. |

Zapsala: Adéla Krenková