|  |
| --- |
| Název akce:  Obchvat obce Častolovice (odklonění silnice II/318, napojení na komunikaci v k.ú. Libel) |

|  |  |
| --- | --- |
| Datum a čas jednání:  22. 11. 2018, 11:00 | Místo konání:  Krajský úřad Královéhradeckého kraje |

|  |
| --- |
| Přítomni:  Dle prezenční listiny  Přílohy záznamu:  Prezenční listina. |

Důvody a cíle jednání

Projednání konceptu technické studie

Průběh a závěry jednání

1. Odsouhlasení technické studie

| Č. | Závěry a průběh jednání |
| --- | --- |
| 1 | Technická studie byla odsouhlasena a dne 29.11.2018 bude předložena k projednání. Na jednání byla konzultována výše celkových investičních nákladů. |

1. Dopravní model a ekonomické hodnocení

| Č. | Závěry a průběh jednání |
| --- | --- |
| 1 | S ohledem na průběžné projednání ekonomického hodnocení bude nutné zvážit zadání a ekonomické hodnocení zpracovat jako soubor staveb. Investor akce a zpracovatel zjistí možnosti koordinace s investorem staveb na I/11 (ŘSD ČR) – obchvat Častolovice a obchvat Kostelce, postup zpracování bude projednán na další koordinační schůzce dne 6.12.2018 |
| 2 | S ohledem na rozsah a změnu prací bude uzavřen dodatek k této akci. |

Zapsala: Adéla Krenková