PP Na Plachtě 3 (managementová opatření 2020)

Předmětem veřejné zakázky je závazek zhotovitele spočívající v realizaci následujících managementových opatření:

Dílčí plocha č. 1a a 1b (pozemek p. č. 942/142 v k. ú. Nový Hradec Králové)

- mozaikovité kosení travního porostu lehkou mechanizací a křovinořezem s ponecháním 25% nepokosené plochy s ohledem na výskyt modrásků rodu Phengaris               a jejich živných rostlin. Pokosená travní hmota bude z území přírodní památky Na Plachtě 3 odklizena. Celková výměra kosené plochy je 0,48 ha. Termín provedení prací je stanoven od 16. 09. 2020 do 15. 10. 2020.

- Krajský úřad upozorňuje na odclonění kraje dílčí plochy od komunikace a parkoviště u Lidlu výsadbou dřevin - keřů, která nesmí být kosením travních porostů poškozena.

Dílčí plocha č. 2 (pozemky p. č. 942/219, 942/218, 942/41, 942/3 a 942/117 v k. ú. Nový Hradec Králové)

- odstranění náletových dřevin – redukce akátových výmladků bude provedena v termínu od 01. 07. 2020 do 01. 08. 2020 s následným zátěrem pařezů vhodným přípravkem (např. Roundup nebo Garlon) nejpozději do 6 h po odříznutí dřevin. Vyřezané dřeviny budou z území přírodní památky Na Plachtě 3 odklizeny.

- kosení travního porostu lehkou mechanizací a křovinořezem, pokosená travní hmota bude z území přírodní památky Na Plachtě 3 vyhrabána a odklizena. Celková výměra kosených ploch je 0,2 ha. Termín provedení prací je stanoven od 01. 06. 2020 do 31. 07. 2020.

Dílčí plocha č. 8 (pozemky p. č. 897/8, 897/4, 897/6 a 897/11 v k. ú. Nový Hradec Králové)

- mechanické narušování půdního povrchu (ručně, lehkou technikou např. brány) bude provedeno v termínu od 15. 10. 2020 do 15. 11. 2020, vzniklou biomasu je nezbytné z území přírodní památky Na Plachtě 3 odstranit v souladu s platnou legislativou.

- Krajský úřad upozorňuje na vytyčení pevných bodů Geodézií Východní Čechy spol. s.r.o. na dílčí ploše č. 8.

Dílčí plocha č. 9 (pozemek p. č. 897/11 v k. ú. Nový Hradec Králové)

- kosení travního porostu lehkou mechanizací a křovinořezem s ohledem na výskyt modrásků rodu Maculinea a jejich živných rostlin. Pokosená travní hmota bude z území přírodní památky Na Plachtě 3 odklizena. Celková výměra kosené plochy je 0,7 ha. Termín provedení prací je stanoven od 16. 09. 2020 do 15. 10. 2020.

- mechanické narušování půdního povrchu (ručně, lehkou technikou – např. brány) bude provedeno v termínu od 15. 10. 2020 do 15. 11. 2020. Vzniklou biomasu je nezbytné z území přírodní památky Na Plachtě 3 odstranit v souladu s platnou legislativou.

- Krajský úřad upozorňuje na vytyčení pevných bodů Geodézií Východní Čechy spol. s.r.o. na dílčí ploše č. 9.

Předpokládaná cena je 130 000 Kč

Obr. Schematické znázornění ploch určených ke kosení (zeleně), plochy určené k redukci akátových výmladků (modře) a plochy určené k mechanickému narušování půdního povrchu (fialově)