PP Bělohradská bažantnice – J část (managementová opatření 2020)

Předmětem veřejné zakázky je závazek zhotovitele spočívající v kosení travního porostu křovinořezem nebo ručně vedenou sekačkou na části pozemku p. č. 271/1 v k. ú. Lázně Bělohrad (jedná se o dílčí plochy č. 22, č. 23, č. 24, č. 25, č. 26 a č. 27). Část dílčích ploch                  č. 23, 25 a 27 lze na sušších místech kosit i traktorem (mimo SZ okraj dílčí plochy č. 23, který byl vymezen jako bezzásahový). První etapa kosení (část pozemku označena v grafické příloze žlutě bude pokosena v termínu od 01. 06. 2020 do 30. 06. 2020, část pozemku označena v grafické příloze modře bude pokosena v termínu od 15. 08. 2020 do 15. 09. 2020). Celková plocha je 5,1 ha. Pokosená travní hmota bude z území přírodní památky Bělohradská bažantnice odklizena do 10 dnů. V zájmovém území je zcela vyloučeno mulčování. Vhodná výška seče v rozmezí 6 – 10 cm.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 100.000 Kč bez DPH.

Obr. Schematické znázornění ploch určených ke kosení