PP Rašelina – kosení a úklid biomasy

Kosení travního porostu a úklid biomasy na převážně podmáčených loukách na částech pozemkových parcel č. 130/1 a 130/4 v k. ú. Dlouhé. Budou provedeny  dvě seče – první seč bude provedena na dílčí ploše č. 1, a to s ohledem na výskyt  druhu prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) v období od  01.06 do 20.07.2020 na výměře cca 1,11 ha, druhá seč bude provedena na dílčích plochách 1 a 2 v období od 01.09.2020  do 15.09.2020 na výměře cca 2,2 ha, dle vymezení v mapové příloze. Koseno bude lehkou mechanizací (ručně vedenou sekačkou), v případě silného zamokření pozemků též křovinořezem. Veškerá posekaná biomasa bude z plochy odklizena mimo přírodní památku a její ochranné pásmo, a to nejpozději do 2 týdnů od pokosení plochy. Zahájení kosení, ukončení kosení a ukončení odstranění biomasy budou zhotovitelem při každé jednotlivé seči oznámeny objednateli. Objednateli bude předáno dokončené dílo zvlášť za první a zvlášť za druhou seč, a to v členění podle jednotlivých ploch. Celé dílo bude dokončeno nejpozději do 30.09.2020.

Termín provedení: Od 01.06.2020 do 15.09.2020 s dokončením celého díla (úplné vyčištění plochy a odstranění veškeré biomasy) do 30.09.2020.

Umístění záměru: