PP Trotina - kosení (managementová opatření 2020)

Předmětem veřejné zakázky je závazek zhotovitele spočívající v kosení travního porostu na mokrých pcháčových loukách ve dvou sečích. Kosení bude realizováno lehkou mechanizací nebo křovinořezem na pozemcích p. č. 2198, 2199, 2287 a 2295 v k. ú. Lochenice. Veškerá biomasa vzniklá pokosením pozemků bude z území přírodní památky Trotina odklizena. Po první seči bude na výše uvedených pozemcích bodově provedena chemická likvidace geograficky nepůvodního druhu rostliny, tj. křídlatky, za použití vhodného herbicidu – např. Roundup, Garlon. Celková výměra kosených ploch je 0,9 ha. První seč bude provedena v termínu do 30. 06. 2020 a druhá seč bude provedena v termínu od 15. 08. 2020 do 10. 09. 2020. Chemická likvidace křídlatky bude provedena v termínu od 01. 07. 2020 do 31. 07. 2020. Předpokládaná cena je 40 000 Kč.

Schematické znázornění ploch určených ke kosení