PP Dymokursko – Bahenské louky

Specifikace předmětu plnění a mapový zákres

Předmětem díla je závazek zhotovitele spočívající v pokosení travního porostu včetně odstranění a odvozu vzniklé biomasy z území přírodní památky Dymokursko – Bahenské louky. Práce budou realizovány na částech pozemků p. č. 984 a 988 v k. ú. Dětenice. Kosení bude rozděleno do dvou ploch. V ploše č. 1 bude sečeno cca 0,71 ha louky traktorem s odklizením posečené hmoty. Termín provedení seče je od 15. 6. do 31. 8. 2020. Plocha č. 1 je situována na části p. p. č. 984 v k. ú. Dětenice. V ploše č. 2 bude sečeno cca 1,4 ha ručně vedenou sekačkou s dosečením členitých okrajů křovinořezem a s odklizením posečené hmoty. Termín provedení seče je do 10. července 2020. Plocha č. 2 je situována na části p. p. č. 988 v k. ú. Dětenice. Vymezení ploch je zřejmé z mapové přílohy. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo v termínu do 31. 08. 2020.