PP Chyjická stráň

Specifikace předmětu plnění a mapový zákres

Práce budou spočívat ve vyřezání náletových dřevin o obvodu kmene do 20 cm na řezu a jednorázovém pokosení travního porostu křovinořezem s likvidací vzniklé biomasy (odvoz z území přírodní památky a jejího ochranného pásma) na ploše cca 0,26 ha na částech pozemkových parcel č. 1258 a 458/2 v k. ú. Chyjice - viz mapová příloha. Termín provedení kosení a vyřezání náletových dřevin je stanoven od 15. 06. 2020 do 31. 08. 2020. Součástí prací je i výsadba 4 KS vysokokmenných jabloní o obvodu kmene 10 - 12 cm včetně kotvení, zálivky, hnojení, mulčování a realizace funkčních ochran proti okusu zvěří a to v souladu s platnými standardy AOPK ČR http://standardy.nature.cz/seznam-standardu/ (standard SPPK A02 001:2013). Jabloně historicky prověřených odrůd prioritního nebo místního sortimentu zvolit dle dostupnosti na trhu v souladu s platným standardem AOPK ČR (standard SPPK C02 003:2016). Součástí prací je rovněž provedení odborného zdravotního řezu spolu s průklestem cca 10 ks stávajících přestárlých jabloní v souladu se standardem AOPK ČR (standard SPPK A02:2015 Řez stromů). Výsadba a prořez jabloní bude realizován v termínu od 1. 10. 2020 do 30. 11. 2020.