Managementy 2020 – PP U Čtvrtečkova mlýna

Kosení ruční nebo malou mechanizací s výškou strniště 7 cm a odstranění pokosené biomasy mimo území přírodní památky a ochranné pásmo v souladu s platnou legislativou.

Na parcelách p. č. 3017, 3020 a 3021 v k. ú. Dobřany bude provedeno 1x kosení a úklid biomasy v termínu od 01. 09. – 30. 09. 2020; na parcelách p. č. 3610, 3633 a 3635 v k. ú. Sněžné bude provedeno 2x kosení a úklid biomasy, první seč bude provedena od 01. 07 do 31. 07. 2020, druhá seč 1. 9. – 30. 09. Sečení bude provedeno na celkové ploše cca 1,6 ha (1. seč 0,6 ha a 2. seč 1 ha). Veškerá biomasa vzniklá kosením bude max. do 2 týdnů odvezena z území přírodní památky a jejího ochranného pásma; využití či odstranění biomasy v souladu s platnou legislativou zajistí zhotovitel. Dále bude průběžně vytrhávána netýkavka žláznatá a kolotočník zdobný po celé ploše přírodní památky U Čtvrtečkova mlýna v období červen až září 2020.

Termín provedení celkově: od 1. 7. 2020 do 30. 09. 2020.

Předpokládané náklady: 55.000 Kč.

Umístění záměru: