PR Dubno – Česká Skalice – kosení a úklid biomasy

Kosení travního porostu a úklid biomasy v jedné seči lehkou mechanizací (ručně vedenou sekačkou, v případě silného zamokření částečně i křovinořezem) na části p.p. č. 1781 v k.ú. Česká Skalice na výměře 0,12 ha dle vymezení v mapové příloze. Provedení seče v termínu od 20.07. do 31.08.2020. Veškerá vzniklá biomasa bude odklizena z prostoru přírodní rezervace a jejího ochranného pásma nejpozději do 2 týdnů od pokosení. Likvidaci biomasy či její využití zajistí zhotovitel v souladu s platnou legislativou. Zahájení kosení, ukončení kosení a ukončení odstranění biomasy budou zhotovitelem oznámeny objednateli.

Celé dílo bude dokončeno nejpozději do 15. 9. 2020.

Termín provedení: 20.07.2020 – 15.09.2020

Umístění záměru: