Smlouva o dílo

uzavřená mezi

OBJEDNATEL:

Muzeum  a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou,

Jiráskova 2,

516 01 Rychnov nad Kněžnou

IČ: 00371149

DIČ: CZ00371149

Zastoupený ředitelem Mgr. Tomášem Zelenkou

a

ZHOTOVITEL: Stratum - archeologické služby s.r.o., Roudnice 181, 503 27 Roudnice, IČO: 06689931

I.

Předmětem smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele terénní práce v rámci záchranného archeologického výzkumu, tj.: manuální dočištění plochy staveniště v okolí identifikovaných nemovitých archeologických nálezů. Dále výkopové a preparátorské práce, včetně průběžné písemné, kresebné a fotografické dokumentace archeologických situací a evidence archeologických nálezů (dále jen „Terénní práce“). To vše jako součást záchranného archeologického výzkumu vyvolaného stavbou „Obchvat Domašín - II etapa - část 2 (silnice 3205 až vodoteč)“ (viz příloha č. 7 výzvy).

II.

Způsob realizace díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré terénní práce, které jsou předmětem smlouvy dle článku I., provede svými pracovníky, případně subdodavateli, a to podle pokynů PhDr. Martiny Bekové (vedoucí archeologického výzkumu) nebo jí pověřených pracovníků.

2. Objednatel bude vést po celou dobu plnění předmětu díla podle této smlouvy pracovní  deník, ve kterém bude průběžně uváděno zejména:

- jmenný seznam pracovníků, kteří se daný den účastnili prováděných prací, pracovní zařazení a rozsah jimi odpracované doby,

- počasí

- postup prací

Pracovní deník bude po celou dobu provádění prací dostupný u hlavního technika a budou do něj zapisovány veškeré rozhodné skutečnosti pro jejich provádění, jako stanoviska stavebníka a pokyny ke koordinaci s pracemi stavby. Pracovní deník bude k dispozici ke kontrole také ze strany investora stavby.

3. Zhotovitel se zavazuje koordinovat postup prováděných terénních prací s dodavatelem stavby.

4. Archeologické movité nálezy budou předány objednateli nejpozději desátý den po ukončení terénních prací. Archeologické nálezy budou zabaleny v nepřeplněných a zdvojených papírových sáčcích s příslušným popisem (úplným kontextem) a uloženy v tzv. banánových krabicích. Současně zhotovitel předá objednateli autentický seznam archeologických nálezů a jeho digitalizovanou verzi (exelová tabulka), včetně seznamu zjištěných nemovitých památek (zahloubených objektů, konstrukcí, vrstev apod.).

5. Zhotovitel je povinen dodržovat platné normy i obecně závazné legislativní normy a předpisy pro provádění terénních prací, definovanými Pravidly archeologického výzkumu http://www.arup.cas.cz/?p=8153#more-8153) a zodpovídá za dodržování zásad bezpečnosti práce v prostoru plnění předmětu smlouvy všemi svými zaměstnanci i ostatními pracovníky, kteří se s jeho vědomím zdržují v daném prostoru.

III.

Doba plnění

Strany se dohodly, že zhotovitel zahájí práce do 3. dne od výzvy objednatele v průběhu měsíce června, a to v koordinaci se zhotovitelem stavby. Konkrétní datum zahájení prací bude předmětem ústní dohody se zástupcem objednatele. Doba realizace je stanovena na maximálně 35 pracovních dní. Objednatel si vyhrazuje právo terénní práce ukončit v kterékoli fázi realizace terénních prací.

V případě, že výzkum nebude možné provádět z důvodů nepříznivého počasí (zde především silně rozmoklá plocha), tato skutečnost bude bezprostředně nahlášena objednateli a zaznamenána do stavebního deníku. Dny, kdy  z důvodu nepříznivého počasí nebylo možné provádět výzkum budou nahrazeny a termín zhotovení se v tomto případě adekvátně prodlouží.

Zhotovitel do 10 dnů od ukončení terénních prací předá objednavateli archeologické nálezy, autentický seznam nálezů, autentickou terénní dokumentaci a kresebnou dokumentaci, včetně plánů s vynesenou polohou nemovitých nálezů.

IV.

Cena a platební podmínky

1. Cena za provedení díla činí: 1 185 134,5 včetně DPH

2. Fakturace bude provedena po dokončení terénních prací a po předání nálezů a terénní dokumentace, a to podle výpočtu na základě přehledu skutečně odpracovaných hodin a hodinových sazeb dle rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy (viz příloha č. 3 výzvy). Přehled bude předložen Objednateli do 2 pracovního dne od ukončení prací. Faktura bude vystavena po odsouhlasení přehledu, ale nejpozději do deseti pracovních dnů od konce prací.

3. Platebním dokladem je faktura s veškerými zákonem stanovenými náležitostmi. Termín splatnosti je 30 dní ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli.

4. Cena díla bude uhrazena na bankovní účet uvedené na zhotovitelem vystavené faktuře.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí obecně závaznými předpisy České republiky a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.

2. Obě strany se zavazují, že v průběhu platnosti smlouvy budou spolupracovat při realizaci jejího předmětu plnění.

3. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.

4. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

5. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.

V Rychnově nad Kněžnou  dne 4. 6. 2020

| .............................. | ...................................... |
| --- | --- |
| Zástupce objednatele Mgr. Tomáš Zelenka, ředitel, Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou | Zástupce zhotovitele |