PP Homolka (managementová opatření 2020)

Předmětem veřejné zakázky je závazek zhotovitele spočívající v kosení bylinného podrostu zejména ruderálního charakteru s expandujícími ostružiníky ve vymezeném svažitém úseku zvláště chráněného území, přírodní památky Homolka, tj. v části oplocenky s výskytem vstavače bledého (Orchis pallens). Práce budou provedeny křovinořezem nebo kosou v termínu od 15. 09. 2020 do 15. 10. 2020. Celková plocha je 0,06 ha. Pokosená travní hmota bude z území přírodní památky Homolka odklizena.

Obr. Schematické znázornění plochy určené ke kosení