Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel		Královéhradecký kraj

se sídlem		Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO			708 89 546

DIČ			CZ 708 89 546

zástupce 		PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman kraje

bankovní spojení 	Komerční banka Hradec Králové

číslo účtu	27-2031110287/0100

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel	[……………………]

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném […………..] pod spisovou značkou [……………]

se sídlem		[…………………………….]

IČO			[…………………………….]

DIČ			[…………………………….]

zastoupený		[…………………………….]

kontaktní údaje:	[…………………………….]

bankovní spojení	[…………………………….]

číslo účtu		[…………………………….]

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Článek 1

Úvodní ustanovení

- Tato smlouva se uzavírá v souladu se zadávací dokumentací objednatele, a to na základě výsledku nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod, a.s., I. Etapa – dodávka vybavení - orientační systém“ (dále jen „veřejná zakázka“ či „VZ“).

- Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne [doplní zadavatel před uzavřením smlouvy] v rámci výběrového řízení předmětné veřejné zakázky. Veřejná zakázka je souborem závazků Zhotovitele k provedení dodávek a služeb dle Smlouvy (dále také jen „Dílo“).

- Zhotovitel prohlašuje, že realizaci předmětu smlouvy provede v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení, doplnění a změn provedených zadavatelem do skončení lhůty pro podání nabídek. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické a jiné podmínky realizace předmětu plnění dle této smlouvy byly na základě jeho žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci výběrového řízení, na základě jehož výsledku je uzavřena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabídky.

- Objednatel zmocňuje následující osoby k jednání:

- ve věcech smluvních a technických: Jiří Kutík, DiS., tel: +420 702 210 839, e-mail: jkutik@kr-kralovehradecky.cz;

Ing. Václav Nýč, tel.: +420 602 441 087, email: vnyc@kr-kralovehradecky.cz

- Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání:

    - ve věcech smluvních a technických: […………………tel:……………..e-mail:……………..]

- Zhotovitel si je vědom všech svých práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy a v této souvislosti výslovně utvrzuje, že

  - disponuje příslušnými znalostmi a odborností,

  - bude jednat s potřebnou pečlivostí,

  - má s plněním závazků co do obsahu i rozsahu obdobných těm, které jsou Smlouvou sjednány, dostatečné předchozí zkušenosti,

  - přijímá Objednatele jako slabší Smluvní stranu, jelikož tento znalostmi, odborností, schopnostmi ani zkušenostmi nezbytnými pro provedení Díla nedisponuje.

- 7. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla postupovat v souladu se všemi příslušnými právními předpisy a technickými či jinými normami, které se na provedení Díla přímo či nepřímo vztahují. Porušení této povinnosti zhotovitele se dle této smlouvy považuje za podstatné porušení smlouvy.

- 8. Objednatel před uzavřením Smlouvy poskytl Zhotoviteli dokumentaci (která je součástí Zadávací dokumentace) a údaje, které jsou významné pro řádné provádění Díla. Taktéž umožnil Zhotoviteli před uzavřením Smlouvy prohlídku místa provedení Díla. Zhotovitel prohlašuje, že se s dokumentací a údaji seznámil, že prověřil místo provedení Díla i jeho okolí. V této souvislosti Zhotovitel prohlašuje, že získal veškeré informace potřebné pro to, aby kvalifikovaně a přesně prověřil, že je Dílo schopen řádně a včas provést, a stanovil cenu Díla.

- Objednatel prohlašuje, že tzv. stavební připravenost v době zahájení plnění dle této smlouvy je nastavena jako tzv. výchozí připravenost (dle projektové dokumentace) a bude objednatelem upravena podle konkrétních potřeb a požadavků předmětu díla.

Článek 2

Předmět plnění

- Zhotovitel se zavazuje ve shodě se Smlouvou, řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést Dílo a splnit s Dílem související závazky. Objednatel se zavazuje Dílo provedené řádně a včas převzít a zaplatit sjednanou cenu Díla.

Předmětem díla je ve vypracování výrobní/realizační dokumentace orientačního systému a jeho následná dodávka a montáž do nově provedených prostor Oblastní nemocnice Náchod („ONN“) včetně barevných polepů/malby stěn a venkovních prostor (souhrnně dále také jako „dílo“) v objektech J a K ONN, dle zpracovaného konceptu a grafického manuálu. Grafický manuál určuje RAL v jednotlivých patrech – návaznost na již provedené malby, podlahy. Předmětem díla je tedy kompletní dodávka orientačního systému, včetně kotvících a podkladních prvků, nutných k řádnému ukotvení a dokončení VZ dle zadání v předané PD. Konstrukce, do kterých bude osazován/kotven OS, jsou železo beton, porotherm, SDK, sklo, zemina, komunikace a další dle PD. Všechny požadované prvky by měly tvořit ucelené systémové řešení, kdy design prvků bude vycházet ze společného tvarosloví definované projektantem. Provedení barevnosti vychází z grafického manuálu pro jednotlivá podlaží, dle kterého je koncipován celý objekt. U položky IS 25 (doplněnou INV) je možno provedení malby, nebo polepu v návaznosti na nutnost provádění obnovy maleb jednou za 1 – 2 roky v nemocničních zařízení – nutno zvolit vhodnou variantu provedení, aby bylo možno tyto obnovy výmalby provádět (stěna bude vymalována dodavatelem stavby v rámci jeho VZ do finálního provedení – penetrace, malba).  Všechny dodané výrobky musí splňovat parametry orientačního systému provedeného ve vyšší kvalitě pro vnitřní i venkovní prostory. Toto musí být doloženo všemi doklady při vzorkování materiálů (nosné prvky, polepy, samolepky atd.) Samolepky a cedulky, které nejsou označeny v PD (IS 21,23,24), budou osazeny na neoznačené dveře (bez samostatného IS), a bude na nich nápis, nebo piktogram, který bude označovat účel dané místnosti (sklad, WC, rozvodny, Braillovo písmo pro imobilní WC, atd.) – toto bude řešeno v realizační dokumentaci. Rozměry samolepek musí odpovídat požadavkům na označení místností dle jednotlivých druhů (názvy místností, značení pro imobilní, atd.) Zhotovitel bude odpovídat za korekturu všech textů dle zadaných podkladů v PD. Výrobní/realizační dokumentací se rozumí aktualizace předané dokumentace (výkresy pro objekt J D.2001.01 až 07, výkresy pro objekt K D.2001.08 až 16) – podrobněji viz níže.

- Dílo bude realizováno způsobem stanoveným v této smlouvě, v souladu se všemi relevantními právními předpisy a s podrobnou specifikací prací a dodávek uvedenou v kusovníku (pdf. a xls. formát), jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a v souladu s technickými podmínkami (zpracovanými zhotovitelem), jež tvoří přílohu č. 2 smlouvy o dílo.

- Podrobná technická specifikace Díla je vymezena zejména v projektové dokumentaci („PD“), která je k dispozici jako součást zadávacích podmínek k Veřejné zakázce (PD bude tvořit oddělenou přílohu této smlouvy a bude uložena mimo ni), jakož i v kusovníku, který je přílohou č. 1 Smlouvy. Kusovník zároveň slouží jako oceněný Soupis dodávek.

- Objednatel se zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne výzvy k plnění, předat Zhotoviteli kompletní dokumentaci, která bude obsahovat zejména šablony obsahující přesné grafické zpracování jednotlivých grafických prvků včetně log, fontů a přesné barevné specifikace a jmenný seznam odpovědných osob, které budou dodávat kompletní informace nezbytné pro provedení díla za jednotlivé budovy a pavilony, technickou dokumentaci obsahující zejména půdorysy jednotlivých objektů a pavilonů.

- Součástí závazku zhotovitele provést dílo jsou dále následující závazky:

- 5.1 Zpracování harmonogramu díla

  - Zhotovitel se zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 3 pracovních dnů od výzvy k plnění, předat Objednateli časový plán provádění Díla (dále jen „Harmonogram“) k vyjádření.

  - Počáteční i každý další aktualizovaný Harmonogram musí být předložen v elektronické podobě na ve formátu *.xls pro MS Excel a ve formátu *.pdf.

  - Z Harmonogramu bude vyplývat rozvržení provádění Díla do jednotlivých dílčích lhůt a termínů vyplývajících ze Smlouvy s vyznačením vazeb mezi klíčovými dodávkami či službami, a to ode dne výzvy k plnění až do předání a převzetí Díla.

  - Objednatel se do 5 pracovních dnů ode dne převzetí Harmonogramu vyjádří k jeho obsahu. Případné připomínky Objednatele budou Zhotovitelem vypořádány do 5 pracovních dnů ode dne vyjádření Objednatele.

  - Harmonogram bude dokončen tak, aby nebylo nijak ovlivněno včasné zahájení provádění ostatních závazků. Zhotovitel nesmí před dokončením Harmonogramu plnit navazující závazky, pokud by tím vznikl nebo mohl vzniknout rozpor s Harmonogramem. Pro případy aktualizace či doplnění Harmonogramu se ustanovení tohoto písmene použijí obdobně.

  - Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění Díla v souladu s Harmonogramem.

  - Zhotovitel je povinen Harmonogram pravidelně vyhodnocovat, vyhodnocení předkládat na výzvu Objednateli, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, a navrhovat opatření při zjištění odchylek průběhu provádění Díla od Harmonogramu.

  - Zhotovitel je povinen Harmonogram průběžně aktualizovat zejména v návaznosti na průběh provádění Díla či pokyny Objednatele.

  - Porušení kterékoliv povinnosti Zhotovitele nebo prodlení s plněním kterékoliv povinnosti vztahující se k Harmonogramu, či porušení Harmonogramu delší jak 7 dní se považuje za podstatné porušení smlouvy.

- 5.2 Projednání požadavků na konkrétní texty na tabulích s objednatelem a uživatelem  - ONN.

- 5.3 Vypracování návrhů a prověření jejich proveditelnosti, konzultace s uživateli a následně upravení návrhů textů.

5.4 Zajištění formálního odsouhlasení podrobných textů na všech prvcích orientačního systému

- 5.5 Vypracování výrobní/realizační dokumentace díla s rozdělením na objekt J a K ONN vyhotovené v listinné podobě.

- 5.6 Vypracování a dodání otevřených tiskových grafických dat v digitální podobě včetně všech vazeb. U vazeb se zde zejména myslí grafické vytvoření jednotlivých pater.

- 5.7 Vypracování dokumentace skutečného provedení díla (aktualizace jednotlivých podlaží a kusovníku) s rozdělením na objekt J a objekt K ONN, vyhotovené v listinné podobě ve čtyřech stejnopisech a jednou v digitální formě, včetně editovatelné části (na flash disku).

- 5.8 Komplexní zajištění případných nezbytných revizí, certifikací, atestů, prohlášení o shodě a další nezbytných dokladů pro úspěšné protokolární předání a převzetí díla

- 5.9 Provedení bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku zejména v místě provedení díla v průběhu jeho provádění

- 5.10 Provádění průběžného úklidu všech místa prostorů dotčených prováděním díla.

- 5.11 Zhotovitel se zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne výzvy k plnění, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, provést přeměření skutečného stavu pro osazení prvků orientačního systému tak, aby byly zachyceny případné odchylky mezi Smlouvou a skutečným stavem. Toto bude zakresleno ve výrobní/realizační dokumentaci.

- Zhotovitel prohlašuje, že:

        - je či bude výlučným vlastníkem všech materiálů, výrobků či prvků technického vybavení, které do předmětu Díla zapracuje, (dále také jako „Věci k provedení díla“), a to nejpozději před jejich prvním použitím,

        - Věci k provedení díla jsou nové, tzn. nikoli dříve použité; vhodné použití recyklovaných materiálů pro provedení Díla tím není dotčeno,

        - Dílo provede ve shodě se Smlouvou; tzn., že zejména splní veškerou technickou specifikaci a technické podmínky, které si Smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, Technické podmínky, které Zhotovitel nebo výrobce Věcí k provedení díla popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu Předmětu díla a na základě reklamy jimi prováděné, popř. Technické podmínky obvyklé, že Předmět díla bude plnit účel, který ze Smlouvy vyplývá, příp. dále který Smluvní strany uvádí nebo ke kterému se Dílo tohoto druhu obvykle provádí, a že Dílo nebude mít žádné vady, a to ani právní.

- Provedení díla

- 7.1 Zhotovitel se zavazuje provést úplně, funkčně a bezvadně všechny, dodávky a služby, v nichž jsou zahrnuty i montážní práce, kompletační činnosti při integraci Věcí k provedení díla do plně funkčního a uceleného celku, jakož i všechny ostatní činnosti související či nezbytné pro provedení Díla, zejména zařízení místa provedení díla („MPD“) a montážních či skladovacích prostor, tak, aby Předmět díla plnil svůj účel.

- 7.2 Zhotovitel se rovněž zavazuje, že jako Věci k provedení díla nebudou použity žádné

  - materiály, výrobky či prvky technického vybavení, o kterých je v době jejich použití známo, že nesplňují příslušné bezpečnostní, hygienické, ekologické či jiné právní předpisy,

  - materiály, výrobky či prvky technického vybavení, jejichž užití nebo důsledek jejich užití by mohly být pro člověka či životní prostředí škodlivé, nebo

  - materiály, výrobky nebo prvky technického vybavení, které nemají požadované atesty, certifikace nebo prohlášení o vlastnostech či prohlášení o shodě, jsou-li pro jejich použití tyto nezbytné podle příslušných právních předpisů.

- Koordinace provádění Díla s provozem Objednatele a s dalšími dodavateli Objednatele

  - Zhotovitel bere na vědomí, že provádění Díla bude probíhat za souběžného provozu Objednatele, resp. uživatele Díla. Zhotovitel se zavazuje, že přijme zejména bezpečnostní či jiná opatření na ochranu prostor Objednatele dotčených prováděním Díla, aby provoz Objednatele nebyl v souvislosti s jeho prováděním nepřiměřeně narušen.

  - Zhotovitel se zavazuje zajistit nezbytnou činnost včetně koordinace provádění Díla s provozem Objednatele a s dalšími dodavateli Objednatele tak, aby jeho činností nebo nečinností nebylo mařeno plnění jeho závazků dle Smlouvy ani plnění závazků dalších dodavatelů vůči Objednateli.

- Vzorkování

  - Zhotovitel se zavazuje provést vzorkování všech prvků Předmětu díla, a to formou vzorkování fyzických vzorků, nikoliv katalogových listů nebo fotografií (dále také jen „Vzorky“). Vzorkování proběhne níže uvedeným způsobem, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

  - Objednatel Zhotoviteli sdělí, že u konkrétního prvku Předmětu díla požaduje provést vzorkování. Nejpozději do 15 dní pak Zhotovitel Vzorky předloží Objednateli.

  - Vzorky budou předloženy v místě provedení Díla. O jejich předložení vyrozumí Zhotovitel Objednatele alespoň 3 pracovní dny předem.

  - Na Vzorcích bude zejména ověřeno, že vyhovují technické specifikaci a technickým podmínkám.

  - Posouzení Vzorků provede Objednatel do 7 dní ode dne jejich předložení. Shledá-li, že Vzorek nevyhovuje technické specifikaci a technickým podmínkám, informuje o tom Zhotovitele; Zhotovitel je pak povinen Vzorek upravit nebo nahradit novým a předložit jej Objednateli nejpozději do 5 dní k novému posouzení a schválení.

  - Bez schválení Vzorku nesmí být jemu odpovídající materiál, výrobek či prvek technického vybavení zapracován do Předmětu díla.

- Odvoz a likvidace odpadů; úklid a vyklizení Místa provedení díla

  - Zhotovitel se zavazuje

    - průběžně v průběhu provádění Díla odvážet a likvidovat veškerý odpad, zejm. suť, obaly a zbytky materiálů použitých při provádění Díla, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy; doklady o likvidaci odpadů je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit,

    - průběžně v průběhu provádění Díla provádět úklid a provést závěrečný úklid; závěrečným úklidem se rozumí úklid včetně uvedení zejména všech povrchů, konstrukcí a instalací dotčených prováděním Díla do původního stavu a v případě novostavby do stavu umožňujícího okamžité užívání. Místo provádění díla se považuje za vyklizené pouze tehdy, pokud byly odstraněny a odvezeny objekty a konstrukce dočasné povahy, dočasné oplocení, dočasné rozvody zásobující místo plnění díla zejména Elektřinou a vodou,

    - byly napraveny všechny škody vzniklé Objednateli, příp. třetím osobám, při provádění Díla,

- Součástí díla je i realizace činností výslovně nespecifikovaných, které však jsou k řádnému splnění díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto činností je součástí sjednané ceny díla.

- Smluvní strany souhlasně prohlašují, že je předmět díla na základě shora uvedené specifikace dostatečně určitě a srozumitelně vymezen, zejména ve vztahu k rozsahu, podobě a kvalitativním podmínkám, které je třeba při jejich realizaci dodržet.

- Vyhrazená změna závazku ze smlouvy

  - Strany rovněž sjednávají, na základě vyhrazené změny závazku ve smyslu § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, rozšíření dodávky spočívající v navýšení dodávky o položky IS 09, 21, 23, 24 uvedené v příloze č. 1 - kusovník (dále jen „dodatečné dodávky“). Tyto dodatečné dodávky budou svými parametry plně odpovídat veškerým požadavkům specifikovaným touto smlouvou, přičemž jejich cena bude odpovídat jednotkovým cenám sjednaným taktéž v této smlouvě - kusovníku.

  - Na tyto případné dodatečné dodávky bude mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřen dodatek smlouvy o dílo, kde bude určen rozsah dodatečné dodávky, termín plnění a fakturace.

  - Na dodatečné dodávky se jako součást plnění vztahují všechna ostatní ujednání této smlouvy v plném rozsahu.

Článek 3

Cena díla a způsob její úhrady

- Cena díla byla smluvními stranami smlouvy stanovena na základě nabídky zhotovitele v následujícím členění:

| Celková cena díla v Kč bez DPH | [……………………………….. |
| --- | --- |
| DPH v Kč samostatně | [………………………………. |
| Celková cena díla v Kč včetně DPH | [……………………………….. |

- Cena dle odst. 1 je sjednávána jako maximální cena za realizaci celého díla dle této smlouvy a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení díla v plném rozsahu. Cena dle odst. 1 je pevná a je stanovena jako nejvýše přípustná.

- Cena dle odst. 1 může být navýšena pouze v případě zvýšení daně z přidané hodnoty, a to o tuto výši. V případě snížení daně z přidané hodnoty se cena snižuje, a to o toto snížení.

- Cena díla je podrobně rozepsána v kusovníku, jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Jednotlivé položky odpovídají jednotlivým položkám kusovníku, přičemž cena za splnění ostatních povinností zhotovitele, které nemají vlastní položku v kusovníku, je rozložena do všech jeho položek;

- Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny Díla z důvodů chyb nebo nedostatků jím učiněných při určení ceny Díla. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny Díla ani v tom případě, kdy je skutečná jednotková cena položky vyšší, než jakou Zhotovitel uvedl v kusovníku.

- Objednatel neposkytuje zálohy. Nárok na cenu díla vzniká zhotoviteli v případě řádného dokončení celého díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků a jeho předání zhotovitelem bez jakýchkoliv výhrad. K zaplacení ceny předmětu díla je zhotovitel povinen vystavit objednateli daňový doklad (fakturu), který musí splňovat všechny náležitosti podle zvláštních právních předpisů. Daňový doklad musí být vystaven v souladu s ust. § 28 a splňovat další náležitosti vedle náležitostí dle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH), zejména pak musí obsahovat:

- identifikaci smluvních stran,

- den splatnosti,

- označení peněžního ústavu a číslo účtu ve prospěch kterého má být provedena platba, konstantní a variabilní symbol,

- odvolávka na tuto smlouvu,

- razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení účetního dokladu,

- soupis příloh.

- Daňový doklad (faktura) musí být vystaven v české měně

- Splatnost faktury bude činit 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Nebude-li faktura splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu, jak je uvedeno výše, nebo bude mít jiné závady v obsahu, je objednatel oprávněn ji ve lhůtě její splatnosti zhotoviteli vrátit a zhotovitel je povinen vystavit objednateli fakturu opravenou či doplněnou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu s novou lhůtou splatnosti v délce třicet kalendářních dnů od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury). Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

- Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm lze rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění.

- Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že k datu podpisu této smlouvy není označen správcem daně za nespolehlivého plátce a současně prohlašuje a zavazuje se za to, že veškeré bankovní účty jím uváděné při smluvním styku s objednatelem, již byly správci daně řádně oznámeny a jsou řádně zveřejněny v Registru plátců DPH v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty (dále jen „spolehlivý bankovní účet“).

- V případě, že se účet zhotovitele ukáže být jiným než spolehlivým bankovním účtem, nejedná se v případě vystavení faktury dle dohody smluvních stran o řádně vystavený daňový doklad ve smyslu této smlouvy a objednatel je oprávněn takový daňový doklad odeslat zpět zhotoviteli k vystavení nového řádného dokladu.

Článek 4

Doba a místo plnění

- Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy nejpozději do 70 dnů od doručení výzvy k plnění. Tím není dotčena povinnost smluvních stran dodržet jednotlivé „dílčí“ termíny uvedené na jiných místech této smlouvy, zejména pak v článku 2.

# Místem plnění je Oblastní nemocnice Náchod a.s., Purkyňova 446, 547 01 Náchod; objekty J a K v rámci I. etapy modernizace a dostavby.

Článek 5

Předání a převzetí díla

- Splněním díla se rozumí úplné provedení díla a podepsání předávacího protokolu o předání a převzetí díla.

- Nejpozději 7 kalendářních dní před předpokládaným termínem splnění díla této smlouvy vyzve zhotovitel pověřenou osobu objednatele k předání a převzetí díla.

- Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení do protokolu písemně prohlásit, že dílo bylo provedeno a dokončeno v souladu s požadavky objednatele, všemi příslušnými právními předpisy, normami a standardy. K předávacímu protokolu tak budou přiloženy mj. prohlášení o vlastnostech či prohlášení o shodě Věcí k provedení díla s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem, nesdělí-li Objednatel, že postačuje předložení jejich seznamu, příp. jejich části a seznamu, a to jednou v listinné a jednou v elektronické podobě, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

- Přílohu předávacího protokolu budou tvořit také odpovídající návody k údržbě/čištění jednotlivých typů či komponentů díla vypracované s ohledem na použití díla v nemocničním provozu.

- Pro případ nepřevzetí Díla, které vykazuje vady, Objednatelem, Smluvní strany sjednávají, že se na Dílo hledí, jako by nebylo předáno, a to se všemi důsledky, které se s jeho nepředáním pojí.

- Nevyužije-li Objednatel svého práva nepřevzít Dílo vykazující vady, uvedou Smluvní strany skutečnost, že Dílo bylo převzato s vadami, do Předávacího protokolu a připojí soupis těchto vad včetně uplatněných práv z vad Díla. Při řešení práv z vad Díla Smluvní strany postupují přiměřeně v souladu s ustanoveními o reklamaci vad Díla v záruční době. Neoznámení vad nevylučuje uplatnění práv z těchto vad v záruční době.

- Objednatel není povinen převzít dílo dříve, než dojde k odstranění všech vad a nedodělků na náklad zhotovitele.

Článek 6

Práva a povinnosti stran

- Zhotovitel je povinen provést dílo s odbornou péčí, dle pokynů objednatele, v souladu se zájmy objednatele a při současném dodržování obecně závazných právních předpisů tak, aby mohlo být předáno objednateli bez vad a nedodělků nejpozději v termínech stanovených touto smlouvou.

- Objednatel nebo jím pověřená osoba je oprávněn kontrolovat provádění díla, zejména zda je prováděno v souladu s touto smlouvu a obecně závaznými právními předpisy, jakož i upozorňovat zhotovitele na zjištěné nedostatky. Zhotovitel je povinen se řídit pokyny objednatele či objednatelem pověřené osoby.

- Zhotovitel se zavazuje sdělit objednateli veškeré skutečnosti, které by mohly ovlivnit či změnit pokyny či zájmy objednatele, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozvěděl.

- Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost nutnou k řádnému plnění povinností zhotovitele dle této smlouvy.

Použití poddodavatelů

- Zhotovitel může pověřit provedením části plnění třetí osobu (dále jen „poddodavatel“) pouze za podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění plnění poddodavatelem zhotovitel odpovídá objednateli, jako by tuto část plnění prováděl sám.

- BOZP a PO

- Smluvní strany se zavazují spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany (dále jen „BOZP a PO“) v souvislosti s prováděním Díla.

  - Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci, pracovníci jeho subdodavatelů i příp. další osoby, které se s jeho vědomím a v souvislosti s prováděním Díla zdržují na MPD, dodržovali obecně závazné právní i ostatní předpisy k zajištění BOZP a PO a k předcházení vzniku jakýchkoli škod na zdraví či majetku. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

  - Smluvní strany se zavazují v souladu s § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště osob dle předchozího ustanovení při provádění Díla. Součástí vzájemné výměny informací o rizicích musí být i problematika požární ochrany a případná další specifická témata podle konkrétní povahy činnosti vykonávané Zhotovitelem.

  - Zhotovitel se zavazuje řádně a prokazatelně seznámit dotčené osoby s interními předpisy Objednatele k zajištění BOZP a PO. Zhotovitel je rovněž povinen jejich znalosti průběžně obnovovat a provádět v průběhu provádění Díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad dodržováním BOZP a PO.

- Pojištění zhotovitele

- Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli nejpozději 5 pracovních dnů před termínem zahájení montáže prvků Díla této Smlouvy doklad prokazující, že má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své podnikatelské činnosti kryjící případné škody způsobené při přípravě a provádění díla a plnění s dílem souvisejících závazků objednateli či třetím osobám minimálně ve výši ceny Díla na každý škodní případ po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje pojištění dle tohoto odstavce udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla a plnění s dílem souvisejících závazků. Skutečnost, že Zhotovitel řádně a včas neuzavře nebo nebude udržovat v účinnosti pojištění požadované Smlouvou nebo nepředloží Objednateli příslušné pojistky, bude považována za podstatné porušení Smlouvy.

### Článek 7

### Záruka za jakost díla a Odpovědnost za vady

  - Zhotovitel poskytuje na dílo plnou záruku po dobu 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce materiálu, jednotlivého komponentu atp. Zhotovitel se zavazuje, že dílo si po dobu záruční doby zachová své vlastnosti vymezené touto smlouvou, zejména všechny vlastnosti uvedené v přílohách k této smlouvě.

Záruční doba počíná běžet ode dne podpisu Předávacího protokolu o předání a převzetí díla pověřenými zástupci obou smluvních stran. V případě převzetí díla s vadami záruční doba neskončí dříve než uplynutím poskytnuté záruční doby (24 měsíců nebo delší) ode dne odstranění poslední vady zjištěné při převzetí díla s vadami. Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu, která uplyne mezi uplatněním reklamace a odstraněním vady. Uvedená záruční doba se poskytuje také na práce a ty části díla, které se stanou součástí díla v důsledku provedení záručních oprav.

Během záruční doby je zhotovitel povinen bezplatně odstranit veškeré vady, které se na díle vyskytnou. Zhotovitel je dále povinen provádět během záruční doby bez vyzvání případnou nutnou odbornou údržbu.

  - Vadou díla se rozumí zejména odchylka v kvalitě díla nebo odchylka proti objednanému druhu, množství, dále rovněž vada, která brání užití díla jako celku, nebo která natolik znesnadňuje užívání díla, že jej objednatel nemůže užívat obvyklým způsobem.

Záruka se však nevztahuje na vady, které byly způsobeny nesprávným nebo neoprávněným zásahem do díla objednatelem nebo třetí osobou, které byly způsobeny vnějšími okolnostmi, jež nemají původ v díle jako takovém, které byly způsobeny nesprávným používáním nebo údržbou, nebo které byly způsobeny jinými okolnostmi, které nelze přičítat k tíži zhotovitele. Zhotovitel se dále zavazuje poskytovat objednateli během záruční doby potřebnou uživatelskou podporu a poradenskou činnost při odstraňování vad, problémů či nefunkčností, které se na díle vyskytnou, a to též formou telefonických či e-mailových konzultací.

  - Reklamace vad díla a kontakty zhotovitele:

    - Požadavek na odstranění vady díla, která se vyskytne v záruční době, objednatel  uplatní u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, nejpozději poslední den záruční doby (dále jen „reklamace“). I reklamace učiněná objednatelem poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. V reklamaci objednatel uvede popis vady nebo informaci o tom, jak se vada projevuje a způsob, jakým požaduje vadu odstranit. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady:

- opravou, je-li vada tímto způsobem odstranitelná, nebo

- dodáním nového plnění, je-li vada opravou neodstranitelná a jedná se vadu podstatnou, která brání v užívání věci nebo znemožňuje její užívání; nebo

- slevou z ceny vadné věci, je-li vada opravou sice neodstranitelná, avšak tato vada není podstatná a nebrání ani neznemožňuje užívání věci.

    - Zhotovitel tímto oznamuje objednateli následující kontaktní údaje, na kterých je povinen přijímat požadavky na reklamaci: ………………………………….. na tel. č.:…………………….., e-mail:……………………. Pracovní doba zhotovitele musí zahrnovat časový úsek od 8.00 hod. do 17.00 hod. v pracovních dnech. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik odeslání emailové zprávy na výše uvedenou emailovou adresu nebo telefonický hovor na výše uvedené číslo. Zhotovitel nenese odpovědnost za nedostupnost telefonní linky v případě, že dojde k výpadku poskytovaných telekomunikačních služeb a tuto okolnost objednateli prokáže. Objednatel je oprávněn k telefonické reklamaci podpůrně nahlásit nefunkčnost či jinou vadu díla též zasláním emailové zprávy na výše uvedenou emailovou adresu.

    - V případě uplatnění reklamace vady díla se zhotovitel zavazuje, že doba nástupu „servisního technika“ resp. jiné oprávněné kompetentní osoby na opravu bude maximálně do 48 hodin od uplatnění reklamace vůči zhotoviteli, a to do místa umístění vadného díla.  Nástup servisního technika bude ve lhůtě dle předchozí věty uskutečněn v pracovní den mezi 8.00 – 17.00 hod. nebo do 12.30 hod. následujícího pracovního dne, pokud bude reklamace uplatněna v době po 17.00 do 8.00 hodin příslušného dne, nebo pokud k nahlášení dojde v mimopracovních dnech. Za pracovní hodinu se považuje hodina, která spadá do časového rozmezí od 8.00 hod. do 17.00 hod. v pracovních dnech.

    - Jde-li o vadu odstranitelnou a nevyžadující použití náhradních dílů, zavazuje se zhotovitel tuto odstranit a uhradit veškeré související náklady nejpozději do 48 hodin od nástupu servisního technika na opravu. V případě, že je nutné použití náhradních dílů, které má zhotovitel k dispozici, zavazuje se zhotovitel odstranit vadu nejpozději do 72 hodin od nástupu servisního technika na opravu. Pakliže je nutné dodat náhradní díly ze zahraničí, není zhotovitel v prodlení, odstraní-li závadu ve lhůtě do 10 pracovních dnů počítaných od nástupu servisního technika na opravu.

    - V případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní lhůtu k odstranění vady zhotoviteli splnit, může být písemně dohodnuta přiměřeně delší lhůta.

    - Ukáže-li se reklamovaná vada jako neodstranitelná, zavazuje se zhotovitel bez zbytečného odkladu o této skutečnosti informovat objednatele a v případě, že se jedná o vadu natolik podstatnou, která brání v užívání díla nebo znemožňuje jeho užívání, zavazuje se zhotovitel dodat (vč. montáže) objednateli v co nejkratším termínu bezplatně nové dílo, nejpozději však do 4 týdnů ode dne uplatnění reklamace u zhotovitele. Nové dílo, resp. jeho odpovídající část musí splňovat veškeré požadavky objednatele na jakost, provedení a kvalitu, jakož i další specifikace a podmínky stanovené touto smlouvou pro původně dodané dílo, při zachování totožných či lepších parametrů. V takovém případě počíná běžet na nové dílo nová záruční doba dle odstavce 8. 1. této smlouvy. Veškeré náklady na odvoz, demontáž a případnou odbornou likvidaci v souladu s příslušnými právními přepisy původně dodaného díla a dodávku nového díla za podmínek dle této smlouvy včetně veškerých souvisejících nákladů hradí zhotovitel.

    - I v případech, kdy zhotovitel reklamaci neuzná, je povinen vadu odstranit – v takovém případě zhotovitel písemně objednatele upozorní, že vzhledem k neuznání reklamace se v případě, že se prokáže, že se jednalo o neoprávněně reklamovanou vadu, bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od objednatele. Pokud zhotovitel reklamaci neuzná, bude oprávněnost reklamace ověřena znaleckým posudkem, který obstará objednatel. Bude-li reklamace tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese náklady na odstranění reklamované vady i znaleckého posudku zhotovitel, který se je zavazuje objednateli bez zbytečného odkladu po předložení jejich vyúčtování zaplatit. Prokáže-li se, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění neoprávněně reklamované vady.

    - Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu, nebo pokud zhotovitel odmítne vady odstranit, je objednatel oprávněn odstranit vadu na své náklady sám či prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen objednateli uhradit náklady vynaložené na odstranění vady, a to do 21 dnů od jejich uplatnění u zhotovitele. V případech, kdy ze záručního listu vyplývá, že záruční opravy může provádět pouze autorizovaná osoba, nebo kdy neautorizovaný zásah je spojen se ztrátou práv ze záruky, smí objednatel vadu odstranit pouze využitím služeb autorizované osoby.

  - Zhotovitel je povinen v rámci odstranění vad díla použít pouze takové náhradní nebo montážní díly a materiál, které jsou originální nebo oficiálně doporučené (schválené) výrobcem daného materiálu, nedohodnou-li se strany výslovně jinak.

  - Další práva objednatele vyplývající ze záruky za jakost dle obecných právních předpisů, zejména příslušných ustanovení občanského zákoníku nejsou ujednáními této smlouvy dotčena ani omezena.

Článek 8

Sankce za porušení smluvních povinností

- Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s plnění díla v „dílčím“ termínu (uvedeném zejména v čl. 2.) nebo s dokončením a předáním díla v termínu podle čl. 4 této smlouvy.

- V případě porušení Smlouvy Zhotovitelem, které je ve Smlouvě výslovně označeno za podstatné porušení Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z ceny Díla bez DPH, nejméně však 20.000,– Kč. Taková smluvní pokuta je splatná až tehdy, pokud z důvodu takového podstatného porušení Smlouvy došlo rovněž k odstoupení od Smlouvy Objednatelem.

- Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši za každý den prodlení s platbou ceny díla.

- Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvní strany na náhradu škody vzniklé porušením smluvní povinnosti.

- V případě, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP a PO, se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokuty ve výši

- 20.000 Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění Díla, nebo 1.000,– Kč za každé jiné porušení předpisů BOZP a PO (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.).

7. Smluvní pokuta za každý jednotlivý případ porušení zákazu kouření a požívání alkoholických nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek v místě dodání činí 10.000 Kč.

- Smluvní pokuty dle této Smlouvy se uplatní do maximální souhrnné výše 10 % z ceny Díla bez DPH.

- Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vzniklo právo, není-li ve Smlouvě sjednáno jinak.

Článek 9

Ostatní ujednání

- Zhotovitel odpovídá za škody, které způsobí objednateli nebo třetí osobě porušením povinností při plnění závazků dle této smlouvy, a to jak škody způsobené přímo zhotovitelem tak i škody způsobené dalšími osobami, které plnily závazky dle této smlouvy na místo zhotovitele.

- Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva, včetně všech jejích příloh a případných dodatků, bude uveřejněna na profilu zadavatele objednatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se plnění dle této smlouvy, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem objednateli písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě.

- Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, její přílohy či případné dodatky neobsahují informace, jejichž uveřejněním by došlo k porušení obchodního tajemství, ochrany osobních údajů apod. ve smyslu obecně závazných právních předpisů.

- Vyšší moc, pozastavení prací a omezení rozsahu prací

4.1 Brání-li smluvní straně ve splnění povinnosti vyšší moc, jak je definována v této smlouvě (dále jen „Vyšší moc“), prodlužuje se lhůta ke splnění této povinnosti o dobu trvání překážky Vyšší moci za předpokladu, že daná smluvní strana postupovala podle této smlouvy.

4.2 Nedojde-li ke splnění povinnosti, jejímuž včasnému splnění zabránila Vyšší moc, ani do 60 dní od toho, co měla být povinnost splněna původně před prodloužením lhůty dle této smlouvy, má kterákoliv smluvní strana právo od smlouvy odstoupit.

4.3 Pro účely této smlouvy se Vyšší mocí rozumí událost, která splňuje kumulativně následující znaky:

a) objektivně znemožňuje některé ze smluvních stran v plnění některé z jejích povinností podle této smlouvy (objektivní nemožnost je v příčinné souvislosti s touto událostí);

b) tuto událost nemohla příslušná smluvní strana s vynaložením odborné péče zjistit ani předvídat před uzavřením smlouvy;

c) tato událost je mimo vliv smluvních stran a žádná ze smluvních stran nemohla této události zamezit.

Mezi případy Vyšší moci náleží zejména:

- přírodní katastrofy (zejm. požáry, výbuchy, zemětřesení, přílivové vlny, povodně, epidemie);

- válka, ozbrojené konflikty (ať byla vyhlášena válka či nikoli), invaze, akt nepřátelského státu, mobilizace, zabavení majetku nebo embarga;

- povstání, revoluce nebo vojenské, ozbrojené či násilné převzetí moci, nebo občanská válka;

- nepokoje, srocení, nebo akty či hrozby terorismu.

4.4 V případě, že některá ze smluvních stran nemůže plnit své povinnosti v důsledku případu Vyšší moci, je povinna informovat druhou smluvní stranu o tomto případu Vyšší moci neprodleně poté, co se o vzniku takového případu Vyšší moci dozvěděla nebo co se mohla při vynaložení odborné péče o vzniku takového případu Vyšší moci dozvědět. V oznámení o případu Vyšší moci povinná smluvní strana uvede povahu Vyšší moci, počátek Vyšší moci, předpokládanou dobu trvání Vyšší moci a možné způsoby odvrácení újmy, která by v důsledku případu Vyšší moci hrozila.

4.5 Smluvní strana, které ve splnění povinnosti zabránila Vyšší moc, je povinna učinit vše, co je v jejích silách, aby odvrátila či minimalizovala újmu vzniklou druhé Smluvní straně z důvodu, že není schopna svou povinnost splnit.

4.6 Objednatel je oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením důvodů kdykoliv pozastavit provádění výstavby nebo některých jejích částí. V případě, že doba pozastavení bude trvat více než 180 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit od této smlouvy. V případě pozastavení prací bude mezi smluvními stranami dohodnut nový termín dokončení díla.

Článek 10

Ukončení smlouvy

  - Objednatel je oprávněn od této smlouvy či její části odstoupit vedle případů sjednaných v této smlouvě a důvodů stanovených v zákoně pokud:

- je zhotovitel v prodlení s plněním díla či jeho části po dobu delší než 15 kalendářní dnů;

- je zhotovitel v prodlení s plněním jakékoli jiné povinnosti či závazku plynoucího z této smlouvy delším než 15 kalendářní dnů (mezní prodlení), a toto prodlení neodstraní a následky nenapraví ani v přiměřené lhůtě určené objednatelem po uplynutí mezního prodlení v písemné výzvě k nápravě;

- se ukáže jako nepravdivé prohlášení zhotovitele uvedené v článku 6 odstavce 7. této smlouvy, nebo pojištění zhotovitele pozbude platnosti;

- bude vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení nebo jiné obdobné řízení;

- bude vůči zhotoviteli zahájené exekuční řízení či řízení o výkon rozhodnutí nebo řízení k vymožení částky uložené správním orgánem, včetně příslušného finančního úřadu; nebo

- zhotovitel rozhodne o vstupu do likvidace nebo o jeho vstupu do likvidace bude rozhodnuto soudem.

  - Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit pouze v případě, že objednatel bude v prodlení se zaplacením po právu vyfakturované ceny díla či jeho části nejméně po dobu 30 kalendářních dnů, objednatel byl na toto své prodlení po uplynutí lhůty 30 kalendářních dnů písemně upozorněn a k úhradě nedošlo ani do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel obdržel písemnou výzvu zhotovitele k úhradě.

  - Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně. Závazky z této smlouvy se ruší ke dni doručení odstoupení druhé smluvní straně. V takovém případě jsou strany povinny provést vypořádání a vrátit si vše, co podle této smlouvy od druhé smluvní strany dostaly, přičemž je na objednateli, zda poskytnuté dílo dle této smlouvy zhotoviteli vrátí, nebo si jej ponechá. Ponechá-li si objednatel dílo poskytnuté dle této smlouvy nebo jen jeho část, není zhotovitel povinen vracet cenu díla či jeho odpovídající část. Odstoupením od smlouvy však není dotčen nárok na náhradu újmy nebo smluvní pokuty dle této smlouvy.

Článek 11

Závěrečná ustanovení

- Práva a povinnosti stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.

- Není-li výše v této smlouvě sjednáno jinak, tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze písemnou dohodou (dodatkem) smluvních stran, avšak vždy za podmínek stanovených ZZVZ, zejména ustanovením § 222. Změna smlouvy jinou formou, než písemnou formou se nepřipouští, a to s výjimkou změny pověřené osoby z této smlouvy. Změnu pověřených osob ze smlouvy je příslušná smluvní strana oprávněna provést jejich prokazatelným sdělením druhé smluvní straně.

- Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a nebude se domáhat obnovení jednání o smlouvě, ani pokud by došlo ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění. Toto ustanovení se nevztahuje na události uvedené v článku 9 odst. 4 této smlouvy.

- Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv svoji pohledávku, a to ani část pohledávky za objednatelem, která vznikne na základě a/nebo v souvislosti s touto smlouvou, ani k ní zřídit smluvní zástavní právo, ani postoupit svoje smluvní postavení z této smlouvy na třetí osobu.

- Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel není oprávněn započíst si jakoukoliv svoji peněžitou pohledávku za objednatelem, a to ani část své pohledávky, včetně pohledávek získaných postoupením, vůči jakékoliv peněžité pohledávce objednatele za zhotovitelem.

- V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného.

- Doručení úkonů podle této smlouvy proběhne elektronicky, osobně oproti podpisu případně doporučenou poštou. Zasílací adresy odpovídají adresám v záhlaví této smlouvy. Zasílací adresa může být jednostranně písemným oznámením příslušné smluvní strany změněna s účinky od dne doručení takového písemného oznámení. Zásilka se považuje za doručenou též v případě, jestliže adresát odmítne zásilku převzít nebo ji nevyzvedne ve lhůtě stanovené držitelem poštovní licence. V takovém případě se za den doručení považuje první den uložení zásilky u provozovatele poštovní licence.

- Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv spory vyplývající z této smlouvy budou řešit nejprve smírně. Za tím účelem se zejména zavazují podávat si bezodkladně jakákoliv vysvětlení nejasností a v případě potřeby se setkat za účelem smírného urovnání sporu. Pokud by nevedla smírná jednání k vyřešení sporu, smluvní strany výslovně sjednávají mezinárodní příslušnost českých soudů, když všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u obecných soudů České republiky dle sídla objednatele v době zahájení soudního řízení.

- Tato smlouva je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřena elektronicky.

- Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena vážně a svobodně, a že je jim znám význam jednotlivých ustanovení této smlouvy. Na důkaz svého souhlasu s obsahem, jak je výše uvedeno připojují své zaručené elektronické podpisy.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

- Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude v souladu s platnou právní úpravou uveřejněna v registru smluv vedeným Ministerstvem vnitra, když smluvní strany se zveřejněním této smlouvy v registru smluv výslovně souhlasí. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství a nedopadají na ni ani jiné výjimky, pro které by tato smlouva, či její část, nemohly být v registru smluv uveřejněny. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv se zavazuje zajistit objednatel, když tuto smlouvu se zavazuje uveřejnit bez zbytečného odkladu po jejím podpisu.

- Uzavření této smlouvy schválila Rada Královéhradeckého kraje usnesením ze dne ……….

- Přílohy, které tvoří nedílnou součást této smlouvy:

Příloha č. 1	Kusovník (v pdf. a xls. formátu)

Příloha č. 2	Technické podmínky

Příloha č. 3	Projektová dokumentace (uložena mimo smlouvu)

Za objednatele						Za zhotovitele

v Hradci Králové dne ………				v ……………..dne…………

………..	…………………….				……………………………….

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.					[jméno a příjmení]

hejtman Královéhradeckého kraje			[funkce]