PP Údolí Bystřice – východní část

(managementová opatření 2021)

Předmětem veřejné zakázky je závazek zhotovitele spočívající v kosení ruderálního porostu křovinořezem, kosou, případně malou mechanizací v nivě řeky Bystřice na částech pozemků p. č. 605/1 a 605/2 v k. ú. Červená Třemešná.

Před vlastním kosením budou z louky odstraněny spadlé stromy (2 ks) a další větve (zejména při hranici zájmové plochy) bránící v kosení předmětných ploch.

První etapa kosení bude provedena v termínu od 01. 06. 2021 do 30. 06. 2021.

Druhá etapa kosení bude provedena v termínu od 01. 08. 2021 do 31. 08. 2021.

Po dokončení druhé seče bude provedeno bránování zájmové plochy lehkou mechanizací v termínu od 01. 09. 2021 do 15. 09. 2021.

Celková výměra kosené plochy je 0,7 ha. Pokosená travní hmota bude po důkladném vyhrabání z území přírodní památky Údolí Bystřice a jejího ochranného pásma odklizena.

Obr. Schematické znázornění ploch určených ke kosení (žlutě)