PR Zbytka IV – kosení a úklid biomasy – Mackova slať

Kosení a úklid biomasy na p.p.č.  1051/13 a 1051/14 v  k.ú. Bohuslavice nad Metují v přírodní rezervaci Zbytka na ploše 0,17 ha. Budou provedeny dvě seče celé plochy – 1. seč v době od 1. června do 15. června, druhá seč v období od 15. srpna do 31. srpna 2021. Koseno bude lehkou mechanizací (ručně vedenou sekačkou), v případě silného zamokření pozemků též křovinořezem. Veškerá posekaná biomasa bude z plochy odklizena mimo přírodní rezervaci a její ochranné pásmo, a to nejpozději do 3 týdnů od pokosení plochy. Pozemky se nacházejí v pásmu hygienické ochrany vodních zdrojů 1. stupně. Likvidaci biomasy či její využití zajistí zhotovitel v souladu s platnou legislativou. Zahájení kosení, ukončení kosení a ukončení odstranění biomasy bude při obou sečích zhotovitelem oznámeno objednateli. Celé dílo bude dokončeno nejpozději do 15. 9. 2021.

Termín provedení: Od 1. června 2021 do 31. 8. 2021 s dokončením celého díla (úplné vyčištění plochy a odstranění veškeré biomasy) do 15. 9. 2021.

Umístění záměru: