Managementy 2021 - PP Orlice

Likvidace porostů křídlatky ve zvláště chráněném území, přírodní památce Orlice v k.ú. Štěpánovsko.

Chemická likvidace porostu křídlatky, , na části parcely 501/1 v k.ú. Štěpánovsko, (viz orientační zákres v mapě) o celkové ploše cca 650 m2, odvoz a odstranění vzniklé biomasy. Na ploše byl herbicid 2x aplikován v minulém roce.

Postřik herbicidem Roundup Biaktiv bude realizován v termínu od 01. 07. do 15. 08. (nejlépe v období květu) pouze za vhodného počasí (bezvětří, beze srážek při ošetřování a alespoň 6 hodin před a po postřiku). Postřik bude aplikován cíleně s ohledem na ochranu ostatní bioty na lokalitě ručním postřikovačem na listy a lodyhy do prvního úkapu herbicidním přípravkem vhodným pro použití u vodních ploch a toků (př. 5 - 7% roztok přípravku Roundup Biaktiv). Po zaschnutí lodyh budou tyto z lokality odstraněny. Termín aplikace bude krajskému úřadu oznámen nejpozději v den aplikace.

Nejdříve po cca 45 dnech po aplikaci herbicidu bude lokalita zkontrolována a případné zelené lodyhy budou znovu ošetřeny postřikem dle výše uvedeného postupu a suché lodyhy budou vyhrabány a z lokality odvezeny a zlikvidovány (nejlépe spálením).

Termín provedení celkově: od 01. 07. 2021 do 31. 10. 2021.