Managementy 2021 – PP Rybník Jíkavec

Kosení (2 etapy)

Kosení travního porostu křovinořezem nebo ručně vedenou sekačkou v území přírodní památky Rybník Jíkavec, a to na částech pozemků p. č. 478/2, 478/5, 478/3, 480/1, 480/2, 480/3, 485/1, 485/2, 485/5, 485/6, 492/1 v k. ú. Ohařice o celkové výměře 2,2 ha ve dvou sečích.

Koseny budou všechny plochy bylinné a travinné vegetace včetně ploch s ruderálními druhy včetně okrajů těchto ploch s náletem. Z důvodu ochrany obojživelníků nebudu práce prováděny za mokra.

Vymezení území je zřejmé z mapové přílohy. Provedení první seče v termínu od 01. 07. do 31. 07. 2021 (2/3 zájmové plochy) a provedení druhé seče v termínu od 25. 08. do 15. 09. 2021 (zbylá 1/3 zájmové plochy).

Vzniklá biomasa bude důsledně vyhrabána a odvezena z území přírodní památky Rybník Jíkavec a jejího ochranného pásma; využití či odstranění biomasy v souladu s platnou legislativou zajistí zhotovitel.

Termín provedení: do 15. 09. 2021.

Termíny dílčího plnění jsou stanoveny následovně: První etapa seče proběhne v období od 01. 07. do 31. 07. 2021, druhá etapa, odložená seč na 1/3 zbývající plochy, v období od 25. 08. do 15. 09. 2021.

Umístění záměru: