Příloha č. 2 Technická specifikace

V rámci díla budou realizovány tyto dodávky a činnosti:

- Rozšíření JEKIS o centrální systém evidence majetku Královéhradeckého kraje zahrnující všechny zúčastněné subjekty (kraj a příspěvkové organizace kraje). Systém zahrnuje evidenci movitého a nemovitého majetku na kartách majetku (hmotný, nehmotný, finanční, dlouhodobý, drobný, zapůjčený, vypůjčený, pronajatý, pronajímaný, vlastní, nedokončený apod.).

- Analýza nastavení pro jednotlivé PO a KÚ – vytvoření implementačního listu, vyhodnocení.

- Zpracování projektu implementace, administrace.

- Ve spolupráci s objednatelem vypracovat jednotnou metodiku evidence majetku včetně jednotného účtování (předkontace) s ohledem na režim DPH a PAP.

- Migrace dat Královéhradeckého kraje a jeho příspěvkových organizací ze stávajícího informačního systému evidence majetku Královéhradeckého kraje (FAMA+) do JEKIS. Aktuální počet příspěvkových organizací kraje v IS FAMA+ je 112.

- Testovací migrace

- Ostrá migrace

- Rozšíření JEKIS o licenci REN – registr nemovitostí v rozsahu multilicence a RNP – registr nemovitostí – prohlížení v režimu multilicence.

- Implementace, administrace podle schváleného projektu implementace.

- Zpracování procesních scénářů pro základní činnosti v evidenci majetku (zařazení, vyřazení majetku, odpisy,..)

- Školení uživatelů (předpokládaný rozsah 260 osob).

Součinnost

- Stanovení projektového týmu – zástupce KÚ, osoba zodpovědná za PO.

- Stanovení odpovědného metodika za vedení MAJ v JEKIS.

- Poskytnutí zálohy databáze JEKIS_PROD po dobu realizace migrace dat.

- Vytvoření dočasného účtu pro přístup do JEKIS pro autora migračních dávek (Ing. J. Dvořák).

- Poskytnutí kompletních datových sad z FAMA od 3 pilotních organizaci pro odladění převodového můstku.

- kompletní soubory dat budou značeny jednotně ve struktuře:  XXXXXXXX_JmenoSouboru.csv, kde XXXXXXXX   je IČO organizace (nuly zleva, pokud má menší délku než 8 znaků) a JmenoSouboru shodně označuje obsah. Všechny exporty musí být tvořeny shodně.

- Poskytnutí kompletních datových sad z FAMA všech organizací a KÚ pro provedení migrace.

- Zajištění aktuální dávky KN (katastrální data) pro načtení do JEKIS – modul REN.

- Poskytnutí školící místnosti pro realizaci školení uživatelů.

- V rámci migrace dat:

-  Zajištění dávek v požadovaném obsahu a formátu pro import dat do JEKIS

- Objednatel definuje požadovaný rozsah a obsah dat pro migraci.

- Po odsouhlasení prvotní kontroly dat dodavatelem provedou zástupci objednatele kontrolu migrovaných dat.