**Podrobná specifikace poskytovaných služeb**

**Předmětem poskytovaných služeb je zejména:**

* Revidování a připomínkování technických dokumentů vzniklých při přípravě a implementaci projektu DTM – typicky se jedná o cílový koncept nebo implementační analýzu, směrnice, manuály, příručky.
* Konzultace a doporučení v oblasti tvorby, správy a sdílení projektové dokumentace, typicky:
  + návrh jednotného stylu dokumentace – označení dokumentu, verze dokumentu atd.,
  + způsob ukládání projektové dokumentace – nastavení struktury sdíleného úložiště, návrh řízeného rozšiřování této struktury,
  + nastavení pravidel pro správu a sdílení projektové dokumentace – během realizace projektu i pro dobu udržitelnosti projektu),
  + nastavení formy a způsobu kontroly aktuálnosti uložené dokumentace.
* Konzultace a doporučení ke způsobu implementace projektu DTM, k formě integrací a harmonizace jednotlivých dílčích částí projektu (datová oblast, SW, HW).
* Asistence zadavateli na konzultačních a pracovních schůzkách s dodavateli jednotlivých částí projektu DTM, poskytování konzultací a doporučení k řešené problematice na těchto jednáních, asistence při vytváření závěrů a výstupů (typicky zápisů) z jednání zadavatele s dodavatelem.
* Konzultace k vytvořeným závěrům a výstupům (typicky zápisům) z jednání zadavatele s dodavatelem.
* Vyjadřování se ke změnám na projektu:
  + provedení analýzy dopadu požadované změny typicky vůči koncepci celkového řešení DTM, harmonogramu, rozpočtu projektu a způsobilosti výdajů, dotačnímu titulu, požadavkům na lidské zdroje atd.,
  + vyhodnocení navrhované změny v projektu a zpracování doporučení přijetí nebo zamítnutí návrhu. V případě odsouhlasení a přijetí navrhované změny zadavatelem poskytnutí následných konzultací při implementaci změn do projektu, tj. komunikace s realizačním týmem.
* Konzultace a doporučení při akceptaci výstupů a výsledků projektu a předání projektu do provozní fáze nebo předání dílčích výstupů do jiné aktivity/části projektu DTM – konzultace k souladu výstupů a výsledků projektu s projektovou žádostí, resp. jejími přílohami (studií proveditelnosti, technickým řešením).
* Připomínkování návrhu technického řešení u zadavatelem připravovaných zadávacích podmínek na další veřejné zakázky v rámci projektu DTM – typicky se jedná o oblasti pořízení dat základní prostorové situace, technické a dopravní infrastruktury, konsolidace těchto dat, pořízení SW a HW atd.
* Konzultace ke způsobilosti jednotlivých nákladů vůči dotačnímu titulu.
* Konzultace k identifikace rizik projektu, doporučení návrhů řešení k jejich eliminaci. Spolupráce na zpracování mapy konkrétních rizik projektu (v rámci zahájení projektu), spolupráce na hodnocení pravděpodobnosti jejich vzniku a míry dopadu.
* Konzultace a znalostní podpora v oblasti digitálních technických map veřejné správy s důrazem na DMVS (DTM České republiky) a DTM krajů.
* Další konzultační služby obdobného charakteru bezprostředně se týkající projektu DTM a jeho realizace, které nejsou výslovně uvedeny, ale jsou k realizaci plnění nezbytně nutné a jsou jeho neoddělitelnou součástí.

**Výluka z poskytovaných služeb**

* Předmětem komplexních expertních konzultačních služeb nejsou služby dotačního managementu (např. zpracování žádosti o změnu v projektu, žádosti o platbu, monitorovacích zpráv atd.).