SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanoveními § 2079 a nás. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen zákon)

a to na základě zakázky zadávané v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. na Výkopové práce na archeologických nalezištích a dokumentační práce na archeologických výzkumech mezi zadavatelem této zakázky a jejím vítězem

SMLUVNÍ STRANY

## Muzeum Náchodska

## příspěvková organizace Královehradeckého kraje

Sídlo: Masarykovo nám. 1, 547 01 Náchod

IČO:  00084930

DIČ: CZ00084930

Bankovní spojení: Komerční banka v Náchodě

Číslo účtu:  2033-551/0100

Statutární zástupce: Mgr. jan Tůma (ředitel)

Vedoucí archeologického výzkumu: Mgr. Jan Košťál (kostal@muzeumnachod.cz)

(dále jen „Objednavatel“)

a

Obchodní firma (jméno, označení):

Sídlo (místo podnikání):

IČ:

DIČ:

Kontaktní adresa:

Bankovní spojení:

Osoby oprávněné za zhotovitele:

k podpisu smlouvy a dodatků k ní:

k rozhodování ve věcech realizace s právem odsouhlasení fakturovaných částek, realizace a převzetí díla:

(dále jen „Zhotovitel“)

# PŘEDMĚT SMLOUVY

  - Předmětem této smlouvy je dodávka terénních prací a zpracování terénní dokumentace pro záchranný archeologický výzkum (dale ZAV) v rámci stavby Revitalizace Husova náměstí v České Skalici – II. etapa, v k.ú. Česká Skalice, dle požadavků objednavatele.

  - Předmětem plnění této smlouvy jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro bezvadné a kompletní provedení ZAV a zpracování terénní dokumentace, zajištění vybavení staveniště a technické přípomoci při provádění ZAV, z dodržování platných norem a předpisů BOZP a dalších souvisejících předpisů asoučinnost s generálním dodavatelem stavby.

  - Zhotovitel provede kopáčské a odborné preparátorské práce v rámci ZAV, kresebnou, fotgrafickou, geodetickou a slovní dokumentaci odhalených situací. V průběhu ZAV povede evidence stratigrafických jednotek, archeologických nálezů dle jejich druhu a seznamy dokumentace. Archeologické nálezy budou ukládány v popsaných papírových sáčcích a v papírových banánových krabicích. V každé krabici bude seznam nálezů.

  - Zhotovitel prohlašuje, že činnosti, které jsou předmětem jeho plnění podle této smlouvy a jejich dodatků spadají do předmětu jeho podnikání a má veškerá potřebná oprávnění k jejich provádění. Pro tyto činnosti je plně kvalifikován, bude je vykonávat samostatně, pod vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, prostřednictvím svých zaměstnanců, kterými disponuje v potřebném počtu a kvalifikační skladbě a zaměstnává je v pracovněprávních vztazích (popř. prostřednictvím Objednavatelem předem odsouhlasených poddodavatelů, kteří k tomu účelu zaměstnávají zaměstnance v pracovněprávních vztazích).

  - Zhotovitel prohlašuje, že mu výkon činností nebyl dočasně soudem pozastaven nebo zakázán podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení protinim.

  - Zhotovitel se zavazuje provést ZAV na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě za podmínek uvedených v této smlouvě a Objednavatel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou Zhotoviteli uhradit cenu ZAV dále specifikovanou dle článkuIV.,odst. 4.1 této smlouvy.

# DOBA PLATNOSTI SMLOUVY

2.1	Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 28. 3. 2022 do 31. 3. 2023.

# MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

  - Místem plnění smlouvy je Husovo náměstí v České Skalici a prostory zhotovitele. Terénní část ZAV je stanované v délce 90 dní od předání staveniště a následné období do 30.3.2023 na zpracoivání terénní dokumentace.

  - Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění ZAV na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny klimatické podmínky potřebné pro řádné provedení ZAV. Doba a důvody přerušení provádění ZAV budou Zhotovitelem s odkazem na příslušné podmínky zapsány do stavebního deníku v ten den, kdy dojde k přerušení provádění ZAV Zhotovitelem, a bezodkladně a prokazatelně o této skutečnosti bude informovat zástupce Objednavatele (ve věcech technických), který se nejpozději do následujícího pracovního dne písemně zápisem ve stavebním deníku k této skutečnosti vyjádří. Termín dokončení ZAV se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo provádění ZAV z tohoto důvodu oprávněněpřerušeno.

Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění ZAV bezodkladně poté, co tento důvod přerušení odpadne.

  - Strany Smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace ZAV došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc – válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), prodlužuje se termín plnění ZAV o stejný počet dní trvání těchto okolností.

  - Zhotovitel si je vědom toho, že v průběhu ZAV je povinen počínat si tak, aby s ohledem na navazující dodávky a práce neomezoval Objednavatele dokončit stavbu řádně a včas. Zhotovitel si je současně vědom rozsahu škodlivých následků, které může jeho pozdní plnění způsobit ve vztahu k řádnému a včasnému dokončení celé stavby.

# Náklady na provedení výkopových a dokumentačních archeologických prací v rámci ZAV

  - Výše nákladů je stanovena ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, Cena je stanovena za kompletní, řádné a včasné provedení zadaných prací a je platná po celou dobu realizace, a obsahuje veškeré práce a činnosti související s realizací ZAV. Fakturovaná částka bude vypočtena i s DPH v základní sazbě daně dle odpovídající zákonné úpravy účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel je plátce DPH.

  - Konečná částka bude vypočtena jako součet mzdových nákladů vypočtených jako součin skutečně odpracovaných hodin (odhadne zhotovitel) a hodinové sazby za práci jednotlivých profesí a dalších položek rozpočtu dle odst. 4.3.

  - Odhadovaný maximální rozsah práce na jednotlivých pozicích:

| Kapitola I. - terén | MJ | počet jednotek | sazba Kč | Celkem Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| terénní technik | hod | 480 |  |  |
| dokumentátor | hod | 1400 |  |  |
| terénní pracovník | hod | 5000 |  |  |
| geodet | hod | 100 |  |  |
| Kapitola II - zpracování | MJ | počet jednotek | sazba Kč | Celkem Kč |
| zpracování a digitalizace terénní dokumentace | hod | 400 |  |  |
| Kapitola III - technické zajištění |  |  |  |  |
| další technické a materiální zajištění ZAV (buňky, Mobilní WC, obalový materiál, doprava, náklady na pažení technol.šachty) | kpl | 1 |  |  |
| Celková cena ZAV bez DPH |  |  |  |  |

Celková cena za dílo činí: …………………… Kč bez DPH

Samotné DPH                   …………………….Kč

Celková cena s DPH           ……………………Kč.

  - Smluvní strany se dohodly a konstatují, že stanovená cena ZAV výslovně představuje sjednanou hodnotu veškerých plnění a závazků Zhotovitele. Zhotovitel může po odsouhlasení Zadavatele provádět přesuny financí mezi náklady na pracovníky v rámci Kapitoly I.

  - Předpokladem a současně podmínkou vzniku nároku Zhotovitele na zaplacení Ceny ZAV je provedení prací a jejich odsouhlasení dle podmínek této smlouvy.

  - Veškeré možné změny Ceny ZAV v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu této smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem Objednavatele a potvrzeny formou písemného Dodatku. Veškeré práce, které by Zhotovitel provedl nad rámec předmětu Smlouvy, aniž by byl uzavřendodatek, není Objednavatel povinen Zhotoviteli uhradit.

# PLACENÍ DÍLA AFAKTURACE

  - Objednavatel nebude poskytovat Zhotoviteli zálohy.

  - Zhotovitel bude Objednavateli fakturovat měsíčně. Zhotovitel předloží objednateli do 5. dne každého měsíce soupis provedených prací za předešlý měsíc. Zhotovitel má 3 dny se k soupisu vyjádřit a po odsouhlasení Zhotovitel vystaví Objednavatli fakturu.

  - U faktur za zpracování dokumentace (postexkavační část) Zhotovitel předloží objednateli do 5. dne každého měsíce soupis provedených prací za předešlý měsíc. Zhotovitel má 3 dny se k soupisu vyjádřit a po odsouhlasení Zhotovitel vystaví Objednavateli fakturu do výše 80 % odsouhlaseného soupisu prací. Zbývajících 20 % z odsouhlaseného výkazu bude vyfakturováno zhotoviteli po předání kompletní terénní dokumentace včetně seznamu nálezů, vzorků, atd. Fakturace proběhne na základě předávacího protokolu odvedeného díla odsouhlaseného zástupcem Objednavatele.

  - Zhotovitel poskytne na zpracovanou dokumentaci záruku 12 měsíců jejího předání.

  - Faktury budou v souladu s touto smlouvou Zhotovitelem vystavovány vždy jednou měsíčně a doručeny Objednavateli nejpozději do 10. kalendářního dne následujícího měsíce na základě soupisu skutečně odpracovaných hodin odsouhlasených technickýmzástupcem Objednavatele, který bude nedílnou součástí každého daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem. Při absenci tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel je povinen předložit zástupci Objednavatele ve věcech technických soupis skutečně odpracovaných hodin za ukončený kalendářní měsíc ke kontrole a k odsouhlasení.

  - Faktura Zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené zákonem o DPH a občanským zákoníkem,zejména:

    - označení faktury ačíslo,

    - obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ,

    - předmět plnění a densplnění,

    - den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,

    - označení banky a číslo účtu, na který má býtplaceno,

    - fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH ve znění pozdějších předpisů, včetně podpisu oprávněné osoby zhotovitele,

    - jako přílohu soupis skutečně odpracovaných hodin za příslušné fakturačníobdobí odsouhlasený technickým zástupcem objednatele.

  - Objednavatel uhradí fakturovanou částku z každého daňového dokladu dle odst. 2 tohoto článku. Splatnost faktur je minimálně 30 kalendářních dní od data jeho prokazatelného doručení Objednavateli. Fakturu může zhotovitel také doručit e-mailem nebo v písemné podoběna podatelnu objednavatele buď klasickou poštou, nebo osobně na adresu objednatele.

  - V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené odst. 5.5. tohoto článku, je Objednavatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury Objednavateli.

  - Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci veškerých prací a dodávek účtována ve výši dle zákona o DPH v platnémznění.

  - Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtuObjednavatele.

  - Objednavatel provede úhradu ve splatnosti na účet Zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že Zhotovitel nebude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátce. Pokud Zhotovitel bude zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátce, Objednavatel uhradí Zhotoviteli pouze částku bez DPH, a DPH bude uhrazeno místně příslušnému správci daně Zhotovitele.

  - Objednavatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že tento účet bude ke dni platby zveřejněný správcem daně. V případě, že tato podmínka nebude splněna, Objednavatel uhradí pouze částku bez DPH, a doplatek bude uhrazen Zhotoviteli až po zveřejnění čísla účtu. V případě, že účet nebude zveřejněn po uplynutí lhůty stanovené Objednavatelem, bude DPH uhrazeno místně příslušnému správci daněZhotovitele.

  - Bude-li Zhotovitel prokazatelně v prodlení s prováděním ZAV či závazných jednotlivých částí/etap ZAV dle odst. III delším než 15 kalendářních dnů, je Objednavatel oprávněn úhradu daňových dokladů – faktur pozastavit.

## POVINNOSTI ZHOTOVITELE

  - Zhotovitel se zavazuje nastoupit do terénu do 5 dnů od vyzvání Objednatele

  - Zhotovitel se zavazuje na výzvu Objednatele dourčené doby (viz odst. 6.1) nasadit na výzkum pracovníky v požadovaném počtu.

  - Zhotovitel je povinen zúčastňovat se kontrolních dnů na ZAV dle pokynu objednatele

  - Zhotovitel se zavazuje přijmout opatření k maximální ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při jím prováděném ZAV. Dále je povinen zajistit maximální bezpečnost svých pracovníků pří jím prováděném ZAV. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu až ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.

  - Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce Objednavatele a učiní veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod vzniklých v rámci provádění ZAV. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.

  - Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví. Zhotovitel je povinen seznámit objednatele s riziky vyplývajících z výkonu jehoprací.

  - Zhotovitel odpovídá za veškeré škody na zdraví či majetku, které by Objednavateli či třetím osobám v důsledku provádění ZAV vznikly.

  - Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na jím prováděném ZAV po celou dobu jeho realizace, stejně tak za škody způsobené svou činností na zdraví či majetku třetích osob.

  - Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se zavazuje řídit se při provádění ZAV pokyny a příkazy Objednavatele. Zhotovitel je povinen na vyžádání poskytnout jakoukoli informaci týkající se provádění ZAV Objednavateli a/nebostavebníkovi.

  - Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru stavebníka/investor akce, výkon autorského dozoru projektanta a zavazuje se ke spolupráci s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP).

  - Objednavatel, autorský dozor projektanta a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci mají právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště, a to kdykoli.

  - Zhotovitel se zavazuje, že pokud ZAV bude prováděno zaměstnanci, kteří jsou cizinci, budou mit tito pracovníci povoleník pobytu na území České republiky a povoleník zaměstnání pro místo provádění prací (popř. zelenou nebo modrou kartu), je-li to právními předpisy vyžadováno a neumožní, aby práci vykonávali v rozporu s vydanými povoleními (popř. zelenou nebo modroukartou).

  - Zhotovitel je povinen Objednavateli prokázat předložením kopií příslušných dokladů, nejpozději do dne zahájení prací, že všichni zaměstnanci Zhotovitele, kteříjsou cizinci a budou provádět jakoukoliv činnost na ZAV, mají povoleník pobytuna území České republiky a povolení k zaměstnání pro místo provádění prací (popř. zelenou nebo modrou kartu), je-li to právními předpisy vyžadováno. Tato povinnost platí i v případě nástupu nových zaměstnanců k provádění díla, kteří jsou cizinci. Objednavatel má právo vyžádat si předložení kopií příslušných dokladů i kdykoliv v budoucnu (tj. do doby dokončení ZAV) a Zhotovitel je povinen této žádosti bez zbytečného odkladuvyhovět.

  - Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou, že na zakázce budou pracovat pracovníci splňující požadovanou odbornost pro kvalifikované pracovní pozice, tedy hl. technik a technikv tabulce pozic, viz příloha č. 2.

  - V případě nasazení cizinců na objednané práce je zhotovitel povinen na své náklady zajistit přítomnost osoby, která umožní s cizinci bezproblémovou komunikaci. V případě porušení takové povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednavateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč/den za každý jednotlivý zjištěný případ porušení této povinnosti.

  - Zhotovitel se zavazuje, že nepověří provedením díla poddodavatele, který umožňuje výkon nelegální práce ve smyslu § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějšíchpředpisů.

  - Změny provádění ZAV, které jsou odlišné od postupu navrženým závaznou PD pro dílčí ZAV, jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem.

  - Zhotovitel je povinen vybavit své zaměstnance pohybující se na staveništi objednavatele pracovními reflexními vestami, popř.ochrannými přilbami, podle místa a druhu vykonávaných terenních prací. Dále je zhotovitel povinen vybavit své pracovníky pracovními prostředky nutnými pro výkon pracovních činností dle předmětu této smlouvy.

  - Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, včetně předpisů týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005Sb.,o bližších požadavcích na bezpečnosta ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v rámci výkonu jeho činnosti, dle Dodatku, odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednavateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení této povinnosti.

  - Zhotovitel zodpovídá v rámci výkonu jeho činnosti, dle Dodatku, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci výkonu jeho činnosti, dle dodatku, bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních aekologických.

  - Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu,jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem Objednavateli či třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, s rozsahem pojištění ve výši nejméně 1 500 000,-Kč a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu tvoří přílohu č. 4 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Poruší-li tyto povinnosti, je povinen Objednavateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč. V tomto případně je dále Objednavatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

# SOUČINNOST OBJEDNAVATELE

  - Pokud Zhotovitel upozorní v rámci prováděného ZAV na nevhodnou povahu věcí přebíraných od Objednavatele, nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných Objednavatelem, je Objednavatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění ZAV dohodnutým způsobem.

  - Objednavatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací, upřesnit obsah a způsob provedeníprací.

  - Objednavatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění ZAV. Zjistí-li Objednavatel, že Zhotovitel provádí ZAV v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel ZAV prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k vadnému provedení ZAV, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

# PORUŠENÍ SMLUVNÍCH UJEDNÁNÍ –SANKCE

  - Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO v dohodnutém termínu uvedeném ve smlouvě, tj. do 90 dnů od předání staveniště, včetně vyklizení staveniště, má Objednavatel vůči Zhotoviteli nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 1000 kč z celkové ceny za DÍLO bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.

  - V případě, že na pracovišti nebude minimální požadovaný počet pracovníků, má Objednatel právo Zhotoviteli uložit sankci ve výšši 500 kč za každého nepřítomného pracovníka a pracovní den.

  - Objednavatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění Zhotovitele a Zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.

  - Objednavatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny dle čl. IV.,odst.4.1 zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.

  - Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody a to v plném rozsahu.

# ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A DÍLČÍCH DODATKŮ

  - Objednavatel a Zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy a jejích Dodatků v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou, v případech stanovených touto smlouvou, včetně jejích Dodatků a v případě, je-li v inslovenčním řízení příslušným soudem rozhodnuto o úpadku Zhotovitele nebo je-li insolvenční návrh ve věci Zhotovitele v postavení dlužníka zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje zejména neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy, včetně jejích Dodatků.

  - Neprovádí-li Zhotovitel ZAV řádně, kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je Objednavatel oprávněn odstoupit od této smlouvy a jejích Dodatků v případě, že Zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.

  - Odstoupení od smlouvy a jejích Dodatků musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů uvedeným v odst. 9.1. a 9.2 tohoto článku smlouvy budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

  - Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy a jejích Dodatků, je Objednavatel povinen uhradit Zhotoviteli pouze to, o co se prováděním ZAV obohatil. Nedojde-li k dohodě o hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým posudkem na náklady Zhotovitele.

  - Objednavateli budou uhrazeny Zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací z důvodů na straně Zhotovitele a tím pádem nutnosti dokončení ZAV jiným Zhotovitelem a vlivem nedodržení termínu dokončeníZAV.

  - Zánikem smlouvy a jejích Dodatků nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.

# OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

  - Dluží-li si strany vzájemně plnění stejného druhu, může každá z nich prohlásit vůči druhé straně, že svoji pohledávku započítává proti pohledávce druhé strany. K započtení lze přistoupit, jakmile straně vznikne právo požadovat uspokojení vlastní pohledávky a plnit svůj vlastnídluh.K započtení jsou způsobilé pohledávky, které lze uplatnit před soudem. Pohledávka nejistá nebo neurčitá k započtení způsobilá není. Odsunul-li věřitel k dlužníkově žádosti čas plnění bezúplatně, může svoji pohledávku přesto započíst po uplynutí času, kdy měl dlužník plnit původně.

  - Zhotovitel je povinen mít na dobu ode dne zahájení prací až do odstranění všech zařízení staveniště a vyklizení staveniště uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při realizaci předmětné veřejné zakázky s limitem pojistného plnění alespoň ve výši 1.600.000 Kč a se spoluúčastí maximálně ve výši 50.000 Kč. Pojistné podmínky spolu se sjednanou dobou trvání pojištění musí umožňovat výplatu pojistného plnění, pokud k události, ze které vznikne škoda, dojde ve výše uvedeném období, i když by ke škodě, anebo ke vznesení nároku na náhradu škody došlo později (do okamžiku promlčení nároku). Pro případ porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši jedné čtvrtiny předpokládané hodnoty zakázky uvedené v zadávací dokumentaci.

  - Zhotovitel je oprávněn postoupit nebo zastavit pohledávky a jiná práva vyplývající z této smlouvy a jejích Dodatků vůči Objednavateli pouze po předchozím písemném souhlasu Objednavatele.

  - Zhotovitel je oprávněn použít pohledávky vyplývající z této smlouvy a jejích Dodatků vůči Objednavateli jako zástavu či pro jiné zajištění svých závazků vůči třetí osobě pouze po předchozím písemném souhlasuObjednavatele.

# ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanskéhozákoníku.

  - Smluvní strany prohlašují, že v případě, že kdykoli v budoucnu by bylo shledáno některé ustanovení této smlouvy neplatným, platnost ostatních ujednání smlouvy tím není dotčena. Smluvní strany se zavazují formou Dodatku k této smlouvě nahradit takto neplatná či neúčinná ustanovení této smlouvy ustanoveními jejich povaze nejbližšími, a to s přihlédnutím k vůli obou smluvních stran obsažené v této smlouvě.

  - Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných Dodatků k smlouvě podepsaných oběma smluvníma stranami v souladu s právním řádem ČR (zejm. Zák. 134/2016 Sb.). Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato splněním.

  - Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy a jejích Dodatků přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvníchstran.

  - Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této smlouvypřevezme.

  - Zhotovitel potvrzuje, že se na zpracování jeho nabídky nepodílel zaměstnanec Zadavatele, člen statutárního orgánu Zadavatele, statutární orgán, člen realizačního týmu projektu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání předmětného řízení, dále že není dodavatelem či dodavatelem ve sdružení s osobou, která je zaměstnancem Zadavatele či členem realizačního týmu či osobou, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání předmětného řízení.

  - Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Objednavatel a jeden Zhotovitel.

  - Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

  - Jde-li o smlouvu, jejíž zveřejnění je podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv povinné (tj. zejm. smluvní cena přesahuje 50 tis. Kč bez DPH), bude tato smlouva zveřejněna ve veřejně dostupném registru smluv; v tomto případě nabývá účinnosti tímto dnem zveřejnění. Nejde-li o smlouvu s takovou povinností, pak účinnosti nabývá dnem podpisu smlouvy.

  - Zápis do Registru smluv bude dále obsahovat údaje v souladu se zákonem o registru smluv.

  - Zveřejnění smlouvy provede smluvní strana kupující v souladu se zákonem o registru; až bude registrace provedena, kupující předá 1 pare smlouvy prodávajícímu.

  - Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku, tzn., že Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či vodvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

  - Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli nevznikne vůči Objednavateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o smlouvě ani zvýšení ceny za dílo ani zrušení smlouvy.

  - Smluvní strany se ve smyslu § 630 odst.1 občanského zákoníku dohodly na promlčecí době v délce 4 let, počítané ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

  - Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv, tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ustanovení § 582 odst.1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.

  - Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil se Smluvními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí (přílohač.3).

  - Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoručnípodpisy.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Krycí list zákazky

Příloha č. 2: Čestné prohlášení, kvalifikace a neexistence střetu zájmu

Zhotovitel přiloží: Pojistná smlouva zhotovitele a příloha dle bodu 5.2. a 5.3. dle zadávací dokumentace

V Náchodě dne	V Náchodě dne

Za Objednatele	Za Zhotovitele

--------------------------------------	---------------------------------

Mgr. Jan Tůma