Dokumentace pro provedení stavby

Dokumentace stavby objektů

Část 2 – Změna projektové dokumentace

Akce: Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Hlušice

Stavebník: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové,        IČ: 708 89 546

Místo stavby: k. ú. Hlušice p. č. 1/6, 578, 610, 611

POPIS SOUČASNÉHO STAVU A ZÁMĚR

-1-

1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

1.1	Předmětem zadávacího řízení je zpracování projektové dokumentace pro změnu stavby před dokončením DZSP včetně inženýrské činnosti a dokumentace pro provedení stavby DPS a to včetně soupisu prací a rozpočtu na akci „Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Hlušice“.

2. POPIS SOUČASNÉHO STAVU

2.1	Přílohou zadávacího řízení je vypracovaná projektová dokumentace ve stupni pro provedení stavby dle záměru z roku 2017.

2.2	Součástí projektové dokumentace jsou vyjádření všech dotyčných orgánů a stavební povolení.

2.3	Realizace stavby byla zahájena podepsáním Smlouvy o dílo na 1. etapu, kterou jsou bourací práce. Realizace proběhne v měsících leden a únor 2022. PD pro tuto etapu (bourací práce) je opět součástí zadávacího řízení.

2.4	V současné době došlo ke snížení požadavků na kapacitu výukových prostor, na základě čehož byla zpracována nová studie.

3. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

3.1	Projektové práce budou probíhat v plné součinnosti s budoucím uživatelem nových prostor, tj. se Střední školou technickou a řemeslnou Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112.

3.2	Součástí zadávacího řízení je nová studie, ze které bude změna PD vycházet. Oproti původnímu záměru dojde k vynechání části objektu a snížení stavby o 1 podlaží. Nová stavba tak bude jednopodlažní. Umístění stavby rovněž zůstane nezměněné, pouze dojde ke zmiňovaného „vypuštění“ některých dílen.

3.3	Uchazeč může použít veškeré podklady ze stávající DPS a to včetně IGP, radonového průzkumu, nicméně přebírá veškerou zodpovědnost za předanou dokumentaci. Pokud považuje některé z podkladů původní DPS za nedostatečné, je jeho povinností tyto průzkumy, posudky doplnit, aktualizovat a cenu za jejich pořízení zahrnout do celkové ceny za předmět díla.

3.4	Záměrem investora je v rámci nového řešení navrhnout halu z železobetonových prefabrikátů místo původně zamýšlené zděné konstrukce - změna technologie výstavby. Opláštění bude tvořeno ze sendvičového izolačního systému (např. Kingspan). Stavbu lze navrhnout i v kombinaci se zděným provedením pro část skladů a učeben s ohledem na začlenění dílen komplexu do systémového modulového řešení. Projektant může navrhnout případně i změnu konstrukce s výhledem na snížení nákladů výstavby.

3.5	Pro stavební řízení změny stavby budou vypracovány v tiskové podobě 3 paré ve stupni DSP, pro provádění stavby bude vypracováno v tiskové podobě 8 paré ve stupni DPS.

3.6       Součástí dokumentace pro změnu stavby bude i zajištění vyjádření dotčených správců inženýrských sítí, obce, atd. Zajištění závazných stanovisek KHS KHK, KHZS KHK.

3.7	Podlahy v dílnách a skladech (STK, Dílna č. 1, Dílna č. 2, kotelna, kompresorovna, sklad olejů, příruční sklad) budou betonové se stěrkou na bázi pryskyřice. Projektant navrhne s ohledem na provoz těžké zemědělské techniky. V ostatních prostorech bude dlažba keramická se soklem s požlábkem.

3.8	Návrh vybavení, rozvodů elektřiny, vzduchu atd. (bude přesně specifikováno s projektantem v průběhu realizace).

3.9	Veškeré změny záměru prezentovaného studií a harmonogramu musí být odsouhlaseny zástupcem Královéhradeckého kraje a Střední školy technické a řemeslné.