DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 91/130/2022,

Smluvní strany

Objednavatel:

Název:			Oblastní nemocnice Náchod a.s.

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2333

IČO:			26000202

DIČ:			CZ26000202

DIČ pro účely DPH:	CZ699004900

Sídlem:		Purkyňova 446, 547 01 Náchod

Zastoupena:		RNDr. Bc. Janem Machem, předsedou správní rady

Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:		78-8883900227/0100

(dále jen „objednavatel“)

a

Zhotovitel:

Název společnosti: 	Pavel Míka - FALIKO

Sídlo: 	ČSLA 2244, 390 03 Tábor

IČ: 	18325297

DIČ: 	CZ6406151037

Bankovní spojení: 	ČSOB, a.s.

č.ú.: 	0812503893/0300

Zastoupena: 	Pavlem Míkou, majitelem

Společnost je zapsána Krajským soudem v Č. Budějovicích, oddíl A, vložka 1310

(dále jen „zhotovitel“)

Dále jednotlivě jako „Smluvní strana“, nebo společně jako „Smluvní strany“ uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále je „občanský zákoník“), tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „ONN a.s., RHB 2.NP opravy podlah“.

1   Předmět dodatku

  - Předmětem tohoto dodatku č. 1 je oprava zjevného nesouladu ve smlouvě o dílo, a to konkrétně v Článku č. III, odst. 3.1. a 3.3. a dále v Článku VII. Práva a povinnosti zhotovitele.

  - Změny, kterými se upravují ustanovení smlouvy o dílo:

Původní znění ustanovení smlouvy o dílo:

Článek III.

Doba plnění:

3.1.	Smluvní strany se dohodly na provedení díla v následujících termínech:

a)	Zahájení činnosti zhotovitele: nejpozději do 5-ti dnů od písemné výzvy objednavatele

b)	Dokončení a předání díla: nejpozději 45-tý den od zahájení činnosti zhotovitele

3.3.	Výše uvedené termíny se přiměřeně prodlužují v těchto případech:

      - při neplnění platebních podmínek objednatelem dle čl. VI. smlouvy

      - jestliže objednatel nebo osoby k tomu oprávněné písemně přeruší provádění díla

      - jestliže objednatel neposkytne součinnost dle čl. VIII., odst. 8.8. smlouvy

      - v případě vyšší moci viz. čl. XII., odst. 12.8. Smlouvy

V případě okolností označovaných jako vyšší moc se smluvní strany zavazují jednat přiměřené úpravě termínu zhotovení díla či jeho jednotlivých etap.

Nové znění ustanovení smlouvy o dílo:

Článek III.

Doba plnění:

3.1.	Smluvní strany se dohodly na provedení díla v následujících termínech:

a)	Zahájení činnosti zhotovitele: nejpozději do 5-ti dnů od písemné výzvy objednavatele

b)	Dokončení a předání díla: nejpozději 28-mý den od zahájení činnosti zhotovitele

3.3.	Výše uvedené termíny se přiměřeně prodlužují v těchto případech:

      - při neplnění platebních podmínek objednatelem dle čl. V. smlouvy

      - jestliže objednatel nebo osoby k tomu oprávněné písemně přeruší provádění díla

      - jestliže objednatel neposkytne součinnost dle čl. VII., odst. 7.7. smlouvy

      - v případě vyšší moci viz. čl. X., odst. 10.8. Smlouvy

V případě okolností označovaných jako vyšší moc se smluvní strany zavazují jednat přiměřené úpravě termínu zhotovení díla či jeho jednotlivých etap.

Původní znění ustanovení smlouvy o dílo:

Článek VII.

Práva a povinnosti zhotovitele

Nové znění ustanovení smlouvy o dílo:

Článek VIII.

Práva a povinnosti zhotovitele

Všechny ostatní body uvedené smlouvy zůstávají nezměněny a v platnosti.

2   Osobní údaje

2.1	Smluvní strany prohlašují, že jsou v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/6798 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/45/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a se zákonem č. 110/2019 o zpracování osobních údaj. Obě smluvní strany souhlasí se zpracováním svým v tomto dodatku č. 1 smlouvy uvedených osobních údajů a jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováním těchto smluv a o registru smluv. Souhlas smluvní strany poskytují na dobu neurčitou a poskytují jej dobrovolně.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě se vyhotovuje ve dvou vyhotovením, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V Táboře dne__________		V Náchodě dne ____________

____________________		________________________

Pavel Míka	RNDr. Bc. Jan Mach

majitel	předseda správní rady