Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 53/130/2022

uzavřený podle ustanovení § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Název společnosti: 	MZ Liberec, a.s.

Sídlo:			č.p. 4, 543 72 Rudník

IČ: 			47306581

DIČ: 			CZ47306581

Bankovní spojení: 	Česká spořitelna a.s.

č.ú.:			8216762/0800

Zastoupená:	Mgr. Petrem Lajžnerem, ředitelem ZPL mediplyny, oprávněn plnou mocí

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, spis. značka B 3665

Na straně jedné (dále jen „zhotovitel“)

a

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

se sídlem:			Purkyňova 446, 547 01 Náchod

zastoupená: 		RNDr. Bc. Janem Machem, předsedou správní rady

IČO:			26000202

DIČ: 			CZ 26000202, DIČ pro účely DPH: CZ 699004900

Bankovní spojení: 	78-8883900227/0100, Komerční banka a.s.

oprávněn jednat ve věcech smluvních:	RNDr. Bc. Jan Mach, předseda správní rady

Na straně druhé (dále jen „objednatel“)

# Úvodní ustanovení

Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 25. 02. 2022 Smlouvu o dílo č. 53/130/2022 (dále jen „Smlouva o dílo) na základě rozhodnutí o přidělení zakázky k VZMR s názvem „Instalace rozvodů stlačeného vzduchu a vakua na dětské oddělení ONN a.s.“ V průběhu plnění a realizace předmětu plnění smlouvy o dílo vznikly nepředvídatelné požadavky vztahující se ke smlouvě výše uvedené.

# Předmět dodatku

- V důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani ve smlouvě o dílo, a tyto dodatečné stavební práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních stavebních prací podle Smlouvy o dílo. Jejich celková cena nepřesahuje 30% (třicet procent) celkové ceny původního předmětu plnění uvedené v článku V. Cena díla a platební podmínky.

- Dodatečné práce podle předchozího odstavce nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, aniž by toto oddělení způsobilo Objednateli závažnou újmu. Tyto dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu díla a jsou evidovány v cenové nabídce a rozpočtu cenové nabídky, jež jsou přílohou tohoto dodatku.

- Cena za dílo byla stanovena dohodou smluvních stran v článku V. Smlouvy o dílo takto: 282 712,- Kč bez DPH, DPH v platné sazbě 21 % činí 59 369,52 Kč, celková cena včetně DPH činí 342 081,52 Kč.

- Předmětem tohoto dodatku je tedy změna Smlouvy o dílo formou úpravy její Ceny za dílo o a s tím související změna celkové ceny Smlouvy o dílo. V souvislosti s úpravou ceny Smlouvy o dílo se Smluvní strany dohodly na úpravě celkové hodnoty v rozsahu:

Cena díla (původní)	282 712,- Kč bez DPH

Cena díla (aktualizováno)	301 216,- Kč bez DPH

Cena za dílo Smlouvy o dílo se navýší o 18 504,- Kč bez DPH za dodatečné vícepráce.

# Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

- Ostatní články Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

- Podepsáním tohoto dodatku smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text tohoto dodatku a veškeré skutečnosti v něm uvedené zveřejněny, a to včetně výše ceny, způsobu, místa a času plnění předmětu dodatku. Smluvní strany tedy prohlašují, že žádná část dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství (ust. § 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Smluvní stany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

- Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

č.1	Cenová nabídka CN 210 561

č.2	Rozpočet 210 561

V Liberci dne ……..					V Náchodě dne……………….

Za Zhotovitele:					Za Objednatele:

__________________________________		_________________________________

Mgr. Petr Lajžner					RNDr. Bc. Jan Mach

ředitel ZPL mediplyny, oprávněn plnou mocí		předseda správní rady

MZ Liberec, a.s.					Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Příloha č. 1

CENOVÁ NABÍDKA

CN 210 561

(aktivita 8748)

Pavilon K, dětské oddělení

Oblastní nemocnice Náchod

Duben 2022

I. Zhotovitel:

MZ Liberec, a.s.

č.p. 4, 543 72 Rudník

II. PŘEDMĚT NABÍDKY

Předmětem nabídky je dodávka a montáž mediplynů – rozšíření stlačeného vzduchu - vícepráce.

Vzhledem k platnosti normy ČSN EN ISO 7396-1, v rámci které poskytujeme náš montážní a dodavatelský servis, jsme zárukou dodržení přísných technických požadavků.

III. CENA DÍLA (bez DPH) – podrobný výkaz výměr je součástí cenové nabídky.

Cena celkem bez DPH				18 504,00 Kč

- DPH bude účtováno dle platných předpisů v době fakturace.

IV. DODÁVKA ZBOŽÍ

Zakázka bude realizována podle předem schváleného harmonogramu.

V. PLATNOST NABÍDKY

Tato nabídka je platná do 31. 7. 2022.

Vzhledem k vývoji cen na trhu s kovy nejsme schopni garantovat cenu déle než 3 měsíce.

VI. PODMÍNKA PRO ZHOTOVENÍ DÍLA

Objednatel předloží závaznou objednávku.

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Splatnost daňových dokladů je 14 dnů.

V Liberci dne 25. 4. 2022

Vypracovala:  Jana Englberthová, Jan Procházka

Tel.: 739 583 476

E-mail: obchod@mzliberec.cz

Kancelář: Cidlinská 920/4, 460 15 Liberec

Příloha č. 2

Rozpočet 210 561