Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 6. 3. 2023

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: 	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

zástupce: 	Mgr. Martin Červíček, hejtman

IČO: 	708 89 546

DIČ:	CZ70889546

Bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:	27-2031110287/0100

dále též „objednatel“

a

Společnost	Gatum Group s.r.o.

se sídlem: 	 Italská 2581/67, 120 00 Praha 2

zástupce: 		Ing. Daniel Vlček, jednatel

IČO: 		04153499

DIČ:		CZ04153499

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C243344

Bankovní spojení:		Komerční banka a.s.

Číslo účtu:		115-859910277/0100

(dále též „zhotovitel" nebo „dodavatel")

(objednatel a zhotovitel jednotlivě také jako „smluvní strana“, společně jako „smluvní strany“)

PREAMBULE

Shora uvedené smluvní strany uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na ustanovení § 66 a § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), tento

dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 6. 3. 2023, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem ve veřejné zakázce na služby s názvem „Fotovoltaické elektrárny – Studie stavebně technologického řešení a Energetické posouzení“ (dále jen „smlouva“ nebo „smlouva o dílo“ nebo „SOD“) (dále též jen „dodatek“)

I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- Tento dodatek je uzavírán v souladu s ustanovením § 66 ZZVZ a v návaznosti na vyhrazenou změnu závazku uvedenou v zadávací dokumentaci veřejné zakázky s názvem „Fotovoltaické elektrárny – Studie stavebně technologického řešení a Energetické posouzení“.

- Smluvní strany tímto dodatkem stvrzují dohodu smluvních stran ohledně změn mj. předmětu smlouvy, termínu a ceny díla.

- Výrazy použité v tomto dodatku mají stejný význam a jsou definovány ve smlouvě, není-li dále uvedeno jinak.

II.

PŘEDMĚT DODATKU

  - Podklady pro uzavření dodatku:

Základním podkladem pro uzavření tohoto dodatku na rozšíření předmětu díla je nabídka dodavatele ze dne …………… předložená v rámci jednacího řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku pod názvem „Fotovoltaické elektrárny – Studie stavebně technologického řešení a Energetické posouzení“ – areály škol“.

Dalším podkladem pro uzavření dodatku jsou následující dokumenty, které tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy, a jako takové se doplňují do čl. 2.2 smlouvy o dílo takto:

g) 	Příloha č. 7: 	Kontaktní místa areálů příspěvkových organizací škol

h)	Příloha č. 8:	Odběrná místa a spotřeby škol

  - ČL. 4 (Předmět plnění) odst. 1 původní smlouvy se upravuje takto:

Smluvní strany se dohodly, že se v článku 4 (Předmět díla) odstavci 1 ruší nadpis „Předmět díla bude realizován ve dvou etapách“

a nahrazuje se následujícím zněním:

„Předmět díla bude realizován ve třech etapách“

Doplňuje se:

- c) Ve třetí etapě budou vyhotoveny Studie stavebně technologického řešení a Energetické posouzení pro 3 příspěvkové organizace Královéhradeckého kraje vyjmenované v příloze č. 7 této smlouvy, tedy konkrétně pro Střední průmyslovou školu Oty Wichterleho, příspěvkovou organizaci, Střední školu služeb, obchodu a gastronomie, Vyšší odbornou školu a Střední průmyslovou školu, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166.

Jako podklad budou poskytnuty odběrná místa a spotřeby škol uvedené v příloze č. 8 této smlouvy.

2.3. Čl. 5 (Termíny plnění) odst. 2 původní smlouvy o dílo se upravuje takto:

- Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:

Termíny pro zpracování a předání studií stavebně technologického řešení a energetického posouzení:

Zahájení díla: do 3 pracovních dnů od výzvy objednatele

- Dokončení díla pro I. etapu: předání Studie stavebně technologického řešení a Energetického posouzení pro I. etapu (týkající se 7 příspěvkových organizací vyjmenovaných v příloze č. 1 této smlouvy) nejpozději do 7 týdnů od zaslání výzvy k zahájení provádění díla

- Dokončení díla pro II. etapu: předání Studie stavebně technologického řešení a Energetického posouzení pro II. etapu (týkající se příspěvkové organizace a akciových společností vyjmenovaných v příloze č. 1 této smlouvy) nejpozději do 10 týdnů od zaslání výzvy k zahájení provádění díla

- Dokončení díla pro III. Etapu: předání Studie stavebně technologického řešení a Energetického posouzení pro III. etapu (týkající se 3 příspěvkových organizací vyjmenovaných v příloze č. 7 této smlouvy) nejpozději do 23. 5. 2023

2. 4   Čl. 6 (Cena díla) odst. 2 původní smlouvy o dílo se upravuje takto:

Smluvní strany se dohodly, že článek 6.2 smlouvy se doplňuje o následující znění:

c) cena za realizaci předmětu díla dle článku 5 odst. 2 písm. C (předání Studií stavebně technologického řešení a Energetického posouzení týkající se 3 příspěvkových organizací vyjmenovaných pro III. etapu v příloze č. 7 této smlouvy) činí:

pro Střední průmyslovou školu Oty Wichterleho, příspěvkovou organizaci

cena bez DPH		[bude doplněno před podpisem] Kč

DPH samostatně	[bude doplněno před podpisem] Kč

cena s DPH		[bude doplněno před podpisem] Kč

pro Střední školu služeb, obchodu a gastronomie

cena bez DPH		[bude doplněno před podpisem] Kč

DPH samostatně	[bude doplněno před podpisem] Kč

cena s DPH		[bude doplněno před podpisem] Kč

pro Vyšší odbornou školu a Střední průmyslovou školu, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166

cena bez DPH		[bude doplněno před podpisem] Kč

DPH samostatně	[bude doplněno před podpisem] Kč

cena s DPH		[bude doplněno před podpisem] Kč

Smluvní strany se dohodly, že článek 6.2 písm c) smlouvy se ruší a nahrazuje v následujícím znění:

- celková cena, tj. součet dílčích cen výše uvedených dle písm. a), b), c) činí:

cena celkem bez DPH	[bude doplněno před podpisem] Kč

DPH samostatně	[bude doplněno před podpisem] Kč

cena celkem s DPH	[bude doplněno před podpisem] Kč

III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nemění se.

- Dodatek č. 1 je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.

- Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, uzavírají ho svobodně a vážně.  Na důkaz toho připojují své zaručené elektronické podpisy.

- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku zajistí objednatel.

- Přílohy tohoto dodatku tvoří:

Příloha č. 1: Kontaktní místa areálů příspěvkových organizací škol

Příloha č. 2: Odběrná místa a spotřeby škol

- Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje na jejím jednání dne………….

Za Objednatele:                                                                                     Za Zhotovitele:

V Hradci Králové						V Hradci Králové

dne 									dne

……………………………………					……………………………..

Mg. Martin Červíček, hejtman	Ing. Pavel Pohl,

Královéhradecký kraj						jednatel společnosti