| DOPIS NABÍDKY |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Veřejná zakázka zadávaná ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve zjednodušeném podlimitním řízení |  |  |  |  |
| Název zakázky: | Záchranný archeologický výzkum a zemní práce stavby „II/303 Běloves – Velké Poříčí – přeložka silnice |  |  |  |
| Identifikační údaje: |  |  |  |  |
| Zadavatel: | Královéhradecký kraj |  |  |  |
| Sídlo: | Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové |  |  |  |
| IČO: | 708 89 546 |  |  |  |
| Zastoupen: | Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem |  |  |  |
| Zástupce zadavatele: | ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. |  |  |  |
| Sídlo: | Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové |  |  |  |
| IČO: | 275 02 988 |  |  |  |
| Technický dozor stavebníka: (bude doplněno před podpisem smlouvy) |  |  |  |  |
| Tel.: |  |  |  |  |
| E-mail: |  |  |  |  |
| Zhotovitel: * |  |  |  |  |
| Sídlo: |  |  |  |  |
| IČO: |  |  |  |  |
| Zastoupen: |  |  |  |  |
| Nabídková cena |  |  |  |  |
| Cena celkem bez DPH (údaj pro hodnocení nabídek) |  | DPH (21 %) |  | Cena celkem vč. DPH |
| Doba realizace |  |  |  |  |
| Zahájení realizace Díla |  |  | V termínu určeném zadavatelem |  |
| Doba pro dokončení Stavby = prací |  |  | 23 týdnů od zahájení realizace |  |
| Doba pro dokončení Díla (vč. zpracování nálezové zprávy) |  |  | Doba pro dokončení Stavby = prací + 15 týdnů |  |

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky včetně jejich vysvětlení, změny nebo doplnění a zejména včetně Smluvních podmínek, Technické specifikace, Výkresů, Výkazu výměr (Soupisu prací), dalších souvisejících dokumentů pro realizaci výše uvedené Stavby. Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu s touto nabídkou, jejíž součástí jsou všechny uvedené dokumenty, za částku uvedenou výše nebo za částku, která bude stanovena v souladu se Smlouvou.

Prohlašujeme, že jsme vázáni celým obsahem této nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty.

Bude-li naše nabídka přijata, začneme s realizací Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty ve lhůtě pro dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva o dílo, nebude tato nabídka, ani na základě Oznámení zadavatele o výběru dodavatele představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu o dílo.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Dále prohlašujeme, že minimálně následující části zakázky budeme realizovat vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatele: veškeré činnosti prováděné osobou v pozici hlavního stavbyvedoucíhom, zemní práce.

Zhotovitel ……. (JE/NENÍ) malým či středním podnikem ve smyslu Doporučení Komise ze dne 6. května 2003, týkající se definice mikropodniků, malých a středních podniků (oznámeno pod číslem dokumentu C(2003) 1422) (Úř. věst. L 124, 20. 5. 2003, s. 36–41).*

Uznáváme, že nejste povinni přijmout nejnižší nebo jakoukoli nabídku, kterou obdržíte.

Zhotovitel: (název a sídlo)

Poznámka: s výjimkou položek vyplněných zadavatelem doplní dodavatel informace před tím, než podá nabídku

*tento řádek dodavatel použije tolikrát, kolik je členů případného sdružení dodavatelů