Zadávací podmínky

k veřejné zakázce podle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů v platném znění (dále jen „ZZVZ“) a Směrnice č. 3 Rady Královéhradeckého kraje jako veřejná zakázka malého rozsahu II. kategorie

Zadavatel:

Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Královéhradeckého kraje

Název zakázky:

Izolace-spodní voda PPP Smiřických

Květen 2018

- Identifikační údaje zadavatele

Název: Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Královéhradeckého kraje

Adresa:   Na Okrouhlíku 1371, 500 02 Hradec Králové

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 72049103

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Mgr. Soňa Holá, ředitelka poradny

Telefon: +420 495 265 423, +420 777 831 666

E-mail: reditelka@pppkhk.cz

Profil zadavatele: E-ZAK Královéhradecký kraj

Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi:

Jméno a příjmení: Libuše Hrochová

Adresa: Přepychy 142, 517 32

IČ: 73990159

Telefon: +420 773 491 955

E-mail: l.hrochova@tiscali.cz

- Druh zakázky a předmět plnění

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu s uveřejněním – stavební práce

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací dle projektové dokumentace zpracované vedoucím projektantem Ing. Jiřím Slánským s datem zpracování 10.12.2017  příloha č. 4. Předmětem díla je provést takové opatření, které by zajistilo odstranění pronikání a vzlínání zemní vlhkosti do suterénního zdiva objektu.

Stavební práce jsou rozděleny do tří etap. Předmětem zakázky je I.etapa, II. a III. etapa nejsou předmětem zakázky, nebudou se realizovat.

V období roku 2018 bude realizována I.etapa, která sestává z:

- odstranění stávajících betonových zpevněných ploch, zábradlí, venkovních terénních schodišť, konstrukce rampy

- odkopání podél objektu v rozsahu dle PD

- provedení vodorovné hydroizolace suterénního obvodového zdiva v rozsahu dle PD

- provedení nové svislé hydroizolace suterénního obvodového zdiva v rozsahu dle PD

- provedení drenážního opatření

- provedení zpevněných ploch z betonové dlažby

- provedení dalších úprav souvisejících s opravou zpevněných ploch a jejich odvodněním

Rozsah stavebních prací je dán slepým položkovým rozpočtem (Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb), který se odkazuje na projektovou dokumentaci.

- Předpokládaná cena zakázky

Předpokládaná maximální cena zakázky bez DPH činí 1.132.231,- Kč.

Předpokládaná maximální cena zakázky včetně DPH činí 1.370.000,- Kč.

Celková cena bude uvedena v krycím listu nabídky a musí zahrnovat veškeré náklady na realizaci předmětu plnění zakázky.

Zadavatel neposkytuje zálohu.

- Termín a místo plnění veřejné zakázky

Předpokládaný termín plnění veřejné zakázky je červenec - říjen 2018.

Místem plnění je Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Královéhradeckého kraje, pracoviště Náchod, Smiřických 1237 (budova Poradenského centra).

Realizace prací bude vždy konzultována a časově řešena plně v souladu s potřebami zadavatele.

- Prohlídka místa plnění

Za účelem obeznámení se s místními podmínkami zve zadavatel účastníky na prohlídku místa realizace zakázky. Termín prohlídky je stanoven na 9. 5. 2018 v 10:00 hodin v místě realizace – Smiřických 1237, 547 01 Náchod, případně je možné individuální prohlídku dohodnut telefonicky - Libuše Hrochová, tel.: 773 491 955.

- Další požadavky v rámci zadání veřejné zakázky

Případné dotazy pro přípravu nabídky zodpoví osoba oprávněna jednat v technických záležitostech (TDI):

Libuše Hrochová, Přepychy 142, 517 32

Telefon: +420 773 491 955

E-mail: l.hrochova@tiscali.cz

- Požadavky na prokázání kvalifikace

Zadavatel požaduje prokázání základní a profesní způsobilosti.

7.1. Základní způsobilost

Účastník je povinen prokázat splnění základní způsobilosti  dodavatele dle § 74 ZZVZ.

Splnění základní způsobilosti bude splněno doložením do nabídky čestného prohlášení (příloha č. 1) a bude podepsané osobou oprávněnou jednat za účastníka.

7.2. Profesní způsobilost

Účastník prokazuje splnění profesní způsobilosti

- ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje

nebo

- předložením dokladu, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují

Doklady se dokládají v kopii. Výpis z obchodní rejstříku nesmí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky účastníka.

- Lhůta a místo pro podání nabídek

# Nabídky lze podávat:

# osobně na adrese PPP a SPC KHK – Na Okrouhlíku 1371, 500 02 Hradec Králové (7. NP), v kanceláři č. 716, a to v pracovní dny od 8.00 do 14.00 hodin,

# nebo poštou na adresu uvedenou v bodě 1)

# tak, aby byly doručeny do konce lhůty pro podání nabídek, která končí dnem 21. 5. 2018 ve 10.00 hodin.

# Obálka s nabídkou musí obsahovat identifikační údaje uchazeče a bude zřetelně označena „Izolace-spodní voda PPP Smiřických“ s nápisem „NEOTVÍRAT“ a na uzavření opatřena přelepkou s razítkem účastníka a podpisem oprávněného zástupce.

Otevírání obálek bude neveřejné, uskuteční se dne  21. 5. 2018 bezodkladně po ukončení lhůty pro podání nabídek.

Veškeré nabídky obdržené po stanovené lhůtě pro podání nabídek budou neprodleně vyřazeny.

Účastníci nemají nárok na úhradu nákladů spojených s účastí v tomto zadávacím řízení.

- Způsob a kritéria hodnocení nabídek

Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH.

Pořadí nabídek bude stanoveno podle výše nabídkové ceny, a to od nejnižší nabídkové ceny k nejvyšší.

Nabídkovou cenou se pro účely hodnocení nabídek rozumí celková cena bez DPH stanovená účastníkem v návrhu Smlouvy na plnění zakázky.

Zadavatel provede hodnocení nabídek podle výše nabídkových cen jednotlivých účastníků tak, že sestaví pořadí účastníků od prvního k poslednímu s ohledem na nabídnuté výše nabídkové ceny. Nejvýhodnější nabídkou je ta, která nabízí nejnižší nabídkovou cenu v Kč bez DPH.

Zadavatel odešle oznámení o výběru nejvhodnější nabídky k zakázce (příp. oznámení o vyloučení účastníka) elektronicky na uvedené e-mailové adresy na Krycím listu a zároveň uveřejní na Profilu zadavatele: E-ZAK Královéhradecký kraj.

- Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky

Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě, podepsána statutárním zástupcem účastníka.

Nabídka musí obsahovat jméno obchodní firmy, sídlo, IČ účastníka, přesnou adresu, kontakt (telefon, e-mail) a uvedení odpovědného zástupce účastníka, pověřeného k dalšímu jednání.

Nabídka musí obsahovat:

1) Krycí list nabídky vyplněný na daných místech (příloha č. 2 Zadávací dokumentace).

2) Čestné prohlášení základní způsobilosti (příloha č. 1 Zadávací dokumentace).

3) Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti ke splnění zakázky.

4) Nabídku obsahující podrobný popis řešení, oceněný výkaz výměr (tj. příloha č. 5) a celkovou cenu realizace zakázky stanovenou absolutní částkou v CZK bez DPH, DPH a včetně DPH.

5) Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele - příloha č. 3.

Veškeré části nabídky budou tvořit jeden celek, takto spojená nabídka bude opatřena přelepkou  s razítkem. Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly Zadavatele uvést v omyl, případně by způsobily nejednoznačnost a nesrozumitelnost obsahu nabídky.

Nabídka bude opatřena datem, podpisem osoby oprávněné jednat za účastníka. Bude-li nabídku podepisovat zmocněná osoba, bude součástí nabídky zmocnění této osoby.

Veškeré náklady spojené s přípravou a podáním nabídky ponese účastník. Podáním nabídky účastník potvrzuje svůj bezpodmínečný souhlas s podmínkami této zakázky.

V případě, že účastník bude dokládat do nabídky doklady v jiném než českém nebo slovenském jazyce, je povinen doložit zároveň v nabídce jejich překlad do českého jazyka.

- Nabídková cena

Nabídková cena bude dodavatelem stanovena jako cena nejvýše přípustná a bude zpracována v souladu se zadávacími podmínkami. Musí obsahovat veškeré náklady dodavatele na realizaci předmětu zakázky v rozsahu stanoveném zadavatelem - příloha č. 5.

Nabídková cena bude uvedena v Kč, a to v následujícím členění:

- nabídková cena bez DPH,

- samostatně vyčíslená hodnota DPH,

- celková cena včetně DPH.

(Účastník – neplátce DPH uvede cenu jako cenu bez DPH s dovětkem, že účastník není plátcem DPH).

Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma změny sazeb DPH a zákonných poplatků.

- Obchodní a platební podmínky

Obchodní a platební podmínky jsou blíže specifikovány v návrhu smlouvy o dílo – viz příloha č. 3  Zadávacích podmínek.

Návrh této smlouvy bude doplněný údaji na vyznačených místech a podepsaný účastníkem, resp. osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka. Zásahy do této smlouvy jsou nepřípustné.

Účastník je povinen v nabídce označit části návrhu smlouvy vč. příloh, jejichž uveřejněním by došlo k porušení ochrany obchodního tajemství, osobních údajů apod. v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Tyto pak nesmí být na profilu zadavatele zveřejněny. Účastník je povinen uvést konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Za neveřejný nelze považovat text návrhu smlouvy uvedený jako příloha zadávací dokumentace ani údaj o nabídkové ceně.

- Pojištění odpovědnosti za škodu

Před podpisem smlouvy o dílo je uchazeč povinen předložit doklad o pojištění odpovědnosti za škodu, za který zadavatel považuje výhradně pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení pojišťovny o existenci pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetí osobě. Zadavatel přitom stanoví, že ke splnění zadávacích podmínek je nutné, aby pojistná částka předmětného pojištění činila minimálně 2 mil. Kč.

- Změna zadávacích podmínek a poskytování dodatečných informací

Zadavatel si vyhrazuje možnost zasahovat v průběhu lhůty do podmínek výběrového řízení s tím, že návrh (změna zadávacích podmínek, dodatečné informace) bude účastníkovi odeslána v elektronické či písemné podobě a uveřejněna na Profilu zadavatele: E-ZAK Královéhradecký kraj.

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím  podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek na adresu zadavatele.

Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, osloveným účastníkům a zároveň uveřejní na Profilu zadavatele: E-ZAK Královéhradecký kraj, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti.

- Ostatní podmínky

Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky, které navrhne účastník.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace o účastníkovi z veřejně dostupných zdrojů.

Nesplnění podmínek zadávacího řízení má za následek vyřazení nabídky účastníka z hodnocení.

Součástí zadávací dokumentace jsou tyto přílohy:

Příloha č.1 – Čestné prohlášení o splnění kvalifikace

Příloha č. 2 - Krycí list

Příloha č. 3 - Návrh Smlouvy o dílo

Příloha č. 4 - Projektová dokumentace

Příloha č. 5 - Výkaz výměr

V Hradci Králové dne 2. 5. 2018

Mgr. Soňa Holá

ředitelka poradny