# SMLOUVA O DÍLO

# na

# Dodávku a implementaci hostované elektronické spisové služby Královéhradeckého kraje včetně poskytnutí licencí a dalších souvisejících služeb

Smluvní strany

Objednatel:

Královéhradecký kraj

se sídlem:                	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

zastoupený: 	Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem kraje

IČO: 	70 88 95 46

bankovní spojení: 	Komerční banka Hradec Králové

číslo účtu:	27-2031110287/0100

oprávněný zástupce zadavatele:

Zhotovitel:

..............................

se sídlem:	............................

zastoupení:

zapsán v OR vedeném … v………….oddíl……….vložka 	.............................

IČO: 	.......................

DIČ:	....................

bankovní spojení: 	.................................

## Základní ustanovení

- Závazkový vztah založený dle této smlouvy se  řídí  občanským zákoníkem (zák. č. 89/2012 Sb., v aktuálním znění) a zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen autorský zákon), a v souladu s § 2586 a násl. občanského zákoníku uzavírají tuto smlouvu na dodávku a implementaci Elektronické spisové služby Královéhradeckého kraje včetně poskytnutí licencí a dalších souvisejících služeb (dále též „smlouva“).

- Smluvní strany budou postupovat v souladu s Programovým dokumentem Integrovaného operačního programu (dále také „IOP“) a Prováděcím dokumentem IOP, v souladu s výzvou k předkládání žádostí o finanční podporu relevantní pro účel a předmět této smlouvy včetně jejich veškerých příloh (dále též „výzva“) a v souladu s oficiálními doporučeními a oznámeními řídícího orgánu či zprostředkujícího subjektu dané výzvy v aktuálním platném znění. Smluvní strany prohlašují, že obsah uvedených dokumentů je jim znám.

- Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu smlouvy a že je odborně způsobilý k zajištění plnění předmětu smlouvy.

- Zhotovitel je povinen zajistit, že veškeré vlastnosti předmětu smlouvy, včetně jeho update, legislativních update, upgrade a legislativních upgrade budou po celou dobu účinnosti této smlouvy odpovídat obecně platným právním předpisům ČR.

- Zhotovitel je povinen na písemné vyžádání objednatele opatřit předmět smlouvy a každý update, legislativní update, upgrade a legislativní upgrade předmětu smlouvy čestným prohlášením o tom, že předmět smlouvy, případně provedený update či upgrade, je ve shodě s platnými právními předpisy ČR

- Tato smlouva byla uzavřena na základě otevřeného řízení na veřejnou zakázku s názvem „Dodávka a implementace hostované elektronické spisové služby Královéhradeckého kraje 2“ (dále jen „veřejná zakázka“).

- Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že po celou dobu platnosti této smlouvy bude mít sjednánu pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody třetí osobě s limitním plněním na jednu škodnou událost minimálně 3 mil. Kč. Zhotovitel tuto pojistnou smlouvu kdykoliv na výzvu objednatele nejpozději do 5 pracovních dnů předloží.

- Zhotovitel a objednatel se zavazují k vzájemné součinnosti za účelem plnění smlouvy.

## Účel a předmět smlouvy

- Účelem této smlouvy je dodávka a implementace hostované elektronické spisové služby Královéhradeckého kraje, která je realizována v rámci projektu „I. a VI. Technologické centrum a elektronická spisová služba Královéhradeckého kraje“, reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07377, spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj na základě Integrovaného operačního programu, prioritní osy 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě – Cíl Konvergence, oblasti podpory 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě.

- Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní riziko a nebezpečí dále specifikované dílo včetně poskytnutí všech nutných licencí, dokumentací, implementace a zkušebního provozu.

- Zhotovitel zabezpečí pro objednatele poskytování technické podpory a servisu po dobu zkušebního provozu a po celou dobu udržitelnosti projektu.

- Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené a dokončené dílo převzít a uhradit za něj zhotoviteli sjednanou cenu.

## Specifikace díla

- Realizace díla zahrnuje kompletní dodávku a implementaci hostované elektronické spisové služby Královéhradeckého kraje včetně poskytnutí všech nutných licencí a dalších oprávnění nezbytných k realizaci díla, zpracování počáteční analýzy a implementačního projektu a realizace integrace produktu s krajskou digitální spisovnou.

- Dílo má tyto části:

- Dodávka elektronické spisové služby (dále jen „produkt“) a neomezené multilicence k produktu k užití zadavateli a jím zřízeným organizacím.

- Kompletní dodávka a implementace produktu. Kompletní implementace všech částí díla bude realizována v prostředí Technologického centra Královéhradeckého kraje (TC KHK) a bude využívat jeho stávající HW a SW infrastrukturu.

- Součástí díla je rovněž:

- Veškeré práce a služby nezbytné pro řádné a úplné zprovoznění produktu.

- Údržba a podpora řešení po dobu udržitelnosti projektu;

- V rámci kompletní dodávky a implementace produktu zhotovitel zajistí:

- Poskytnutí veškerých licencí a dalších oprávnění nezbytných k realizaci plnění dle požadavků zadavatele.

- Zpracování počáteční analýzy a implementačního projektu, popisujícího způsob implementace produktu včetně harmonogramu realizace jednotlivých prací, obsahující řešení pro vytvoření základní databáze/databází jednotlivých organizací, administraci práv a parametrů uživatelů u všech organizací, nastavení spisového a skartačního řádu a plánu pro jednotlivé organizace a školení uživatelů.

- Zapracování připomínek zadavatele k implementačnímu projektu.

- Dodávku, instalaci, konfiguraci a zprovoznění produktu u zadavatele a všech organizací (celkem se jedná o 105 subjektů) v souladu s implementačním projektem.

- Zpracování kompletní implementační, provozní (uživatelské, administrátorské) a bezpečnostní dokumentace pro všechny části systému v písemné i elektronické editovatelné podobě, ve formátu MS Word/Excel, MS Visio, včetně popisu pravidelné údržby produktu a dokumentace finálního provedení, zahrnující detailní popis všech rozhraní.

- Předání kompletního popisu API rozhraní dodávaného produktu pro budoucí integraci s dalšími systémy,

- Školení administrátorů systému zadavatele v rozsahu jednoho školícího dne (8 vyučovacích hodin) určeným zaměstnancům zadavatele (max. v rozsahu 4 zaměstnanců) na administraci a správu systému v sídle zadavatele, v termínu dle implementačního projektu. Jako podkladový materiál musí být dodána administrátorská příručka.

- Zpracování osnovy a školících manuálů pro školení uživatelů na obsluhu produktu pro jeho kompletní využití a základní administraci (minimálně příjem dokumentů, zpracování, vypravení, vyřízení, uložení ve spisovně a základní administrace organizace) a jejich předání zadavateli v elektronické editovatelné podobě, ve formátu MS Word.

- Školení uživatelů na obsluhu produktu pro jeho kompletní využití a základní administraci v rozsahu 4 hodin pro max. 240 uživatelů. Školení bude realizováno v sídle zadavatele, v termínech dle implementačního projektu. Počet účastníků jednoho školení je maximálně 20 osob (2 osoby u jednoho počítače). Organizace školení bude plně v kompetenci dodavatele.

- Zajištění potřebné integrace produktu s krajskou digitální spisovnou ICZ DESA, dodávanou v rámci jiného projektu IOP „III. Digitalizace a ukládání“, reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07379, včetně zajištění potřebné součinnosti dodavatele této aplikace (společnost ICZ a.s.) a s tím souvisejících finančních nároků. (Uchazeč se zavazuje k napojení produktu na krajskou digitální spisovnu a zprovoznění potřebné vzájemné komunikace.)

- V rámci dodávky díla zhotovitel dále provede:

- Zkušební provoz v délce 10 týdnů,

- Akceptační a bezpečnostní testy,

- Zpracování návrhu smlouvy s odběrateli služeb elektronické spisové služby Královéhradeckého kraje včetně provozních podmínek a SLA.

- Dílo, jeho rozsah a obsah plnění jeho jednotlivých částí jsou definovány v přílohách této smlouvy.

- Pod pojmem update se v této smlouvě rozumí taková verze díla, u které se oproti předcházející verzi díla mění jeho funkčnost, a to na základě změny jakékoliv skutečnosti, podle které byla celá funkčnost tohoto díla vytvořena, ale nemění se struktura dat datového fondu, se kterým tato verze díla pracuje. V případě, že změna funkčnosti tohoto díla byla provedena pouze na základě legislativních změn, je nová verze tohoto díla jeho “legislativním updatem”.

- Pod pojmem upgrade se ve smlouvě rozumí taková verze díla, u které se oproti předcházející verzi tohoto díla mění jeho funkčnost, a to na základě změny jakékoliv skutečnosti, podle které byla celá funkčnost díla vytvořena, a zároveň se mění struktura vět datového fondu, se kterým tato verze díla pracuje. V případě, že změna funkčnosti tohoto díla a změna struktury dat datového fondu, se kterým dílo pracuje, byla provedena pouze na základě legislativních změn, je nová verze tohoto díla jeho “legislativním upgradem”.

- Ke každé inovované verzi díla, včetně update a legislativního update, upgrade a legislativního upgrade, je zhotovitel povinen dodat seznam změn a úprav v elektronické formě, které byly provedeny do inovované verze. Budou-li inovované verze obsahovat modifikovanou funkčnost oproti předchozí verzi, potom budou tyto zhotovitelem distribuovány spolu s náležitou dokumentací a aktualizovanou uživatelskou příručkou v elektronické podobě.

- V případě, že provedená změna nebo úprava má vliv na funkčnost díla, případně mění uživatelské vlastnosti díla, je zhotovitel povinen dodat i aktualizovanou uživatelskou dokumentaci a dokumentaci pro správce informačních systémů.

- Zhotovitel se zavazuje provozovat dílo na HW a SW objednatele dle jeho pokynů po dobu účinnosti smlouvy.

- Objednatel je oprávněn provádět změny HW a SW, nastavení a konfigurace HW a SW, a to tak, aby byl zabezpečen chod díla a související infrastruktury. Objednatel je povinen zhotovitele informovat o provedených změnách HW a SW, jakož i o změnách nastavení a konfigurace HW a SW formou záznamu, který bude obsahovat vždy alespoň označení pořadovým číslem, datum vyhotovení, datum podpisu zástupci objednatele, jakož i specifikaci změny HW a SW a změny nastavení a konfigurace HW a SW, která byla provedena.

- Zjistí-li zhotovitel při plnění předmětu smlouvy skryté překážky bránící řádnému provedení předmětu plnění, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

## Doba a místo plnění

- Zhotovitel dílo předá objednateli v termínech dle jednotlivých etap stanovených v čl. IV. odst. 2 této smlouvy. Zhotovitel začne s plněním předmětu této smlouvy ihned po písemném vyzvání k plnění ze smlouvy. Písemný pokyn objednatele k plnění ze smlouvy bude dán nejpozději do 60 dní od podpisu smlouvy.

- Zhotovitel je povinen dílo předat objednateli (případně dle charakteru plnění provádět pro objednatele) bez vad a nedodělků na základě předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v těchto etapách a termínech:

- Zpracování počáteční analýzy a implementačního projektu - bude zhotovitelem dokončeno a předáno objednateli do 6 týdnů ode dne nabytí platnosti této smlouvy, a to včetně zapracování připomínek objednatele.

- Kompletní dodávka a implementace produktu (tj. instalace, konfigurace a zprovoznění produktu u zadavatele a všech organizací) v rozsahu dle implementačního projektu včetně školení administrátorů a uživatelů a zpracování kompletní implementační, provozní a bezpečnostní dokumentace bude zhotovitelem dokončena do 29. 12. 2014.

- Dodavatel je povinen poskytnout zadavateli potřebnou součinnost pro zpracování návrhu smlouvy s odběrateli služeb elektronické spisové služby Královéhradeckého kraje včetně provozních podmínek a SLA do 9. 10. 2014.

- Zkušební provoz v délce 10 týdnů začne běžet následující den po protokolárním ukončení implementace. Celé dílo bude po úspěšném dokončení zkušebního provozu předáno do 9. 3. 2015.

- Místem plnění je sídlo Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové a sídla jednotlivých organizací. Orientační seznam jednotlivých organizací je uveden v příloze č. 4 této smlouvy. Výčet organizací dle této přílohy je předběžný a objednavatel si vyhrazuje právo seznam organizací v rámci zpracování počáteční analýzy a implementačního projektu aktualizovat.

## Cena

- Cena předmětu plnění dle článku II a v rozsahu specifikovaném v čl. III této smlouvy, v členění dle nabídky zhotovitele je stanovena v příloze č. 1 této smlouvy a činí

Cena bez DPH (Kč) (doplní uchazeč)

DPH (Kč) (doplní uchazeč)

Cena včetně DPH (Kč) (doplní uchazeč)

- Ceny jsou uvedeny jako pevné a nejvýše přípustné, zahrnující veškeré náklady zhotovitele nutné k řádnému plnění předmětu smlouvy. Ceny je možné upravit pouze za níže specifikovaných podmínek.

- Smluvní strany se dohodly, že pokud dojde v průběhu plnění této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, bude tato sazba promítnuta do všech cen uvedených v této smlouvě s DPH a zhotovitel je od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

- Za stanovení sazby daně v souladu s platnými právními předpisy odpovídá zhotovitel.

- Smluvní strany se dohodly, že po celou dobu zkušebního provozu budou technická podpora a další služby ze strany zhotovitele poskytovány bezúplatně.

## Platební a fakturační podmínky

- Úhrada ceny předmětu plnění, viz článek V, odst. 1 bude provedena po protokolárním ukončení zkušebního provozu a předání celého díla do rutinního provozu na základě Akceptačního protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Den podpisu akceptačního protokolu je dnem uskutečnění zdanitelného plnění.

- Po ukončení každé části díla specifikované v čl. IV, odst. 2 této smlouvy vyhotoví zhotovitel protokol o předání a převzetí části díla (dále jen „předávací protokol“), obsahující přehled všech předávaných částí a provedených prací. Objednatel se zavazuje tyto části díla převzít v případě, že budou provedeny a předány řádně v souladu se smlouvou, bez vad a nedodělků. Za účelem předání celého díla specifikovaného v článku III této smlouvy bude mezi smluvními stranami sepsán Akceptační protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Pokud objednatel dílo nebo jeho část nepřevezme, protože obsahuje vady, je povinen specifikovat tyto vady v předávacím protokolu. K vypracování předávacího protokolu je zhotovitel povinen poskytnout objednateli součinnost.

- Předávací protokol a akceptační protokol musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:

- číslo předávacího/akceptačního protokolu a datum,

- číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky,

- označení předmětu plnění nebo jeho části,

- název, sídlo, IČ a DIČ objednatele a zhotovitele,

- název projektu, registrační číslo projektu a informaci, že se jedná o projekt podpořený z Integrovaného operačního programu následujícím způsobem: Projekt „I. a VI. Technologické centrum a elektronická spisová služba Královéhradeckého kraje“, 
reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07377, je spolufinancován z ERDF prostřednictvím Integrovaného operačního programu.

- datum zahájení a dokončení plnění příslušné části díla/celého díla,

- podrobné vymezení rozsahu provedených prací a dodávek

  - pro HW bude minimálně uveden:

  - název a typ zařízení

  - jeho konfigurace

  - výrobní / sériové číslo

  - seznam veškerých softwarových licencí, jsou-li dodávány jako součást daného hardware.

- prohlášení objednatele, že plnění (jeho část) přejímá (nepřejímá), podpis oprávněné osoby objednatele,

- jméno a vlastnoruční podpis osoby, která předávací protokol vystavila, včetně kontaktního telefonu.

- Předávací/Akceptační protokol bude doručen doporučenou poštou nebo osobně oprávněnému zaměstnanci objednatele proti písemnému potvrzení.

- Podkladem pro úhradu ceny dle této smlouvy bude faktura, která bude mít náležitosti účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura“).

- Zhotovitel je oprávněn v souladu s čl. V. odst. 1 této smlouvy vystavit fakturu po řádném dokončení a předání celého díla specifikovaného v čl. III této smlouvy na základě Akceptačního protokolu, podepsaného oběma smluvními stranami, ze kterého vyplývá, že dílo, jeho část, bylo předáno řádně a bez vad a nedodělků.

- Lhůta splatnosti faktury činí 60 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Faktura bude doručena doporučenou poštou nebo osobně oprávněnému zaměstnanci objednatele proti písemnému potvrzení.

- Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:

- číslo a datum vystavení faktury,

- číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky,

- název projektu, registrační číslo projektu a informaci, že se jedná o projekt podpořený z Integrovaného operačního programu, následujícím způsobem: Projekt „I. a VI. Technologické centrum a elektronická spisová služba Královéhradeckého kraje“, 
reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07377, je spolufinancován z ERDF prostřednictvím Integrovaného operačního programu.

- předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),

- označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v této smlouvě, je zhotovitel povinen o této skutečnosti informovat objednatele),

- číslo a datum příslušných předávacích protokolů a Akceptačního protokolu podepsaných zástupcem zhotovitele a odsouhlasených zástupcem objednatele (Akceptační protokol bude přílohou faktury),

- lhůtu splatnosti faktury,

- název, sídlo, IČ a DIČ objednatele a zhotovitele,

- jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu.

- Nebude-li faktura obsahovat zákonem či touto smlouvou stanovené náležitosti nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH nebo budou vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Dnem odeslání vadné faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli.

- Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

- Zhotovitel se zavazuje dodržovat případné další pokyny objednatele na formální požadavky faktury a předávacího/akceptačního protokolu ohledně informací k financování projektu z Integrovaného operačního programu dle Příručky pro žadatele a příjemce, výzva č. 08. Zhotovitel prohlašuje, že se s obsahem výše uvedeného dokumentu seznámil a jeho obsahu porozuměl.

## Licence a podmínky užití produktu

- Zhotovitel poskytuje touto smlouvou objednateli a objednatel touto smlouvou přijímá nevýhradní oprávnění k užití díla a každé jeho části včetně jeho aktualizací, a to všemi způsoby uvedenými v § 12 odst. 4 autorského zákona.

- Objednatel je oprávněn udělit právo užití licence i jiným zřizovaným organizacím a rovněž obcím I. a II. typu.

- Zhotovitel poskytne objednateli veškeré potřebné licence pro řádné fungování a provoz částí díla a díla jako celku.

- Zhotovitel uvede kompletní název SW, počet licencí, jejich rozsah a licenční podmínky ke všem poskytovaným licencím v příloze č. 3 této smlouvy (Specifikace všech nutných licencí).

- Územní a časový rozsah licencí je neomezený.

- Licence jsou neodvolatelné a jsou poskytnuty ode dne jejich dodání.

- Objednatel není povinen licence využít.

- V případě, že při plnění této smlouvy vznikne dílo, které je chráněno předpisy o duševním vlastnictví (např. dokumentace jako dílo autorské apod.), vzniká objednateli právo toto dílo užívat v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, ke kterému bylo vytvořeno, a to po dobu neomezenou (i po ukončení trvání smlouvy).

- V případě, že výsledkem činnosti zhotovitele nebude dílo chráněné předpisy o duševním vlastnictví, objednatel nabude vlastnické právo k předmětu plnění okamžikem jeho převzetí.

- Objednatel má právo realizovat rozhraní díla s jinými, jím provozovanými softwarovými produkty.

- Dojde-li v rámci plnění předmětu smlouvy k pořízení databáze, pak je objednatel od okamžiku pořízení databáze oprávněn databázi užívat.

- Zhotovitel se zavazuje, že prováděním plnění dle této smlouvy nezasáhne neoprávněně do autorských práv třetí osoby. Odpovědnost za neoprávněný zásah do autorských i jiných práv třetích osob nese výlučně zhotovitel.

- Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je plně oprávněn disponovat právy k duševnímu vlastnictví, včetně práv autorských zahrnutých v předmětu díla, a zavazuje se za tímto účelem zajistit řádné a nerušené užívání díla objednatelem, včetně zajištění souhlasů s autory děl v souladu s autorským zákonem.

- Zhotovitel je povinen objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, vzniklé v důsledku toho, že objednatel nemohl předměty díla užívat řádně a nerušeně. Jestliže zhotovitel poruší povinnosti podle tohoto článku smlouvy, jde o podstatné porušení této smlouvy a zhotovitel uhradí ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. Zaplacením smluvní pokuty není nijak dotčeno ani omezeno právo objednatele na náhradu škody, kterou lze vymáhat vedle smluvní pokuty v plné výši. S nositeli chráněných práv duševního vlastnictví vzniklých v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen vždy smluvně zajistit možnost volného nakládání s těmito právy objednatelem.

## Odpovědnost za škodu

- Zhotovitel bude povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

- V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným dle čl. I, odst. 7 této smlouvy, bude zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.

- Pokud v důsledku porušení povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou nebude objednateli uhrazen finanční podíl nebo jeho část z Integrovaného operačního programu na projektu „I. a VI. Technologické centrum a elektronická spisová služba Královéhradeckého kraje“, 
reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07377, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli takto způsobenou škodu (celý podíl z Integrovaného operačního programu na projektu týkajícího se tohoto díla ve výši, kterou vyčíslí objednatel a písemně sdělí zhotoviteli).

- Nesplní-li zhotovitel své závazky stanovené v čl. VI. (Platební a fakturační podmínky) této smlouvy a objednateli v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušným finančním úřadem v důsledku pozdní úhrady DPH u prací a dodávek podléhajících režimu přenesené daňové povinnosti), bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhradit.

## Záruční podmínky

- Zhotovitel zaručuje, že dílo má vlastnosti a funkční specifikaci stanovené touto smlouvou a že je způsobilé pro použití ke sjednanému účelu.

- Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že celé dílo (a každá jeho část) bude prosto jakýchkoliv vad věcných, právních i ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.

- Zhotovitel poskytuje po uvedenou záruční dobu záruku za bezvadnost předmětu díla, tj. záruku za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství vztahují. Zhotovitel prohlašuje, že předmět díla si po tuto dobu zachová všechny takové vlastnosti, funkčnost a stanovenou účelovou způsobilost. Po dobu záruční doby je tedy rozsah záruky neomezený, což znamená zejména, že předmět díla provedený podle smlouvy bude prostý jakýchkoliv vad.

- Není-li sjednáno jinak je záruční doba díla a každé jeho části sjednána na dobu 60 měsíců a začíná běžet následujícím dnem po protokolární ukončení zkušebního provozu jednotlivých částí díla a předání celého díla do rutinního provozu (podpis Akceptačního protokolu). Záruka se vztahuje na vady resp. nedodělky díla, které se projeví během záruční doby s výjimkou vad, u nichž zhotovitel prokáže, že jejich vznik zapříčinil objednatel.

- V průběhu záruční doby bude zhotovitel poskytovat objednateli na dílo a každou jeho část záruku na jakost  a servisní podporu v rozsahu NBD (Next Business Day).

- Pokud je uplatnění reklamace na zařízení v záruční době oprávněné, má objednatel právo na bezplatnou opravu vady. Pokud vadu není možno opravit, má objednatel právo na výměnu vadného zboží (zařízení) včetně s tím souvisejících prací. Záruční doba je automaticky prodloužena o případnou dobu opravy zařízení.

- Zhotovitel se zavazuje provádět na vlastní náklady odstranění nahlášených vad na HW vybavení, dle požadavků stanovených v tomto článku smlouvy. Odstranění vady (tj. oprava vadného zboží nebo výměna vadného zboží za bezvadné stejných či vyšších parametrů) včetně potřebné demontáže a montáže a bezplatné konfigurace dle potřeb objednatele bude provedeno v rozsahu odpovídajícím záruce dle časového rozsahu specifikovaného v tomto článku smlouvy.

- V průběhu záruční doby zhotovitel garantuje odstranění nahlášených vad a zprovoznění zařízení, případně výměnu vadného hardware nejpozději následující pracovní den, v režimu 7x24 s odezvou do 4 hodin od okamžiku oznámení vady nebo učinění výzvy k výměně vadného hardware.

- Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel.

- Veškeré vady (reklamace) je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to hlášením v souladu s ustanoveními článku XI této smlouvy, obsahujícím specifikaci zjištěné vady.

- Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

- Záruční servis bude prováděn u objednatele bezplatně po celou dobu záruky. V případě výměny nebo opravy v servisním středisku zhotovitele nebo autorizovaném servisním středisku výrobce zabezpečí zhotovitel bezplatně dopravu vadného zboží od objednatele do servisu a dopravu opraveného nebo vyměněného zboží zpět k objednateli včetně potřebné demontáže a montáže.

- Zhotovitel odpovídá za to, že dokumenty a soubory dat, které objednateli v rámci plnění předmětu smlouvy předal:

- jsou autorizovanými kopiemi originálů příslušných dokumentů a souborů dat zhotovitele,

- neobsahují žádné infiltrační prostředky,

- že k nim má práva na jejich šíření, instalaci, konfiguraci a správu, která mu umožňují s nimi nakládat a dále je poskytovat tak, jak je sjednáno v této smlouvě.

- V případě, že se některá z uvedených garancí zhotovitele ukáže nepravdivou a objednateli z tohoto důvodu vznikne škoda, bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu nahradit.

- Zhotovitel uhradí škodu, která objednateli vznikla vadným plněním v plné výši. Zhotovitel rovněž objednateli uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady.

- Nebezpečí škody na díle a dalším hmotném plnění z této smlouvy přechází na objednatele okamžikem jejich převzetí.

- Zhotovitel prohlašuje, že na díle ani na jiném plnění z této smlouvy neváznou žádné právní vady , tedy dílo není zatíženo právem třetí osoby.

## Reklamace - odstraňování vad vzniklých z důvodů na straně zhotovitele

- Objednatel má právo uplatnit formou reklamace svoje práva z odpovědnosti zhotovitele za vady následujících skutečností:

- záznamových materiálů, na kterých jsou uloženy dokumenty a soubory dat, které tvoří předmět plnění zhotovitele,

- obsahu dokumentů a souborů dat, které tvoří předmět plnění zhotovitele,

- programového vybavení (produktu), které tvoří předmět plnění zhotovitele.

- Reklamace (vady) budou zástupci objednatele hlášeny zhotoviteli prostřednictvím kontaktního místa pro hlášení závad v souladu s článkem XI této smlouvy.

- Proces odstraňování vad produktu bude probíhat v těchto režimech:

- Kategorie vady „vysoká“, vady zabraňující provozu, produkt není použitelný ve svých základních funkcích nebo se vyskytuje funkční závada znemožňující činnost systému. Tento stav může ohrozit běžný provoz objednatele a organizací a nelze jej dočasně řešit organizačním opatřením. Nejpozději do 4 hodin po nahlášení vady provede zhotovitel zjištění příčin, které vadu způsobují. Jde-li o vadu způsobenou důvody na straně zhotovitele (oprávněná reklamace) bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 24 hodin od nahlášení vady, a to i způsobem dočasného provizorního řešení, umožňujícího provoz produktu. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele. Jde-li o vadu způsobenou důvody na straně objednatele, dohodne s objednatelem další postup.

- Kategorie vady „střední“, vady omezující provoz, funkčnost systému je ve svých funkcích degradována tak, že tento stav omezuje běžný provoz objednatele nebo organizací. Jedná se také o vady způsobující problémy při užívání a provozování produktu nebo jeho části, ale umožňující provoz, jimiž způsobené problémy lze dočasně řešit organizačními opatřeními. Nejpozději do 8 hodin po nahlášení vady provede zhotovitel zjištění příčin, které vadu způsobují. Jde-li o vadu způsobenou důvody na straně zhotovitele (oprávněná reklamace) bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 48 hodin od nahlášení vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele. Jde-li o vadu způsobenou důvody na straně objednatele, dohodne s objednatelem další postup.

- Kategorie vady „nízká“, vady neomezující provoz, jedná se o drobné vady, které nespadají do kategorií „vysoká“ nebo „střední“. Nejpozději do 24 hodin po nahlášení vady provede zhotovitel zjištění příčin, které vadu způsobují. Jde-li o vadu způsobenou důvody na straně zhotovitele (oprávněná reklamace) bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 5 pracovních dnů od nahlášení vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele. Jde-li o vadu způsobenou důvody na straně objednatele, dohodne s objednatelem další postup.

- Zařazení vady do jednotlivých kategorií určuje objednatel.

- Vyplyne-li z objektivních skutečností potřeba lhůty delší než je stanovena u jednotlivých kategorií, lze písemně dohodnout lhůtu delší. Za objektivní skutečnosti lze považovat zásah vyšší moci, chybnou funkci operačních a databázových platforem, časový rozsah potřebných prací jdoucí nad stanovený rámec.

- Pro účely smlouvy je pro pracovní dny stanovena pracovní doba od 8:00 do 17:00 hodin.

## Technická podpora a servis

- Technická podpora a servis jsou po dobu zkušebního provozu poskytovány zdarma.

- Dostupnost kontaktního místa pro hlášení závad je 7x24x365 s garantovanou dobou odezvy do 4 hodin od nahlášení. Veškeré požadavky budou evidovány v systému servisní podpory zhotovitele.

- Kontaktní místo pro hlášení závad umožňuje příjem požadavků na technickou podporu a servis v českém jazyce

- na telefonním čísle: …………………………. (doplní uchazeč) v režimu min. 5x12x365 v době od 7:00 do 19:00

- systémem servisní podpory (HelpDesk): …………………………. (doplní uchazeč) v režimu 7x24x365

- Telefonické zadání požadavku bude zajištěno lidskou obsluhou.

- Požadavek na servisní zásah se považuje za nahlášený okamžikem jeho zapsání na HelpDesk, nebo okamžikem jeho telefonického zadání.

- Bude zajištěn nepřetržitý přístup do systému servisní podpory (HelpDesk), umožňující objednateli upřesnit nebo doplnit požadavek.

- Systém servisní podpory musí objednateli poskytovat přehled o aktuálně nahlášených požadavcích, jejich stavu a aktuálním způsobu jejich řešení. Systém bude objednateli zasílat notifikace o změně stavu jeho požadavku (např. zadaný, v řešení, uzavřený, …) a musí objednateli umožnit schvalování uzavření nahlášeného požadavku.

- Systém servisní podpory musí poskytovat objednateli přístup i k databázi uzavřených požadavků a způsobu jejich řešení, který bude poskytovat podrobné údaje o historii požadavků od jejich nahlášení, po jejich vyřešení.

- Systém servisní podpory musí umožňovat export dat, včetně obsahu požadavku a způsobu vyřešení. Tato funkcionalita bude zhotovitelem poskytována bezúplatně minimálně na vyžádání objednatele ve formátu minimálně *.xls a *.csv.

- Objednatel může po vzájemné dohodě umožnit zhotoviteli zabezpečený vzdálený přístup do své datové sítě z IP adresy zhotovitele protokolem TCP/IP za účelem plnění části této smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo po předchozím upozornění tento přístup zhotoviteli ukončit.

## Sankce

- Smluvní pokuty:

- V případě prodlení zhotovitele s provedením nebo předáním díla nebo jeho jednotlivých částí dle čl. IV této smlouvy ve sjednané lhůtě se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 7 500,- Kč včetně DPH, za každý i započatý kalendářní den prodlení, není-li jinými ustanoveními této smlouvy výslovně uvedeno jinak.

- V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad ve lhůtách stanovených touto smlouvou se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každou hodinu prodlení v případě vad kategorie vysoká a střední, a smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení v případě vady kategorie nízká, a to pro každý případ prodlení, není-li jinými ustanoveními této smlouvy výslovně uvedeno jinak.

- Za nedodržení pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření dle čl. XV. odst. 10 a 12 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení, pokud dodavatel nezjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě, kterou mu ke zjednání nápravy objednatel určí.

- V případě nedodržení lhůty splatnosti faktury, kterou od zhotovitele převzal objednatel k úhradě, se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit úrok z prodlení v zákonné výši.

- Sankce jsou splatné do 30 dní ode dne doručení písemného vyúčtování její výše povinné straně.

- Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody, oprávněná strana má nárok na náhradu škody v plné výši.

## Důvěrné informace, ochrana osobních údajů

- V případě, že bude při plnění předmětu smlouvy docházet ke zpracování osobních údajů, je tato smlouva zároveň smlouvou o zpracování osobních údajů ve smyslu § 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“). Zhotovitel má pro účely ochrany osobních údajů postavení zpracovatele ve smyslu ZOOÚ.

- Zhotovitel je oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze za účelem plnění účelu této smlouvy.

- Zhotovitel je oprávněn zpracovávat osobní údaje v rozsahu nezbytně nutném pro plnění této smlouvy, za tímto účelem je oprávněn osobní údaje zejména ukládat na nosiče informací, upravovat, uchovávat po dobu nezbytnou k uplatnění práv zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, předávat zpracované osobních údaje objednateli, osobní údaje likvidovat.

- Zhotovitel učiní v souladu s platnými právními předpisy a článkem XIII. odst. 3 dostatečná organizační a technická opatření zabraňující přístupu neoprávněných osob k osobním údajům o ochraně osobních údajů.

- Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci byli v souladu s platnými právními předpisy poučeni o povinnosti mlčenlivosti a o možných následcích pro případ porušení této povinnosti.

- Zhotovitel zajistí, aby písemnosti a jiné hmotné nosiče informací, které obsahují osobní údaje, byly uchovávány pouze v uzamykatelných místnostech.

- Zhotovitel zajistí, aby písemnosti a jiné hmotné nosiče informací, které obsahují citlivé údaje, byly uchovávány v uzamykatelných skříních umístěných v uzamykatelných místnostech.

- Zhotovitel zajistí, aby elektronické datové soubory obsahující osobní údaje byly uchovávány v paměti počítače pouze:

- je-li přístup k takovýmto souborům chráněn heslem,

- je-li přístup k užívání počítače, v jehož paměti jsou tyto soubory umístěny, chráněn heslem.

- Je-li pro účel kontroly správného fungování díla, odstranění vady nebo další vývoj díla nezbytné poskytnout zhotoviteli kopii databází, souborů nebo nosičů údajů obsahujících jakékoliv údaje z činnosti objednatele a jím určených organizací, je zhotovitel povinen s takovými údaji nakládat tak, aby nedošlo k jejich úniku či zneužití.

- Veškeré skutečnosti obchodní, ekonomické a technické povahy související se smluvními stranami, které nejsou běžně dostupné v obchodních kruzích a se kterými se smluvní strany seznámí při realizaci předmětu smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou, se považují za důvěrné informace.

- Zhotovitel se zavazuje, že důvěrné informace jiným subjektům nesdělí, nezpřístupní, ani nevyužije pro sebe nebo pro jinou osobu. Zavazuje se zachovat je v přísné tajnosti a sdělit je výlučně těm svým zaměstnancům nebo subdodavatelům, kteří jsou pověřeni plněním smlouvy a za tímto účelem jsou oprávněni se s těmito informacemi v nezbytném rozsahu seznámit. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit, aby i tyto osoby považovaly uvedené informace za důvěrné a zachovávaly o nich mlčenlivost.

- Povinnost plnit ustanovení tohoto článku smlouvy se nevztahuje na informace, které:

- mohou být zveřejněny bez porušení této smlouvy,

- byly písemným souhlasem obou smluvních stran zproštěny těchto omezení,

- jsou známé nebo byly zveřejněny jinak, než následkem porušení povinnosti jedné ze smluvních stran,

- příjemce je zná dříve, než je sdělí smluvní strana,

- jsou vyžádány soudem, státním zastupitelstvím nebo příslušným správním orgánem na základě zákona, popřípadě, jejichž uveřejnění je stanoveno zákonem,

- smluvní strana sdělí osobě vázané zákonnou povinností mlčenlivosti (např. advokátovi nebo daňovému poradci) za účelem uplatňování svých práv.

- Povinnost ochrany důvěrných informací trvá bez ohledu na ukončení platnosti této smlouvy.

- Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

- Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek této smlouvy.

## Doba trvání smlouvy, ukončení smlouvy

- Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy.

- Za podstatné porušení smluvních povinnosti zhotovitele se považuje mimo jiné:

- prodlení zhotovitele s plněním kteréhokoliv jeho závazku podle smlouvy delším než 30 dní,

- nesplnění pokynu objednatele při plnění předmětu smlouvy zhotovitelem,

- bránění zhotovitelem objednateli v provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části.

- opakované nebo hrubé porušení pravidel bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiných bezpečnostních předpisů a pravidel zhotovitelem nebo jeho subdodavatelem v místě plnění,

- dílo vykazuje vady, které neumožní jeho řádné užívání k účelu, který je sjednán touto smlouvou

- nedodržení ujednání o poskytnuté záruce.

- Za podstatné porušení smluvních povinností objednatelem se považuje mimo jiné opakované prodlení objednatele s placením kterékoliv faktury (nebo její části) delší než jeden (1) měsíc.

- Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně; s uvedením důvodu; účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé smluvní straně oznámení o odstoupení, bylo-li odstoupení oprávněné.

- V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení ceny podle článku V. této smlouvy v plné výši. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním předmětu díla obohatil. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.

- V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla, odpovídající rozsahu provedeného díla. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok zhotovitele na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.

- V případě ukončení smlouvy je zhotovitel povinen objednateli poskytnout na své náklady veškerou součinnost k řádné migraci dat do jiného informačního systému dle zadání objednatele.

## Práva a povinnost smluvních stran

- Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost a vyjadřovat se k návrhům na další postup, bude-li to nezbytné pro řádné zhotovení díla.

- Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat v profesionální kvalitě a s odbornou péčí.

- Zhotovitel se zavazuje dle této smlouvy řádně a včas předat dílo.

- Zhotovitel je povinen dodat dílo a jeho části dle této smlouvy v dohodnutém množství, jakosti a provedení. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti dodaného plnění.

- Zhotovitel je povinen doložit shodu spisové služby s mezinárodním standardem ISO 15489 k datu ukončení projektu a to formou přílohy Závěrečné monitorovací zprávy – autorizovaná certifikace.

- Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se činnosti zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochraně a ochraně životního prostředí. Pokud porušením těchto předpisů zhotovitelem vznikne škoda, nese náklady zhotovitel.

- Objednatel má právo přesvědčit se kdykoliv v průběhu plnění díla o stavu prací na díle včetně kontroly jakosti díla nebo jeho částí a zhotovitel mu k tomuto musí vytvořit podmínky, případné náklady nese zhotovitel.

- Zhotovitel se zavazuje umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu nejméně 10 let od ukončení financování díla způsobem, který je v souladu s platnými právními předpisy České republiky a Evropských společenství.

- Zhotovitel je povinen do konce roku 2021 za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících z Rozhodnutí o poskytnutí dotace a těchto Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace poskytovat veškeré požadované informace a doklady zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstvo vnitra ČR; Ministerstvo pro místní rozvoj ČR; Centrum pro regionální rozvoj ČR; Ministerstvo financí ČR; Evropské komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, příslušný finanční úřad a další oprávněné orgány státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci díla a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

- Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně informovat objednatele o skutečnostech, které mají nebo mohou mít vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla.

- Zhotovitel je povinen na své náklady řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla dle této smlouvy, včetně účetních dokladů v souladu s článkem 90 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 minimálně do konce roku 2021, a pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být použita pro úschovu delší lhůta. Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt IOP a být označen číslem projektu.

- Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související s realizací díla a prokazující čerpání finančních prostředků po dobu nejméně 10 let od ukončení díla způsobem, který je v souladu s platnými právními předpisy České republiky a Evropských společenství. Dále je povinen zajistit, aby také všichni jeho subdodavatelé, partneři, dodavatelé partnerů uchovávali veškeré dokumenty související s prováděním díla dle těchto podmínek.

- Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace (včetně prováděcího projektu a předávacích protokolů) opatřit vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření (viz příslušná příloha Příručky pro žadatele a příjemce v rámci příslušné výzvy). Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti smlouvy je s těmito pravidly seznámen a že bude při realizaci předmětu smlouvy sledovat, zda nedojde ke změně těchto pravidel, přičemž se musí řídit pouze aktuálními pravidly.

- Minimálně dva členové realizačního týmu zhotovitele se musí zúčastnit pravidelných kontrolních dní v sídle objednatele, které budou probíhat minimálně jednou za měsíc ode dne, kdy smlouva nabude účinnosti. Objednatel může dle aktuální potřeby frekvenci konání těchto kontrolních dní upravit.

- Zhotovitel je povinen účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětu smlouvy, řídit se při provádění plnění dle této smlouvy jeho pokyny a poskytnout mu požadovanou dokumentaci. Účast na těchto jednáních není považována za technickou podporu, údržbu, poradenství ani konzultaci a zhotoviteli za takové jednání nenáleží odměna.

- Zhotovitel je povinen z každého jednání či kontrolního dne týkajícího se plnění předmětu smlouvy vyhotovit zápis o průběhu a závěrech jednání či kontrolního dne, který bude poté ve formátu DOC předán objednateli k odsouhlasení a následně podepsán zástupci objednatele i zhotovitele. Každý ze zápisů bude obsahovat minimálně tyto náležitosti: pořadové číslo zápisu, datum konání, místo konání, seznam přítomných či omluvených účastníků, program jednání, popis sjednaných úkolů závěrů jednání či kontrolního dne; popis splnění úkolů ujednaných na předchozím jednání či předchozím kontrolním dni. Každý ze zápisů bude dále obsahovat název projektu, registrační číslo projektu a prvky povinné publicity dle Příručky pro žadatele a příjemce výzvy č. 08 IOP.

- Po rozhodnutí o výběru dodavatele je zadavatel (objednatel) povinen ve smyslu § 147a zákona o veřejných zakázkách zveřejnit na svém profilu zadavatele text uzavřené smlouvy s vítězným uchazečem, včetně jejích případných změn a dodatků.

- Po ukončení plnění dle uzavřené smlouvy s vítězným uchazečem je objednatel povinen ve smyslu § 147a zákona o veřejných zakázkách zveřejnit na svém profilu zadavatele skutečně uhrazenou cenu za toto plnění.

- Zhotovitel je povinen po ukončení plnění dle uzavřené smlouvy s vítězným uchazečem ve smyslu § 147a zákona o veřejných zakázkách předat zadavateli seznam všech subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny a dále předat zadavateli seznam akcionářů takových subdodavatelů, pokud jsou akciovou společností, nebo předložit prohlášení, že takoví subdodavatelé neexistují, pokud se takoví subdodavatelé na plnění zakázky nepodíleli.

- Objednatel je povinen ve smyslu § 147a zákona o veřejných zakázkách tento seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny, včetně seznamu akcionářů těchto subdodavatelů, zveřejnit na svém profilu zadavatele.

## Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany se budou bez zbytečného prodlení vzájemně informovat o všech změnách v adresách, telefonních číslech, číslech faxů, a pod.

- Doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

- Zhotovitel nesmí bez předchozího souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

- Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, které mají platnost originálu, z toho jeden stejnopis smlouvy obdrží zhotovitel a tři stejnopisy smlouvy objednatel.

- Vztahy vznikající ze smlouvy a v ní výslovně neupravené se řídí Právním řádem ČR, zejména pak příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a autorského zákona.

- Smlouva o dílo byla schválena Radou  Královéhradeckého kraje  dne ............... usnesením č.RK/../.../2014.

- Všechny postupně číslované přílohy smlouvy jsou její nedílnou součástí. Seznam příloh smlouvy:

příloha č. 1 – Cenová specifikace.

příloha č. 2 – Technická specifikace, tabulka plnění minimálních požadavků

příloha č. 3 – Specifikace všech nutných licencí

příloha č. 4 – Seznam organizací

## Platnost a účinnost smlouvy

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Hradci Králové dne ……………………….

………………………………	……………………………….

za zhotovitele	                 				za objednatele

Bc. Lubomír Franc, hejtman kraje

Příloha č. 1

Cenová specifikace

Viz zadávací dokumentace Příloha č. 6: Nabídková cena za plnění předmětu veřejné zakázky.

(doplní uchazeč)

Příloha č. 2

Technická specifikace, tabulka plnění minimálních požadavků

Viz zadávací dokumentace Příloha č. 3: Tabulka plnění minimálních požadavků.

(doplní uchazeč)

Příloha č. 3

Specifikace všech nutných licencí

(doplní uchazeč v souladu s čl. VII, odst. 4 této smlouvy)

Příloha č. 4

Seznam organizací

## Kultura

Galerie moderního umění v Hradci Králové
Adresa: Velké náměstí 140/16a, Hradec Králové, 50003 Hradec Králové 3
Telefon: 495 512 538
E-mail: reditel@galeriehk.cz
Web: www.galeriehk.cz

Muzeum krajky Vamberk - pobočka Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou
Adresa: Husovo náměstí 88,517 54 Vamberk 
Telefon: 494 541 518

Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové
Adresa: Zámeček 456/30, Třebeš, 50008 Hradec Králové 8
Telefon: 495 264 087
E-mail: hovorka@astrohk.cz
Web: www.astrohk.cz

Hvězdárna v Úpici
Adresa: U Lipek 160, 54232 Úpice
Telefon: 499 881 731
E-mail: markova@obsupice.cz
Web: www.obsupice.cz

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Adresa: Hradecká 1250/2, Hradec Králové, 50003 Hradec Králové 3
Telefon: 494 946 204
E-mail: eva.svobodova@svkhk.cz
Web: www.svkhk.cz

Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou
Adresa: Jiráskova 2, 51601 Rychnov nad Kněžnou
Telefon: 494 534 450
E-mail: moh@moh.cz
Web: www.moh.cz

Regionální muzeum a galerie v Jičíně
Adresa: Valdštejnovo náměstí 1, Staré Město, 50601 Jičín 1
Telefon: 493 532 204
E-mail: muzeumhry@muzeumhry.cz
Web: www.muzeumhry.cz

Regionální muzeum v Náchodě
Adresa: Masarykovo náměstí 1, Náchod, 54701 Náchod 1
Telefon: 491 423 248
E-mail: muzeumna.reditel@seznam.cz 
Web: www.rmn.wz.cz

## Sociální věci – domovy důchodců

Domov důchodců a ústav sociální péče Česká Skalice
Adresa: Riegrova 837, 55203 Česká Skalice
Telefon: 491401800, 491401888
E-mail: zholicka@dduspcskalice.cz
Web: www.dduspcskalice.cz

Domov důchodců Albrechtice nad Orlicí
Adresa: 1. máje 104, 51722 Albrechtice nad Orlicí
Telefon: 494377069, 494377396
E-mail: dd.albrechtice@iol.cz
Web: www.ddalbrechtice.cz

Domov důchodců Borohrádek
Adresa: Rudé armády 1, 51724 Borohrádek
Telefon: 494381234, 494381291
E-mail: vasicek@ddborohradek.cz
Web: www.ddborohradek.cz

Domov důchodců Černožice
Adresa: Revoluční 84, Černožice, 50304 Černožice nad Labem
Telefon: 495705211, 495705227
E-mail: reditel@doduce.cz
Web: www.doduce.cz

Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem
Adresa: Roháčova 2968, Dvůr Králové nad Labem, 54401 Dvůr Králové nad Labem 1
Telefon: 499 321 891, 499321893
E-mail: dd.dvurkral@mkinet.cz
Web: www.dddvurkralove.mki.cz

Domov důchodců Hradec Králové
Adresa: K Biřičce 1240, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové 8
Telefon: 495 260 356, 495264927
E-mail: ddhk@ddhk.cz
Web: www.ddhk.cz

Domov důchodců Lampertice
Adresa: Lampertice 204, 54101 Trutnov 1
Telefon: 499879247, 499879247
E-mail: ddlampertice@quick.cz
Web: www.ddlampertice.wz.cz

Domov důchodců Malá Čermná
Adresa: Malá Čermná 42, 54931 Hronov 1
Telefon: 491482580, 491482580
E-mail: dd.mala.cermna@tiscali.cz
Web: www.dd-bohemia.wz.cz

Domov pro seniory Vrchlabí
Adresa: Žižkova 590, Vrchlabí, 54301 Vrchlabí 1
Telefon: 499405250, 499405253
E-mail: dd.vrchlabi@volny.cz
Web: www.ddvrchlabi.unas.cz

## Sociální věci – ústavy sociální péče

Ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež Chotělice
Adresa: Chotělice 89, 50353 Smidary
Telefon: 495496204, 495496321
E-mail: mjansky@uspchotelice.cz
Web: www.uspchotelice.cz

Ústav sociální péče pro mládež DOMEČKY
Adresa: Jiráskova 1612, 51601 Rychnov nad Kněžnou
Telefon: 494539570, 494539577
E-mail: uspdomecky@tiscali.cz
Web: www.sweb.cz/usprychnov

Ústav sociální péče pro mládež Kvasiny
Adresa: Kvasiny 340, 51702 Kvasiny
Telefon: 494596487, 494596485
E-mail: uspkvasiny@centrum.cz
Web: www.sweb.cz/uspkvasiny

## Školství

Mateřská škola speciální, Trutnov, Na Struze 124
Adresa: Na struze 124, Horní Předměstí, 54101 Trutnov 1
Telefon: 499812169
E-mail: sms.trutnov@volny.cz

Základní škola, Nové Město nad Metují, Rašínova 313
Adresa: Rašínova 313,Nové Město nad Metují

Odborné učiliště a Praktická škola, Hořice, Havlíčkova 54
Adresa: Havlíčkova 54, Hořice, 50801 Hořice v Podkrkonoší
Telefon: 493623121, 493623598
E-mail: info@ouhorice.cz
Web: www.ouhorice.cz

Školní statek, Hořice, Jižní 2118

Adresa: Jižní 2118, Hořice

Odborné učiliště, Hradec Králové, 17. listopadu 1212
Adresa: 17. listopadu 1212/2, Hradec Králové, 50003 Hradec Králové 3
Telefon: 495000666, 495512745
E-mail: sekretariat@ouhk.cz
Web: www.ouhk.cz

Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov
Adresa: Horská 160, Horní Staré Město, 54102 Trutnov 4
Telefon: 499733386
E-mail: speczs.trutnov@volny.cz
Web: www.speczstrutnov.cz

Speciální základní škola Augustina Bartoše, Červený Kostelec, Manž. Burdychových 302
Adresa: Manželů Burdychových 302, 54941 Červený Kostelec
Telefon: 491462310
E-mail: zvlastniskola.ck@worldonline.cz

Speciální základní škola, Chlumec nad Cidlinou, Smetanova 123
Adresa: Smetanova 115, Chlumec nad Cidlinou IV, 50351 Chlumec nad Cidlinou
Telefon: 495485125, 495485125
E-mail: zvs.chlumec@wo.cz
Web: http://zsprakticka.czechian.net

Střední škola, Opočno, Nádražní 296

Adresa: Nádražní 296,Opočno

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549
Adresa: Štefánikova 549/27, Moravské Předměstí, 50011 Hradec Králové 11
Telefon: 495272394, 495272398
E-mail: neslhk.hk@worldonline.cz
Web: www.neslhk.com

Základní škola a Mateřská škola při dětské léčebně, Janské Lázně, Horní promenáda 268
Adresa: Horní promenáda 268, 54225 Janské Lázně
Telefon: 499775103
E-mail: zsvesna@seznam.cz

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Hradec Králové, Sokolská 581
Adresa: Sokolská 581, Nový Hradec Králové, 50003 Hradec Králové 3
Telefon: 495832407
E-mail: zskola@fnhk.cz
Web: skola.fnhk.cz

Základní škola a Mateřská škola, Vrchlabí, Krkonošská 230
Adresa: Krkonošská 230, Vrchlabí, 54301 Vrchlabí 1
Telefon: 499421127
E-mail: zvs.vrchlabi@worldonline.cz

Základní škola a Praktická škola, Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479
Adresa: Přemyslova 479, Dvůr Králové nad Labem, 54401 Dvůr Králové nad Labem 1
Telefon: 499320751
E-mail: kancelar@zvsdk.cz

Základní škola a Praktická škola, Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
Adresa: Kolowratská 485, 51601 Rychnov nad Kněžnou
Telefon: 494534203, 494534203
E-mail: kolowratska@seznam.cz

Základní škola praktická, Jaroměř, Komenského 392
Adresa: Komenského 392, Josefov, 55102 Jaroměř 3
Telefon: 491813320
E-mail: zs.komenskeho.jaromer@seznam.cz

Základní škola při dětské lázeňské léčebně, Lázně Bělohrad, Lázeňská 146
Adresa: Lázeňská 146, 50781 Lázně Bělohrad
Telefon: 493793562
E-mail: zaveska@zslb.cz

Základní škola speciální, Jaroměř, Palackého 142
Adresa: Palackého 142, Jakubské Předměstí, 55101 Jaroměř 1
Telefon: 491812388
E-mail: gundzova@zsspecaddjaromer.cz
Web: www.zsspecaddjaromer.cz

Základní škola, Broumov, Kladská 164
Adresa: Kladská 164, Velká Ves, 55001 Broumov 1
Telefon: 491522194
E-mail: zvs.broumov@quick.cz

Základní škola, Dobruška, Opočenská 115
Adresa: Opočenská 115, 51801 Dobruška
Telefon: 494623196
E-mail: zsopocenska@dkanet.cz
Web: zvlastniskola.dobruska.cz

Základní škola, Hořice, Husova 11
Adresa: Husova 11, Hořice, 50801 Hořice v Podkrkonoší
Telefon: 493623089
E-mail: rhubackova@centrum.cz

Základní škola, Hostinné, Sluneční 377
Adresa: Sluneční 377, 54371 Hostinné
Telefon: 499524344
E-mail: zsslunecni@volny.cz

Základní škola, Jičín, Soudná 12
Adresa: Soudná 12, 50601 Jičín 1
Telefon: 493532835
E-mail: skola@zssoudna-jicin.cz

Základní škola, Nový Bydžov, F. Palackého 1240
Adresa: F. Palackého 1240, 50401 Nový Bydžov
Telefon: 495490318
E-mail: zvs.nb@worldonline.cz

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Nová Paka, Kumburská 740
Adresa: Kumburská 740, 50901 Nová Paka
Telefon: 493721320, 493721322
E-mail: skola@gymnp.cz
Web: www.gymnp.cz

Gymnázium a Střední odborná škola, Hořice, Husova 1414
Adresa: Husova 1414, Hořice, 50801 Hořice v Podkrkonoší
Telefon: 493623821, 493621275
E-mail: info@ghorice.cz
Web: www.ghorice.cz

Gymnázium a Střední odborná škola, Úpice, Havlíčkova 812
Adresa: Havlíčkova 812, 54232 Úpice
Telefon: 499881275, 499781311
E-mail: skola@gymsos-upice.cz
Web: www.gymsos-upice.cz

Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324
Adresa: Pospíšilova 324/7, Hradec Králové, 50003 Hradec Králové 3
Telefon: 495511624, 495514693
E-mail: gbn@gybon.cz
Web: www.gybon.cz

Gymnázium Františka Martina Pelcla, Rychnov nad Kněžnou, Hrdinů odboje 36
Adresa: Hrdinů odboje 36, 51601 Rychnov nad Kněžnou
Telefon: 733124931, 733155926
E-mail: gymrk@grk.cz
Web: www.grk.cz

Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábř. 682
Adresa: Tylovo nábřeží 682/12, Hradec Králové, 50002 Hradec Králové 2
Telefon: 495075150, 495514594
E-mail: kancelar@gjkt.cz
Web: www.gjkt.cz

Gymnázium, Broumov, Hradební 218
Adresa: Hradební 218, Broumov, 55001 Broumov 1
Telefon: 491521276, 491521276
E-mail: reditel@gybroumov.cz
Web: www.gybroumov.cz

Gymnázium, Dobruška, Pulická 779
Adresa: Pulická 779, 51801 Dobruška
Telefon: 494623071, 494622291
E-mail: gymdka@dobruska.cz
Web: www.gymnazium.dobruska.cz

Gymnázium, Dvůr Králové nad Labem, nám. Odboje 304
Adresa: náměstí Odboje 304, Dvůr Králové nad Labem, 54401 Dvůr Králové nad Labem 1
Telefon: 499320189, 499320188
E-mail: info@gym-dk.cz
Web: www.gym-dk.cz

Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325
Adresa: Jiráskovo nám. 325, Střední Předměstí, 54101 Trutnov 1
Telefon: 499840093, 499811303
E-mail: gtu@gymnaziumtu.cz
Web: www.gymnaziumtu.com

Integrovaná střední škola, Nová Paka, Kumburská 846
Adresa: Kumburská 846, 50901 Nová Paka
Telefon: 493723727, 493723576
E-mail: issnp@issnp.cz
Web: www.issnp.cz

Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451
Adresa: Řezníčkova 451, Náchod, 54701 Náchod 1
Telefon: 491423243, 491423243
E-mail: sekretariat@gymnachod.cz
Web: www.gymnachod.cz

Lepařovo gymnázium, Jičín, Jiráskova 30
Adresa: Jiráskova 30, Holínské Předměstí, 50601 Jičín 1
Telefon: 493533005, 493532404
E-mail: skola@gymjc.cz
Web: www.gymjc.cz

Masarykova obchodní akademie, Jičín, 17. listopadu 220
Adresa: 17. listopadu 220, Valdické Předměstí, 50601 Jičín 1
Telefon: 493532515, 493535125
E-mail: sekretariat@moa-jc.cz
Web: www.moa-jc.cz

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové, V Lipkách 692
Adresa: V Lipkách 692/1a, Hradec Králové, 50002 Hradec Králové 2
Telefon: 495514801, 495514801
E-mail: oahk.skola@oahk.cz
Web: www.oahk.cz

Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí, Komenského 522
Adresa: Komenského 522, 51741 Kostelec nad Orlicí
Telefon: 494942400
E-mail: skola@oakostelec.cz
Web: www.oakostelec.cz

Obchodní akademie, Hořice, Šalounova 919
Adresa: Šalounova 919, Hořice, 50801 Hořice v Podkrkonoší
Telefon: 493622921, 493622922
E-mail: skola@isso.cz
Web: www.isso.cz

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673
Adresa: Denisovo nábřeží 673, Náchod, 54701 Náchod 1
Telefon: 491426748, 491426748
E-mail: reditel@oanachod.cz
Web: www.oanachod.cz

Obchodní akademie, Trutnov, Malé náměstí 158
Adresa: Malé náměstí 158, Střední Předměstí, 54101 Trutnov 1
Telefon: 499815812, 499811301
E-mail: oatu@oatrutnov.cz
Web: www.oatrutnov.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Hradební 1029
Adresa: Hradební 1029/2, Hradec Králové, 50003 Hradec Králové 3
Telefon: 495513391, 495511518
E-mail: sossou@hradebni.cz
Web: www.hradebni.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338
Adresa: Vocelova 1338/2, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové 2
Telefon: 495212861, 495212770
E-mail: sekretariat@sosasou-vocelova.cz
Web: www.sosasou-vocelova.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nové Město nad Metují, Školní 1377
Adresa: Školní 1377, Nové Město nad Metují, 54901 Nové Město nad Metují 1
Telefon: 491470158, 491470174
E-mail: reditel@sossou-nm.cz
Web: http://www.sossou-nm.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243
Adresa: Volanovská 243, Horní Předměstí, 54101 Trutnov 1
Telefon: 499811202, 499816962
E-mail: sekretariat@sou-trutnov.cz
Web: www.sou-trutnov.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vrchlabí, Krkonošská 265
Adresa: Krkonošská 265, Vrchlabí, 54301 Vrchlabí 1
Telefon: 499421195, 499421195
E-mail: vrchlabi@sossou.cz

Střední odborná škola veřejnosprávní a sociální, Stěžery, Lipová 56
Adresa: Lipová 56, 50321 Stěžery
Telefon: 495453206, 495453346
E-mail: info@sosstezery.cz
Web: www.sosstezery.cz

Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové - Kukleny, Pražská 68
Adresa: Pražská třída 68/18, Kukleny, 50004 Hradec Králové 4
Telefon: 495535386, 495535400
E-mail: reditel@sosvet.cz
Web: http://www.sosvet.cz

Střední odborné učiliště, Lázně Bělohrad, Zámecká 478
Adresa: Zámecká 478, 50781 Lázně Bělohrad
Telefon: 493792381, 493792382
E-mail: soulb@soulb.cz
Web: www.soulb.cz

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška, Čs. odboje 670
Adresa: Čs. odboje 670, 51801 Dobruška
Telefon: 494623891, 494623983
E-mail: spse@dobruska.cz
Web: www.spse.dobruska.cz

Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Hořice, Husova 675
Adresa: Husova 675, Hořice, 50801 Hořice v Podkrkonoší
Telefon: 493623226, 493623177
E-mail: info@spsks.cz
Web: www.spsks.cz

Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 787
Adresa: Pospíšilova 787/11, Hradec Králové, 50003 Hradec Králové 3
Telefon: 495514802, 495511377
E-mail: un@spsstavhk.cz
Web: http://www.spsstavhk.cz

Střední průmyslová škola, Hradec Králové, Hradecká 647
Adresa: Hradecká 647/1a, Hradec Králové, 50003 Hradec Králové 3
Telefon: 495070711, 495511246
E-mail: spshk@spshk.cz
Web: www.spshk.cz

Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910
Adresa: Hostovského 910, Hronov, 54931 Hronov 1
Telefon: 491485048, 491482226
E-mail: skola@spshronov.cz
Web: www.spshronov.cz

Střední průmyslová škola, Nové Město nad Metují, Československé armády 376
Adresa: Československé armády 376, Nové Město nad Metují, 54901 Nové Město nad Metují 1
Telefon: 491474195, 491470164
E-mail: spsnome@spsnome.cz
Web: www.spsnome.cz

Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101
Adresa: Školní 101, Vnitřní Město, 54101 Trutnov 1
Telefon: 499813071, 499814729
E-mail: skola@spstrutnov.cz
Web: www.spstrutnov.cz

Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2
Adresa: Masarykovo náměstí 2, 50901 Nová Paka
Telefon: 493723784, 493722880
E-mail: skola@ssgs.cz
Web: www.ssgs.cz

Střední škola hotelnictví a společného stravování, Teplice nad Metují
Adresa: Střmenské podhradí 218, 54957 Teplice nad Metují
Telefon: 491581279, 491581281
E-mail: souteplicenm.cz@tiscali.cz
Web: www.souteplicenm.cz

Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069
Adresa: Elišky Krásnohorské 2069, Dvůr Králové nad Labem, 54401 Dvůr Králové nad Labem 1
Telefon: 499622215, 499622215
E-mail: info@ssis.cz
Web: www.ssis.cz

Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197
Adresa: 17. listopadu 1197, 54941 Červený Kostelec
Telefon: 491461823, 491461827
E-mail: soukrej@soukrej.cz
Web: www.soukrej.advice.cz

Střední škola propagační tvorby a polygrafie, Velké Poříčí, Náchodská 285
Adresa: Náchodská 285, 54932 Velké Poříčí
Telefon: 491485041, 491481940
E-mail: ssptp@ssptp.cz
Web: www.ssptp.cz

Střední škola služeb, obchodu a gastronomie, Hradec Králové, Velká 3
Adresa: Velká 3/64, Pouchov, 50341 Hradec Králové 7
Telefon: 495212860, 495212860
E-mail: sou.obchodni@volny.cz

Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112
Adresa: Dr. M. Tyrše 112, 50401 Nový Bydžov
Telefon: 495490328, 495483423
E-mail: sstrnb@seznam.cz
Web: www.sstrnb.cz

Střední škola zahradnická, Kopidlno, náměstí Hilmarovo 1
Adresa: náměstí Hilmarovo 1, 50732 Kopidlno
Telefon: 493552121, 493552122
E-mail: info@zahradnicka-skola-kopidlno.cz
Web: www.zahradnicka-skola-kopidlno.cz

Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové, 17. listopadu 1202
Adresa: 17. listopadu 1202/1, Hradec Králové, 50003 Hradec Králové 3
Telefon: 495514765, 495514891
E-mail: hnn@hnn.cz
Web: www.hnn.cz

Pedagogicko-psychologická poradna Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, M. Horákové 504
Adresa: Milady Horákové 504/45, Třebeš, 50006 Hradec Králové 6
Telefon: 495265583, 495265583
E-mail: ppphk@tiscali.cz

Plavecká škola Zéva, Hradec Králové, Eliščino nábř. 842
Adresa: Eliščino nábřeží 842/3, Hradec Králové, 50003 Hradec Králové 3
Telefon: 495212529
E-mail: plavecka.skola@zeva.cz
Web: www.zeva.cz

Středisko služeb školám, Náchod, Kladská 733
Adresa: Kladská 733, Náchod, 54701 Náchod 1
Telefon: 491421109
E-mail: sluzbaskole.na@worldonline.cz

Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, Štefánikova 566
Adresa: Štefánikova 566/26, Moravské Předměstí, 50011 Hradec Králové 11
Telefon: 495514804
E-mail: novakova@cvkhk.cz
Web: www.cvkhk.cz

Dětský domov a školní jídelna, Sedloňov 153
Adresa: Sedloňov 153, 51791 Deštné v Orlických horách
Telefon: 494660379, 494660327
E-mail: ddsedlonov@centrum.cz

Dětský domov a školní jídelna, Vrchlabí, Žižkova 497
Adresa: Žižkova 497, Vrchlabí, 54301 Vrchlabí 1
Telefon: 499421516
E-mail: detsky.d.vr@worldonline.cz

Dětský domov, Potštejn, Českých bratří 141
Adresa: Českých bratří 141, 51743 Potštejn
Telefon: 494546565
E-mail: dd.potstejn@worldonline.cz

Dětský domov, základní škola a školní jídelna, Dolní Lánov 240
Adresa: Prostřední Lánov 240, 54341 Lánov
Telefon: 499522209
E-mail: ddzvsdl@volny.cz

Dětský domov, základní škola, školní družina a školní jídelna, Kostelec nad Orlicí, Pelclova 279
Adresa: Pelclova 279, 51741 Kostelec nad Orlicí
Telefon: 494323618, 494323618
E-mail: ddzskostelec@quick.cz

Domov mládeže, internát a školní jídelna, Hradec Králové, Vocelova 1469/5
Adresa: Vocelova 1469/5, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové 2
Telefon: 495219031, 495219081
E-mail: info@dmhk.cz

Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola
Adresa: Lesnická 9, Horní Předměstí, 54101 Trutnov 1
Telefon: 499811413, 499811414
E-mail: cla@clatrutnov.cz
Web: www.slstrutnov.cz

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Nový Bydžov, Jana Maláta 1869
Adresa: Jana Maláta 1869, 50401 Nový Bydžov
Telefon: 495490353, 495493347
E-mail: kancelar@sosnb.cz
Web: www.sosnb.cz

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100
Adresa: Pod Koželuhy 100, Nové Město, 50601 Jičín 1
Telefon: 493532686, 493533137
E-mail: reditel@vos-sps-jicin.cz
Web: www.vos-sps-jicin.cz

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
Adresa: U Stadionu 1166, 51601 Rychnov nad Kněžnou
Telefon: 494539211
E-mail: skola@vosrk.cz
Web: www.vosrk.cz

Vyšší odborná škola rozvoje venkova a Střední zemědělská škola, Hořice, Riegrova 1403
Adresa: Riegrova 1403, Hořice, 50801 Hořice v Podkrkonoší
Telefon: 493623021, 493621168
E-mail: info@szes-horice.cz
Web: www.szes-horice.cz

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební arch. Jana Letzela, Náchod, Pražská 931
Adresa: Pražská 931, Náchod, 54701 Náchod 1
Telefon: 491426243, 491424325
E-mail: voss-na@voss-na.cz
Web: www.voss-na.cz

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234
Adresa: Komenského 234/6, Hradec Králové, 50003 Hradec Králové 3
Telefon: 495075111, 495513485
E-mail: zshk@zshk.cz
Web: www.zshk.cz

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873
Adresa: Komenského 873, 51741 Kostelec nad Orlicí
Telefon: 494323711, 494323728
E-mail: szes@szeskostelec.cz
Web: www.szeskostelec.cz