Managementy 2020 – PP Uhřínov-Benátky - kosení

Pokosení travních porostů s výskytem invazivních druhů rostlin

Dvojí pokosení travního porostu s výskytem invazivních druhů rostlin lehkou mechanizací s výškou strniště 10 cm a odstranění biomasy z území přírodní památky a jejího ochranného pásma v souladu s platnou legislativou

Seč proběhne na pozemcích p.č. 5399 (ostatní plocha), 5112 (trvalý travní porost), 5111 (ostatní plocha), 5114 (ostatní plocha), 5110 (ostatní plocha), 5109 (trvalý travní porost), vše v k.ú. Malý Uhřínov, v rozsahu dle mapové přílohy.

Seč bude provedena dvakrát – první seč bude provedena v termínu do 05. 06. a druhá seč v termínu od 20. 09. do 31. 10.

Termín provedení: do 31. 10. 2020.

Celková výměra zásahu: 1,6 ha.

Předpokládané náklady: 80.000 Kč.