PP Uhřínov-Benátky - Mozaiková seč

Pokosení travního porostu formou mozaikové seče ručně či lehkou mechanizací s výškou strniště 10 cm a odstranění biomasy z území přírodní památky a jejího ochranného pásma v souladu s platnou legislativou.

Mozaiková seč proběhne na pozemcích p.č. 3694, 3693, 3695, 3661 (trvalý travní porost) a 3747 (ostatní plocha) vše v k.ú. Lukavice u Rychnova nad Kněžnou tak, že plocha bude rozdělena na čvrtiny (schematicky znázorněno v mapové příloze). První sečí  (do   05. 06.) bude provedeno kosení  ½ výměry (tj. prvního a třetího dílu). Duhou sečí (od 20. 09. do 31. 10.) bude provedeno kosení na zbývající cca ½ výměry (tj. druhého a čtvrtého dílu). První a třetí díl nebudou v rámci druhé seče koseny a budou ponechány bez zásahu.

Pozemek p.č. 3661 k.ú. Lukavice u Rychnova nad Kněžnou bude podélně rozdělen na dvě poloviny (schematicky znázorněno v mapové příloze). Celý pozemek, tj. obě ploviny, bude pokosen v termínu do 05. 06. Sušší plovina dále od toku Kněžné bude pokosena v termínu v termínu od   20. 09. do 31. 10. Zbývající část bude ponechána bez zásahu.

V rámci druhé seče, tj. v termínu od 20. 09. do 31. 10. bude provedeno kosení lemu louky podél vodního toku Kněžná (lesní pozemek p.č. 5203 v k.ú. Malý Uhřínov).

Termín provedení: do 31. 10. 2020.

Celková výměra zásahu: 2,6 ha.

Předpokládané náklady: 90.000 Kč.