PP Na víně

Specifikace předmětu plnění a mapový zákres

Jednorázové pokosení travního porostu a vyřezání náletových dřevin o odvodu kmene do 20 cm na řezu včetně na vymezených částech přírodní památky Na víně na p. p. č. 1000, 998/1, 996, 995/1, 995/2, 994/1, 994/2, 993, 992/1, 992/2 v k. ú. Újezd pod Troskami.

Sečení travních porostů křovinořezem nebo ručně vedenou sekačkou bude realizováno na ploše 0,4 ha – plochy 1 a 2, včetně likvidace vzniklé biomasy (odvoz z území přírodní památky a jejího ochranného pásma).

Vyřezání dřevinných a keřových porostů včetně kosení travního porostu a likvidace vzniklé biomasy (odvoz z území přírodní památky a jejího ochranného pásma) je na výměře 0,9 ha – plochy č. 3, 4 a 6.

Vyřezání dřevinných a keřových porostů a likvidace vzniklé biomasy (odvoz z území přírodní památky a jejího ochranného pásma) je na výměře 0,4 ha – plocha č. 5.

Termín kosení je stanoven na období 01. 06. 2020 - 15. 09. 2020. Termín vyřezání dřevinných a keřových porostů o odvodu kmene do 20 cm na řezu včetně je stanoven na období 15. 08. 2020 - 15. 09. 2020. Vymezení ploch je zřejmé z mapové přílohy.